安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

合肥骆岗公园智慧园区需求标前公示

| 项目名称 | 合肥骆岗公园智慧园区 |
| --- | --- |
| 是否首次招标 | 是 |
| 项目概算 | 20700万元（暂定） |
| 支付方式 | 银行转账 |
| 资金来源 | 市财政 |
| 服务期限及工期要求（本工期要求暂定、以招标文件为准） | 工期12个月 |
| 付款方式（本付款方式暂定、以招标文件为准） | （1）（中标价-软件控制价）的部分根据工程形象进度，每月按监理单位和招标人审核后的合格工程量的60%支付，付至合同总价的60%停止支付（不含暂列金）， 验收合格完成移交后付至65%，在技术服务期内（5年）逐年平均支付至85%移交并结算审计完成后付至审定价款的 100%。 （2）软件控制价部分，软件验收合格后付至65%（不含暂列金），在技术服务期内（5年）逐年平均支付至85%移交并结算审计完成后付至审定价款的 100%。 注：付款方式不影响投标人对软件部分的投标报价，但软件部分付款以控制价为基数。技术服务期服务内容详见技术规范书。 |
| 拟采用评标办法 | 综合评分法 |
| 投标人资格要求（暂定，最终以招标文件为准） | 电子与智能化工程专业承包壹级资质； 安全生产许可证； |
| 供货及安装期限 | 工期12个月 |
| 免费质保期 | 无 |
| 履约保证金 | 中标金额的10％ |
| 其他 |  |