# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项目号：CQS24C00711

# 采购执行编号：TC249D8AX

# 招标项目名称：数字化城市运行和治理中心系统1.0

采购人：重庆市数字化城市运行和治理中心

采购代理机构：中招国际招标有限公司

二〇二四年六月

目 录

第一篇 投标邀请书	4

一、招标项目内容	4

二、资金来源	4

三、投标人资格要求	4

四、投标、开标有关说明	5

五、投标保证金	6

六、采购项目需落实的政府采购政策	7

七、投标有关规定	7

八、现场踏勘	8

九、联系方式	8

第二篇 项目技术服务及质量要求	9

一、招标项目一览表	9

二、招标项目服务需求	9

第三篇 项目商务需求	44

一、开发建设期及服务地点	44

二、施工组织要求	44

三、验收标准	46

四、质量保证	49

五、售后服务	50

六、考核办法	51

七、报价要求	54

八、付款方式	54

九、知识产权	54

十、保密要求	55

十一、培训	55

十二、其他商务要求内容	56

第四篇 资格审查及评标办法	57

一、资格审查及符合性审查	57

二、评标方法	58

三、评标标准	59

四、无效投标条款	63

五、废标条款	63

第五篇 投标人须知	65

一、投标人	65

二、招标文件	65

三、投标文件	65

四、开标	68

五、评标	68

六、定标	68

七、中标	68

八、询问、质疑和投诉	69

九、招标代理服务费	70

十、交易服务费	71

十一、签订合同	71

十二、项目验收	71

十三、政府采购信用融资	71

第六篇 合同主要条款和格式合同	72

一、合同主要条款	72

二、政府采购合同	73

第七篇 投标文件格式	91

一、经济文件	92

二、技术文件	94

三、商务文件	97

四、其他资料	100

五、资格文件	109

- 投标邀请书

中招国际招标有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市数字化城市运行和治理中心 （以下简称：采购人）的委托，对“数字化城市运行和治理中心系统1.0”项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

| 采购内容 | 最高限价（万元） | 投标保证金（万元） | 中标人 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化城市运行和治理中心系统1.0开发 | 7871.86 | 10 | 1名 | 软件和信息技术服务业 |
| 备注：以上招标内容的具体技术服务需求，见本招标文件第二篇相关内容。 |  |  |  |  |

二、资金来源

财政预算资金。采购预算总金额为7871.86万元。

三、投标人资格要求

### （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

### （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留不低于预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。投标人若为小微企业的，应出具中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。投标人若为非小微企业，可以采用联合体或合同分包形式参加采购活动。

方式一：联合体形式

投标人若为大型及以上企业的，应以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分不低于合同总份额的30%（其中，小微企业的份额不低于合同总份额的18%）；以联合体形式参加采购活动的，应出具联合体成员企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供联合体协议书，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

投标人若为中型企业的，应以联合体形式参加采购活动，且联合体中小微企业承担的部分不低于合同总份额的18%；以联合体形式参加采购活动的，应出具联合体成员企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供联合体协议书，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

方式二：合同分包形式

投标人若为大型及以上企业的，应将不低于合同总份额的30%分包给中小企业（其中，小微企业的份额不低于合同总份额的18%）；投标人应在投标文件中提供分包意向协议，分包意向协议中应明确分包中小微企业承担的工作内容、分包中小微企业的合同份额占合同总金额的比例；投标人应出具中小企业声明函，声明函中除填写投标人自身企业情况外，还需填写接受分包的中小微企业情况（或提供接受分包的中小微企业监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

投标人若为中型企业的，应将不低于合同总份额的18%分包给小微企业；投标人应在投标文件中提供分包意向协议，分包意向协议中应明确分包小微企业承担的工作内容、分包小微企业的合同份额占合同总金额的比例；投标人应出具中小企业声明函，声明函中除填写投标人自身企业情况外，还需填写接受分包的小微企业情况（或提供接受分包的小微企业监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

- 本项目的特定资格要求：无。

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”（www.ccgp-chongqing.gov.cn）网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：2024年6月25日－-2024年7月2日17时00分（工作时间）

2.报名方式：凡有意参加投标的投标人，填写《招标文件发售登记表》，将招标文件购买费用汇至以下账户，并将招标文件汇款凭证（汇款时须注明采购执行编号：TC249D8AX）和《招标文件发售登记表》发送至wanglanlan@cntcitc.com.cn邮箱。购买招标文件的发票（电子发票），采购代理机构将发送至投标人留存的邮箱中。

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

联行号：102653000110

3.招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标文件提交开始时间：2024年7月16日北京时间9时30分；

（七）投标截止时间：2024年7月16日北京时间10时00分；

（八）开标时间：2024年7月16日北京时间10时00分；

（九）开标地点：同投标地点。（逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理）。

五、投标保证金

### （一）投标保证金递交

1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇“一、招标项目内容”），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

| 户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 分包 | 银行信息 |
| 01 | 账号1; 开户行; 重庆银行七星岗支行. 账号; 150101040015061168645. 账号2; 开户行; 建设银行重庆中山路支行. 账号; 6232813760001860765. |
| 银行行号： 请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 |  |

1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.投标保证金保函方式

2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构。

2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

2.3投标保证金保函单独密封，随投标文件一并递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

### （二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）联合体投标：本项目接受联合体参与投标。如投标人组成联合体，联合体牵头方自行确定，并签订联合体协议，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

（七）合同分包：本项目仅接受符合“落实政府采购政策需满足的资格要求”的合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、现场踏勘

采购人不统一组织现场踏勘，投标人可自行对项目现场进行踏勘（踏勘地点：重庆市数字化城市运行和治理中心（重庆市江北区永平门街6号）），以充分了解现场环境和潜在风险。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在投标截止时间前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。投标人应自行承担现场考察的责任、风险及有关费用，采购人不对各投标人在考察现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。投标人不得向其他无关单位、无关人员泄露本招标活动有关文本、图纸等任何信息资料，否则，采购人将依法追究法律责任。

九、联系方式

### （一）采购人：重庆市数字化城市运行和治理中心

联系人：侯老师 张老师

电  话：023-61200009

地  址：重庆市江北区永平门街6号

### （二）采购代理机构：中招国际招标有限公司

地  址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层（601-615室）、9层（903-915室）

中招国际招标有限公司重庆分公司

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼）

联系人：胡 元   苏 伟

电  话：023-68881331-9110

- 项目技术服务及质量要求

一、招标项目一览表

| 采购内容 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数字化城市运行和治理中心系统1.0开发 | 7871.86 | 开发建设期：180个日历日 |

二、招标项目服务需求

注：本节“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

本节“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

（一）招标内容

| 序号 | 项目名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 应用开发 |  |  |  |  |
| （一） | 软件开发 |  |  |  |  |
| 1 | 定制软件开发 |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用系统 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 市级中心城市大脑 | 市级中心城市大脑构建城市运行支撑体系，打造覆盖全市的监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转能力，集成多跨协同应用，实现按需对市、区县、乡镇（街道）的精准调度。包括监测预警模块、指挥调度模块、事件流转模块、六大系统特色应用模块、数字重庆“1361”驾驶舱模块、移动驾驶舱模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.1.2 | 区县中心实战枢纽 | 区县中心实战枢纽承接市级应用，建设本级特色应用，支撑上传下达、监测预警、快速响应、行政问效，实现平时保障城市高效运行，紧急突发事件高效协同处置。包括监测预警模块、指挥调度模块、事件流转模块、六大系统特色应用模块等。 | 项 | 1 |  |
| 1.1.3 | 城市运行和治理体征 | 城市运行和治理体征梳理七大板块、52个跑道、4700个以上指标等城市运行和治理体征信息，展现市级/区县城市运行和治理-设施运行板块，支撑三级治理中心、基层智治、六大应用系统业务。包括城市体征展示和城市运行和治理体征一键查2个模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.1.4 | 数字工作台 | 数字工作台是三级数字化城市运行和治理中心的数字化履职协同工具，主要提供给中心和相关委办工作人员使用，帮助工作人员快速高效协同处置多跨事项，并支持部分没有自建应用系统的部门完成相关待办事项的处理。包括PC版和移动版，提供工作台首页、事件单管理、业务事项配置、日常运行管理和数据本地化等模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.1.5 | 城市运行治理专报子系统 | 运营专报以专报呈报的方式，将重要数据和信息形成专报推送主要领导，为领导决策提供数据支撑，打造一个快速批阅通道，不定期向市级领导、区级领导、各委办局领导推送如生态景观、社会治理、应急动员等重点领域专报。包括模块化采编、动态可视化审批流程、批示管理、数据统计、数据配置等模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.1.6 | 业务事项编目子系统 | 支撑开展业务事项编目工作，实现业务事项的管理、下发和认领等核心功能；汇聚市级部门、区县、镇街的业务事项数据，为各领域、各层级、各部门的多跨协同系统提供业务事项基础数据支撑。包括业务事项目录、业务事项编目、业务事项审核、业务事项下发等模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.1.7 | 统一运维子系统 | 用于管理、监控和维护IT基础设施及应用系统，提供高质量的运维服务。通过不同的概览视角提供全面的运维情况综合监测，支持对多个接入应用系统、云资源、服务、中间件、接口等监测对象的配置与实时监控以及告警处理，实现全面的运行环境和系统状态运维。包括运维概览、消息中心、项目管理、对象中心等模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 应用支撑平台 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 业务应用模块化编辑子系统 | 提供市级/区县中心及市级/区县城市运行和治理体征业务应用模块编辑工具，包括驾驶舱配置、驾驶舱配置审核、地图图层配置、驾驶舱贯通应用配置等模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.2.2 | 能力组件多租户服务子系统 | 为各市级部门和区县提供能力组件多租户应用能力，包括三级治理中心门户和组件权限、外部应用对接平台等模块。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 成品软件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 应用支撑平台 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 可视化渲染子系统 | 通过专业数据可视化模板为视觉框架的提供web服务，包括控制台基础功能、项目管理、大屏编辑操作台、组件、数据源等功能模块 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 能力组件 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 业务协同网关 | 业务协同网关是六大系统、基层智治体系应用对接三级治理中心的技术和业务门户，在不改变、不替代原应用的情况下，以现有应用为载体，完成接口及界面的集成、审批和发布的功能，提供贯通市、区县、镇街的多跨业务协同的能力，实现对数据、组件、应用、业务、技术五大方面的融跨贯通。包括注册登录、数据市场、应用中心、流控管理、熔断管理和统一鉴权等模块。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.2 | 事项中心 | 用于管理和持续生成部门权责事项清单及处置要求的能力组件，提供配置和更新各级各部门事项权责、建立统一事项权责数据库、构建部门数字化权责围栏的能力。包括事项分类管理、事项管理、业务要素管理、事项表单服务配置、事项模板管理、事项权责配置、事项流程配置、运营配置及岗位调度等模块。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.3 | 任务中心 | 任务中心是全市各级各部门均使用的多级数字化知识体系管理组件，按照市委市政府统一部署及重大综合场景需求，将业务事项、事件、体征指标等要素按板块、跑道等分级分类归集形成多级任务，达到体系化知识管理的目标。包括任务体系构建、重点任务设置及编排、任务看板、任务查询及统计、配置及数据处理等模块。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.4 | 事件中心 | 事件中心是全市一体建设、三级部署、多级使用的数字化业务流管理组件，将全市的业务流进行统一定义、统一管理并形成数字化业务知识库，并将全市各级各部门不同来源的内部和多跨事件统一进行标准化接入，进行统一的自动或人工业务分拨，构建事件接入、流转、处置全流程闭环能力，形成全量事件库，直观反映全市事件处置成效。包括事件类型管理、事件预案配置、事件运行管理、事件消息服务等模块。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.5 | 智能预案 | 依据部门权责事项清单，按照事件处置流程或交办任务分工，配置事件处置流程的能力组件，提供流程可视化编排、数字资源精准化调度的能力。包括协同预案、调度引擎、处置工作流管理、平台时限配置、资源配置等模块。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.6 | 指标管理 | 通过灵活可配置的指标定义及开发快速实现指标创建，为1个市级中心、41个区级中心创建七大板块指标体系，为各场景提供多维度的指标数据及指标管理服务，主要包括指标目录管理、指标数据挂接、指标服务、系统管理四大功能模块。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.7 | 考核管理 | 通过灵活可配置的考核方案，以及公正、多维的评价方式为三级治理中心提供一次性以及周期性的高效便捷的考核服务，为各部门的考核评价提供了强大的支撑，确保了考核工作的顺利进行。包括考核方案、发布考核、我的考核、考核报告、考核评价等模块。 | 套 | 1 |  |
| 2.2.8 | 低代码开发 | 用于快速搭建轻量级应用，通过可视化开发方式，提供页面设计、表单设计、流程设计等功能，帮助各部门灵活高效开发，快速实现规模化业务创新，应对业务快速变化。包括表单设计器、业务数据模型模块、流程设计器、规则设计器、视图设计器、报表设计器、页面设计器、打印设计器等模块。 | 套 | 1 |  |
| （二） | 数据资源建设 |  |  |  |  |
| 1 | 数据治理 | 包括市级城市运行和治理需求梳理、数据探查、数据汇聚、数据清洗、数据融合等。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 数据资源建库 | 业务库：根据业务系统需要，建立市级和区县业务库，包括事件流转业务库、任务业务库、事件预案业务库、日常运行业务库。 专题库：建立市级和区县专题库，包括城市运行体征指标专题库和事项权责专题库。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 数据资源建仓 | 包括模型设计、模型建设、模型测试验证、数据模型管理等。 | 项 | 1 |  |
| （三） | 开发期安全咨询服务 | 包含基线核查、漏洞扫描、渗透测试等服务。 | 项 | 1 |  |
| （四） | 集成实施 |  | 项 | 1 |  |
| （五） | 标准规范编制 | 提供1个总体规范、11个技术类规范、20个安全类规范及1个管理类规范。 | 项 | 1 |  |
| （六） | 开发期其他情形 |  |  |  |  |
| 1 | 市级治理中心保障和服务 |  |  |  |  |
| 1.1 | 业务专家服务 | 提供80人次城市运行和治理业务专家服务。 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 系统使用技术支撑 | 为市级部门提供系统使用技术支撑，包括技术答疑、故障排查及处置、系统操作培训、应用现场使用指导等。 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 重点活动保障服务 | 提供6次市级重点活动保障服务，包括业务梳理、场景梳理、场景打造、组件配置等前期服务，以及现场技术支撑、汇报支撑等现场服务。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 区县治理中心保障和服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 指导推进区县治理中心建设 | 提供区县治理中心基础情况摸排、应用建设情况摸排、培训指导、区级中心实施部署等指导服务。 | 项 | 1 |  |
| 2.2 | 指导推进区县治理中心常态化运行 | 提供日常技术答疑、市级应用贯通指导服务、体征指标编目指导服务和业务事项编目指导服务、事件协同处置和分拨操作培训指导、区县治理中心应用贯通检查。 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 重点活动保障服务 | 提供6次区县重点活动保障服务，包括业务梳理、场景梳理、场景打造、组件配置等前期服务，以及现场技术支撑、汇报支撑等现场服务。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 事件贯通支撑服务 | 包含市级事件贯通服务和区县事件贯通服务 |  |  |  |
| 3.1 | 市级事件贯通支撑服务 | 提供32个市级事件贯通支撑服务，包含方法技术对接指导、事件梳理服务、事件配置服务、三级治理中心技术对接和联调服务、一体化平台技术对接和联调服务等。 | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 区县事件贯通支撑服务 | 提供41个区县事件贯通支撑服务，包含方法技术对接指导、事件梳理服务、事件配置服务、三级治理中心技术对接和联调服务、一体化平台技术对接和联调服务等。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 应用开发设计 | 完成详细应用开发设计方案 | 项 | 1 |  |
| 三 | 网络安全等级保护测评 | 对应用进行网络安全等级保护测评，验证应用系统是否满足应用安全保护等级 | 项 | 1 |  |
| 四 | 密码应用安全性评估 | 对应用进行商用密码应用安全性测评 | 项 | 1 |  |

（二）建设目标

1.总体目标

按照“市级统建、三级贯通”的原则，基于一体化智能化公共数据平台，统一建设1个市级、41个区县级数字化城市运行和治理中心数字化平台，贯通基层智治体系、对接1031个基层治理中心，构建三级治理体系。以核心业务事项数字化为基础，推动“一网通办”“一网统管”“ 一网协同”多维融合，构建协同高效的数字化履职能力体系，促进城市治理理念、治理模式、治理手段变革重塑，全面提升重庆超大城市发展能力、服务能力、治理能力。

按照“一年形成重点能力、三年形成基本能力、五年形成体系能力”目标，全力打造具有普遍意义的城市数字化样板、最具辨识度的数字重庆基石工程，建成引领数字文明新时代市域新范例，推动城市治理体系和治理能力现代化，全面支撑打造创新、开放、便捷、宜居、生态、智慧、人文之城。

2.本项目应用目标

本项目应用目标是形成三级数字化城市运行和治理中心的重点能力，构建基础平台和重大应用支撑能力，完成三级数字化城市运行和治理中心基本框架搭建，与一体化智能化公共数据平台进行衔接。数字化城市运行和治理中心系统实现市、区县、街镇三级贯通、一体部署，完成市级中心城市大脑、区县中心实战枢纽、城市运行和治理体征、数字工作台、能力组件、资源体系等相关内容建设，平台支撑多跨协同、一件事处置闭环，形成一批具有全国影响力的特别重大多跨应用场景。

3.规模目标

本项目建设完成后供全市79个市级部门、41个区县，5万以上各类治理力量使用。完成32个市级事件贯通支撑服务、41个区县事件贯通支撑服务、市级6次重点活动保障服务、区县6次重点活动保障服务。

4.功能目标

本项目功能目标是形成三级数字化城市运行和治理中心的重点能力，构建基础平台和重大应用支撑能力，完成三级数字化城市运行和治理中心基本框架搭建，与一体化智能化公共数据平台进行衔接。数字化城市运行和治理中心系统实现市、区县、街镇三级贯通、一体部署，完成市级中心城市大脑、区县中心实战枢纽、城市运行和治理体征、数字工作台、能力组件、资源体系等相关内容建设，平台支撑多跨协同、一件事处置闭环，形成一批具有全国影响力的特别重大多跨应用场景。

（三）项目建设内容

本项目开发模式为自建，建设内容包括市级中心城市大脑、区县中心实战枢纽、城市运行和治理体征、数字工作台、城市运行治理专报子系统、业务事项编目子系统、统一运维子系统7个应用系统，业务协同网关、事项中心、任务中心、事件中心、智能预案、指标管理、考核管理、低代码开发等组件，可视化渲染子系统、业务应用模块化编辑子系统、能力组件多租户服务子系统3个应用支撑系统，数据资源体系，市级治理中心保障和服务，区县治理中心保障和服务，事件贯通支撑服务，标准规范体系，安全服务和云资源服务。具体建设内容如下：

### 1.定制软件

#### （1）应用系统

分为7部分，包含面向领导的市级中心城市大脑、区县中心实战枢纽、城市运行和治理体征、城市运行治理专报子系统，面向治理中心工作人员的数字工作台，面向各部门的业务事项编目子系统和面向运维人员的统一运维子系统。

1.1市级中心城市大脑

市级指挥中心城市大脑构建城市运行支撑体系，打造覆盖全市的监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转能力，集成多跨协同应用，实现按需对市、区县、乡镇（街道）的精准调度。包括监测预警模块、指挥调度模块、事件流转模块、六大系统特色应用模块、市级移动驾驶舱。

1.1.1监控预警模块

监控预警模块是城市运行数据、监测预警各类指标信息及统计数据展示的载体，能够基于二维和三维地图提供：城市运行体征概览、经济生态体征概览、重点关注、应急响应、民呼我为、治理中心工作体系、数字党建、数字政务、数字经济、数字文化、数字社会、数字法治信息，提供事件详情弹窗、地图图层、基础地图展示功能。

1.1.2指挥调度模块

该模块用于全面管理平战两种状态下指挥调度业务，实时呈现辖区内值班排班、物资仓库、应急场所、视频资源信息，帮助领导和工作人员及时掌握资源信息，满足城市运行管理日常调度工作，战时快速接入对应业务部门的应用，满足应急作战指挥中心的需要。实现三级治理中心联动联勤。

指挥调度模块通过宽屏、窄屏满足不同办公环境的使用需求，实现城运大厅和pc端不同分辨率的差异化定制呈现。

1.1.3事件流转模块

事件流转模块通过汇聚全市任务事件信息数据，全面展示市级范围内各类各领域任务及事件流转情况，实现事件态势分析与事件单流转情况的综合展示。

事件流转模块基于宽屏、窄屏实现全市任务事件流转相关统计指标及事件明细信息，通过任务事件大屏进行呈现。

1.1.4市级特色应用模块

市级专题特色应用模块实现对接入的应用按照数字党建、数字政务、数字经济、数字社会、数字文化、数字法治六大系统进行归类展示。应支持以弹窗嵌入、新标签页和渝快政标签页三种形式进行查看。

专题特色应用模块通过宽屏、窄屏满足不同办公环境的使用需求，实现城运大厅和pc端不同分辨率的差异化定制呈现。

1.1.5数字重庆“1361”驾驶舱

数字重庆“1361”驾驶舱根据数字重庆“1361”的整体框架布局，将城市运行相关指标数据进行整合及汇总分析，形成综合驾驶舱及专题库驾驶舱，最终在IOC大屏上实现可视化呈现，完成一体化智能化公共数据平台、三级数字化城市运行和治理中心、六大应用系统和一个基层治理体系的数据综合分析可视化呈现。

1.1.6市级移动驾驶舱

移动驾驶舱基于市级中心大脑数据支撑，采用一体化部署，分级使用的模式，通过数据的同步更新和展示，即时获取城市运行的最新数据，通过友好的交互界面和智能化的数据呈现方式，实现移动环境下城市运行和治理中心的各项模块内容呈现。领导可以更加清晰地了解城市运行的各项数据和指标，也可对突发事件进行快速响应，满足领导在移动环境下对城市运行情况的实时掌握和决策需求，确保城市运行的安全和稳定。

1.2区县中心实战枢纽

区县指挥中心实战枢纽承接市级应用，建设本级特色应用，支撑上传下达、监测预警、快速响应、行政问效，实现平时保障城市高效运行，紧急突发事件高效协同处置。包含监测预警模块、指挥调度模块、事件流转模块、专题特色应用模块。

1.2.1监测预警模块

监测预警模块是城市大脑系统中的重要组成部分，旨在通过宽屏和窄屏两种展示形式，对城市运行的核心指标和区级各部门的运行指标进行实时监测和预警。在区级层面，监测预警模块致力于监控各区部门的运行情况，提供指标信息展示功能，支持二维和三维地图切换，提供事件详情弹窗、地图图层信息的展示功能，以便及时发现和解决各种运行问题，发挥重要的监测和预警作用，为城市管理和运行提供可靠的数据支持和决策依据。

1.2.2指挥调度模块

该模块是一个全面管理平战两种状态下指挥调度业务的系统，可实时展示辖区内的值班排班、指挥要素、视频巡检等重要数据，帮助领导和工作人员及时掌握资源信息，满足区县的平时日常调度和战时应急指挥的需求，实现快速接入对应业务部门的应用以及三级治理中心的联动联勤，有效提升区县在突发事件应对上的快速响应与高效处置能力。同时通过定制开发宽屏和窄屏两种展示形式，实现城运大厅和PC端在不同分辨率下的定制化呈现，满足不同办公环境下的使用需求，提升了系统的灵活性和适用性。

1.2.3事件流转模块

事件流转模块通过汇聚全区事件信息数据，全面展示区县范围内各类各领域事件流转情况，实现事件态势分析与事件单流转情况的综合展示。

事件流转模块基于宽屏、窄屏实现区县事件流转相关统计指标及事件明细信息，通过任务事件大屏进行呈现。

1.2.4区县特色应用模块

区县特色应用模块实现对接入的应用按照数字党建、数字政务、数字经济、数字社会、数字文化、数字法治六大系统进行归类展示。应支持以弹窗嵌入、新标签页和渝快政标签页三种形式查看。

1.3城市运行和治理体征

城市运行和治理体征梳理七大板块城市运行和治理体征信息，基于指标系统的指标数据，围绕党建统领、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建7大板块进行可视化呈现，辅助用户进行决策。通过宽屏、窄屏两种形式实现城市运行和治理体征指标数据展示，提供城市体征一键查功能及指标订阅功能，用于实现关注指标的快速查询，帮助用户实时了解指标数据的变动。实现专题指数的呈现，帮助用户通过指数了解相应业务板块的运行状态。

1.3.1体征展示模块

城市运行和治理体征大屏基于指标系统的指标数据，围绕党建统领、设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建7大板块进行可视化呈现，按照接入数据和数据同步规则自动进行数据更新，实现读取驾驶舱配置信息对各类专题的体征数据进行集中展示，辅助用户进行决策。提供城市运行体征体系的设计、体征大屏指标设计和七大板块专题核心指标展示的配置功能。

1.3.2城市运行和治理体征一键查

汇聚用户权限内对所有指标数据，通过指标名称或跑道名称对系统指标进行模糊查询，快速定位到所需指标数据，协助其工作开展，提供指标订阅功能，使得用户能更便捷地了解其关注指标的实时状态。包括PC端及移动端。

1.4数字工作台

数字工作台是三级数字化城市运行和治理中心的数字化履职协同工具，主要提供给中心和相关委办工作人员使用，帮助工作人员快速高效协同处置多跨事项，并支持部分没有自建应用系统的部门完成相关待办事项的处理。包括PC版和移动版，提供工作台首页、事件单管理、业务事项配置和系统集成定制开发等功能。

数字工作台作为一个集成化的数字化履职协同平台，为三级数字化城市运行和治理中心以及各相关委办提供全面且高效的工作支持。该平台涵盖了三级数字工作台首页门户的便捷访问、事件管理的智能化协同以及日常运行管理的精细化控制，确保城市运行治理的相关工作均可在统一的工作台上顺畅进行，极大地提升了工作效率与协同能力，助力城市治理体系和治理能力的现代化发展。数字工作台除赋能三级治理中心业务共享、流转外，也可在各业务部门没有数字化应用系统时，作为缺省应用使用，快速构建闭环基础应用体系（复杂数字化应用系统仍由各业务部门负责）。

1.4.1工作台首页

PC端提供常用工作指标展示、集成应用的入口，包括：工作指标、我的待办、通知公告、常用应用；移动端提供业务工作处置和查看功能，包括：我的待办、通知公告。

1.4.2事件单管理

提供市级、区级用户事件单业务日常使用功能，包括：事件单发起、事件单暂存、事件单办理、我的已办、抄送我的、我发起的事件单、未结案事件单查询、已结案事件单查询、全部事件单查询、工作日管理、系统参数配置等。提供PC端和移动端。

1.4.3业务事项配置

依据从IRS编目系统获取的业务事项信息，进行责任对象及事项输入输出配置，为智能预案流程编排提供数据支持，同步支撑数字工作台等应用完成事项单页面渲染，并使得工作人员能够根据自身岗位获取对应事项单。包括业务事项管理、业务事项管理（管理员视角）、标准业务事项管理、业务事项分组管理等功能。

1.4.4日常运行管理

提供日常运行管理功能，用户可进行值班排班、平战资源管理。

1.4.5数据本地化

将业务库的数据转换至本地库进行存储，实现读写分离，减少业务库的查询压力，满足复杂场景下的查询需求，基于离线统计，提升平台统计查询效率，带来更好的用户体验。

1.4.6系统集成定制开发

实现渝快政PC端、移动端的登录集成，完成渝快政消息对接。

1.5城市运行治理专报子系统

运营专报以专报呈报的方式，将重要数据和信息形成专报推送主要领导，为领导决策提供数据支撑，打造一个快速批阅通道，不定期向市级领导、区级领导、各委办局领导推送如生态景观、社会治理、应急动员等重点领域专报。包括模块化采编、动态可视化审批流程、批示管理、数据统计、数据配置等。

1.5.1模块化采编模块

具备模块化采编功能，支持多种类型内容样式，包含但不限于文字、图片，根据实际业务场景，可自由生成相应的呈报文件。呈报文件根据文件审批状态管理，编辑中的文件支持保存草稿，草稿支持再次编辑、提交审核。已发布的文件支持续推操作，可给其他成员再次发布，每个呈报对象每个呈报文件只能接收一次。

1.5.2动态可视化审批模块

动态可视化审批流程利用图形化界面来建模和设计流程，使用事件、网关来自定义审核流程，包括流程编码、流程名称、流程描述，审核流程动态配置，可任意增删审核节点，自由增删节点审核人员。流程发起后审批人员根据自己的审批权限和职责，对待办任务进行审批处理，查看相关信息、审核细节、做出决策等。

1.5.3批示管理

已发布的文件查看，统计阅读数据、批示数据，具体呈报文件需支持按呈报对象查看阅读状态、批示状态，已批示的文件支持按权限查看、下载具体批件。已批示的文件支持转办给下级领导及工作人员，由其执行并线上进行反馈，形成闭环。分权分域配置接口人，接口人只能查看白名单列表中相关对象的批示文件，白名单支持动态配置。

1.5.4数据统计

为方便监控、管理，系统支持多种维度数据统计功能，包含但不限于：

1.呈报客户端：用户总数统计，激活数统计，用户有登录记录激活；

2.发布稿件总数：统计自系统上线运营之日起发布稿件总数；

3.批示总数：统计自系统上线运营之日起批示稿件总数；

4.呈报批示情况：按呈报稿件查看批示情况，主要按稿件查看批示总数及最新批示时间。

1.5.5数据配置

通过数据配置列表，规定不同人员或角色之间的权限关系，以确保只有具有相应权限的人员可以执行归档操作，同时限制了归档对象的范围，确保只有特定的数据对象可以被归档。

1.5.6安卓客户端审批

数据支持移动端审批，突破地域时空限制，提升呈报文件审批效率。具有审批权限的用户进入系统时，跳转审批管理模块。审批通过，如当前节点非终审节点，进入下一审批节点，通过后短信通知下一节点审批人员审批；如当前审批节点为终审，则通过后直接发布，发送短信通知所有呈报对象阅示。审批退回，需填写退回原因，直接退回至采编人员，并发送通知，提醒采编人员处理。

1.5.7安卓客户端圈注批示

拉起系统键盘，获取用户输入的批示信息。取消键盘输入内容并隐藏系统键盘，如果当前编辑为二次编辑内容，则退回到编辑之前的效果。编辑完成后把键盘输入的文字内容保存到文字识别区域，保存后把键盘输入到文字区域的内容，根据设备屏幕宽高比例，保存为适合当前设备的图片类型。

1.6业务事项编目子系统

业务事项编目系统支撑全市进行编目使用，能同时支撑开展业务事项编目工作，实现业务事项的管理、下发和认领等核心功能。从梳理核心业务出发，运用“V”模型方法，逐层拆解到最底层事项，形成任务事项清单和应用、责任部门关系，汇聚全市政府机关的业务事项数据，是数字重庆建设的基础信息库之一。业务事项编目系统提供业务事项看板、业务事项编目、业务事项审核、业务事项查询、一键分发、编目用户体系、数据分析体系等功能，为各领域、各层级、各部门的多跨协同系统提供业务事项基础数据支撑。

1.6.1业务事项目录

业务事项显示可用的业务事项，分为业务事项列表和下发事项列表两个子页面，在业务事项的列表概览中，用户可直接查看业务事项名称、所属层级、主管部门、实施主体、描述、所属已有应用、所属规划应用、板块\跑道等关键信息。

通过主管部门和实施主体筛选查看部门下关联的已编目的业务事项列表，根据部门查询关联的业务事项列表。

实现根据业务事项名称、业务事项类型、所属板块、所属场景等字段筛选查询。

1.6.2业务事项编目

业务事项编目以列表显示可用的业务事项。可根据业务事项名称、业务事项类型、编目状态、主管部门、实施主体、核心业务、一级业务、二级业务、所属板块、所属跑道、已有应用、规划应用、描述等字段筛选查询，便于用户快速找到目标事项，从而进行后续操作。

业务事项审核状态共5种，分别为待提交、待完善、审核中、审核通过、审核驳回，各状态如下：

待提交：业务编目员通过系统“新增”的方式，完成业务事项字段填写且保存填写内容，尚未提交审核时的状态。

待完善：业务编目员通过系统“导入”的方式，完成业务事项字段导入，尚未提交审核时的状态。

审核中：市级部门/区县部门/镇街管理员开展业务事项审核时的状态。

审核通过：管理员通过业务事项审核时的状态。

审核驳回：管理员驳回业务事项审核时的状态，驳回的业务事项可由编目员再次编辑后重新提交。

1.6.3业务事项审核

审核人员对用户发布进行审核，可以进行通过或拒绝两种操作，若拒绝需要填写拒绝原因，原因将会显示在用户的申请单详情中。审核管理页面提供了搜索、筛选、排序、查看、通过、驳回、批量通过、批量驳回等功能。

1.6.4业务事项提交记录

用户对自己提交过的所有业务事项进行查看，实现搜索、筛选、排序、查看功能。

1.6.5业务事项下发

各级管理员对审核通过的业务事项进行下发，下发的权限为市级管理员角色可以下发给其下级的区县管理员角色，区县管理员可以下发给区县部门管理员。

1.6.6用户管理

对平台所有用户进行管理，显示用户的关键信息，实现搜索、筛选、导入、启用、禁用、删除、批量启用、批量禁用、批量删除、查看、分配角色等功能

1.6.7角色管理

对平台所有角色进行管理，显示角色的关键信息，实现搜索、筛选、导入、启用、禁用、删除、批量启用、批量禁用、批量删除、查看功能

1.6.8数据面板

数据面板功能基于系统已汇聚的数据进行统计分析，方便系统管理员查看数据分布状态，通过可视化的方式直观展示数据分布。

1.6.9数据面板指标类型

通过事项总量、编目状态分布、审批时间、事项审批通过率、事项审批拒绝率、事项类型分布等指标类型，对系统中的数据进行数据分析及展示。

1.6.10基层智治业务事项编目

该功能用于基层智治专班统一给镇街编目业务事项，统一编目的业务事项实现管理员单个和批量一键下发给所有镇街，统一编目的事项需审核。

实现编辑、修改、删除功能，删除统一编目的业务事项只能由管理员完成。

1.6.11系统对接外部接口

系统对接第三方系统接口，实现单点登录、应用列表展示、渝快政组织机构获取、渝快政用户信息获取等功能。

1.7统一运维子系统

统一运维子系统是实现数字化、一体化、现代化治理的重要工具，通过智能化、自动化的手段优化运维管理，为企业和政府的信息基础设施提供高效、稳定的运维服务，为企业和政府的数字化转型和可持续发展提供了有力支撑。

1.7.1链路监控拓扑

链路监控拓扑主要以系统维度进行展示，通过各个系统间的调用关系形成链路监控拓扑图，并通过告警监测实时展示系统的健康状态。

1.7.2运维概览

运维概况重要作用是通过该页面了解当前运维系统的整体运维情况，主要以项目、资源、告警、故障、工单、待办等维度进行统计展示，以达到帮助用户了解当前运维系统整体工作进度，同时帮助管理人员分析了解近期告警、故障、工单的转换率与转换趋势，以保障运维工作高效工作和业务系统运行环境的稳定运行。

1.7.3消息中心

消息中心集中管理各类消息，包括通知、公告、短信等。这有助于确保所有相关人员及时接收到相关信息，从而更好地协同工作，提高工作效率。能够根据不同的业务需求，定制化消息的发送规则和内容，以满足不同场景下的需求。

此外，消息中心还提供了丰富的统计和分析功能，能够追踪消息的发送情况、阅读情况等数据，以便对工作流程进行持续优化和改进。提升管理效率和服务质量，进一步推动数字化政务的发展。

1.7.4项目管理

项目管理是以多系统、同类型或同团队的视角维度而进行的项目管理功能，其目的主要是将相同类型的运维系统以及针对运维需求方存在多系统运维等诉求将项目合并管理，以达到提高整体运维效率和运维质量的目的。

1.7.5对象中心

对象中心是为整个运维系统提供运维服务的运维对象管理功能，运维对象管理是指对系统、云资源、中间件、服务以及接口服务的有效管理和维护。通过运维对象管理，可以确保业务系统稳定运行、安全可靠，并且能够及时满足业务需求。

1.7.6配置中心

配置中心为运维系统统一配置管理中心，主要是分为采集配置管理和告警配置管理两大类。通过采集配置再到告警配置的功能，实现运维系统的采集、分析、告警等需求。

1.7.7监控中心

对系统的性能进行实时监控，包括系统的CPU占用率、内存使用情况、网络带宽等关键指标。管理员可以通过这些指标了解系统的运行状况，及时发现性能瓶颈和问题。监控中心提供实时的数据展示功能，展示了系统性能指标和运行状态。管理员可以直观地查看系统各项参数的变化趋势，便于分析和决策。

1.7.8告警中心

告警中心是根据告警规则阀值触发后生成的告警记录，用户可通过告警中心针对每一条告警记录进行处理操作。通过集中式告警处理的方式来满足运维需求的同时提高整体运维的响应效率。

1.7.9处理中心

处理中心在后台运维系统中扮演着核心的角色，承担了数据处理、监控管理、异常处理、报表生成和安全隐私保护等重要职责。通过高效的处理中心，确保运维系统的稳定运行和业务的顺畅进行。

1.7.10运维工具

对应用进行实时监控，及时发现系统运行中的异常和问题，并进行预警和故障排除，确保应用的稳定性和可用性。

1.7.11日志管理

具有记录操作历史、问题诊断与定位、安全审计、合规与监管、数据挖掘与分析、提高系统稳定性、简化运维工作、满足合规与审计要求、支持故障排查与恢复以及优化系统性能和配置等作用。通过合理利用这些功能，可以提高系统的可维护性、稳定性和安全性，满足用户的多样化需求，促进业务的持续发展。

1.7.12预案中心

通过预设的应急预案，可以在系统出现故障或异常时快速响应，减少系统停机时间，保证业务的连续性和稳定性。

1.7.13档案中心

在云资源管理、资源规划与分配、资源监控与日志分析、安全保障、资源调度与迁移、成本分析与优化、合规性与审计、资源整合与集成以及决策支持等方面都具有重要的作用。

1.7.14系统管理

主要起到确保系统正常运行、提供安全保障、提升用户体验和支撑数据分析的作用。通过系统管理的各项功能，前端应用得以稳定、高效地运行，为政务服务提供强大的技术支撑。

#### （2）应用支撑平台

1.1业务应用模块化编辑子系统

业务应用模块化编辑平台子系统用于支撑三级平台业务应用的基础框架，提供驾驶舱接入配置：包括驾驶舱配置、驾驶舱配置审核、地图图层配置、驾驶舱贯通应用配置、任务事件屏任务中心模块业务配置、任务事件屏事件中心模块业务配置、驾驶舱事件单列表配置、综合大屏六大系统应用接入配置、驾驶舱标题栏自定义配置等功能。

1.1.1驾驶舱配置

提供市区两级驾驶舱配置功能。通过驾驶舱框架维护功能对驾驶舱框架进行定义，依据需求能够以图形化的方式进行驾驶舱外部模块、链接、指标、监控、贯通应用的配置，增加驾驶舱对不同需求场景的适配度，同步提升驾驶舱的调整效率，推进“硬编码向软编码转换”的目标。

1.1.2驾驶舱配置审核

为保障驾驶舱呈现效果，提供驾驶舱配置审核功能，针对驾驶舱外部模块配置、链接配置、监控配置及指标配置信息进行上线审核。

1.1.3地图图层配置

依据IRS提供的资源数据或规自局提供的底图能力，构建驾驶舱地图图层配置功能，包括图层类型维护及图层层级维护。

1.1.4驾驶舱贯通应用配置

因各区县贯通的应用以及关注的场景不同，针对驾驶舱贯通应用事件单模块提供专项配置功能，以实现贯通应用的自定义配置目标。

1.1.5任务事件屏任务中心模块业务配置

基于任务中心组件提供的任务列表数据，提供任务事件屏任务中心模块展示配置功能，以达到展示列表信息自定义配置目标。

1.1.6任务事件屏事件中心模块业务配置

基于事件中心组件提供的事件列表数据，提供任务事件屏事件中心模块展示配置功能，以达到展示列表信息自定义配置目标。

1.1.7驾驶舱事件单列表配置

针对驾驶舱内事件单列表组件提供事件单查询排序、固定事件类型事件单置顶的配置功能以满足关注事件重点显示的需求。

1.1.8综合大屏六大系统应用接入配置

对综合大屏六大系统应用接入模块提供自定义配置功能，包括六大应用配置和接入应用配置。

1.1.9驾驶舱标题栏自定义配置

提供驾驶舱标题栏自定义配置功能。

1.2能力组件多租户服务子系统

能力组件多租户服务子系统用于支撑三级平台多租户使用场景下的门户管理、组件权限管理，并建设外部应用对接平台，提供外部应用与三级平台的贯通测试环境。包括三级治理中心门户、组件权限管理、外部应用对接平台等功能。

1.2.1三级治理中心门户

城市运行和治理中心提供了统一的三级治理中心门户，提供专题接入技术指南，提供组件及基础应用的快捷跳转入口及其帮助文档的线上管理功能。

1.2.2组件权限管理

实现渝快政用户信息的数据同步，提供组织查询、人员管理、角色管理、菜单管理、系统管理等功能。

1.2.3外部应用对接平台

提供模拟联调对接管理和应用系统对接查询功能，实现应用授权管理、模拟联调管理、事件单对接信息查询、日志查询、异常日志查询等功能。

### 2.成品软件

#### （1）应用支撑平台

可视化渲染子系统包括数据API、WEB客户端、服务端等多部分组成，采用B/S结构设计，核心内容是数据展现部分，实现绘制各类基础图表，接入ECharts等第三方图表库，实现地理信息可视化，配套丰富的行业模版，最终数据可视化引擎能实现快速搭建与适配，并呈现丰富的数据展现形式。

| 可视化渲染子系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制台基础功能 |  |  |  |
| 1.1 | 控制台基础功能 | 支持登录模块、用户权限、菜单。 | 套 | 1 |
| 2 | 项目管理 |  |  |  |
| 2.1 | 我的项目 | 支持项目排序管理、项目搜索管理、项目预览、删除项目。 | 套 | 1 |
| 3 | 大屏编辑操作台 |  |  |  |
| 3.1 | 顶部导航栏 | 支持预览、保存、部署、发布、撤销/重做。 | 套 | 1 |
| 3.2 | 左侧工具栏 | 支持图表、信息、图片、列表、小组件、图标。 | 套 | 1 |
| 3.3 | 底部工具栏 | 支持分屏、画布视图缩放。 | 套 | 1 |
| 3.4 | 画布 | 支持画布渲染。 | 套 | 1 |
| 3.5 | 右侧属性栏 | 支持配置、数据、静态数据源、动态数据源、交互。 | 套 | 1 |
| 3.6 | 画布编辑 | ★支持一键美化功能，方便快速调整可视化应用的整体样式和布局设置，支持大标题、二级标题、二级背景、布局设置，支持排除类型（如地图）的设置，支持边距（含屏内边距、组外边距、组内边距）、对齐阈值等布局设置，支持一键美化效果预览。（需提供系统功能截图或相关证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 3.7 | 交互开发 | 支持通过可视化连线的方式，定义图层与图层之间的交互行为，方便自由管理大屏中多个组件之间的交互关系。 ★支持配置多种逻辑节点，可以设置组件和组件之间的交互逻辑，实现大屏内各个组件的交互。（需提供系统功能截图或相关证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 4 | 组件 |  |  |  |
| 4.1 | 组件 | 支持图表组件-柱状图类、图表组件-折线类、图表组件-饼图类、图表组件-其他基础图表、图表组件-基础平面地图组件、图表组件-媒体、图表组件-文字、图表组件-素材、图表组件-基础交互、图表组件-高级交互。 | 套 | 1 |
| 5 | 数据源 |  |  |  |
| 5.1 | 数据源 | 支持配置数据库白名单、添加数据源、编辑数据源、筛选数据源、排序数据源、删除数据源。 | 套 | 1 |
| 6 | ★所投产品的数据可视化能力通过第三方测评机构出具的专项评测证书，提供证书复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |

#### （2）能力组件

在平台+大脑的框架下，建设三级数字化城市运行和治理中心的横向协同能力和纵向贯通能力，主要包括业务协同网关、事项中心、任务中心、事件中心、智能预案、指标管理、考核管理、低代码开发8个能力组件。

1.1业务协同网关

业务协同网关是六大系统、基层智治体系应用对接本系统的技术和业务门户，遵循统建统管、协商一致、高效整合、无缝衔接的基本原则展开建设，可以在不改变、不替代原应用的情况下，实现接口及界面的集成、审批和发布，从数据源开始进行集中管控，能够快速帮助市区县跨部门进行API（等）服务治理，扮演着连接客户端和后端服务的关键角色。通过开发熔断管理、限流管理实现数据传输的全自动化智慧管控以保障接入服务的高可用性和稳定性，通过接入安全中心、鉴权中心提高 API 服务的安全性，提供对 API（等）的全生命周期管理以及流量管理和服务治理能力。

| 业务协同网关 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册登录 |  |  |  |
| 1.1 | 注册登录 | 支持注册、登录、个人中心（包括基础信息、修改密码）。 | 套 | 1 |
| 2 | 数据市场 |  |  |  |
| 2.1 | 数据市场 | 支持数据市场首页、发布应用、我的应用、发布数据、我的申请。 | 套 | 1 |
| 3 | 应用中心 |  |  |  |
| 3.1 | 应用中心 | 支持应用管理、应用分组。 | 套 | 1 |
| 4 | 流控管理 |  |  |  |
| 4.1 | 流控管理 | 支持应用流控、IP流控。 | 套 | 1 |
| 5 | 熔断管理 |  |  |  |
| 5.1 | 熔断管理 | 支持全局策略、分组策略。 | 套 | 1 |
| 6 | 统一鉴权 |  |  |  |
| 6.1 | 统一鉴权 | 支持身份令牌管理、身份令牌生命周期管理、统一鉴权JSSDK、统一鉴权API、渝快政对接、角色管理列表和详情、用户管理列表和详情。 | 套 | 1 |
| 7 | 系统管理 |  |  |  |
| 7.1 | 系统管理 | 支持用户管理、角色管理、菜单管理。 | 套 | 1 |

1.2事项中心

事项中心作为核心能力组件，其核心价值在于提供全面且强大的事项运营基础能力，涵盖了多个关键功能模块。首先，事项中心强调事项的科学分类，通过严谨的逻辑划分，确保每一类事项都能被精准归类，便于后续的管理和运营。其次，它实现了对各类事项的精细化管理，包括事项的创建、修改、查询、跟踪等全流程管控，确保每个事项的生命周期得到有序、透明的执行。

| 事项中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事项分类管理 |  |  |  |
| 1.1 | 事项分类管理 | 支持事项分类初始化、事项分类维护、分类事项树、事项信息统计。 | 套 | 1 |
| 2 | 事项管理 |  |  |  |
| 2.1 | 事项管理 | 支持事项初始化、事项查询、事项维护、事项详情、事项清单、业务事项管理、业务事项分组管理、事项主协办管辖清单。 | 套 | 1 |
| 3 | 部门权责 |  |  |  |
| 3.1 | 部门权责 | 支持权责清单规则、权责清单列表、权责清单联动、岗位角色数据管理、自定义属地权责。 | 套 | 1 |
| 4 | 业务要素管理 |  |  |  |
| 4.1 | 业务要素管理 | 支持业务要素分组管理、业务要素字段管理、全量业务要素查询服务。 | 套 | 1 |
| 5 | 事项表单服务配置 |  |  |  |
| 5.1 | 事项表单服务配置 | 支持自定义表单编排、单行文本框组件、单选框组件、复选框组件、下拉框组件、多选下拉框组件、区域组件、时间组件、时间区间组件、卡片列表组件、普通表格组件、车牌控件组件、省市县地址组件、上下标输入框组件、附件组件、小数输入框组件、整数输入框组件、数值最小值校验、数值最大值校验、文本最大长度校验、字段值等于校验、正则表达式校验、须为整数校验、脚本规则校验、隐藏字段配置、设定默认值配置、移除字段配置、字段强制赋值配置、过滤枚举项配置、设置字段标题配置、设置字段只读配置、布局组件、非提交控件、数据源管理、联动管理、自定义源码配置。 | 套 | 1 |
| 6 | 事项模版管理 |  |  |  |
| 6.1 | 事项模版管理 | 支持新增事项模板、事项模版信息分组管理、事项模版引用事项要素、事项模板列表展示、事件模版取消、事件模版启用。 | 套 | 1 |
| 7 | 事项权责配置 |  |  |  |
| 7.1 | 事项权责配置 | 支持事项权责信息配置、事项处置时限配置、立案条件配置、处置说明配置、结案条件配置、法律法规依据配置、事项场景关键字配置。 | 套 | 1 |
| 8 | 事项流程配置 |  |  |  |
| 8.1 | 事项流程配置 | 支持事项默认流程、事项流程编排、事项流程存档、事项流程上线、个性化流程定义、事项流程升级。 | 套 | 1 |
| 8.2 | 事项流程编排 | ★事项流程编排是对事项权责部门的处置流程进行编排的模块，支持通过流程编辑器的组件，编排一个或多个部门的串并行处置流程，包含了流程编排组件、节点操作配置、流程编排上线、流程编排升级，支持对流程节点的节点类型、调度系统、调度部门、部门条线、节点是否可以跳过、可执行的操作等进行操作配置。 （需提供系统功能截图或相关证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 9 | 运营配置 |  |  |  |
| 9.1 | 运营配置 | 支持事项上线配置、事项下线配置、事项批量导入。 | 套 | 1 |
| 10 | 岗位调度 |  |  |  |
| 10.1 | 岗位调度 | 支持条线岗位管理、条线添加岗位、条线岗位查询、编辑条线岗位、绑定岗位人员、全部岗位人员管理、查询岗位人员、解绑岗位人员。 | 套 | 1 |

1.3任务中心

任务中心是全市各级各部门均使用的多级数字化知识体系管理组件，按照市委市政府统一部署及重大综合场景需求，将业务事项、事件、体征指标等要素按板块、跑道等分级分类归集形成多级任务，达到体系化知识管理的目标。

| 任务中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务体系构建 |  |  |  |
| 1.1 | 任务创建 | 支持任务属性配置、任务类型配置、任务附件上传、任务协同配置（包含牵头部门设定、协同部门设定）。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 任务维护 | 支持任务调整（包含任务基本信息调整、任务指标信息调整、任务事件信息调整、任务事项信息调整）、任务停用、任务删除、任务复制、任务搜索（包含复合搜索、单一要素搜索）、任务展开与收起、区间节点展开、任务跳转。 | 套 | 1 |
| 1.3 | 任务编排 | 支持任务相关信息预览（包含任务信息预览、任务关联指标预览、任务关联事件预览、任务关联事项预览）、任务层级编排（包含子任务区间顺序调整、子任务拖拽到节点、节点拖拽到子任务、任务整体拖拽到节点）、任务树构建编排（包含任务总节点构建编排、任务层级构建编排、任务赛道构建编排）、任务关联事件（包含事件新增、事件搜索、任务关联事件关系建立、事件中心互联互通）、任务关联指标（包含任务关联指标关系建立）、任务关联事项（包含事项搜索、事项列表展示、事项选择、任务关联事项关系建立） | 套 | 1 |
| 1.4 | 任务鉴权 | 支持页面鉴权、功能鉴权。 | 套 | 1 |
| 2 | 重点任务设置及编排 |  |  |  |
| 2.1 | 重点任务设置及编排 | 支持重点任务导入、重点任务查看、重点任务置顶、重点任务移除、重点任务上屏。 | 套 | 1 |
| 3 | 任务看板 |  |  |  |
| 3.1 | 协同视角 | 支持协同全息看板、查询统计看板。 | 套 | 1 |
| 3.2 | 协同链路 | 支持任务名称、关联指标、关联事件、事项详情、关联事项。 | 套 | 1 |
| 3.3 | 协同操作 | 支持看板搜索（包含任务层级、牵头部门、任务名称）、自定义画布、看板拖拽、看板缩放、全局定位、全屏视角。 | 套 | 1 |
| 3.4 | 指挥总览 |  |  |  |
| 3.4.1 | 指挥透视能力 | 支持任务总览、多级管理、市任务看板、区县任务看板、部门任务看板、单一任务看板、任务看板大屏 | 套 | 1 |
| 3.4.2 | 市级指挥透视 | 支持知识体系展示、任务数据统计、任务数据展示、任务看板展示、任务关联数据展示（包含事件数据展示、事件详情、事项数据展示、指标数据展示） | 套 | 1 |
| 3.4.3 | 区县指挥透视 | 支持知识体系展示、任务数据统计、任务数据展示、任务看板展示、任务关联数据展示（包含事件数据展示、事件详情、事项数据展示、指标数据展示） | 套 | 1 |
| 4 | 任务查询及统计 |  |  |  |
| 4.1 | 任务查询及统计 | 支持任务知识体系、任务知识查询（包含按照任务层级查询、按照牵头部门查询、按照任务状态查询、按照任务周期查询、按照任务类型查询、按照任务事件反查、按照任务事项反查、按照任务指标反查）、任务知识统计、任务知识导出。 | 套 | 1 |
| 5 | 配置及数据处理 |  |  |  |
| 5.1 | 账号管理 | 支持用户管理、用户组织机构管理。 | 套 | 1 |

1.4事件中心

事件中心是全市一体建设、三级部署、多级使用的数字化业务流管理组件，将全市的业务流进行统一定义、统一管理并形成数字化业务知识库，并将全市各级各部门不同来源的内部和多跨事件统一进行标准化接入，进行统一的自动或人工业务分拨，构建事件接入、流转、处置全流程闭环能力，形成全量事件库，直观反映全市事件处置成效。

| 事件中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件关联预案配置 |  |  |  |
| 1.1 | 事件关联预案配置 | 支持事件管理（包含事件列表、事件搜索、事件新增、事件关联预案配置、事件编辑、事件删除、事件上下线、事件详情页面查看）、事件查询权限控制、任务中心数据对接（包含事件新增接口、事件查询接口、权限控制接口、事件关联信息查询接口、事件单查询接口、事件数据看板） | 套 | 1 |
| 2 | 支撑配置 |  |  |  |
| 2.1 | 支撑配置 | 支持事件类型管理、表单配置功能、智能预案参数配置、智能预案参数接口。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 表单配置功能 | ★支持事件单信息配置功能，支持依据事件类型使用平台提供的组件，添加所需的字段、设置表单的字段展示顺序。（需提供系统功能截图或相关证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 3 | 事件运行 |  |  |  |
| 3.1 | 事件接入 | 支持外系统接入管理（包含外部系统管理、接口调用权限管理、接口调用权限校验记录、资源系统管理）、外系统接口校验、外系统事件接入、同一事件单多次上报处理、事件更新、外系统撤回。 ★外系统接入管理需支持对不同应用的接入管理，支持新增、编辑外部系统接入配置信息，包括是否可交办配置、是否有办结权限配置、关联组织配置、是否推送日志配置、是否查询日志通知配置；支持根据系统名称、代码、用户状态筛选查询外部系统接入配置信息并可启用、停用对应配置。（需提供系统功能截图或相关证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 3.2 | 事件流转 | ★需提供流转配置功能，以支撑多场景下的对接业务需求。支持以列表形式展示配置信息，支持配置事件流转的基本信息，支持以api和kafka两种配置模式，支持入口处理方式的配置，包括入口链路配置和入参映射配置，支持业务处理链路配置能力，支持出口配置，包括新增、编辑出口配置信息。 （需提供系统功能截图或相关证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 3.3 | 事件处置 | 支持处置过程回传解析器配置、处置过程回传、外系统接口调用。 | 套 | 1 |
| 3.4 | 全量事件汇聚 | 支持全量事件汇聚、全量事件处置过程汇聚。 | 套 | 1 |
| 3.5 | 事件单数据维护 | 支持数据订正、事件单删除。 | 套 | 1 |
| 3.6 | 事件查询 | 支持事件单信息查询接口、处置过程查询接口、区划信息查询接口、对接日志查询、外部系统事件及待办查询接口、对接日志查询接口。 | 套 | 1 |
| 4 | 消息服务 |  |  |  |
| 4.1 | 支持消息接口管理 | 支持消息发送接口、消息发送状态查询接口、消息列表查询接口、消息撤回接口。 | 套 | 1 |
| 4.2 | 消息路由 | 支持通过路由规则动态规划消息的传输路径。 | 套 | 1 |
| 4.3 | 消息重试 | 支持对发送失败的消息进行重新发送的机制。 | 套 | 1 |
| 4.4 | 消息限流 | 支持采用限流策略进行处理 | 套 | 1 |
| 4.5 | 消息通知配置 | 支持推送配置管理、黑名单管理、消息统计管理（包含消息发送列表展示、渠道发送统计、系统发送统计、拦截记录列表、拦截记录统计分析） | 套 | 1 |
| 4.6 | 渠道对接服务 | 支持渝快政对接、数字工作台通知对接。 | 套 | 1 |

1.5智能预案

智能预案系统作为现代城市治理中的核心技术组件，其核心价值在于通过一系列精细化的功能设计和高效运作机制，实现对复杂事件的全面、协同和智能化管理。

| 智能预案 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同预案 |  |  |  |
| 1.1 | 协同预案视图 | 支持协同预案列表、协同预案查询。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 协同预案管理 | 支持创建协同预案、编辑协同预案、协同预案导出、协同预案导入、复制协同预案、调试协同预案、新增调试事件、删除协同预案。 | 套 | 1 |
| 1.3 | 协同预案状态管理 | 支持协同预案上线、协同预案下线、协同预案升级。 | 套 | 1 |
| 1.4 | 协同预案驱动协议 | 支持协议标准参数、协议扩展参数、编辑协议扩展参数、删除协议扩展参数。 | 套 | 1 |
| 1.5 | 协同预案流程编排 | 支持流程开始组件、流程结束组件、流程线组件、派发节点组件、自动节点组件、排他网关组件、并行网关组件、包容网关组件、泳道组件、预案编排操作。 | 套 | 1 |
| 1.6 | 协同预案调度规则 | 支持协同预案调度规则引擎、自动签派功能包、分派功能包、受理功能包、通用处置功能包、批量处置功能包、复核功能包、事项流程处置功能包、基于事项组织获取包、评价功能包、等待同步节点、自定义功能包、业务事项同步功能包、业务事项异步功能包、自动批量抄送办件功能包、自定义线规则配置、业务事项输出线规则配置、支持节点扩展属性配置。 | 套 | 1 |
| 1.7 | 协同预案时限配置 | 支持预案内全局时限配置、预案内分派时限配置、预案内处置时限配置、预案内复核时限配置。 | 套 | 1 |
| 1.8 | 协同预案关联事件源 | 支持事件源绑定、事件源解绑、事件情形条件、协议参数映射。 | 套 | 1 |
| 1.9 | 异常数据统计 | 支持异常任务统计视图、查询异常任务信息、异常任务发起重试。 | 套 | 1 |
| 1.10 | 调试协同预案 | ★支持通过选择协同预案已绑定的事件源中接入的事件，对当前预案配置进行调试。（需提供系统功能截图或相关证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
| 1.11 | 协同预案组件 | 流程线组件，支持将流程中各节点进行串联，定义了处置流程的先后顺序。 ★派发节点组件，可通过节点类型选择派发任务类型（包含等待分拨、等待处置、等待复核、等待同步及自定义节点），支持通过调度部门策略确定调度系统、处置系统和调度部门。（需提供系统功能截图或相关证明材料，并加盖投标人公章） 排他网关组件，支持通过输入线规则，排除不满足规则的流程，仅选择一条符合规则的流程向下驱动。 并行网关组件，支持同时驱动网关后编排的所有流程向下驱动。 | 套 | 1 |
| 2 | 调度引擎 |  |  |  |
| 2.1 | 调度引擎 | 支持调度原子能力、调度业务事项能力。 | 套 | 1 |
| 3 | 处置工作流管理 |  |  |  |
| 3.1 | 处置工作流管理 | 支持待我处理任务管理、我已处理任务管理、任务查询服务。 | 套 | 1 |
| 4 | 平台时限管理 |  |  |  |
| 4.1 | 平台时限管理 | 支持平台全局时限配置、平台分派时限配置、平台处置时限配置、平台复核时限配置。 | 套 | 1 |
| 5 | 资源配置 |  |  |  |
| 5.1 | 组织管理集成 | 支持组织数据接入、组织视图、条线管理。 | 套 | 1 |
| 5.2 | 人员管理集成 | 支持人员对接。 | 套 | 1 |
| 5.3 | 外部系统对接 | 支持系统管理、接口管理。 | 套 | 1 |
| 5.4 | 支撑管理 | 支持菜单管理、权限管理、角色管理、授权管理。 | 套 | 1 |

1.6指标管理

通过灵活可配置的指标定义及开发快速实现指标创建，为1个市级中心、41个区级中心创建七大板块指标体系，为各场景提供多维度的指标数据及指标管理服务，主要包括指标目录管理、指标数据挂接、指标服务、系统管理四大功能模块。

| 指标管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指标目录管理 |  |  |  |
| 1.1 | 指标目录管理 | 支持指标目录（包括指标目录查询、指标目录节点编辑和删除、指标目录子节点新增和删除）、指标基础配置（包括指标检索、指标导入模版下载、指标批量导出、指标批量导入、指标新建和删除、指标基本信息配置、指标数据信息配置、指标统计信息配置、指标挂接数据切换、指标标签分组管理、指标标签管理、指标标签标记功能、子指标管理）。 | 套 | 1 |
| 2 | 指标数据挂接 |  |  |  |
| 2.1 | 指标数据挂接 | 支持指标静态数据挂接（包括静态数据录入、静态数据集录入、静态数据挂接设置）、指标SQL数据挂接（SQL挂接数据源管理、SQL语句编辑、SQL语句预览、SQL执行记录查询、SQL定时执行、SQL数据挂接设置）。 | 套 | 1 |
| 3 | 指标服务 |  |  |  |
| 3.1 | 指标服务 | 支持服务应用对象管理（包括服务应用对象新增和删除、服务应用对象密钥授权、服务应用对象服务鉴权）、指标服务接口（包括接口文档在线展示、指标列表查询接口、指标值查询接口）。 | 套 | 1 |
| 4 | 系统管理 |  |  |  |
| 4.1 | 系统管理 | 支持应用免接登录、指标用户对接（包括指标用户检索、指标用户信息维护、指标用户冻结、指标用户数据权限管理、渝快政用户接入）、指标菜单管理（包括指标菜单新增和删除、指标菜单下级菜单管理）、指标角色管理（包括角色新增和删除、角色用户管理、角色授权管理、角色导出和导入）、指标数据字典管理（字典新增和删除、字典配置导出和导入、字典缓存刷新功能）。 | 套 | 1 |

1.7考核管理

考核管理系统指在帮助组织进行全面、高效的单位指标评估和管理。该系统具有良好的灵活性，该系统具有目标设定与追踪，实时反馈、考核、数据分析等功能，系统适应各种规模和类型的组织。。

考核管理系统实现关联指标，反映考核完成情况；实现考核任务、考核监控、考核反馈的一体化管理。

通过考核系统将考核流程复杂等问题梳理成“考核任务”方式进行数字化管理，协同各业务部门过程可跟踪、有记录，实现考核数字化。

| 考核管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考核方案 |  |  |  |
| 1.1 | 考核方案 | 支持考核方案(包括考核方案分类、考核方案列表)、发布考核、我的考核、考核报告、考核评价、指标系统对接、可视化对接、接口对接。 | 套 | 1 |

1.8低代码开发

低代码开发需要提供流程引擎、规则引擎、页面引擎、报表引擎、集成引擎、数据中心等核心引擎，并提供表单设计器、流程设计器、规则设计器、视图设计器、页面设计器、报表设计器、集成管理服务、组织管理服务、权限管理服务等全方位可视化设计器。

| 低代码开发 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心引擎 |  |  |  |
| 1.1 | 核心引擎 | 支持业务模型核心引擎、应用支撑核心引擎。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 应用支撑核心引擎 | 系统支持通过AI智能实现业务数字化，开发人员通过对话或拍照即可快速构建业务应用，业务人员通过AI智能实现业务数据分析。 | 套 | 1 |
| 2 | 表单设计器 |  |  |  |
| 2.1 | 表单设计器 | 支持基础控件包、布局控件包、系统控件包、高级控件包、多表单模块、多端支持、自定义控件扩展、自定义按钮扩展、表单版本控制、表单外链。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 系统控件包 | 业务流程支持多表单，支持通过基于一个模型构建多种展现形式表单，表单可来源于系统自有模型构建，也支持外挂第三方系统表单，并支持在流程阶段选择不同场景用不同表单。 | 套 | 1 |
| 3 | 业务数据模型模块 |  |  |  |
| 3.1 | 业务数据模型模块 | 支持数据建模模块、业务方法模块、数据校验模块。 | 套 | 1 |
| 4 | 流程设计器 |  |  |  |
| 4.1 | 流程设计器 | 支持流程建模、流程建模可视化工具、流程版本管理、流程路由、父子流程、系统活动、流程内置系统接口与事件、流程时限控制、流程消息、流程日志与留痕、业务流程拓展、流程模版、流程运行模拟、流程预警提示、流程效率分析。 | 套 | 1 |
| 4.2 | 流程建模可视化工具 | 设计系统支持通过拖拉拽方式配置流程，在业务流程设计完成之后，设计人员可直接通过流程设计工具、无需在前台发起流程即可完成流程仿真测试。进行仿真运行测试时，测试模式支持手工运行、自动运行模式，在确定模式之后，可模拟填报数据，填报完成之后系统可查看流程执行全过程。 业务流程支持父子流程，用户可通过图形化页面配置父流程到子流程的启动方式、发起环节是否自动提交，父流程数据映射到子流程中，支持通过主表、子表进行映射，在数据映射时支持父流程数据单向映射到子流程，也支持父子流程数据双向映射配置。 在业务流程审批中，存在一人多岗在流程中重复出现需要多次审批，通过可视化配置重复审批节点自动化批复策略，支持判断是否“发起人”、是否“前一活动处理”、是否“处理过流程”，并在重复审批时可选择是否启用后审批自动处理策略。 | 套 | 1 |
| 5 | 规则设计器 |  |  |  |
| 5.1 | 规则设计器 | 支持业务规则设计、规则状态跟踪、数据操作规则、定时作业、异常终止节点、业务规则日志、触发映射联动规则。 | 套 | 1 |
| 6 | 视图设计器 |  |  |  |
| 6.1 | 视图设计器 | 支持数据视图功能、多视图功能、多表联动展示。 | 套 | 1 |
| 7 | 报表设计器 |  |  |  |
| 7.1 | 报表设计器 | 支持报表模版、报表设计可视化、数据台账、业务数据报表、报表集成。 | 套 | 1 |
| 8 | 页面设计器 |  |  |  |
| 8.1 | 页面设计器 | 支持组件化页面设计器、页面单点登录、自定义页面组件、第三方页面组件支持。 | 套 | 1 |
| 9 | 打印设计器 |  |  |  |
| 9.1 | 打印设计器 | 支持打印模版、打印模版自定义、套打功能、批量打印二维码、多打印模版支持。 | 套 | 1 |
| 10 | 业务集成模块 |  |  |  |
| 10.1 | 业务集成模块 | 支持集成适配器、自定义拓展适配器、跨系统调用、集成调试、第三方系统事件。 | 套 | 1 |
| 10.2 | 集成适配器 | 系统提供可视化业务规则设计，支持可视化方式配置和编码方式配置。业务规则支持配置系统内部应用间、外部系统之间的数据交互规则、定时触发规则。数据交互规则支持多个动作节点、逻辑节点、通知节点配置，在配置可调用主表、子表数据进行数据传递；定时触发规则可设置生效时间、规则执行周期（每天、每周、每月、每年、自定义等），也可结合数据模型中字段设定触发动作，并可设定业务终止执行时间。并可查看业务规则被引用情况，提供业务执行详细日志。 | 套 | 1 |
| 11 | 组织管理模块 |  |  |  |
| 11.1 | 组织管理模块 | 支持组织维护功能、组织同步、岗位角色、多组织服务、工作交接。 | 套 | 1 |
| 12 | 系统综合管理模块 |  |  |  |
| 12.1 | 系统综合管理模块 | 支持应用常规管理、应用维护管理、应用授权管理、第三方应用整合、系统使用分析。 | 套 | 1 |
| 13 | 权限管理模块 |  |  |  |
| 13.1 | 权限管理模块 | 支持系统权限、应用权限、菜单权限、组织权限、表单权限、流程权限、数据权限、临时管理权限。 | 套 | 1 |
| 14 | 应用中心 |  |  |  |
| 14.1 | 应用中心 | 支持业务模型、报表应用、第三方应用接入、应用分组管理、应用设置、应用回收站。 | 套 | 1 |
| 15 | 应用模版库 |  |  |  |
| 15.1 | 应用模版库 | 支持应用模版管理、应用模版库、应用资产库。 | 套 | 1 |
| 16 | 移动接入 |  |  |  |
| 16.1 | 移动接入 | 支持移动端扫码登陆、移动端组织同步、移动端单点登录、移动端消息待办。 | 套 | 1 |

### 3.数据资源建设

#### （1）数据治理

包括需求梳理、数据探查、数据接口、数据汇聚。

#### （2）数据资源建库

业务库：根据业务系统需要，建立市级和区县级业务库，包括事件流转业务库、任务业务库、事件预案业务库、日常运行业务库。

专题库：建立市级和区县级专题库，包括城市运行体征指标专题库和事项权责专题库。

#### （3）数据资源建仓

包括模型设计、模型建设、模型测试验证、数据模型管理等。

### 4.开发期安全咨询服务

对数字化城市运行和治理中心系统1.0进行体系化安全服务，开展系统梳理服务、漏洞扫描服务、渗透测试服务、基线核查服务、安全加固服务、数据安全分类分级服务、应急响应服务、重要时期特殊保障、本地护网行动支撑等工作，具体服务需求如下：

| 体系化安全服务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统梳理服务 | 梳理内容包括但不限于：资产类型、IP、操作系统、提供服务的端口、对外提供的服务、服务所用的中间件等信息。对于在互联网上发布的资产，要求能挖掘子域名、子域名IP地址同网段的所有资产，以及其他关联性资产，要求最大化发现可能存在的孤岛资产和风险。针对无用服务、端口、闲置资产以及老旧资产等，及时完成资产更新，释放闲置资源。 | 项 | 1 |
| 2 | 漏洞扫描服务 | 定期对指定的主机系统、应用前端等进行安全巡查，包括系统账号、恶意程序检测（病毒、木马等）、操作日志、端口开放情况、组件及服务安全状态检测。 | 项 | 1 |
| 3 | 渗透测试服务 | 对网络中的关键信息系统进行全面深入的模拟黑客攻击测试，从而找出信息系统中存在的缺陷和漏洞；能够清晰了解目前业务系统的安全短板，以便采取必要的防范措施。然后以渗透测试结论为依据，对整个信息系统中的高危漏洞进行安全加固。经过上述一系列系统信息安全建设，能够在很大程度上提高信息系统的系统安全性和业务连续性，使之能够更好的为广大用户服务。 | 项 | 1 |
| 4 | 基线核查服务 | 根据相关标准或规范，对用户的硬件资产（如主机设备、网络设备、安全设备、办公终端等）和软件系统（如操作系统、数据库、中间件和常用服务协议等）进行安全配置的核查，识别出现有安全配置与普适性规范或行业规范的安全配置要求之间的差距，并提供相关优化建议。输出《基线核查报告》等。 | 项 | 1 |
| 5 | 安全加固服务 | 通过工具扫描+人工分析的方式，对操作系统、数据库、网络设备、安全设备等进行漏洞排查，并针对发现的漏洞给出对应的修复加固措施。 | 项 | 1 |
| 6 | 数据安全分类分级服务 | 按照网络安全法、数据安全法等法律法规要求和项目需求针对数据字典开展分类分级，确定重要数据保护目录，对列入目录的数据进行重点保护，并输出报告。 | 项 | 1 |
| 7 | 应急响应服务 | 在遇到网络安全攻击时，第一时间予以响应，协助单位采取紧急措施、将业务恢复到正常服务状态，并调查、分析、研判安全事件发生的原因。 | 项 | 1 |
| 8 | 重要时期特殊保障 | 在春节、五一、国庆、重要政府活动及会议间提供组织架构设计、安全评估、指导修复、积极防御、实时监测、安全值守、响应处置等一系列安全服务。 | 项 | 1 |
| 9 | 本地护网行动支撑服务 | 护网行动间提供组织架构设计、安全评估、指导修复、积极防御、实时监测、安全值守、响应处置等一系列安全服务。 | 项 | 1 |

### 5.集成实施

包括提供实现应用开发目标而开展的硬件、成品软件、能力组件、数据、应用系统等之间的集成实施的服务。

### 6.标准规范编制

根据国家及重庆相关文件要求，为了规范城市运行和治理中心事件的响应、处理和反馈过程，着力围绕平台标准化建设过程中包含的信息安全、事件流转标准流程等编制相关标准及规范，形成了包括总体规范、技术类规范、安全类规范、管理类规范的33个标准规范。具体需求如下表所示：

| 序号 | 标准规范制度型 | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总体规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 标准化指南 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 大屏开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 技术对接指南 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 业务协同网关开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 事项中心开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 任务中心开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 事件中心开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 智能预案开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 指标管理开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 低代码开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 考核管理开发及接入规范 | 项 | 1 |
|  | 技术类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 多跨事件配置操作指南 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 系统账户安全管理办法 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 信息安全事件管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 外包运维服务商管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 信息系统网络和系统安全管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 密码使用管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 应急预案管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 安全审核和安全检查管理办法 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 信息系统授权管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 信息系统安全操作规定 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 网络信息安全教育和培训制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 信息系统介质安全管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 信息系统变更管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 数据备份与恢复制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 操作系统安全配置指南 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 人员管理规定 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 第三方人员安全管理制度 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 防病毒管理办法 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 安全编码标准规范 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 密码应用标准规范 | 项 | 1 |
|  | 安全类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 管理员敏感操作规范 | 项 | 1 |
|  | 管理类规范 | 重庆市三级数字化城市运行和治理中心 应用接入三级中心的工作流程 | 项 | 1 |

### 7.开发期其他情形

#### （1）市级治理中心保障和服务

为保障市级事件贯通和支撑日常运行，提供业务专家服务、系统使用技术支撑、重点活动保障服务。

#### （2）区县治理中心保障和服务

为保障区县治理中心常态化运行、事件贯通和支撑日常运行，提供指导推进区县治理中心建设、指导区县治理中心常态化运行、重点活动保障服务。

（3）事件贯通支撑服务

为市级部门提供32个事件贯通支撑服务，为区县提供41个事件贯通支撑服务。

### 8.应用开发设计

根据数字重庆建设有关要求，结合项目实际需求，完成深化应用开发设计方案。

### 9. 网络安全等级保护测评

由投标人委托独立第三方测评单位，提供等级保护测评服务。

（1）按照信息安全等级保护定级标准和工作要求，开展信息系统安全等级保护系统梳理和定级工作，协助完成定级报告，并协助完成到公安机关的备案工作。

（2）按照国家等级保护相关标准和要求，开展信息系统安全等级保护测评工作，找出系统现状与相关标准要求之间的差距，遵循适度原则，提出切实可行的整改建议，完成等级保护测评报告。

### 10.密码应用安全性评估

由投标人委托独立第三方测评单位，提供密码应用安全评估服务。

（1）密码应用安全服务构建了一个具可用、高安全的商用密码服务能力，满足了第三级密码应用基本要求，为应用系统提供了密码技术支撑服务。

（2）为业务使用单位提供可靠的密码服务，确保使用单位业务应用稳定、可靠运行，满足数字化城市运行和治理中心数据安全和业务安全需求，有效提升数字化城市运行和治理中心密码安全防护水平。

### 11.其他技术要求

#### （1）与周边应用的关系说明

投标人需清晰阐述与周边应用关系说明方案，包含但不限于重庆市一体化智能化公共数据平台—公共数据资源管理系统1.0版、渝快政、渝快办1.0版、六大系统、乡镇（街道）一体化治理智治平台。

※投标人开发的系统须在签订合同后三个月内完成与渝快政、重庆市一体化智能化公共数据平台—公共数据资源管理系统1.0版、乡镇（街道）一体化治理智治平台对接。投标时需提供承诺函。如中标后无法实现对接，采购人有权取消其中标资格。

#### （2）总体要求

包括但不限于总体架构、业务架构、数据架构、网络架构等，需满足采购人及数字重庆建设“1361”总体架构要求。

- 项目商务需求

一、开发建设期及服务地点

（一）开发建设期：采购合同签订之日180 个日历日内完成本项目开发建设并达到最终验收标准。

（二）服务地点（含驻场）：重庆市数字化城市运行和治理中心（重庆市江北区永平门街6号）。

二、施工组织要求

### （一）项目管理要求

1.中标人应签署《廉洁履约承诺书》作为合同附件，将廉洁履约纳入合同范围，中标人承诺在项目履行过程中严格按照相关要求约束自身行为，并自愿承担违反廉洁履约承诺的相应后果。

2.中标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保项目实施质量。

3.中标人应接受采购人委派的监理机构、审计机构的监督，提供包括但不限于业务系统架构、技术架构、数据接口、消息服务接口和类型、系统接口和类型、业务流程、业务分类、基础数据、业务数据、定制开发代码等项目资料信息并配合系统对接、联调等相关工作，不得以保密、分权分域、知识产权或其他理由拒绝。

4.中标人对提供的所有软件开发、软件购置及其他保证系统完整性的相应工作和项目质量负责。在项目开发建设过程中（从开始供货、安装测试、软件验收直至售后服务）严格执行本招标文件、项目开发建设合同中有关的技术、商务条款，若招标文件与项目开发建设合同的条款存在冲突的以项目开发建设合同为准。

5.中标人选用的硬件设备和系统软件，如达不到测评和验收要求的，应无条件更换并不得拖延验收时间。

6.中标人应依规安全建设、安全施工，遵守网络安全、数据安全和运行维护等相关制度，对项目实施过程中所有安全生产、施工人员人身安全等事项负责。

7.中标人应就本项目及其实施相关的技术、管理、控制等各方面问题向采购人提出建议，供采购人参考。

8.中标人应当接受和配合相关部门对项目建设情况进行监督检查及绩效评价。

9.本项目所有涉及第三方产品的采购、安装、调试均由中标人负责完成，并保证其正常运行和售后服务，且承担因此而发生的一切费用。中标人有义务为采购内容提供支持，包括但不限于产品相关技术文档、软件接口规范说明的提供，中标人不得拒绝或收取额外费用。

### （二）信息安全要求

1.中标人必须遵守采购人的各项规章制度，规范组织开发建设工作，制定切实可行的措施保障计划，还应积极配合采购人完成信息安全主管部门对本项目系统信息安全所涉及的监督检查。

2.中标人应确保本项目的系统不会被植入任何病毒、后门或类似的代码和工具。如果发现系统被植入病毒、后门或类似代码和工具，中标人应及时协助采购人进行清除或降低其影响。

3.未经采购人的事先许可，中标人不得在用于提供服务的软件中插入任何会禁用或通过其他方式关闭服务的全部或任何部分的任何代码。

### （三）人员要求

本项目属于复杂的信息化开发建设项目，投标人需要配备专业技术开发人员进行应用的建设管理、设计、施工及研发等工作，且技术开发人员的数量应满足项目的建设需要。中标人应选派具有丰富信息化经验的专业技术工程师，结合其在基础硬件、应用软件开发与实施方面的经验，提出较详细的应用实施计划，制定软硬件系统需求调研、系统分析和开发、实施、初步验收、试运行期、终验（竣工验收）等各项规范。

投标人中标后应向采购人提供项目组成员的组成情况，包括但不限于人员职责、分工、人员数量等，以及驻场技术开发人员在投标单位缴纳的最近一个月社保证明复印件。所配置的项目组成员应听从采购人的项目协调和调度工作，上述人员一经确定，未经采购人书面同意不得擅自变更。所有人员涉及的相关费用均由中标人承担，采购人不再另行支付任何费用。项目组成员要求如下：

1.应用建设技术开发人员配置

1.1建设人员总体配置要求

建设人员总体配置应符合本项目开发建设的需求，项目经理应具有丰富的大数据相关应用开发建设经验。应用系统建设应配置软件相关专业技术人员；安全服务建设应配置信息相关专业技术人员；数据资源建设应配置数据相关专业技术人员。

1.2开发建设期驻场人员配置

中标人须配置 50 名及以上项目小组开发人员（其中：1人为项目经理，1人为项目技术负责人，1人为项目安全负责人）在采购人指定地点驻场服务，完成本次开发建设内容，按照采购人要求参加工作例会，负责技术培训，提供项目整体实施的技术方案，对项目实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。中标人对派出的所有人员的驻场行为负责，如因任何驻场人员的失职、失误及其他行为给采购人造成的损失均由中标人承担责任。

2.质量保证期人员配置

2.1质量保证（控制）小组

中标人应成立不低于 5 人的质量保证（控制）小组，以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，分析应用内存在的质量问题，审查应用的质量活动，给出质量审查报告。就应用是否遵循已制定的计划、标准和规程，向项目经理及有关人员提供反映产品和过程质量的信息和数据，使能了解整个应用生存周期中工作产品和过程的情况，提高应用透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。

质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审查报告向项目经理及有关人员提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审查周报或者审查月报向项目经理提供过程和产品质量数据，并与应用组协商不符合项的解决办法。质量保证小组的审查范围主要包括：

（1）应用的进度是否按照应用计划执行，用户需求是否得到了用户的签字确认，软件需求是否正确的反映了用户的需求，是否将每一项用户需求都映射到软件需求；

（2）系统设计是否完全反映了软件需求；

（3）实现的软件是否正确的体现了系统设计；

（4）测试人员是否进行了较为彻底的和全面的测试；

（5）客户验收和交接清单是否完备；

（6）对于系统运行中出现的问题，技术人员是否记录了详细的维护记录；

（7）配置管理员是否按照配置管理计划建立了基线，是否严格控制变更过程，是否对配置库进行了维护。

2.2质量保证期内驻场人员

项目终验结束之日起，中标人配置  3 名及以上技术开发人员，在采购人指定地点驻场服务，完成成品软件和定制开发系统的运维维护和安全等工作。内容包含但不限于：应用系统应急事件的响应和处理、应用系统的运维维护和日常操作、安全监控、安全防护等。

三、验收标准

### （一）软件开发

1.中标人应向采购人提交详细的软件系统开发和实施计划。包括人员组织、进度计划、质量保证计划等。

2.中标人负责提供本项目中的应用软件系统的开发及部署。

3.中标人应完成合同规定的软件系统的开发工作，要求分阶段向采购人提供以下资料（需电子版）并通过审核：

①软件开发计划；

②软件需求规格书；

③深化设计（详细设计）；

④测试计划和用户使用文档。

4.在完成软件系统的开发工作后，中标人应在采购人要求的时间内完成安装调试和培训工作。

5.中标人应合理安排开发建设计划，定时提交项目进度情况报告。

### （二）初步验收

中标人完成系统功能建设内容后，向采购人申请进行项目初步验收。采购人组织开展初步验收工作。初步验收通过后，签署初步验收报告。验收条件及内容参照《关于印发〈重庆市市级政务信息化建设项目验收工作指南（试行）〉等3个指南的通知》（渝大数据发〔2022〕51号）的验收条件及内容进行制定，若重庆市大数据发展局制定了最新标准，则按照最新验收标准执行。

1.初步验收必要条件：

1.1合同约定的产品均符合安全相关要求，相关应用系统性能符合本应用性能要求；合同约定的应用、安全等系统功能已按照批准的开发方案完成建设任务，经测试合格且能满足系统运行的需要。

1.2应用管理符合相关规范制度要求。

1.3合同和补充合同约定的其他条件。

1.4初验资料应完整规范，且初验申请须通过采购人审核。验收结果是否通过以采购人审核意见为准。

2.验收内容

2.1应用是否按照开发方案以及招投标文件、合同进行建设，应用的变更或者调整是否履行备案程序。

2.2应用实施中强制性标准的执行情况。

2.3应用中定制化软件开发内容功能点或功能项与合同约定的一致性是否符合相关标准。

2.4应用的功能、性能、安全等技术指标满足合同要求和批准的应用开发方案要求。

2.5应用开发质量等情况。

2.6应用与批准的建设计划、资金支付计划的匹配程度、合规性。

2.7应用建设是否符合数字重庆建设工作要求。

2.8应用有关文件资料的完整性和规范性，是否符合档案管理相关规范。

2.9应用相关的测试报告、需求规格说明书、深化设计（详细设计）、建设总结、数据库设计、数据字典、会议纪要、周报等文件准确性、合规性和完整性。

2.10应用实施、运行中相关管理制度是否建立健全，管理人员和操作人员是否达到熟练操作的程度。

2.11应用是否建立质量保证和售后服务体系，承建单位是否采取必要措施，方便系统的扩容和升级。

### （三）试运行期

1.初步验收后，即可进入试运行期，试运行原则上不低于 90 天，试运行期间系统应保持连续正常的运行。试运行期间如果出现影响系统正常运行的重大故障或功能缺陷，中标人应立即进行修复或更换相应设施设备，试运行期从修复之日起重新开始计算。中标人应详细说明其试运行保障计划。采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

2.运行期间要求做好系统运行情况记录。

3.中标人负责解决系统试运行期间出现的各种故障。在试运行期间，出现非最终用户因素导致的系统故障的，采购人有权要求中标人进行更换或修复，所发生的费用由中标人承担。试运行合格后，可进行系统交付验收。

4.系统试运行合格后，中标人提交试运行报告和终验申请，就试运行阶段所出现的问题进行总结归纳，并报送给采购人。扼要说明申请系统验收的准备情况和系统所具备的验收条件。中标人在提交终验申请报告时，必须按合同书的有关规定，交付相关的技术文件。

### （四）终验（竣工验收）

试运行合格后，采购人根据中标人申请，按照招标文件中的有关规定和程序，进行终验。中标人须配合采购人完成终验相关工作，按照采购人要求提供终验资料、编制终验报告、参加终验验收会。中标人提供过的终验文件应至少包括项目基础资料、实施方案、工作总结、技术总结、配置指导说明、技术变更资料（若有）、会议纪要、洽商记录等，以及采购人终验要求提供的其他资料。

试运行期间若发生与技术要求不符或与初验记录不一致的情况时，中标人应负责解决问题，否则不予终验。属于中标人工作严重失职造成较大损失的，将追究其单位及人员的责任并要求赔偿损失。项目终验条件：

1.应用批复的建设内容已全部完成。

2.终验资料应完整规范，且终验申请须通过采购人审核。

3.完整提供本项目所有定制开发的源代码，并在采购人指定的开发环境（设备）中部署，并能正常运行，实现合同规定的系统功能，同时提供项目所有开发环境的详细说明。

4.技术要求与采购合同一致，功能及性能指标达到规定的建设标准；

5.各种设计、实施等技术文档齐全、规范，验收资料完备，符合相关要求；档案管理还应符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的有关规定。

6.系统的功能、性能等技术指标满足合同及设计要求，且通过测评机构对系统功能性、兼容性、易用性、可靠性等方面的测试。系统建设、数据处理需通过具有资质的第三方测评机构的网络安全等级保护测评（三级）和密码应用安全性评估机构的评估。

7.系统建设和数据处理应符合网络安全、数据安全、密码安全等相关要求。

8.外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具（若有）符合知识产权相关政策法规的要求。

9.已完成对使用单位相关人员的技术培训，系统的主要使用人员应能够独立操作使用。

10.系统已完整、准确形成数据目录（若有），并依法依规开展共享、开放。

11.如有必要，应用开发其他部分中的评测内容单独进行验收。

12.验收结果是否通过以采购人审核意见为准。

四、质量保证

### （一）质量保证目标

能够保质保量完成本项目的开发及实施任务，能够让产品最终展现形式满足采购人需求，能够在使用中得到应有的功能体现。

### （二）确立质量标准体系

中标人建立适当的质量衡量标准进行应用质量管理的前提性的关键性工作。根据在实施应用方面的整体战略规划与应用实施计划，召集应用实施各相关主体进行讨论与沟通，制定完整、科学、合理、具备较强可实施性的应用质量标准体系，用于衡量应用质量。衡量应用质量标准的指标一般包括应用涉及范围、应用具体的实施步骤、应用周期估计、应用成本预算、应用财务预测与资金计划、应用工作详细内容安排、质量指标要求以及客户满意度等。

### （三）对应用实施进行质量监控

在应用执行过程中采取有效措施来监控应用的实际运行。在应用实施过程中，根据要求收集应用实施过程中的相关信息，观察、分析应用实施进程中的实际情况以便监控。为了达到有效监控应用的目的，可以利用的监控措施与沟通渠道包括：

1.正式的监控与沟通渠道，例如应用进度报告、应用例会、里程碑会议、各种会议纪要等。

2.非正式的监控与沟通渠道，例如与应用小组成员或最终用户进行交谈与讨论，与采购人进行非正式的交流等。

### （四）将实际与标准对照

把应用实施过程中的实际表现与应用质量衡量标准进行比较，分析出差异。通过对应用实施相关衡量指标的综合分析，为客观评价应用质量状况提供依据，帮助应用决策人员迅速、有效地对应用的实际进展情况进行监控与管理，从而可以根据需要采取有效措施来保证应用实施接着既定的轨道运行。

### （五）纠偏纠错

根据具体情况采取合理的纠正措施。经过比较与分析，如果发现偏差，就要采取适当的措施进行纠正，让应用实施回到正轨。可供选用的纠正措施包括：重新制定应用计划、重新安排应用步骤、重新分配应用资源、调整应用组织形式、调整应用管理方式等。

### （六）质量保证活动

质量保证（控制）小组通过以下活动来确保本应用质量：制定软件应用质量保障计划、检查设计文档、监控代码开发、代码走查、监控软件测试、进行质量检验等。

### （七）质量保证期

自项目竣工验收合格之日起，为本项目成品软件和定制开发系统提供 壹 年免费运维服务，硬件产品（若有）属于国家“三包”范围的，其产品质量保证不得低于“三包”规定。

五、售后服务

### （一）服务响应

中标人在质量保证期内提供7×24小时电话值守，紧急情况应立即做出响应；一般问题应在30分钟内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需更高能力工程师支持，具有解决故障能力的工程师应在接到服务请求后3小时内到达用户现场提供现场技术服务，并在8小时内完成处理；较为复杂问题处理时限应不超过2天；特殊或系统性问题应在用户规定时限内完成，且处理时限最多不超过10日。无法在1天内完成处理的故障问题，中标人应提供临时保障方案，确保基本业务工作正常进行。

### （二）系统故障处理及加固

如果系统发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足竣工验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的模块，所有涉及的费用均包含在本次投标人的报价中。在使用中发现软件系统存在缺陷的，采购人有权要求中标人进行整改升级处理。所有升级完成后，如出现相关系统或服务运行异常等不良影响的，中标人须负责为采购人恢复受影响系统或服务至正常运行。此外，如中标人推出技术升级程序或系统补丁程序，中标人应在升级程序推出后15日内到现场为采购人提供升级服务，不得另行收取费用。

### （三）系统功能扩展升级

当采购人主动提出系统功能扩展或优化完善及升级开发工作时，中标人应组织相关技术人员评估需求，由中标人提供代码开发工作量，经双方确认后可纳入新增需求及对应工时清单，并在约定时限内完成相关功能设计和开发任务。其中，中标人为处理本条上述第（二）款所述的“系统故障处理及加固”问题，所开展的系统升级或加固设计开发工作，是中标人必须承担的售后服务义务，故不得作为采购人主动要求的系统功能扩展升级开发工作量进行计算。

### （四）应用保障服务

采购人开展日常系统应急处置及演练、关联系统建设、系统功能测试/检测、重大工作应用保障等活动时，中标人须根据采购人或用户约定时间及保障服务等要求，派出相关专业技术人员及项目建设人员予以配合。提供事前筹备、事中保障、事后跟踪等服务。

### （五）技术支援服务

当采购人计划开展与本项目相关的后续系统升级、改造、扩建等系统建设工作时，如采购人向中标人提出相应请求，中标人应在要求的时限内组织技术专家团队为采购人提供相关系统建设工作所需的设计、咨询、技术审查、本项目相关开发培训及本项目建成系统联调等技术服务工作。

### （六）安全技术保障服务

当系统出现网络安全、数据信息保密安全威胁等事件时，以及特殊时期，中标人在接到采购人请求后，应立即组成专家技术服务小组达到采购人现场，为采购人提供应急处置和技术支援服务。

### （七）技术资料服务

中标人为采购人提供保证软件正常运行的必要技术资料（含技术和商业机密的除外）。为采购人提供有关产品知识、操作手册、技术文档等资料。常用资料应提供纸质文档和电子文档，保证资料方便共享，并对采购人如何访问该电子资源进行必要的培训。

六、考核办法

为保障系统建设服务质量和系统安全稳定运行，在合同约定的范围内，中标人严格遵守服务质量承诺及相关管理规定，对于违反服务质量承诺和服务水平约定造成服务质量下降的进行考核。考核内容包括重大安全事故情形、开发建设时间、质量考核（包含系统安全稳定运行、安全管理等）、技术服务、满意度等5个方面。具体考核细则如下：

考核办法

第一条  为保障数字化城市运行和治理中心系统1.0（以下简称“系统”）安全稳定运行，达到研发、运用预期目的，落实协议约定合作事项，结合工作实际，制定本办法。

第二条  考核内容包括重大安全事故情形、开发建设时间、质量考核（包含系统安全稳定运行、安全管理等）、技术服务、满意度等5个方面（具体详见《考核评分表》），并可根据系统服务内容及相关工作要求具体明确与适当调整。

第三条  采购人和中标人双方应明确专人负责本项目的相关联系协调工作，涉及重大安全事故、加扣分情形，以双方工作人员确认书面文书作为考核依据。

第四条  其他涉及运行维护考核的未尽事宜，由采购人和中标人协商确定。

| 考核评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、重大安全事故情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 系统崩溃 | 发生系统崩溃、核心功能不可使用 | 因中标人单方面原因，导致服务高峰时段（工作日9:00-18:00）发生系统崩溃、核心功能不可使用，一次超过2小时的，每次扣10分。 |
| 2 | 恶劣影响 | 造成恶劣影响的 | 因中标人原因，被重庆市相关政府部门认定发生重大安全事件，造成恶劣影响的。每次扣20分。 |
| 二、开发建设时间考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 开发建设 | 对系统建设进度进行考评 | 1.若因中标人单方面导致的开发建设不能在本招标文件规定的时间内达到最终验收标准的，每延迟5个工作日，扣5分，以此类推。若中标人超过22个工作日还未能完成开发建设并达到最终验收标准的，采购人有权解除合同并追究中标人相关责任（不可抗力因素除外）。 2.合同签订后，中标人应立即安排相关人员驻场，驻场人员专业应符合招标文件要求的。若5个工作日内驻场人员不到岗的，或人员专业达不到招标文件要求的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 3.若因中标人单方面导致的未满足招标范围内重大业务需求功能开发进度和质量要求，视情节严重，每次扣5-10分。 4. 若因中标人单方面导致的未能在约定时间完成系统与第三方系统接口的对接的，视情节严重，每次扣5-10分。 5.未按照采购人要求参加工作例会的，每次扣1分。 |
| 三、质量考核情形（包含系统安全稳定运行、安全管理等） |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 系统稳定性 | 对系统日常运行稳定性、故障处理、系统性能、用户体验等方面进行综合考核 | 1.若因中标人单方面导致的服务高峰时段（工作日9:00-18:00）发生系统宕机、崩溃、无法访问等事故，单次时长≤60分钟的，每次扣2分；单次时长大于60分钟但小于120分钟的，每次扣4分。 2.未经授权，进行违规操作的，一次扣2分；造成业务中断的，一次扣3分；影响较大，被上级机关通报，一次扣10分。 |
| 2 | 安全管理 | 对制定安全管理制度、安全管理技术手段使用、安全管理、人员管理等方面进行综合考核 | 1.未经采购人允许，中标人擅自将系统相关数据另作他用或提供给任何第三方使用的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 2.因中标人单方面原因导致系统数据泄露的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 3.被重庆市相关政府部门或重庆市电子政务云服务商扫描发现信息安全漏洞，在规定时间内未完成整改的，每次扣5分。 4.其他因中标人单方面原因导致的安全事件，视情节严重，每次扣5-10分。 |
| 四、技术服务考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 技术服务 | 对技术服务人员的售前支持、技术咨询、故障处理、系统培训、技术支持、服务态度等进行综合考核 | 1.中标人拟派的项目经理和驻场技术人员只可担任本项目的开发建设，直至本项目服务时间结束为止，否则，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同。 2.技术支持、系统维护人员不及时接听故障处理电话的，视情节严重，每次扣1-2分。 3.所有驻场人员应当实行甲乙双方双重管理，严格按照采购人规定的作息制度和要求开展相关工作。重大活动、节假日、临时专项工作未安排专人值守，每次扣5分；驻场人员无故迟到、早退、旷工一次，扣1分。 4.未在规定时间内按照要求完成派遣工作的，一次扣2分。 5.对存在的问题，经采购人指出后未按时整改的；项目开发、系统运行过程中工作不主动，经采购人反复催促三次仍不能完成工作任务的，一次扣5分。 6.开发建设期，未满足人员驻场要求的，每少1人，一次扣1分。 7.技术支持人员稳定，未经采购人同意更换人员，视人员重要程度，每次扣2-5分。 8.采购人认为不服从管理、不称职的驻场人员有权要求中标人更换，中标人应在10个工作日内将不符合采购人要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如中标人违反本条约定，则每逾期1天扣2分。 9.技术服务人员不接受采购人工作管理及中标人技术工作安排。视工作表现，每次扣1-3分。 |
| 五、满意度考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 加分标准 |
| 1 | 满意度 | 在合理化建议、知识分享、表彰表扬等方面进行加分考核 | 1.对系统管理、系统推广、运维运营等提出合理化工作建议且被采纳，每次加2分。 2.主动进行系统推广、运维运营知识、经验、数据管理等分享与总结，并对系统建设和运营产生积极影响的，每次加5分。 3.系统受到采购人上级机关通报表彰的，每次加5分。被中央媒体报道表彰的，每次加10分；被省（市）级媒体报道表彰的，每次加5分。 |
| 注：本项目采取100分评分制考核，考核由采购人组织实施，对中标人实行两个月一次考核，每次考核成绩高于或者等于90分，表明考核优秀。每次考核中考核成绩低于90分，每低1分，对中标人进行2万元违约金处罚，在合同支付款项中扣除。单次考核成绩低于70分的，中标人应承担合同金额10%的违约金，并且采购人有权解除合同，没收中标人提交的履约保证金，采购人尚未支付的款项不再支付，已支付款项有权要求退还。 |  |  |  |

七、报价要求

（一）本项目为人民币报价。投标人应根据自身的实力和对招标文件、技术条件和国家技术规范和标准的理解，结合市场行情进行自主报价。投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，一旦投标人中标不得以任何理由在合同执行期间调整价格。

（二）投标人所报的投标价格包括但不限于：完成本项目所需的系统及产品费用、定制化开发及相关服务费用、软件设计费、人工费、差旅费、住宿交通费、运输费、企业管理费、提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、风险费、办公费、技术培训费、安装调试费、利润、各种应缴税费以及文件中虽未载明但需完成本项目所产生的全部费用。

八、付款方式

- 合同签订前，中标人向采购人缴纳合同金额的2%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），质量保证期1年满后，采购人按相关程序无息退还履约保证金。

- 合同签订后，从中标人项目组开始提供服务之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的 50%；

- 项目完成初验之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

- 本项目结算审计为最终验收的一部分，项目最终验收合格（结算审计结果出具之后），采购人在收到中标人出具的发票之日起5个工作日内根据结算审计审定的金额扣除考核应扣款项后，向中标人支付剩余款项。

- 每次付款前中标人向采购人开具等额发票，采购人以转账方式向中标人支付。

九、知识产权

- 本招标项目所涉及的定制开发软件（包括但不限于所有权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等知识产权归采购人所有，未经采购人书面许可，中标人不得擅自使用或以其他方式给任何第三方提供相关信息、销售该软件的全部或部分内容。中标人须向采购人提供系统的定制开发软件（包括但不限于所有权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等全部项目资料、数据、源代码（含详细注释且可编译运行）。

- 本招标项目所涉及商业现货类产品（成品软件），成品软件的源代码和知识产权按采购人的相关要求执行，采购人拥有该类产品及其迭代升级产品的永久使用权，中标人不得再就此内容向采购人收取任何费用。

- 本招标项目所涉及商业现货类产品（成品软件）须支持横向节点扩展及与第三方应用系统标准化对接。

- 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十、保密要求

（一）自合同签订之日起，中标人有责任对采购人提供的各种技术文件（软件、咨询报告、服务内容）与工作业务信息进行保密，未经采购人书面批准不得提供给第三方。如有违反，中标人应承担相应的法律责任。

（二）签订本合同的同时，中标人必须与采购人签订《安全保密协议》，此保密协议所规定的保密义务不因本合同的终止而免除。中标人或其员工如违反《安全保密协议》，造成采购人信息泄露，中标人必须承担全部责任并赔偿采购人的一切损失，采购人有权追究中标人的法律责任并终止本合同。

（三）在建设过程中，中标人应组织所有项目组成员进行安全和保密培训，增强所有参与项目的人员安全和保密意识。将建立规章制度，并与所有参与者签订应用开发保密协议。如有违反纪律泄密者将严惩，将解雇泄密者并要求其承担相应经济损失，严重违法者将扭送公安部门承担刑事责任。

（四）中标人在项目建设过程中获知的采购人或为采购人提供服务的第三方的知识产权、技术文件、业务信息等，都受本条款的保护。

（五）中标人应按《安全保密协议》的要求，加强成果保密工作，应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，形成规范的文档体系，承担因资料等泄密造成的一切责任，项目最终验收后所有资料全部移交给采购人。

（六）保密内容包括但不限于采购人向中标人通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统及其他方面的一切数据、报告、信息、预测和记录。

十一、培训

（一）中标人应对采购人提供产品使用及维护的培训，包含产品使用期间系统用户、系统维护人员等的培训。培训人员应包括：系统应用人员、系统运行管理人员、系统维护人员等。

（二）中标人应根据项目使用需求提供详细的培训方案。

（三）培训效果要求：中标人应详尽培训产品管理的每一项功能，保证采购人系统管理维护人员能独立操作完成产品日常管理、使用、维护及常规故障判别处理。

（四）培训要求：

1.技术管理人员及维护人员，除需要针对应用系统、系统软硬件的使用、技术架构、常见故障排除等内容进行培训外，还应进行支撑平台的运行维护培训。该类培训必须按照系统管理员级别进行特殊培训，务必使技术人员掌握系统所提供的各项管理维护工具，并尽量了解一些底层调试及操作知识。针对系统用户，应在应用系统试运行的同时，对系统用户进行以系统应用操作为主要内容的培训，并编写用户手册、制作培训教程，对没有参加现场培训的业务人员进行操作培训。

2.中标人若为联合体投标，按照联合体协议明确约定的联合体各方承担的工作内容和责任分别提供培训计划，联合体投标各成员至少提供 1 名总工程师及以上职务的专业技术人员担任培训老师，应详尽培训系统的每一项功能，保证采购人相关技术人员能掌握关键技术，独立操作完成系统日常管理、使用、维护及常规故障判别处理。培训最终结果须得到采购人认可（中标人要教好、参训人员要学会，须确保技术人员能够全面熟悉掌握系统架构、能够在现有基础上进行迭代升级，应用人员可以熟练操作），否则，采购人有权解除合同，没收中标人提交的履约保证金，中标人还应承担合同金额10%的违约金。

3.开发建设期内培训次数不少于10次，培训人数以采购人实际需求为准，所有培训相关费用包含在投标人的投标报价中。

十二、其他商务要求内容

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

### （一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供基本资格条件承诺函（见本招标文件第七篇中的格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①) |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | / |
|  |  | 7.本项目的特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求（注②、③、④） |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注①：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。

注②：“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”。“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。“残疾人福利性单位声明函”应由投标人出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

注③：以联合体形式参与投标的，联合投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

注④：以联合体形式参加投标的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

### （二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇“二、招标项目服务需求”中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇的全部内容。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

### （二）推荐中标候选人名单

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

- 评审因素

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（20%） | 报价 （20分） | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（65%） | 技术条款（20分） | 1.起评分： 有效投标人的起评分为20分。 2.扣分条款： 2.1重要服务参数【本招标文件第二篇中带（★）号标注的部分】每负偏离一条从起评分中扣除3分，达到五条（含）及以上不满足的技术条款得0分。 2.2一般性服务参数【本招标文件第二篇中（★）和（※）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分，达到五条（含）及以上不满足的技术条款得0分。 | （★）号和（※）号标注的部分需按招标文件要求提供相关证明材料。 |
|  |  | 需求分析（4分） | 投标人提供项目需求分析方案，内容包含但不限于： 对数据资源共享需求、多跨协同需求、网络安全需求、业务量及信息量需求、应用功能需求、性能需求的分析。 以上6项内容完整，需求分析具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰得4分；其中有1项仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得2分；其中有2项仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得1分；3项及以上仅有标题而无实质意义叙述或未提供的不得分。 | 提供相关方案，格式自定。 |
|  |  | 总体方案（10分） | 投标人根据本招标文件的建设内容要求提供总体方案，内容包含但不限于： 1.总体架构设计：总体架构、业务架构、数据架构、网络架构； 2.应用系统设计：市级中心城市大脑、区县中心实战枢纽、城市运行和治理体征、数字工作台、城市运行治理专报子系统、业务事项编目子系统、可视化渲染子系统、能力组件多租户服务子系统、业务应用模块化编辑子系统； 3.能力组件设计：业务协同网关、任务中心、事件中心、事项中心、智能预案、指标管理、考核管理、低代码开发； 4.数据资源设计：总体设计、市级数据、区县数据； 以上4项内容完整，设计方案具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰得10分；其中有1项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得7分；其中有2项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得3分；3项及以上内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述的或未提供不得分。 |  |
|  |  | 系统对接方案 （15分） | 投标人根据本招标文件建设内容要求，结合对数字重庆建设和本系统的理解，制定系统对接方案，内容包含但不限于： 1.制定与重庆市一体化智能化公共数据平台—公共数据资源管理系统1.0版的对接方案； 2.制定与渝快政的对接方案； 3.制定与渝快办1.0版的对接方案； 4.制定与乡镇（街道）一体化治理智治平台的对接方案； 5.制定与周边应用关系说明方案（重庆市一体化智能化公共数据平台—公共数据资源管理系统1.0版、渝快政、渝快办1.0版、六大系统、乡镇（街道）一体化治理智治平台）。 以上5项内容完整，方案具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰得15分；其中有1项仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得10分；其中有2项仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得4分；3项及以上仅有标题而无实质意义叙述或未提供的不得分。 |  |
|  |  | 系统演示（16分） | 演示方式：投标人可采用系统实际操作、系统录屏的方式演示，不得采用PPT、FLASH合成、动画制作、产品原型（设计的初步模型）等方式进行演示； 投标人自主选择进行展示，主要展示内容包括： （1）市级中心城市大脑（4分）：演示城市运行体征概览、治理中心工作体系查询、地图切换、事件单详情等4项功能，完整演示全部功能点得4分，每缺少一项功能点扣1分，未演示或无法正常演示，该项得0分。 （2）数字工作台（4分）：演示事件单发起、事件单查询、业务事项编辑、标准业务事项查询等4项功能，完整演示全部功能点得4分，每缺少一项功能点扣1分，未演示或无法正常演示，该项得0分。 （3）业务应用模块化编辑子系统（4分）：演示指标接入配置、监控配置、贯通应用配置、驾驶舱配置审核等4项功能，完整演示全部功能点得4分，每缺少一项功能点扣1分，未演示或无法正常演示，该项得0分。 （4）支撑组件功能演示（4分）：演示事件关联预案配置、表单配置、事件源创建、预案管理等4项功能，完整演示全部功能点得4分，每缺少一项功能点扣1分，未演示或无法正常演示，该项得0分。 | 1.投标人按递交投标文件的签到顺序进行演示，演示的人数不超过2人，每位投标人演示时间不超过20分钟； 依序收到演示通知5分钟后还未出现在演示现场的投标人，视为放弃演示。 2.投标人需自备现场述标所需设备及网络，提前进行软硬件运行环境配置。 3.投标人如采用系统实际操作方式演示，每一项功能点的评分将依据预设分值的100%计算；如采用系统录屏方式演示，每一项评分按原总计算分值的60%计算。 4.现场演示得分扣完为止。 |
| 3 | 商务部分（15%） | 投标人实力（2分） | 1.投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分； 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分。 | 提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 业绩 （5分） | 投标人提供2021年10月至今，与本项目类似的政务信息化项目案例，每提供一个得2.5分，最多得5分，未提供不得分。 | 提供合同关键页复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 人员资质（8分） | 投标人拟派本项目的驻场人员中： 1.项目经理：具有高级信息系统项目管理师证书的，得2分；否则不得分； 2.技术负责人：具有电子信息相关高级工程师职称，得2分；否则不得分； 3.除项目经理和技术负责人外的其他团队成员：具有软件设计师、注册信息安全专业人员（CISP）、网络工程师、ITSS IT服务经理认证证书；每提供一项证书的，得1分，满分4分。 注：同一个人不重复计算得分。 | 提供人员证书复印件及人员在投标单位缴纳的2024年任意两个月及以上社保证明材料复印件。成立不足上述时间的新公司或新入职员工可提供人员劳动（务）合同复印件。 |

说明：

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.重庆市公共资源交易中心询标系统外接设备说明：询标系统信号输入仅支持HDMI接口，建议外接设备自带HDMI输出接口。（重庆市公共资源交易中心配备了常用的VGA、type-c、苹果雷电口转HDMI转换头，但请自行考虑信号转换过程中的不稳定风险，做好预防措施）。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- 投标人须知

一、投标人

### （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

### （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

### （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术服务及质量要求；项目商务需求；资格审查及评标方法；投标人须知；合同主要条款和格式合同；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

### （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

### （二）联合投标（接受联合投标）

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

### （三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起90天。

### （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

### （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、项目号、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见本招标文件第四篇“评标”内容。

六、定标

### （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

### （二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

### （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

### （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“九、联系方式”。采购代理机构地址为重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼）。

### （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、招标代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下服务类标准下浮50%执行：

招标代理服务费收取标准

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务项目招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=（1.5+3.2）×50%=2.35（万元）

（三）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

联行号：102653000110

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝发改收费〔2023〕115号文件执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏

- 合同主要条款和格式合同

一、合同主要条款

## 1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

## 2.采购内容

合同包括以下内容：名称、服务指标、数量（单位）等内容。

## 3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

## 4.付款

4.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

4.2付款方法：同本项目“第三篇项目商务需求”中关于付款方式的约定。

## 5.违约责任

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

## 6.合同生效及其他

6.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

6.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

6.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

6.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

- 政府采购合同

技术服务合同

甲方：重庆市数字化城市运行和治理中心

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址 ：

联系人 ：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就相关事宜协商一致，共同签订本合同。

第一条合同金额

1.本合同总金额（含税）为人民币（大写）：

2.本合同所采购标的物及税率，如下表所示：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合同总金额（元） |  |  |  |  |  |  |

3.本合同为固定总价合同，乙方不得额外收取任何费用。

4.在项目需求发生重大变更，甲方可对本项目采购标的物进行减项，并按照对应标的物合同金额予以扣除，甲乙双方通过签订《合同补充协议》方式进行明确。

第二条 服务内容

1.甲方委托乙方提供的产品及服务，须满足下述要求：

乙方须提供合同标的物产品及产品相关的软件采购、设计、开发、集成、安装调试、技术培训、售后服务等内容，当使用单位出现系统故障时，提供用户单位故障处理服务；

乙方提供产品的开发、安装、调试、安全等必须符合中华人民共和国国家标准。同时，产品应具备较好的扩展能力满足甲方业务发展要求；

乙方所提供的各种数据、依据、检测报告、证明材料等，须真实准确无误，若有虚假内容，将承担相关法律责任；

乙方须遵守本项目《招标文件》相关要求及《投标文件》相关承诺；

2.乙方为甲方所提供的产品及服务，包含且不限于如下表所示内容：

| 序号 | 项目 | 子项目 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第三条 开发建设期及施工组织实施

1.开发建设期

采购合同签订之日      个日历日内完成本项目开发建设并达到最终验收标准。

2.服务地点：甲方指定地点（甲方单位）。

3.项目管理要求：

乙方应签署《廉洁履约承诺书》见附件1，将廉洁履约纳入合同范围，乙方承诺在项目履行过程中严格按照相关要求约束自身行为，并自愿承担违反廉洁履约承诺的相应后果。

乙方在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保项目实施质量。

乙方应接受甲方委派的监理机构、审计机构的监督，提供包括但不限于业务系统架构、技术架构、数据接口、消息服务接口和类型、系统接口和类型、业务流程、业务分类、基础数据、业务数据、数据字典、数据编码规则、数据模型、元数据标准、关键代码等项目资料信息并配合系统对接、联调等相关工作，不得以保密、分权分域、知识产权或其他理由拒绝。

乙方对提供的所有软件开发、软件购置及其他保证系统完整性的相应工作和项目质量负责。在项目开发建设过程中（从开始供货、安装测试、软件验收直至售后服务）严格执行本招标文件、项目开发建设合同中有关的技术、商务条款，若招标文件与项目开发建设合同的条款存在冲突的以项目开发建设合同为准。

乙方选用的硬件设备和系统软件，如达不到测评和验收要求的，应无条件更换并不得拖延验收时间。

乙方应依规安全建设、安全施工，遵守网络安全、数据安全和运行维护等相关制度，对项目实施过程中所有安全生产、施工人员人身安全等事项负责。

乙方应就本项目及其实施相关的技术、管理、控制等各方面问题向甲方提出建议，供甲方参考。

乙方应当接受和配合相关部门对项目建设情况进行监督检查及绩效评价。

本项目所有涉及第三方产品的采购、安装、调试均由乙方负责完成，并保证其正常运行和售后服务，且承担因此而发生的一切费用。乙方有义务为采购内容提供支持，包括但不限于产品相关技术文档、软件接口规范说明的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

4.信息安全要求：

乙方必须遵守甲方的各项规章制度，规范组织开发建设工作，制定切实可行的措施保障计划，还应积极配合甲方完成信息安全主管部门对本项目系统信息安全所涉及的监督检查。

乙方应确保本项目的系统不会被植入任何病毒、后门或类似的代码和工具。如果发现系统被植入病毒、后门或类似代码和工具，乙方应及时协助甲方进行清除或降低其影响。

未经甲方的事先许可，乙方不得在用于提供服务的软件中插入任何会禁用或通过其他方式关闭服务的全部或任何部分的任何代码。

5.人员要求：  以招标文件的要求和投标文件的响应进行填写 。

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条 验收标准

### （一）软件开发

1.乙方应向甲方提交详细的软件系统开发和实施计划。包括人员组织、进度计划、质量保证计划等。

2.乙方负责提供本项目中的应用软件系统的开发及部署。

3.乙方应完成合同规定的软件系统的开发工作，要求分阶段向甲方提供以下资料（需电子版）并通过审核：

①软件开发计划；

②软件需求规格书；

③深化设计（详细设计等）；

④测试计划和用户使用文档。

4.在完成软件系统的开发工作后，乙方应在甲方要求的时间内完成安装调试和培训工作。

5.乙方应合理安排开发建设计划，定时提交项目进度情况报告。

### （二）初步验收

乙方完成系统功能建设内容后，向甲方申请进行项目初步验收。甲方组织开展初步验收工作。初步验收通过后，签署初步验收报告。验收条件及内容参照《关于印发〈重庆市市级政务信息化建设项目验收工作指南（试行）〉等3个指南的通知》（渝大数据发〔2022〕51号）的验收条件及内容进行制定，若甲方制定了最新标准，则按照最新验收标准执行。

1.初步验收必要条件：

1.1合同约定的产品均符合安全相关要求，相关应用系统性能符合本应用性能要求；合同约定的网络、应用、安全等系统功能已按照批准的开发方案完成建设任务，经测试合格且能满足系统运行的需要

1.2.应用管理符合相关规范制度要求。

1.3.合同和补充合同约定的其他条件。

1.4.初验资料应完整规范，且初验申请须通过甲方审核。验收结果是否通过以甲方审核意见为准。

2.验收内容

2.1应用是否按照开发方案以及招投标文件、合同进行建设，应用的变更或者调整是否履行备案程序。

2.2应用实施中强制性标准的执行情况。

2.3应用中定制化软件开发内容功能点或功能项与合同约定的一致性是否符合相关标准。

2.4应用的功能、性能、安全等技术指标满足合同要求和批准的应用开发方案要求。

2.5应用开发质量等情况。

2.6应用与批准的建设计划、资金支付计划的匹配程度、合规性。

2.7应用建设是否符合数字重庆建设工作要求。

2.8应用有关文件资料的完整性和规范性，是否符合档案管理相关规范。

2.9应用相关的测试报告、需求规格说明书、深化设计（详细设计）、建设总结、数据库设计、数据字典、会议纪要、周报等文件准确性、合规性和完整性。

2.10应用实施、运行中相关管理制度是否建立健全，管理人员和操作人员是否达到熟练操作的程度。

2.11应用是否建立质量保证和售后服务体系，承建单位是否采取必要措施，方便系统的扩容和升级。

### （三）试运行期

1.初步验收后，即可进入试运行期，试运行原则上不低于 90 天，试运行期间系统应保持连续正常的运行。试运行期间如果出现影响系统正常运行的重大故障或功能缺陷，乙方应立即进行修复或更换相应设施设备，试运行期从修复之日起重新开始计算。乙方应详细说明其试运行保障计划。甲方有权派出技术人员参加，乙方有义务对其进行指导。

2.运行期间要求做好系统运行情况记录。

3.乙方负责解决系统试运行期间出现的各种故障。在试运行期间，出现非最终用户因素导致的系统故障的，甲方有权要求乙方进行更换或修复，所发生的费用由乙方承担。试运行合格后，可进行系统交付验收。

4.系统试运行合格后，乙方提交试运行报告和终验申请，就试运行阶段所出现的问题进行总结归纳，并报送给甲方。扼要说明申请系统验收的准备情况和系统所具备的验收条件。乙方在提交终验申请报告时，必须按合同书的有关规定，交付相关的技术文件。

### （四）终验（竣工验收）

试运行合格后，甲方根据乙方申请，按照招标文件中的有关规定和程序，进行终验。乙方须配合甲方完成终验相关工作，按照甲方要求提供终验资料、编制终验报告、参加终验验收会。乙方提供过的终验文件应至少包括项目基础资料、实施方案、工作总结、技术总结、配置指导说明、技术变更资料（若有）、会议纪要、洽商记录等，以及甲方终验要求提供的其他资料。

试运行期间若发生与技术要求不符或与初验记录不一致的情况时，乙方应负责解决问题，否则不予终验。属于乙方工作严重失职造成较大损失的，将追究其单位及人员的责任并要求赔偿损失。项目终验条件：

1.应用批复的建设内容已全部完成。

2.终验资料应完整规范，且终验申请须通过甲方审核。

3.完整提供本项目所有定制开发的源代码，并在甲方指定的开发环境（设备）中部署，并能正常运行，实现合同规定的系统功能，同时提供项目所有开发环境的详细说明。

4.技术要求与采购合同一致，功能及性能指标达到规定的建设标准；

5.各种设计、实施等技术文档齐全、规范，验收资料完备，符合相关要求；档案管理还应符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的有关规定。

6.系统的功能、性能等技术指标满足合同及设计要求，且通过测评机构对系统功能性、兼容性、易用性、可靠性等方面的测试。系统建设、数据处理需通过具有资质的第三方测评机构的网络安全等级保护测评（三级）和密码应用安全性评估机构的评估。

7.系统建设和数据处理应符合网络安全、数据安全、密码安全等相关要求。

8.外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具（若有）符合知识产权相关政策法规的要求。

9.已完成对使用单位相关人员的技术培训，系统的主要使用人员应能够独立操作使用。

10.系统已完整、准确形成数据目录（若有），并依法依规开展共享、开放。

11.如有必要，应用开发其他部分中的评测内容单独进行验收。

12.验收结果是否通过以甲方审核意见为准。

第五条 质量保证

### （一）质量保证目标

能够保质保量完成本项目的开发及实施任务，能够让产品最终展现形式满足甲方需求，能够在使用中得到应有的功能体现。

### （二）确立质量标准体系

乙方建立适当的质量衡量标准进行应用质量管理的前提性的关键性工作。根据在实施应用方面的整体战略规划与应用实施计划，召集应用实施各相关主体进行讨论与沟通，制定完整、科学、合理、具备较强可实施性的应用质量标准体系，用于衡量应用质量。衡量应用质量标准的指标一般包括应用涉及范围、应用具体的实施步骤、应用周期估计、应用成本预算、应用财务预测与资金计划、应用工作详细内容安排、质量指标要求以及客户满意度等。

### （三）对应用实施进行质量监控

在应用执行过程中采取有效措施来监控应用的实际运行。在应用实施过程中，根据要求收集应用实施过程中的相关信息，观察、分析应用实施进程中的实际情况以便监控。为了达到有效监控应用的目的，可以利用的监控措施与沟通渠道包括：

1.正式的监控与沟通渠道，例如应用进度报告、应用例会、里程碑会议、各种会议纪要等。

2.非正式的监控与沟通渠道，例如与应用小组成员或最终用户进行交谈与讨论，与甲方进行非正式的交流等。

### （四）将实际与标准对照

把应用实施过程中的实际表现与应用质量衡量标准进行比较，分析出差异。通过对应用实施相关衡量指标的综合分析，为客观评价应用质量状况提供依据，帮助应用决策人员迅速、有效地对应用的实际进展情况进行监控与管理，从而可以根据需要采取有效措施来保证应用实施接着既定的轨道运行。

### （五）纠偏纠错

根据具体情况采取合理的纠正措施。经过比较与分析，如果发现偏差，就要采取适当的措施进行纠正，让应用实施回到正轨。可供选用的纠正措施包括：重新制定应用计划、重新安排应用步骤、重新分配应用资源、调整应用组织形式、调整应用管理方式等。

### （六）质量保证活动

质量保证（控制）小组通过以下活动来确保本应用质量：制定软件应用质量保障计划、检查设计文档、监控代码开发、代码走查、监控软件测试、进行质量检验等。

### （七）质量保证期

自项目竣工验收合格之日起，为本项目成品软件和定制开发系统提供 壹 年免费运维服务，硬件产品（若有）属于国家“三包”范围的，其产品质量保证不得低于“三包”规定。

第六条售后服务

### （一）服务响应

乙方在质量保证期内提供7×24小时电话值守，紧急情况应立即做出响应；一般问题应在30分钟内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需更高能力工程师支持，具有解决故障能力的工程师应在接到服务请求后3小时内到达用户现场提供现场技术服务，并在8小时内完成处理；较为复杂问题处理时限应不超过2天；特殊或系统性问题应在用户规定时限内完成，且处理时限最多不超过10日。无法在1天内完成处理的故障问题，乙方应提供临时保障方案，确保基本业务工作正常进行。

### （二）系统故障处理及加固

如果系统发生故障，乙方要调查故障原因并修复直至满足竣工验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的模块，所有涉及的费用均包含在本次投标人的报价中。在使用中发现软件系统存在缺陷的，甲方有权要求乙方进行整改升级处理。所有升级完成后，如出现相关系统或服务运行异常等不良影响的，乙方须负责为甲方恢复受影响系统或服务至正常运行。此外，如乙方推出技术升级程序或系统补丁程序，乙方应在升级程序推出后15日内到现场为甲方提供升级服务，不得另行收取费用。

### （三）系统功能扩展升级

当甲方主动提出系统功能扩展或优化完善时，乙方应组织相关技术人员形成开发小组，在约定时限内完成相关功能设计和开发任务。对于甲方主动要求的升级开发工作，由乙方提供的代码开发工作量，经双方确认后可纳入新增需求清单。其中，乙方为处理本条上述第（二）款所述的“系统故障处理及加固”问题，所开展的系统升级或加固设计开发工作，是乙方必须承担的售后服务义务，故不得作为甲方主动要求的系统功能扩展升级开发工作量进行计算。

### （四）应用保障服务

甲方开展日常系统应急处置及演练、关联系统建设、系统功能测试/检测、重大工作应用保障等活动时，乙方须根据甲方或用户约定时间及保障服务等要求，派出相关专业技术人员及项目建设人员予以配合。提供事前筹备、事中保障、事后跟踪等服务。

### （五）技术支援服务

当甲方计划开展与本项目相关的后续系统升级、改造、扩建等系统建设工作时，如甲方向乙方提出相应请求，乙方应在要求的时限内组织技术专家团队为甲方提供相关系统建设工作所需的设计、咨询、技术审查、本项目相关开发培训及本项目建成系统联调等技术服务工作。

### （六）安全技术保障服务

当系统出现网络安全、数据信息保密安全威胁等事件时，以及特殊时期，乙方在接到甲方请求后，应立即组成专家技术服务小组达到甲方现场，为甲方提供应急处置和技术支援服务。

（七）技术资料服务

乙方为甲方提供保证软件正常运行的必要技术资料（含技术和商业机密的除外）。为甲方提供有关产品知识、操作手册、技术文档等资料。常用资料应提供纸质文档和电子文档，保证资料方便共享，并对甲方如何访问该电子资源进行必要的培训。

第七条知识产权

（一）本招标项目所涉及的定制开发软件（包括但不限于所有权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等知识产权归采购人所有，未经采购人书面许可，中标人不得擅自使用或以其他方式给任何第三方提供相关信息、销售该软件的全部或部分内容。中标人须向采购人提供系统的定制开发软件（包括但不限于所有权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等全部项目资料、数据、源代码（含详细注释且可编译运行）。

（二）本招标项目所涉及商业现货类产品（成品软件），成品软件的源代码和知识产权按采购人的相关要求执行，采购人拥有该类产品及其迭代升级产品的永久使用权，中标人不得再就此内容向采购人收取任何费用。

（三）本招标项目所涉及商业现货类产品（成品软件）须支持横向节点扩展及与第三方应用系统标准化对接。

（四）采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第八条 保密要求

（一）自合同签订之日起，乙方有责任对甲方提供的各种技术文件（软件、咨询报告、服务内容）与工作业务信息进行保密，未经甲方书面批准不得提供给第三方。如有违反，乙方应承担相应的法律责任。

（二）签订本合同的同时，乙方必须与甲方签订《安全保密协议》见附件2，此保密协议所规定的保密义务不因本合同的终止而免除。乙方或其员工如违反《安全保密协议》，造成甲方信息泄露，乙方必须承担全部责任并赔偿甲方的一切损失，甲方有权追究乙方的法律责任并终止本合同。

（三）在建设过程中，乙方应组织所有项目组成员进行安全和保密培训，增强所有参与项目的人员安全和保密意识。将建立规章制度，并与所有参与者签订应用开发保密协议。如有违反纪律泄密者将严惩，将解雇泄密者并要求其承担相应经济损失，严重违法者将扭送公安部门承担刑事责任。

（四）乙方在项目建设过程中获知的甲方或为甲方提供服务的第三方的知识产权、技术文件、业务信息等，都受本条款的保护。

（五）乙方应按《安全保密协议》的要求，加强成果保密工作，应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，形成规范的文档体系，承担因资料等泄密造成的一切责任，项目最终验收后所有资料全部移交给甲方。

（六）保密内容包括但不限于甲方向乙方通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统及其他方面的一切数据、报告、信息、预测和记录。

第九条 培训

（一）乙方应对甲方提供产品使用及维护的培训，包含产品使用期间系统用户、系统维护人员等的培训。培训人员应包括：系统应用人员、系统运行管理人员、系统维护人员等。

（二）乙方应根据项目使用需求提供详细的培训方案。

（三）培训效果要求：乙方应详尽培训产品管理的每一项功能，保证甲方系统管理维护人员能独立操作完成产品日常管理、使用、维护及常规故障判别处理。

（四）培训要求：

1.技术管理人员及维护人员，除需要针对应用系统、系统软硬件的使用、技术架构、常见故障排除等内容进行培训外，还应进行支撑系统的运行维护培训。该类培训必须按照系统管理员级别进行特殊培训，务必使技术人员掌握系统所提供的各项管理维护工具，并尽量了解一些底层调试及操作知识。针对系统用户，应在应用系统试运行的同时，对系统用户进行以系统应用操作为主要内容的培训，并编写用户手册、制作培训教程，对没有参加现场培训的业务人员进行操作培训。

2.乙方若为联合体投标，按照联合体协议明确约定的联合体各方承担的工作内容和责任分别提供培训计划，联合体投标各成员至少提供 1 名总工程师及以上职务的专业技术人员担任培训老师，应详尽培训系统的每一项功能，保证甲方相关技术人员能掌握关键技术，独立操作完成系统日常管理、使用、维护及常规故障判别处理。培训最终结果须得到甲方认可（乙方要教好、参训人员要学会，须确保技术人员能够全面熟悉掌握系统架构、能够在现有基础上进行迭代升级，应用人员可以熟练操作），否则，甲方有权解除合同，没收乙方提交的履约保证金，乙方还应承担合同金额10%的违约金。

3.开发建设期内培训次数不少于10次，培训人数以采购人实际需求为准。

第十条考核办法

为保障系统建设服务质量和系统安全稳定运行，在合同约定的范围内，乙方严格遵守服务质量承诺及相关管理规定，对于违反服务质量承诺和服务水平约定造成服务质量下降的进行考核。考核内容包括重大安全事故情形、开发建设时间、质量考核（包含系统安全稳定运行、安全管理等）、技术服务、满意度等5个方面。具体考核细则见（附件3）。

第十一条 付款方式

1.合同签订前，乙方向甲方缴纳合同金额的2%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），质量保证期1年满后，甲方按相关程序无息退还履约保证金。

2.合同签订后，从乙方项目组开始提供服务之日且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 50% ，人民币大写：               小写：              。

3.项目完成初验之日且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；人民币大写：               小写：              。

4. 本项目结算审计为最终验收的一部分，项目最终验收合格（结算审计结果出具之后），甲方在收到乙方出具的发票之日起5个工作日内根据结算审计审定的金额扣除考核应扣款项后，向乙方支付剩余款项。

5.每次付款前乙方向甲方开具等额发票，甲方以转账方式向乙方支付。

甲方开票信息

开户银行：

名称：

账号：

电话号码：

纳税人识别号：

地址：

乙方收款账户

开户银行：

开户名：

开户账号：

电话号码：

地址：

第十二条 双方的权利与义务

1.甲方的职责

甲方应及时向乙方提供项目相关基础资料，且必须保证各项资料的真实性和准确性。

甲方应对乙方的工作予以配合，并提供必要的协助，包含但不限于提供通过等级保护三级测评、密评等所需的基础环境条件（如基础硬件条件、网络安全设备、密码机等）；提供项目建设所需的云平台或硬件资源；提供因项目建设需要所涉及第三方单位沟通的支撑；提供因项目建设需要所涉及第三方系统对接或集成的支撑。

根据本合同的相关要求对乙方提供的成果进行验收。

2.乙方的职责

在甲方提出的时限要求内提交成果，确保成果符合标准要求。乙方承建项目过程中，涉及第三方服务的，应建立健全紧急采购内控机制，加强内控管理，兼顾好紧迫性、合理性和资金使用绩效，自觉接受各项监督检查。

在项目实施过程中，乙方须遵守甲方要求，做好原始资料和成果及相关工作的保密，防止数据、文件泄露，防范保密安全风险。

乙方参与项目建设员工应签署保密安全责任承诺书，并严格遵照执行。

未经甲方书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件、资料文档或与合同有关的数据，包括合同本身。

第十三条 违约责任

1. 甲方的责任

若甲方未按合同规定的付款时间准时支付合同款项时，应自款项最迟应付日15个自然日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的万分之一的违约金，此项违约金额以合同金额的千分之一为限。

若甲方未按合同约定的时间内准备完成软件系统及其设备安装调试环境，项目完成时间应相应顺延。

若甲方要求乙方修改已按照合同文件要求执行内容，经双方同意后进行修改，开发建设期和验收时间相应的顺延。

2.乙方的责任

乙方应当向甲方、提交符合合同约定且合格的成果，若因乙方原因造成的阶段完成时间延误，按考核办法的要求执行。

若因甲方提供项目相关基础资料不及时、不真实、不准确，或甲方对乙方工作不给予必要配合、设置障碍等，导致乙方提交成果超过合同约定期限的，乙方不承担相应违约责任。

若乙方的建设工作成果未按照甲方的要求完成建设内容，不符合甲方验收标准的，甲方有权单方解除本合同，不再退还履约保证金，并要求乙方退还甲方已经支付的款项。

若乙方违反本合同第七条知识产权条款约定，除承担由此而引起的一切法律责任和费用外，还须向甲方支付合同总价的20%的违约金，若违约金金额不足以弥补损失的，还应当赔偿损失。

第十四条 送达

合同文书约定的通讯地址为双方有效通讯地址，任一方及司法机关以快递方式向对方通讯地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满3日视为对方收到。地址错误、无人签收或接收方拒绝签收的均不影响送达效力。任一方通讯地址发生变化的，应及时通知对方，变更地址的通知按上述规则视为被对方收到前，原地址视为没有变化。

第十五条 争议解决与未尽事宜

1.由于不可抗拒的因素（自然灾害、政策性调整等）致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

2.本项目招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。本合同如有未尽事宜，双方可商定签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

3.双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向甲方所在地的人民法院起诉。

4.本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

5.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

（此页以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：   年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：   年  月

附件1 ：

廉洁履约承诺书

为贯彻《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》等相关政策法规要求，营造风清气正的行业风气、净化生态环境信息化市场环境、反不正当竞争，弘扬社会正气、自觉维护行业形象，恪守职业道德。在本项目履约期间作出如下承诺：

一、严格履行合同约定，秉承专业态度为甲方提供高质量的产品与服务，不与甲方进行不当往来，包括但不限于宴请甲方项目相关人员、安排甲方项目相关人员旅游、娱乐、消费等，向甲方项目相关人员送礼品、礼金、有价证券和各类商业预付卡、购物卡、电子提货券、微信红包等，不出现影响甲方及其工作人员公正履行职责的其他违规行为。一经发现有上述行为，被甲方拒绝或者制止的，愿意接受甲方警告、公开通报批评的处理。

二、若本公司及相关人员发生上述行为，致使甲方单位形象受损或者相关人员被组织调查处理的，本公司将无条件承担因不当行为而造成的结果，严肃处理不当行为人员，并愿意接受甲方提出的履约绩效或项目验收扣款要求。

三、本公司相关人员因为上述违反廉洁承诺的不当行为涉案，受到行政或者刑事处罚，愿意配合甲方依法依规解除合同，并赔偿由此对甲方造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等）。

如发生以上任何行为，愿意承担违约责任并接受甲方的处理，积极配合甲方按照有关规定追究相关人员责任。上述承诺为合同履行不可分割的一部分，将列作合同附件。承诺人需仔细阅读后作出承诺，并保证严格遵照执行。

承诺人（加盖公章和法人签章）

承诺日期：

附件2 ：

安全保密协议

双方就本项目实施期间及项目完成后乙方保守甲方信息秘密等相关事项，签订本保密协议。

1. 需要保密的信息：见本项目招标文件

2. 保密责任

2.1 乙方应采取完备的方法对所有来自甲方的以上信息严格保密，包括严格的管理措施、有效的技术手段和严密的操作规程。

2.2 乙方应与参与本项目的人员签订保密协议，保证其工作人员、主管负责人或代理人不对外披露或散布保密信息而违反本合同的条款，保密协议副本和人员资料送甲方备案。

2.3 乙方应建立内部“防火墙”制度，保证接触本项目的工作人员、主管负责人之外的其他人员无法知悉涉及甲方的任何保密信息。

2.4 乙方承诺对相关信息的使用仅限于本项目范围，并保证不将信息泄露给第三方。乙方在实施（完成）本项目过程中遇到的问题以及双方研究的解决意见、建议、设想和解决方案，除乙方参与本项目的工作人员以外，不得向其他任何第三方泄露。

2.5 乙方有义务接受甲方的保密检查并按照甲方的要求进行整改。若整改无效，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按照本合同约定支付违约金，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。

2.6 因乙方违反本协议导致甲方秘密泄露且造成甲方利益受损，乙方须承担因此而引发的全部法律责任。

3. 其他

3.1 本协议签订后立即生效，本协议项下履行保密义务的期限自本协议签订至保密信息经合法途径成为公开信息之前持续有效。

3.2 若乙方违反保密责任，应当赔偿给甲方造成的全部经济损失，并且应当承担包括但不限于甲方为了维权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费等。

3.3 因本保密协议发生纠纷，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：                              乙方：

签字（盖章）：                        签字（盖章）：

年 月 日                             年 月 日

附件3：

考核办法

第一条  为保障数字化城市运行和治理中心系统1.0（以下简称“系统”）安全稳定运行，达到研发、运用预期目的，落实协议约定合作事项，结合工作实际，制定本办法。

第二条  考核内容包括重大安全事故情形、开发建设时间、质量考核（包含系统安全稳定运行、安全管理等）、技术服务、满意度等5个方面（具体详见《考核评分表》），并可根据系统服务内容及相关工作要求具体明确与适当调整。

第三条  采购人和中标人双方应明确专人负责本项目的相关联系协调工作，涉及重大安全事故、加扣分情形，以双方工作人员确认书面文书作为考核依据。

第四条  其他涉及运行维护考核的未尽事宜，由采购人和中标人协商确定。

| 考核评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、重大安全事故情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 系统崩溃 | 发生系统崩溃、核心功能不可使用 | 因中标人单方面原因，导致服务高峰时段（工作日9:00-18:00）发生系统崩溃、核心功能不可使用，一次超过2小时的，每次扣10分。 |
| 2 | 恶劣影响 | 造成恶劣影响的 | 因中标人原因，被重庆市相关政府部门认定发生重大安全事件，造成恶劣影响的。每次扣20分。 |
| 二、开发建设时间考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 开发建设 | 对系统建设进度进行考评 | 1.若因中标人单方面导致的开发建设不能在本招标文件规定的时间内达到最终验收标准的，每延迟5个工作日，扣5分，以此类推。若中标人超过22个工作日还未能完成开发建设并达到最终验收标准的，采购人有权解除合同并追究中标人相关责任（不可抗力因素除外）。 2.合同签订后，中标人应立即安排相关人员驻场，驻场人员专业应符合招标文件要求的。若5个工作日内驻场人员不到岗的，或人员专业达不到招标文件要求的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 3.若因中标人单方面导致的未满足招标范围内重大业务需求功能开发进度和质量要求，视情节严重，每次扣5-10分。 4.若因中标人单方面导致的未能在约定时间完成系统与第三方系统接口的对接的，视情节严重，每次扣5-10分。 5.未按照采购人要求参加工作例会的，每次扣1分。 |
| 三、质量考核情形（包含系统安全稳定运行、安全管理等） |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 系统稳定性 | 对系统日常运行稳定性、故障处理、系统性能、用户体验等方面进行综合考核 | 1.若因中标人单方面导致的服务高峰时段（工作日9:00-18:00）发生系统宕机、崩溃、无法访问等事故，单次时长≤60分钟的，每次扣2分；单次时长大于60分钟但小于120分钟的，每次扣4分。 2.未经授权，进行违规操作的，一次扣2分；造成业务中断的，一次扣3分；影响较大，被上级机关通报，一次扣10分。 |
| 2 | 安全管理 | 对制定安全管理制度、安全管理技术手段使用、安全管理、人员管理等方面进行综合考核 | 1.未经采购人允许，中标人擅自将系统相关数据另作他用或提供给任何第三方使用的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 2.因中标人单方面原因导致系统数据泄露的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 3.被重庆市相关政府部门或重庆市电子政务云服务商扫描发现信息安全漏洞，在规定时间内未完成整改的，每次扣5分。 4.其他因中标人单方面原因导致的安全事件，视情节严重，每次扣5-10分。 |
| 四、技术服务考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 技术服务 | 对技术服务人员的售前支持、技术咨询、故障处理、系统培训、技术支持、服务态度等进行综合考核 | 1.中标人拟派的项目经理和驻场技术人员只可担任本项目的开发建设，直至本项目服务时间结束为止，否则，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同。 2.技术支持、系统维护人员不及时接听故障处理电话的，视情节严重，每次扣1-2分。 3.所有驻场人员应当实行甲乙双方双重管理，严格按照采购人规定的作息制度和要求开展相关工作。重大活动、节假日、临时专项工作未安排专人值守，每次扣5分；驻场人员无故迟到、早退、旷工一次，扣1分。 4.未在规定时间内按照要求完成派遣工作的，一次扣2分。 5.对存在的问题，经采购人指出后未按时整改的；项目开发、系统运行过程中工作不主动，经采购人反复催促三次仍不能完成工作任务的，一次扣5分。 6.开发建设期，未满足人员驻场要求的，每少1人，一次扣1分。 7.技术支持人员稳定，未经采购人同意更换人员，视人员重要程度，每次扣2-5分。 8.采购人认为不服从管理、不称职的驻场人员有权要求中标人更换，中标人应在10个工作日内将不符合采购人要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如中标人违反本条约定，则每逾期1天扣2分。 9.技术服务人员不接受采购人工作管理及中标人技术工作安排。视工作表现，每次扣1-3分。 |
| 五、满意度考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 加分标准 |
| 1 | 满意度 | 在合理化建议、知识分享、表彰表扬等方面进行加分考核 | 1.对系统管理、系统推广、运维运营等提出合理化工作建议且被采纳，每次加2分。 2.主动进行系统推广、运维运营知识、经验、数据管理等分享与总结，并对系统建设和运营产生积极影响的，每次加5分。 3.系统受到采购人上级机关通报表彰的，每次加5分。被中央媒体报道表彰的，每次加10分；被省（市）级媒体报道表彰的，每次加5分。 |
| 注：本项目采取100分评分制考核，考核由采购人组织实施，对中标人实行两个月一次考核，每次考核成绩高于或者等于90分，表明考核优秀。每次考核中考核成绩低于90分，每低1分，对中标人进行2万元违约金处罚，在合同支付款项中扣除。单次考核成绩低于70分的，中标人应承担合同金额10%的违约金，并且采购人有权解除合同，没收中标人提交的履约保证金，采购人尚未支付的款项不再支付，已支付款项有权要求退还。 |  |  |  |

附件4 ：

开发建设技术协议书

- 投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（服务）响应

（一）技术服务方案

（二）技术条款差异表

（三）本招标文件中第二篇所需提供的证明材料（如果有）

（四）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）本招标文件中第三篇所需提供的证明材料（如果有）

（四）其他商务资料

四、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自行提供）

（三）联合体协议（如有）

（四）拟分包情况说明及分包意向协议 （如需）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |

投标人：                              法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                                 （签署或盖章）

年  月   日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                 单位：元

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | ...... |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件

（一）技术服务方案，包含但不限于第四篇评审因素技术部分所需提供的资料。

（二）技术条款差异表

技术条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置 |  |

投标人：                          法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                     （签署或盖章）

年     月   日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术服务及质量要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置。

- 本招标文件中第二篇所需提供的证明材料（如果有）

- 其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：       。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档   份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年  月  日

（二）商务条款差异表

商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置 |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                        （签署或盖章）

年 月  日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇项目商务需求”中所列条款进行比较和响应

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置。

（三）本招标文件中第三篇所需提供的证明材料（如果有）

（四）其他商务资料，包含但不限于第四篇评审因素商务部分所需证明材料

四、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称  ），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员     人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策；

2.（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

5.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

6.对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》
（二）其他与项目有关的资料（自行提供）

（三）联合体协议（如有，参考格式）

联合体协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标 事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业  □中型企业  □小型企业  □微型企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元，占合同金额的比例     %；

（2）______为□大型企业  □中型企业  □小型企业  □微型企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元，占合同金额的比例     %；

（…）______为□大型企业  □中型企业  □小型企业  □微型企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元，占合同金额的比例     %。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______                        联合体成员名称：______

盖章：______                                    盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合体协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

（四）拟分包情况说明及分包意向协议 （如需）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目号为__ _____的_________项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小型企业 □微型企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小型企业 □微型企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分包意向协议（参考格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

3.

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小型企业 □微型企业 □其他 |  |  |  |  |

4.......

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：              （采购代理机构名称）

（法定代表人姓名）在     （投标人名称）任     （职务名称）职务，是      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：                  电子邮箱：                    （若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                （采购代理机构名称）

（投标人法定代表人名称）是                （投标人名称）的法定代表人，特授权                （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                           投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                     （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：             电子邮箱：            （若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

# 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章或自然人签署）

年   月   日

# （五）特定资格条件证书或证明文件

# （结束）