# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项目号：CQS23C01470

# 采购执行编号：TC239D0VP

招标项目名称：重庆市一体化智能化公共数据平台-公共数据

资源管理系统1.0版

采购人：重庆市大数据应用发展管理局

采购代理机构：中招国际招标有限公司

二〇二三年十一月

目 录

第一篇	投标邀请书	4

一、招标项目内容	4

二、资金来源	4

三、投标人资格要求	4

四、投标、开标有关说明	5

五、投标保证金	6

六、采购项目需落实的政府采购政策	7

七、投标有关规定	7

八、联系方式	8

第二篇	项目技术服务及质量要求	9

一、 招标项目一览表	9

二、 包一招标项目服务需求	9

三、 包二招标项目服务需求	209

第三篇	项目商务需求（包一）	215

一、 开发建设期及服务地点	215

二、 施工组织要求	215

三、 验收标准	217

四、 质量保证	220

五、 售后服务	221

六、 考核办法	222

七、 报价要求	225

八、 付款方式	225

九、 知识产权	226

十、 保密要求	226

十一、 培训	227

十二、 其他商务要求内容	227

第三篇 项目商务需求（包二）	228

一、 服务时间、服务地点及验收方式	228

二、 报价要求	228

三、 考核方式	228

四、 付款方式	229

五、 知识产权	229

六、 其他	229

第四篇	资格审查及评标办法	230

一、资格审查及符合性审查	230

二、评标方法	231

三、评标标准	232

四、无效投标条款	240

五、废标条款	241

第五篇	投标人须知	242

一、投标人	242

二、招标文件	242

三、投标文件	242

四、开标	245

五、评标	245

六、定标	245

七、中标	245

八、询问、质疑和投诉	246

九、招标代理服务费	247

十、交易服务费	248

十一、签订合同	248

十二、项目验收	248

十三、政府采购信用融资	248

第六篇	合同主要条款和格式合同	249

一、合同主要条款	249

二、政府采购合同	250

第七篇	投标文件格式	274

一、经济文件	275

二、技术文件	280

三、商务文件	283

四、其他资料	286

五、资格文件	294

- 投标邀请书

中招国际招标有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市大数据应用发展管理局  (以下简称：采购人）的委托，对“重庆市一体化智能化公共数据平台-公共数据资源管理系统1.0版”项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

- 招标项目内容

| 包号 | 分包名称 | 最高限价（万元） | 投标保证金（万元） | 中标人 数量 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重庆市一体化智能化公共数据平台-公共数据资源管理系统1.0版开发 | 8074.96 | 20 | 1名 | 软件和信息技术服务业 |
| 二 | 重庆市一体化智能化公共数据平台-公共数据资源管理系统1.0版监理 | 71.26 | 1 | 1名 | 其他未列明行业 |
| 备注：1.各投标人均可就上述两个分包分别进行投标，同一投标人只能中其中一个分包。若同一投标人分别在两个分包中得分排名第一，排名第一的投标人只能成为包一的第一中标侯选人，包二由排名第二的投标人为第一中标侯选人。 2.以上招标内容的具体技术服务需求，见本招标文件第二篇相关内容。 |  |  |  |  |  |

二、资金来源

财政预算资金。采购预算总金额为8146.22 万元，其中：包一为8074.96 万元；包二为71.26万元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

包一：本分包预留不低于预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。投标人若为小微企业的，应出具中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。投标人若为非小微企业，可以采用联合体或合同分包形式参加采购活动。

方式一：联合体形式

投标人若为非小微企业，应以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小微企业承担的部分不低于合同总份额的30%（其中，小微企业的份额占比不低于60%）；以联合体形式参加采购活动的，应出具联合体成员企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供联合体协议书，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

方式二：合同分包形式

投标人若为非小微企业，应将不低于合同总份额的30%分包给中小微企业（其中，小微企业的份额占比不低于60%）； 投标人应在投标文件中提供分包意向协议，分包意向协议中应明确分包小微企业承担的工作内容、分包小微企业的合同份额占合同总金额的比例；投标人应出具中小企业声明函，声明函中除填写投标人自身企业情况外，还需填写接受分包的小微企业情况（或提供接受分包的小微企业监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函）；

包二：本分包专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业，并提供中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。

（三）本项目的特定资格要求：无

四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”（www.ccgp-chongqing.gov.cn）网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：2023年11月24日--2023年12月1日17时00分（工作时间）

2.报名方式：凡有意参加投标的投标人，填写《招标文件发售登记表》，将招标文件购买费用汇至以下账户，并将招标文件汇款凭证(汇款时须注明采购执行编号：TC239D0VP)和《招标文件发售登记表》发送至wanglanlan@cntcitc.com.cn邮箱。购买招标文件的发票（电子发票），采购代理机构将发送至投标人留存的邮箱中。

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

联行号：102653000110

3.招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标文件提交开始时间：2023年12月18日北京时间09时30分；

（七）投标截止时间：2023年12月 18日北京时间10时00分；

（八）开标时间：2023年12月18日北京时间10时00分；

（九）开标地点：同投标地点。（逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理）。

五、投标保证金

### （一）投标保证金递交

1.转账方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司

| 分包 | 银行信息 |
| --- | --- |
| 01 | 账号1; 开户行; 重庆银行七星岗支行. 账号; 150101040015061167500. 账号2; 开户行; 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行. 账号; 6228400477035030466. 账号3; 开户行; 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部. 账号; 8301098942211. 账号4; 开户行; 建设银行重庆中山路支行. 账号; 6232813760001827269. |
| 02 | 账号1; 开户行; 重庆银行七星岗支行. 账号; 150101040015061162089. 账号2; 开户行; 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行. 账号; 6228400477034947868. 账号3; 开户行; 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部. 账号; 8301098929072. 账号4; 开户行; 建设银行重庆中山路支行. 账号; 6232813760001734713. |
| 银行行号： 请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 |  |

1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### （二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）联合体投标

包一：本项目包一接受联合体参与投标。如投标人组成联合体，联合体牵头方自行确定，并签定联合体协议，联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

包二：本项目包二不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）合同分包

包一：本项目包一仅接受符合“落实政府采购政策需满足的资格要求”的合同分包，否则按无效投标处理。

包二：本项目包二不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

### （一）采购人：重庆市大数据应用发展管理局

联系人：尹老师

电  话：023-67724896

地  址：重庆市渝北区渝兴广场B6栋

### （二）采购代理机构：中招国际招标有限公司

### 地  址：北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)

### 中招国际招标有限公司重庆分公司

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段53号5-1（双鱼座A栋5楼）

联系人：胡 元   苏伟

电  话：023-68881331-9110

- 项目技术服务及质量要求

- 招标项目一览表

| 包号 | 分包名称 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重庆市一体化智能化公共数据平台-公共数据资源管理系统1.0版开发 | 8074.96 | 开发建设期：180个日历日 |
| 二 | 重庆市一体化智能化公共数据平台-公共数据资源管理系统1.0版监理 | 71.26 | 开发建设期：180个日历日；服务时间：至项目竣工验收合格为止 |

- 包一招标项目服务需求

注：本节“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

本节“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

（一）※建设内容一览表

| 序号 | 项目内容 | 主要描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计服务 | 根据数字重庆建设有关要求，结合项目实际需求，完成深化（详细）设计实施方案。 | 1项 | 服务 |
| 2 | 公共数据服务门户子系统 | 建设公共数据服务门户子系统，主要包含消息通知、快捷入口、我的待办、知识专区、数据驾驶舱、统一用户中心、公共数据共享子系统权限配置、一数一源一标准治理子系统权限配置、公共数据资源平台权限配置等9个一级功能，37个二级功能以及54个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 3 | 公共数据共享子系统 | 建设公共数据共享子系统，主要包含工作台、服务接口注册管理、数据接口注册管理、密钥管理、监控管理、日志管理、统计分析、川渝数据共享专区等8个一级功能，50个二级功能以及209个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 4 | 公共数据开放子系统 | 建设公共数据共享子系统，主要包含开放系统门户端、开放系统管理端等2个一级功能，19个二级功能以及25个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 5 | 公共数据授权运营子系统 | 建设公共数据授权运营子系统，主要包含数据开放实验室、数据开放管理后台、数据沙箱、公共数据授权运营系统定制化开发等4个一级功能，21个二级功能以及45个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 6 | 数据供需对接子系统 | 建设数据供需对接子系统，主要包含我的需求、数据需求审批、数据需求清单、数据责任清单、数据供需统计等5个一级功能，13个二级功能以及30个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 7 | 数据目录子系统 | 建设数据目录子系统，主要包含数据目录管理、我的申请工单、我的审批工单、回流目录管理、字典管理、编目概览分析、国家数据直达基层、基层目录治理、数据仓目录管理、目录质量检测工具等10个一级功能，42个二级功能以及152个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 8 | 一数一源一标准治理子系统 | 建设一数一源一标准治理子系统，主要包含数据治理配置中心、首页工作台、我的申请工单、统一问题工单、监控运维中心、规则中心、知识管理等7个一级功能，42个二级功能以及152个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 9 | 数据归集子系统 | 建设数据归集子系统，主要包含数据看板、归集工单管理、归集工单审核、数源管理、离线归集任务、结构化文件归集任务、文件归集任务、API采集、任务运维、日志管理、离线归集执行器等11个一级功能，68个二级功能以及136个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 10 | 数据高铁管理子系统 | 建设数据高铁管理子系统，主要包含数据高铁采集、工单流转、监控告警、用户与审计、数据高铁运行状态展板等5个一级功能，16个二级功能以及51个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
| 11 | 安全保障子系统 | 建设数据安全全链路零信任监控系统，主要包含身份映射、访问监控、运营管理-身份权限管理、运营管理-对象画像、运营管理-对账中心、运营管理-事件中心、运营管理-驾驶舱、运营管理-能力开放、运营管理-系统管理等9个一级功能，33个二级功能以及158个三级功能。 | 1套 | 定制开发 |
|  |  | 建设安全保障子系统，主要包含数据发现和数据分类分级能力、数据库权限管控、数据脱敏、数据安全多租户管理等4个一级功能，29个二级功能以及66个三级功能。 | 1套 | 标准产品 |
| 12 | 数据仓建设 | 数据仓包括市级数据仓，部门数据仓基础环境、区县数据仓基础环境等。市级数据仓包含基础库和专题库，其中基础库包括自然人、法人、信用、电子证照、自然资源和空间地理五大基础库以及地址库，是通过关联、比对、校验、更新等方式整合的基础公共数据资源集合，是用于支撑全市各级部门业务应用的共性基础性数据库。自然资源和空间地理数据库由市规划自然资源局牵头建设，专题库由各部门应用系统基于数据仓，不包含在本期项目建设内容中。 | 1项 | 服务 |
| 13 | 基础数据库建设 | 建设自然人库、法人库、电子证照库、信用库，对涉及到的基础数据库进行统一建设，建成建实基础数据库。 自然人库建设包含自然人库历史数据迁移、源数据收集入库、源数据探查分析、自然人数据治理、主题模型管理以及数据运营管理等内容。 法人库建设包含法人库历史数据迁移、源数据收集入库、源数据探查分析、法人数据治理、主题模型管理以及数据运营管理等内容。 信用库建设包含信用库历史数据迁移、源数据收集入库、源数据探查分析、信用数据治理、主题模型管理以及数据运营管理等内容。 电子证照库包含包括电子证照发证清单梳理、电子证照数据库设计及建设、电子证照数据归集实施、电子证照库工程标准改造、电子证照数据治理、电子证照检测服务、电子证照数据对账、电子证照数据上报、电子证照数据下沉、电子证照问题数据反馈服务、电子证照数据质量分析、电子证照数据比对、电子证照数据普通接口发布、电子证照数据融合接口开发等。 | 1项 | 服务 |
|  |  | 建设电子证照制证系统、电子证照管证系统、电子证照用证系统和电子证照治理系统，对接渝快政用户体系。 电子证照制证系统包含电子证照文件生成服务、电子证照签名验签服务、电子证照手动填报服务、证照模版管理、国家数据上报等功能。 电子证照管证系统包含用户登录、首页、证照目录管理、证照生命周期管理、系统管理、统计分析等功能，系统管理功能建设电子证照管理系统用户、角色、权限、印章授权、日志、字典等的管理。 电子证照用证系统包含电子证照用证清单梳理、电子证照共享服务、电子证照国家共享对接、电子证照跨区域共享、证照共享管理、跨区域文件访问服务等内容。 电子证照治理系统包含电子证照国家异议问题处置对接、电子证照申诉接口、电子证照申诉反馈接口、电子证照申诉催办接口、证照质量管理等功能。 | 1套 | 标准产品 |
| 14 | 地址库建设 | 提供统一地址清洗融合治理服务，包括业务地址评估、业务地址预处理、业务地址规范性治理、业务地址空间性治理、业务地址语义挖掘、业务地址与标准地址关联匹配、数据人工运营服务、数据质检服务等内容。 | 1项 | 服务 |
|  |  | 将标准地址数据、统一地址管理及服务系统整体迁移至市大数据发展局并做信创化适配，并向全市提供地址服务编码、逆向地理编码服务、地址标准化服务、地址关联服务、标准地址智能匹配服务、地址类型查询服务、地址规范化服务、智能输入提示服务、关键字搜索服务和业务网格查询服务等。 | 1套 | 标准产品 |
| 15 | 数据治理服务 | 为保障公共数据资源管理系统的正常部署和业务开展，对公共数据服务门户子系统，公共数据共享子系统、公共数据开放子系统、公共数据授权运营子系统、数据供需对接子系统、数据目录子系统、一数一源一标准治理子系统、数据归集子系统、数据高铁管理子系统、数据仓等开展数据治理服务以及相关业务工作。 | 1项 | 服务 |
| 16 | 安全保障服务 | 向上承接各类制度规范的拆分和解读，使之成为具体可落地、可执行的安全策略；向下基于统一的、全局的安全策略驱动和调度各种能力组件（安全产品）执行各种安全策略。提供对安全运营服务的支撑，使得制度、规范、流程、风险评估、安全能力、安全策略形成闭环，从而为公共数据资源管理系统的网络安全、数据安全等构建起一套综合的防护体系。 | 1项 | 服务 |
| 17 | 密码应用安全服务 | 建设密码应用安全系统，主要包含签名密码服务、存证管理密码服务、时间戳密码服务、密钥管理服务、数据加解密服务、SSL网关服务等五方面内容。 | 1项 | 服务 |
| 18 | 集成服务 | 包含本项目的集成服务。 | 1项 | 服务 |
| 19 | 应用开发间接服务 | 包含安全生产、软件测评、网络安全等级保护测评、密码应用安全性评估等服务。 | 1项 | 服务 |
| 备注：本项目安全建设须符合数字重庆一体化智能化公共数据平台整体安全建设要求。 |  |  |  |  |

（二）建设背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于分级分类推进新型智慧城市建设的重要指示精神，全面落实党的十九大报告提出的建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署，加快推进我市新型智慧城市建设，加速政务数据资源“聚通用”，赋能各领域业务应用。重庆市政府先后出台了《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划（2018—2020年）》（渝委发〔2018〕13号）、《重庆市政务数据资源管理暂行办法（重庆市人民政府令第328号）》、《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022年）》、《重庆市全面推行“云长制”实施方案》等文件。文件要求：围绕我市经济社会发展需求，聚焦大数据智能化创新深度发力，以“135”总体架构推进全市新型智慧城市建设，构建与物理城市同生共存、虚实交互的数字孪生城市，开启全域感知、互联协同、数字运营、智能决策、运转高效的智慧城市发展新图景。“1”即一个智能中枢，由数字重庆云平台、重庆市城市大数据资源中心和智慧城市综合服务平台组成。重庆市城市大数据资源中心是智能中枢的核心组成部分，依托数字重庆云平台建设，集中存储政务数据资源，是我市政务数据资源管理基础平台，为我市提供统一的政务数据资源管理服务。

（三）建设目标

本应用按照统一规划、统一架构、统一标准、统一支撑、统一管理、统一运维原则，形成上连国家，向下纵贯市、区县、乡镇（街道）三个层级的数据资源枢纽通道，全面形成数据资源的编目、供需、归集、治理、数据仓、共享、开放及开发利用和安全管理等系统能力，全面提升重庆市数据服务一体化水平。

一是构建公共数据服务门户，通过IRS实现公共数据统一申请使用和审批。推动形成全市公共数据资源全量编目，实现全市数据资源“一本账”管理。通过门户整合数据目录、归集、治理、共享、开放、安全等系统的数据核心指标，实现对内统一调度各类资源的功能，提升数据管理能力和数据服务水平

二是推动公共数据高质量共享。通过建设公共数据共享子系统，推动形成覆盖国家—市级—区县—乡镇（街道）的一体化公共数据共享交换体系，提供统一规范的共享交换服务，高质量、高效率支撑数字重庆各数字化应用数据共享的需求。

三是推动公共数据高水平开放。通过建设公共数据开放子系统、公共数据授权运营子系统，推动开放性能优化，强化数据开放基础环境功能，完成公共数据对外合规安全开放的通道建设，制定社会企业申请使用有条件开放数据准入审核机制，保障数据在安全、合规的环境下对社会公众开放，提升数据开放能力和数据社会服务水平，以达到支持社会主体通过开放系统进行数据融合的社会化应用创新的目标。

四是强化公共数据供需对接。推动形成数据需求部门和数源部门的供给协同机制，保障数字应用的数据供给，满足跨部门数据沟通共享，形成跨领域、多层级的数据供需流通体系，支撑上连国家，向下纵贯市、区县、乡镇（街道）三个层级的数据供给体系落地，提供数字重庆数字化应用的数据供给保障机制。

五是推动形成全市公共数据全量编目。按照应编尽编的原则，推动数字重庆“1361”各级各领域公共数据建立全量覆盖、互联互通的高质量全市一体化公共数据目录。推动数源单位业务系统与数据编目动态关联，做到数据目录化、目录全局化、全局动态化，实现全市数据资源“一本账”管理。

六是形成一数一源一标准治理体系。完善公共数据资源管理系统数据治理体系，对公共数据的一数一源一标准进行全生命周期治理，实现公共数据统一命名、统一格式、统一规范、统一值域、统一业务定义，提升公共数据的准确性、完整性和一致性，推动公共数据质量和数据管理效能提升。

七是强化公共数据按需归集能力。按照“按需归集、应归尽归”原则，通过建设数据归集子系统、数据高铁管理子系统，推动一键归集多个来源和多种格式的数据归集和提取，保障大批量公共数据的高时效性数据归集。

八是提高本系统安全防护水平。按照信创要求，围绕“数据、人、场景”为核心，从安全管理体系、安全防护技术、全链路零信任监控、安全技术对接保障、密码应用体系等方面搭建本系统安全防护体系。

九是推动全市数据要素“一组库”。推动形成储存各部门业务数据的前置库、储存原始数据的归集库、储存治理后数据的清洗库，储存待共享数据的共享库，储存待开放数据的开放库，确保公共数据在全生命周期中的归集、清洗、共享等工作顺利开展；推动形成覆盖市—区县—乡镇（街道）数据集的1套数据仓（包含市级公共数据仓、市级部门数据仓环境、区县数据仓环境，其中市级公共数据仓包含自然人、法人、信用、电子证照、自然资源和空间地理基础数据库，地址库及数据库治理），形成建设集约、管理规范、整体协同、服务高效的数据支撑体系。

- 总体设计

数字重庆建设总体部署按照“1361”的整体框架布局，第一个“1”即搭建“一体化智能化公共数据平台”，以“平台+大脑”的核心能力，作为数字重庆整体建设的智慧平台中枢，包含“四横四纵”支撑保障体系、“两端”集成入口和一体化数字资源系统（IRS）。

其中，“四横”是一体化智能化公共数据平台的基础“硬件”支持，分别是基础设施、数据资源、能力组件、业务应用“四大支撑体系”，数据资源体系是一体化智能化公共数据平台其中“一横”，公共数据资源管理系统作为数据资源支撑体系中的一部分，发挥着统筹开展全市数据资源共享交换，为“1361”业务应用建设，市、区县、乡镇（街道）三级治理提供数据支撑。公共数据资源管理系统在数字重庆中的定位如下图所示：

数据资源体系包含管理制度、标准规范、系统建设、数据服务能力等的构建，是一体化智能化公共数据平台的数据底座。依托本应用所构建的公共数据资源管理系统，将构建数据资源体系的管理系统，集中部署自然人、法人、信用等基础数据库，统一规范数据共享交换体系，加大数据集成、数据资源开发，按需向区县、乡镇下沉，最大限度实现数据共享。在重点领域和区域，加快推进“数据高铁”系统建设，持续满足分钟级数据共享交换需求。

本次公共数据资源管理系统建设由10个系统、1个数据仓组成。包括公共数据资源服务门户子系统、公共数据共享子系统、公共数据开放子系统、公共数据授权运营子系统、数据供需对接子系统、数据目录子系统、一数一源一标准治理子系统、数据归集子系统、数据高铁管理子系统、安全保障子系统等10个系统，前置库、归集库、清洗库、共享库、开放库等数据库，覆盖市-区县-乡镇（街道）数据集的1个数据仓（包含市级公共数据仓、市级部门数据仓环境、区县数据仓环境，其中市级公共数据仓包含自然人、法人、信用、电子证照、自然资源和空间地理基础数据库，地址库，专题数据库），形成建设集约、管理规范、整体协同、服务高效的数据支撑体系。本次公共数据资源管理系统总体架构如下图所示：

- ※国产化适配要求

为进一步落实我市政务系统国产化要求，结合《重庆市政务数据资源管理暂行办法》等工作要求，本次公共数据资源管理系统建设涉及的云服务资源、数据库、操作系统模块原则上采用符合信创名录要求的产品，同时考虑到公共数据资源管理系统是数字重庆建设的重要组成部分，为不影响数字重庆建设工作的正常推进，在进行国产化适配前，必须开展严格的性能分析和性能测试，经过严格论证后符合性能需求的可以开展国产化适配，若经论证现有国产化产品无法达到平台性能要求，应遵循统筹规划、分步推进的原则逐步开展国产化适配，优先保障系统的正常运行，在未来国产化产品满足性能要求后，及时开展国产化适配。

1.信创云环境

本次公共数据资源管理系统建设按照市委文件要求落实安全可靠建设工作，系统内容遵照国产化适配要求进行建设，部署在重庆市信创云上，建成后将兼容相关国产化配套软硬件设备，确保新建系统能够在配套国产化软硬件上正常运行。

信创云运行环境描述如下：

（1）本次公共数据资源管理系统建设需部署在重庆市信创云上，信创云平台需满足《重庆市信息技术应用创新云平台建设认定与服务指南》要求且通过三方测评。

（2）在服务器及芯片层面，云平台需提供满足信创要求的芯片，并有信创品牌服务器。

（3）在操作系统层面，需采用满足信创要求的操作系统版本。

（4）在数据库层面，需采用国产化数据库软件。

（5）在大数据软件层面，基于自出可控的云计算操作系统提供的国产化大数据离线计算、实时计算、数据治理等服务组件。

2.国产化基础资源服务

国产化基础资源服务包括计算资源服务、存储资源服务、网络资源服务、安全资源服务以及灾备服务，通过国产化基础设施服务建设，整合机房、计算、存储、网络等基础资源，通过对资源池化、分布式统一管理的技术手段，实现统一的云计算、云存储、虚拟网络、安全、灾备的服务能力。

3.国产化应用软件服务

国产化应用软件服务要求具有自主知识产权或著作权，包括无知识产权纠纷、具备二次开发能力的开源软件。应用软件国产化要适配国产操作系统和硬件环境，能够与芯片、服务器、操作系统等主流厂商的产品全栈兼容，同时提供云原生适配能力，支持基于公有云的云原生环境，进行无缝对接和适配支撑，支持主流的技术开发架构，如微服务、分布式技术等，支持统一的接口适配。

4.信息安全保障体系

在满足国家相关安全标准要求的前提下，建设统一的信息安全管理体系以及制度规范，满足安全监管要求，包含安全域管理、安全基线建设、虚拟机安全、数据安全、IT基础设施安全等。为各子系统的运行安全和机构用户的数据和信息安全提供安全服务保障，实现管理、应用、主机、物理环境等多方面的安全要求。

- 项目建设需求

A、※软件建设功能需求

本项目软件建设功能如下表所示：

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能项 | 二级功能项 | 三级功能项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共数据服务门户子系统 | 消息通知 | 通知公告管理 | 通知公告管理 |
| 2 |  |  | 消息中心 | 消息中心 |
| 3 |  | 快捷入口 | 快捷入口 | 快捷入口 |
| 4 |  | 我的待办 | 我的待办 | 我的待办 |
| 5 |  |  | 消息待办配置 | 消息待办配置 |
| 6 |  | 知识专区 | 用户文档 | 用户文档 |
| 7 |  |  | 培训视频 | 培训视频 |
| 8 |  |  | 标准规范 | 标准规范 |
| 9 |  |  | 常见问题 | 常见问题 |
| 10 |  | 数据驾驶舱 | 数据通道指标概览 | 数据通道指标概览 |
| 11 |  |  | 数据运营指标概览 | 数据运营指标概览 |
| 12 |  |  | 数据通道驾驶舱 | 数据目录 |
| 13 |  |  |  | 数据归集 |
| 14 |  |  |  | 数据治理 |
| 15 |  |  |  | 数据共享 |
| 16 |  |  |  | 数据开放 |
| 17 |  |  | 数据运营驾驶舱 | 自然人库 |
| 18 |  |  |  | 法人库 |
| 19 |  |  |  | 电子证照库 |
| 20 |  |  |  | 信用库 |
| 21 |  |  |  | 专题库 |
| 22 |  | 统一用户中心 | 用户管理 | 用户管理 |
| 23 |  |  | 角色管理 | 角色管理 |
| 24 |  |  | 功能权限配置 | 功能权限配置 |
| 25 |  |  | 数据权限配置 | 数据权限配置 |
| 26 |  |  | 菜单管理 | 菜单管理 |
| 27 |  |  | 组织管理 | 组织管理 |
| 28 |  |  | 登录日志管理 | 登录日志管理 |
| 29 |  |  | 操作日志管理 | 操作日志管理 |
| 30 |  | 公共数据共享子系统权限配置 | 服务接口注册管理模块权限配置 | 服务接口注册管理模块权限配置 |
| 31 |  |  | 数据接口注册管理模块权限配置 | 数据接口注册管理模块权限配置 |
| 32 |  |  | 密钥管理模块权限配置 | 密钥管理模块权限配置 |
| 33 |  |  | 公共数据共享审核流程适配 | 公共数据共享审核流程适配 |
| 34 |  | 一数一源一标准治理子系统权限配置 | 首页工作台模块权限配置 | 首页工作台模块权限配置 |
| 35 |  |  | 数据治理规则配置模块权限配置 | 数据治理规则配置模块权限配置 |
| 36 |  |  | 数据治理规则审批模块权限配置 | 数据治理规则审批模块权限配置 |
| 37 |  |  | 数据治理任务管理模块权限配置 | 数据治理任务管理模块权限配置 |
| 38 |  |  | 我的数据资源模块权限配置 | 我的数据资源模块权限配置 |
| 39 |  |  | 我的申请工单模块权限配置 | 我的申请工单模块权限配置 |
| 40 |  |  | 数据治理结果明细模块权限配置 | 数据治理结果明细模块权限配置 |
| 41 |  |  | 统计分析管理模块权限配置 | 统计分析管理模块权限配置 |
| 42 |  |  | 数据治理任务实例管理模块权限配置 | 数据治理任务实例管理模块权限配置 |
| 43 |  |  | 一数一源一标准治理审核流程适配 | 一数一源一标准治理审核流程适配 |
| 44 |  | 公共数据资源平台权限配置 | 数据供需对接系统 | 我的数据需求模块权限配置 |
| 45 |  |  |  | 数据需求审批模块权限配置 |
| 46 |  |  |  | 数据需求清单模块权限配置 |
| 47 |  |  |  | 数据责任清单模块权限配置 |
| 48 |  |  |  | 数据供需对接审核流程适配 |
| 49 |  |  | 数据目录子系统权限配置 | 数据目录管理模块权限配置 |
| 50 |  |  |  | 我的申请工单模块权限配置 |
| 51 |  |  |  | 我的审批工单模块权限配置 |
| 52 |  |  |  | 数据字典模块权限配置 |
| 53 |  |  |  | 编目概览模块权限配置 |
| 54 |  |  |  | 数据目录审核流程适配 |
| 55 | 公共数据共享子系统 | 工作台 | 待办事项 | 服务接口注册待审批统计 |
| 56 |  |  |  | 服务接口注册待审批筛选 |
| 57 |  |  |  | 服务接口注册待审批列表 |
| 58 |  |  |  | 服务接口注册待审批-审批 |
| 59 |  |  |  | 服务接口编辑待审批筛选 |
| 60 |  |  |  | 服务接口编辑待审批列表 |
| 61 |  |  |  | 服务接口编辑待审批-审批 |
| 62 |  |  |  | 服务接口下架待审批筛选 |
| 63 |  |  |  | 服务接口下架待审批列表 |
| 64 |  |  |  | 服务接口下架待审批-审批 |
| 65 |  |  |  | 服务接口待审批-更多 |
| 66 |  |  |  | 数据接口注册待审批统计 |
| 67 |  |  |  | 数据接口注册待审批筛选 |
| 68 |  |  |  | 数据接口注册待审批列表 |
| 69 |  |  |  | 数据接口注册待审批-审批 |
| 70 |  |  |  | 数据接口编辑待审批筛选 |
| 71 |  |  |  | 数据接口编辑待审批列表 |
| 72 |  |  |  | 数据接口编辑待审批-审批 |
| 73 |  |  |  | 数据接口下架待审批筛选 |
| 74 |  |  |  | 数据接口下架待审批列表 |
| 75 |  |  |  | 数据接口下架待审批-审批 |
| 76 |  |  |  | 数据接口待审批-更多 |
| 77 |  |  | 监控预警 | 监控预警统计 |
| 78 |  |  |  | 预警监控列表 |
| 79 |  |  |  | 预警监控-更多 |
| 80 |  |  | 接口注册管理 | 目录接口上架数统计 |
| 81 |  |  |  | 注册成功数量统计 |
| 82 |  |  |  | 注册成功列表 |
| 83 |  |  |  | 注册成功接口操作 |
| 84 |  |  |  | 注册成功接口数统计 |
| 85 |  |  |  | 注册成功接口数分页 |
| 86 |  |  |  | 注册中数量统计 |
| 87 |  |  |  | 注册中列表 |
| 88 |  |  |  | 注册中接口操作 |
| 89 |  |  |  | 注册中接口数统计 |
| 90 |  |  |  | 注册中接口数分页 |
| 91 |  |  |  | 注册失败数量统计 |
| 92 |  |  |  | 注册失败列表 |
| 93 |  |  |  | 注册失败接口操作 |
| 94 |  |  |  | 注册失败接口数统计 |
| 95 |  |  |  | 注册失败接口数分页 |
| 96 |  |  |  | 草稿数量统计 |
| 97 |  |  |  | 草稿列表 |
| 98 |  |  |  | 草稿接口操作 |
| 99 |  |  |  | 数据权限 |
| 100 |  |  |  | 功能权限 |
| 101 |  | 服务接口注册管理 | 服务接口注册列表 | 已注册服务接口查询 |
| 102 |  |  |  | 已注册服务接口操作 |
| 103 |  |  |  | 已注册服务接口列表 |
| 104 |  |  |  | 申请应用明细 |
| 105 |  |  |  | 接口ip白名单统计 |
| 106 |  |  |  | 待注册服务接口查询 |
| 107 |  |  |  | 待注册服务接口操作 |
| 108 |  |  |  | 待注册服务接口列表 |
| 109 |  |  |  | 数据权限 |
| 110 |  |  |  | 功能权限 |
| 111 |  |  | 服务接口注册 | 服务接口注册 |
| 112 |  |  |  | 服务接口变更 |
| 113 |  |  | 服务接口下架 | 服务接口下架申请 |
| 114 |  |  | OAS接口导入 | 导入填写表单 |
| 115 |  |  |  | 导入文件 |
| 116 |  |  |  | 导入文件解析 |
| 117 |  |  | QPS限流 | QPS限流配置 |
| 118 |  |  | 日调用量限流 | 日调用量限流配置 |
| 119 |  |  | 接口返回数据加密 | 返回数据加密配置 |
| 120 |  |  | 熔断 | 接口熔断配置 |
| 121 |  |  | 防重放 | 防重放拦截 |
| 122 |  |  | 接口注册流程 | 服务接口注册提交 |
| 123 |  |  |  | 生成服务接口注册流程 |
| 124 |  |  |  | 服务接口注册审批角色 |
| 125 |  |  | 服务接口申请列表 | 服务接口注册申请列表 |
| 126 |  |  |  | 服务接口注册申请工单详情 |
| 127 |  |  |  | 服务接口注册申请审批记录 |
| 128 |  |  |  | 服务接口编辑申请列表 |
| 129 |  |  |  | 服务接口编辑申请工单详情 |
| 130 |  |  |  | 服务接口编辑申请审批记录 |
| 131 |  |  |  | 服务接口下架申请列表 |
| 132 |  |  |  | 服务接口下架申请工单详情 |
| 133 |  |  |  | 服务接口下架申请审批记录 |
| 134 |  |  |  | 数据权限 |
| 135 |  |  |  | 功能权限 |
| 136 |  |  | 服务接口审批列表 | 服务接口注册审批列表 |
| 137 |  |  |  | 服务接口注册审批 |
| 138 |  |  |  | 服务接口注册审批工单详情 |
| 139 |  |  |  | 服务接口注册审批审批记录 |
| 140 |  |  |  | 服务接口编辑审批列表 |
| 141 |  |  |  | 服务接口编辑审批 |
| 142 |  |  |  | 服务接口编辑审批工单详情 |
| 143 |  |  |  | 服务接口编辑审批审批记录 |
| 144 |  |  |  | 服务接口下架审批列表 |
| 145 |  |  |  | 服务接口下架审批 |
| 146 |  |  |  | 服务接口下架审批工单详情 |
| 147 |  |  |  | 服务接口下架审批审批记录 |
| 148 |  |  |  | 数据权限 |
| 149 |  |  |  | 功能权限 |
| 150 |  |  | 服务接口对接 | 服务接口申请对接查询接口详情 |
| 151 |  |  |  | 接口申请授权开通 |
| 152 |  |  |  | 接口资源升降配 |
| 153 |  |  |  | 服务接口释放 |
| 154 |  | 数据接口注册管理 | 数据接口注册列表 | 已注册数据接口查询 |
| 155 |  |  |  | 已注册数据接口操作 |
| 156 |  |  |  | 已注册数据接口列表 |
| 157 |  |  |  | 申请应用明细 |
| 158 |  |  |  | 接口ip白名单统计 |
| 159 |  |  |  | 待注册的数据接口 |
| 160 |  |  |  | 数据权限 |
| 161 |  |  |  | 功能权限 |
| 162 |  |  | 数据接口注册 | 向导模式数据接口注册 |
| 163 |  |  |  | 脚本模式数据接口注册 |
| 164 |  |  | 数据接口变更 | 向导模式数据接口变更 |
| 165 |  |  |  | 脚本模式数据接口变更 |
| 166 |  |  | 数据接口下架 | 服务接口下架申请 |
| 167 |  |  | 数据量限制 | 数据量限制 |
| 168 |  |  | 数据水印 | 支持水印启用与禁用功能 |
| 169 |  |  |  | 数据水印生成-调用方 |
| 170 |  |  |  | 数据水印生成-调用IP |
| 171 |  |  |  | 数据水印生成-调用时间 |
| 172 |  |  |  | 数据水印生成-调用接口 |
| 173 |  |  |  | 提供处理字段 |
| 174 |  |  |  | 数据水印加密 |
| 175 |  |  | 数据泄露溯源 | 数据水印解密-调用方 |
| 176 |  |  |  | 数据水印解密-调用ip |
| 177 |  |  |  | 数据水印解密-调用时间 |
| 178 |  |  |  | 数据水印解密-调用接口 |
| 179 |  |  |  | 数据水印解密-解密秘钥 |
| 180 |  |  |  | 数据水印解密-解密时间 |
| 181 |  |  | 数据接口申请列表 | 数据接口注册申请列表 |
| 182 |  |  |  | 数据接口注册申请工单详情 |
| 183 |  |  |  | 数据接口注册申请审批记录 |
| 184 |  |  |  | 数据接口编辑申请列表 |
| 185 |  |  |  | 数据接口编辑申请工单详情 |
| 186 |  |  |  | 数据接口编辑申请审批记录 |
| 187 |  |  |  | 数据接口下架申请列表 |
| 188 |  |  |  | 数据接口下架申请工单详情 |
| 189 |  |  |  | 数据接口下架申请审批记录 |
| 190 |  |  |  | 数据权限 |
| 191 |  |  |  | 功能权限 |
| 192 |  |  | 数据接口审批列表 | 数据接口注册审批列表 |
| 193 |  |  |  | 数据接口注册审批 |
| 194 |  |  |  | 数据接口注册审批工单详情 |
| 195 |  |  |  | 数据接口注册审批审批记录 |
| 196 |  |  |  | 数据接口编辑审批列表 |
| 197 |  |  |  | 数据接口编辑审批 |
| 198 |  |  |  | 数据接口编辑审批工单详情 |
| 199 |  |  |  | 数据接口编辑审批审批记录 |
| 200 |  |  |  | 数据接口下架审批列表 |
| 201 |  |  |  | 数据接口下架审批 |
| 202 |  |  |  | 数据接口下架审批工单详情 |
| 203 |  |  |  | 数据接口下架审批审批记录 |
| 204 |  |  |  | 数据权限 |
| 205 |  |  |  | 功能权限 |
| 206 |  |  | 数据源管理 | 数据源查询 |
| 207 |  |  |  | 数据源关联接口数 |
| 208 |  |  |  | 数据源列表 |
| 209 |  |  |  | 数据源操作 |
| 210 |  |  |  | 新增数据源 |
| 211 |  |  |  | 数据源SSL加密 |
| 212 |  |  |  | 数据接口申请对接查询接口详情 |
| 213 |  |  |  | 数据接口申请授权开通 |
| 214 |  |  |  | 数据接口资源升降配 |
| 215 |  |  |  | 数据接口释放 |
| 216 |  | 密钥管理 | 申请对账 | 申请对账查询 |
| 217 |  |  |  | 申请对账列表 |
| 218 |  |  |  | 申请对账申请单详情 |
| 219 |  |  | 全部秘钥 | 秘钥查询 |
| 220 |  |  |  | 秘钥列表 |
| 221 |  |  |  | 应用密钥授权查询 |
| 222 |  |  |  | 示例代码 |
| 223 |  |  | 动态Token | 动态Token |
| 224 |  |  | 接口鉴权 | 接口鉴权 |
| 225 |  |  | 统一鉴权 | 统一鉴权 |
| 226 |  |  | ip白名单 | ip白名单 |
| 227 |  | 监控管理 | 监控预警 | 监控预警查询 |
| 228 |  |  |  | 监控预警列表 |
| 229 |  |  |  | 数据权限 |
| 230 |  |  |  | 功能权限 |
| 231 |  |  | 接口异常监控 | 接口监控配置 |
| 232 |  |  |  | 接口监控预警 |
| 233 |  |  | 预警处理 | 预警处理 |
| 234 |  | 日志管理 | 调用日志 | 调用日志查询 |
| 235 |  |  |  | 调用日志 |
| 236 |  |  |  | 数据权限 |
| 237 |  |  |  | 功能权限 |
| 238 |  |  | 操作日志 | 操作日志查询 |
| 239 |  |  |  | 操作日志 |
| 240 |  |  |  | 数据权限 |
| 241 |  |  |  | 功能权限 |
| 242 |  | 统计分析 | 指标分析查询 | 维度查询 |
| 243 |  |  | 时间维度分析 | 时间维度分析 |
| 244 |  |  | 地区维度分析 | 地区维度分析 |
| 245 |  |  | 应用维度分析 | 应用维度分析 |
| 246 |  |  | 接口维度分析 | 接口维度分析 |
| 247 |  |  | 调用详情维度分析 | 调用详情维度分析 |
| 248 |  |  | 统计分析 | 数据权限 |
| 249 |  |  |  | 功能权限 |
| 250 |  | 川渝数据共享专区 | 政务数据目录对接 | 重庆政务数据目录提供 |
| 251 |  |  |  | 四川政务数据目录获取 |
| 252 |  |  | 政务数据资源对接 | API资源对接 |
| 253 |  |  |  | 库表资源对接 |
| 254 |  |  | 应用注册对接 | 应用注册对接 |
| 255 |  |  |  | 应用变更对接 |
| 256 |  |  |  | 应用查询对接 |
| 257 |  |  | 共享申请审核对接 | 资源展示/检索 |
| 258 |  |  |  | 资源申请提交对接 |
| 259 |  |  |  | 资源订阅对接 |
| 260 |  |  | 供需对接级联 | 数据需求对接 |
| 261 |  |  |  | 数据需求审核对接 |
| 262 |  |  |  | 责任清单对接 |
| 263 |  |  | 组织机构对接 | 组织结构对接 |
| 264 | 数据开放系统 | 开放系统门户端 | 首页 | 首页 |
| 265 |  |  | 智能客服 | 智能客服 |
| 266 |  |  | 全局搜索 | 全局搜索 |
| 267 |  |  | 数据目录 | 数据目录 |
| 268 |  |  | 应用成果 | 应用成果 |
| 269 |  |  | 地图服务 | 地图服务 |
| 270 |  |  | 开发者中心 | 开发者中心 |
| 271 |  |  | 开放指数 | 开放指数 |
| 272 |  |  | 互动交流 | 互动交流 |
| 273 |  |  | 政策动态 | 政策动态 |
| 274 |  |  | 开放大赛 | 开放大赛 |
| 275 |  |  | 个人中心 | 个人中心 |
| 276 |  |  | 区县(自治县)专区 | 区县开放数据集门户 |
| 277 |  |  |  | 区县目录发布 |
| 278 |  |  |  | 区县数据集管理 |
| 279 |  |  |  | 区县接口管理 |
| 280 |  |  |  | 区县审核 |
| 281 |  | 开放系统管理端 | 目录发布 | 目录发布 |
| 282 |  |  | 资源管理 | 数据集管理 |
| 283 |  |  |  | 接口管理 |
| 284 |  |  |  | 应用管理 |
| 285 |  |  | 网站审核 | / |
| 286 |  |  | 开放统计 | / |
| 287 |  |  | 政策管理 | / |
| 288 |  |  | 问卷管理 | / |
| 289 | 公共数据授权运营子系统 | 数据开放实验室 | 数据开放门户 | 数据开放门户设计 |
| 290 |  |  |  | 使用流程介绍-企业入驻 |
| 291 |  |  |  | 使用流程介绍-数据申请 |
| 292 |  |  |  | 使用流程介绍-数据建模 |
| 293 |  |  |  | 使用流程介绍-数据生产 |
| 294 |  |  |  | 使用流程介绍-总览 |
| 295 |  |  |  | 其他 |
| 296 |  |  | 注册认证登录 | 注册认证登录服务 |
| 297 |  |  |  | 账号体系打通 |
| 298 |  |  |  | 账号实名认证 |
| 299 |  |  | 有条件开放数据申请 | 基本信息填报 |
| 300 |  |  | 有条件开放数据目录 | 数据资源申请 |
| 301 |  |  | 数据资源申请 | 申请记录列表 |
| 302 |  |  | 数据服务开发 | 服务开发列表 |
| 303 |  |  | 上传自有数据 | 上传自有数据 |
| 304 |  |  | 服务申请上架 | 服务申请上架 |
| 305 |  |  | 上线服务列表 | 上线服务列表 |
| 306 |  |  | 平台用户管理 | 新建子账号 |
| 307 |  |  |  | 子账号数据管理 |
| 308 |  |  | 自有数据接入 | 自有数据接入 |
| 309 |  | 数据开放管理后台 | 合作方管理 | 合作方信息管理 |
| 310 |  |  |  | 合作方申请管理 |
| 311 |  |  |  | 云资源账号维护 |
| 312 |  |  |  | 授权运营方管理 |
| 313 |  |  | 资源管理 | 样本数据管理 |
| 314 |  |  |  | 数据上传审批 |
| 315 |  |  |  | 数据接入管理 |
| 316 |  |  | 数据服务 | 服务上架审批 |
| 317 |  |  |  | 服务快捷配置 |
| 318 |  |  |  | 服务链路管理-数据源 |
| 319 |  |  |  | 服务链路管理 - API创建 |
| 320 |  |  |  | 服务链路管理 - API管理 |
| 321 |  |  |  | 服务链路管理- 第三方API接入 |
| 322 |  |  |  | 服务链路管理 - 出口API创建 |
| 323 |  |  |  | 服务链路管理-出口API |
| 324 |  |  | 网关服务 | 应用关联-API |
| 325 |  |  |  | 应用调用日志 |
| 326 |  |  | 账号管理 | 账号管理 |
| 327 |  |  | 菜单管理 | 菜单管理 |
| 328 |  |  | 角色管理 | 角色管理 |
| 329 |  |  | 后台配置管理 | 服务所属领域 |
| 330 |  | 数据沙箱 | 脱敏管理 | 脱敏规则管理 |
| 331 |  |  |  | 静态脱敏应用 |
| 332 |  |  |  | 动态脱敏应用 |
| 333 |  | 公共数据授权运营系统定制化开发 | 数据开放实验室 | 数据开放实验室 |
| 334 | 数据供需对接子系统 | 我的需求 | 我的需求清单 | 我的需求筛选 |
| 335 |  |  |  | 我的需求列表 |
| 336 |  |  |  | 我的需求详情 |
| 337 |  |  |  | 我的异常数据需求 |
| 338 |  |  | 新增数据需求 | 数据需求提交权限判断 |
| 339 |  |  |  | 数据需求基本信息 |
| 340 |  |  |  | 数据需求明细新增 |
| 341 |  |  |  | 数据信息校验 |
| 342 |  |  |  | 提交审批节点 |
| 343 |  | 数据需求审批 | 待审批需求 | 待审批列表筛选 |
| 344 |  |  |  | 数据需求列表查看 |
| 345 |  |  |  | 待审批需求详情 |
| 346 |  |  |  | 数据需求审批 |
| 347 |  |  | 已处理需求 | 已处理需求 |
| 348 |  | 数据需求清单 | 需求清单列表 | 需求清单列表 |
| 349 |  |  | 数据需求详情 | 数据需求详情 |
| 350 |  | 数据责任清单 | 数据责任清单列表 | 数据责任清单列表 |
| 351 |  |  | 责任清单详情信息 | 责任清单详情信息 |
| 352 |  |  | 数据责任清单确认 | 数据责任清单确认 |
| 353 |  | 数据供需统计 | 处理时效分析 | 我的数据需求 |
| 354 |  |  |  | 数据责任清单 |
| 355 |  |  |  | 数据需求审批 |
| 356 |  |  | 数据需求统计 | 需求侧查询 |
| 357 |  |  |  | 需求侧统计 |
| 358 |  |  | 数据责任统计 | 供给侧统计查询 |
| 359 |  |  |  | 供给侧统计 |
| 360 |  |  | 超期统计 | 审批超期统计 |
| 361 |  |  |  | 处理超期统计 |
| 362 |  |  |  | 归集超期统计 |
| 363 |  |  |  | 超期参数设置 |
| 364 | 数据目录子系统 | 数据目录管理 | 数据目录列表管理 | 数据目录列表 |
| 365 |  |  |  | 编辑 |
| 366 |  |  |  | 详情 |
| 367 |  |  |  | 权限控制 |
| 368 |  |  |  | 编制 |
| 369 |  |  |  | 完善 |
| 370 |  |  |  | 变更 |
| 371 |  |  |  | 撤回 |
| 372 |  |  |  | 下架 |
| 373 |  |  |  | 分页 |
| 374 |  |  | 数据目录列表查询 | 列表查询重置 |
| 375 |  |  | 数据目录编制 | 数据目录编制 |
| 376 |  |  | 数据目录导入 | 数据目录导入 |
| 377 |  |  | 数据目录导出 | 数据目录导出 |
| 378 |  |  | 数据目录变更流程发起 | 校验修改信息 |
| 379 |  |  |  | 调用审批流程 |
| 380 |  |  |  | 同步记录 |
| 381 |  |  |  | 基础信息变更 |
| 382 |  |  |  | 目录属性变更 |
| 383 |  |  |  | 数据项变更 |
| 384 |  |  |  | 数据项列表管理 |
| 385 |  |  | 数据目录注销流程发起 | 发起注销申请 |
| 386 |  |  |  | 注销原因 |
| 387 |  |  |  | 下载模板 |
| 388 |  |  |  | 注销申请表填写 |
| 389 |  |  |  | 上传模板 |
| 390 |  |  |  | 提交申请 |
| 391 |  |  | 归集流程发起 | 归集工单发起 |
| 392 |  |  |  | 归集工单信息填写关联 |
| 393 |  |  |  | 数据类型转换映射 |
| 394 |  |  |  | 数据项信息管理 |
| 395 |  |  |  | 归集工单提交 |
| 396 |  |  |  | 归集重新发起 |
| 397 |  |  | 数据目录批量提交/删除 | 批量提交 |
| 398 |  |  |  | 批量删除 |
| 399 |  |  | 文件归集对接 | 文件归集对接 |
| 400 |  | 我的申请工单 | 审批流程配置管理 | bpmn2.0流程节点配置 |
| 401 |  |  |  | 工单快照 |
| 402 |  |  | 数据目录工单管理 | 全部申请列表管理查询 |
| 403 |  |  |  | 全部申请列表 |
| 404 |  |  |  | 全部申请列表详情 |
| 405 |  |  |  | 全部申请列表编辑 |
| 406 |  |  |  | 审批中列表管理查询 |
| 407 |  |  |  | 审批中列表 |
| 408 |  |  |  | 审批中详情 |
| 409 |  |  |  | 审批中编辑 |
| 410 |  |  |  | 已结束列表管理查询 |
| 411 |  |  |  | 已结束列表 |
| 412 |  |  |  | 已结束列表详情 |
| 413 |  |  |  | 已结束列表编辑 |
| 414 |  |  |  | 工单撤回 |
| 415 |  |  |  | 重新提交 |
| 416 |  |  | 数据目录归集工单 | 申请工单查询 |
| 417 |  |  |  | 申请工单列表管理 |
| 418 |  |  |  | 目录工单详情 |
| 419 |  | 我的审批工单 | 数据目录审批管理 | 查询 |
| 420 |  |  |  | 列表 |
| 421 |  |  |  | 工单详情 |
| 422 |  |  |  | 审批操作 |
| 423 |  |  | 数据归集审批管理 | 查询 |
| 424 |  |  |  | 列表 |
| 425 |  |  |  | 工单详情 |
| 426 |  |  |  | 审批操作 |
| 427 |  | 回流目录管理 | 回流工单对接 | 回流工单对接 |
| 428 |  |  |  | 回流工单列表 |
| 429 |  |  |  | 回流工单详情 |
| 430 |  |  | 回流目录编制 | 回流目录编制 |
| 431 |  |  |  | 回流目录认领 |
| 432 |  |  |  | 回流目录完善 |
| 433 |  |  | 回流目录申请工单 | 回流目录申请工单 |
| 434 |  |  | 回流目录审批工单 | 回流目录审批工单 |
| 435 |  | 字典管理 | 字典内容搜索查询操作 | 字典名称模糊筛选 |
| 436 |  |  |  | 所属单位筛选 |
| 437 |  |  |  | 查询 |
| 438 |  |  |  | 重置 |
| 439 |  |  | 字典管理模块 | 列表字段展示 |
| 440 |  |  |  | 数据权限控制 |
| 441 |  |  |  | 新增 |
| 442 |  |  |  | 编辑 |
| 443 |  |  | 字典详情 | 基础信息查看 |
| 444 |  |  |  | 代码值信息查看 |
| 445 |  |  | 字典删除逻辑 | 删除 |
| 446 |  |  |  | 批量删除 |
| 447 |  | 编目概览分析 | 编目概览分析 | 整体概览 |
| 448 |  |  |  | 编目情况统计 |
| 449 |  |  |  | 编目数量排行 |
| 450 |  |  |  | 未关联应用的目录数量排行 |
| 451 |  |  |  | 未关联数据目录的应用排行 |
| 452 |  |  |  | 编目情况明细 |
| 453 |  | 国家数据直达基层 | 政务数据目录对接 | 国家目录获取 |
| 454 |  |  |  | 重庆目录上报到国家 |
| 455 |  |  | 政务数据资源对接 | 国家资源获取 |
| 456 |  |  |  | 重庆资源上报国家 |
| 457 |  |  | 应用系统对接 | 应用系统注册对接 |
| 458 |  |  |  | 应用查询对接 |
| 459 |  |  |  | 应用变更对接 |
| 460 |  |  | 共享申请对接 | 资源展示/检索 |
| 461 |  |  |  | 资源申请提交 |
| 462 |  |  | 资源订阅对接 | 资源订阅对接 |
| 463 |  |  | 组织机构对接 | 组织机构对接 |
| 464 |  | 基层目录治理 | 获取国家目录基本要素 | 获取国家目录基本要素 |
| 465 |  |  | 扩展目录管理 | 扩展要素列表 |
| 466 |  |  |  | 扩展要素详情 |
| 467 |  |  |  | 扩展要素修改 |
| 468 |  | 数据仓目录管理 | 数据仓目录列表 | 数据仓目录列表 |
| 469 |  |  | 分类管理 | 基础库目录分类管理 |
| 470 |  |  |  | 主题库目录分类管理 |
| 471 |  |  | 数据仓目录修改 | 修改弹窗 |
| 472 |  |  |  | 基础属性修改 |
| 473 |  |  |  | 目录属性修改 |
| 474 |  |  |  | 数据项属性修改 |
| 475 |  |  |  | 保存 |
| 476 |  |  |  | 提交 |
| 477 |  |  | 数据仓目录编辑 | 校验字段 |
| 478 |  |  |  | 同步记录 |
| 479 |  |  |  | 基础信息变更 |
| 480 |  |  |  | 目录属性变更 |
| 481 |  |  |  | 数据项变更 |
| 482 |  |  |  | 数据项列表管理 |
| 483 |  |  | 数据仓目录删除 | 删除 |
| 484 |  |  |  | 注销确认 |
| 485 |  |  | 数据仓目录导入 | 模板下载 |
| 486 |  |  |  | Excel填写 |
| 487 |  |  |  | 导入 |
| 488 |  | 目录质量检测工具 | 首页 | 数据总览 |
| 489 |  |  |  | 目录检测趋势 |
| 490 |  |  |  | 目录相似度排名TOP10 |
| 491 |  |  |  | 目录问题一览 |
| 492 |  |  | 检测目录管理 | 检测目录列表查询 |
| 493 |  |  |  | 检测目录列表 |
| 494 |  |  |  | 目录查看 |
| 495 |  |  |  | 目录更新 |
| 496 |  |  |  | 目录删除 |
| 497 |  |  |  | 目录新增 |
| 498 |  |  |  | 目录导入 |
| 499 |  |  |  | 目录导出 |
| 500 |  |  |  | 配置检测任务 |
| 501 |  |  | 检测任务管理 | 检测任务列表查询 |
| 502 |  |  |  | 检测任务列表 |
| 503 |  |  |  | 检测任务编辑 |
| 504 |  |  |  | 检测任务查看 |
| 505 |  |  |  | 检测任务删除 |
| 506 |  |  |  | 检测任务启停 |
| 507 |  |  | 目录质量检测 | 质量检测列表查询 |
| 508 |  |  |  | 制定质量检测规则 |
| 509 |  |  |  | 质量检测列表 |
| 510 |  |  |  | 检测结果查看 |
| 511 |  |  |  | 目录查重详情 |
| 512 |  |  |  | 目录质量检测 |
| 513 |  |  |  | 重新检测 |
| 514 |  |  |  | 目录质量感知模型建设 |
| 515 |  |  |  | 检测结果对接 |
| 516 | 一数一源一标准治理子系统 | 数据治理配置中心 | 数据治理规则配置 | 数据治理规则配置管理 |
| 517 |  |  |  | 一数一标准规则配置 |
| 518 |  |  |  | 一数一源校验配置 |
| 519 |  |  |  | 数据治理情况分析看板 |
| 520 |  |  |  | 数据治理任务管理 |
| 521 |  |  |  | 数据治理规则配置审批管理 |
| 522 |  | 首页工作台 | 通知公告 | 通知公告轮播 |
| 523 |  |  |  | 通知公告列表 |
| 524 |  |  | 治理总览 | 治理总览 |
| 525 |  |  | 待办事项 | 待办事项 |
| 526 |  |  | 指标统计 | 指标统计 |
| 527 |  |  | 知识专区 | 知识专区 |
| 528 |  | 我的申请工单 | 申请工单列表 | 申请工单列表 |
| 529 |  |  | 申请工单详情 | 申请工单详情 |
| 530 |  | 统一问题工单 | 问题工单生成 | 问题工单生成 |
| 531 |  |  | 问题工单分发 | 问题工单分发 |
| 532 |  |  | 问题工单处理 | 问题工单处理 |
| 533 |  |  | 数据治理结果明细列表 | 数据治理结果明细列表 |
| 534 |  |  | 数据治理结果明细详情 | 数据治理结果明细详情 |
| 535 |  | 监控运维中心 | 监控运维大图 | 监控运维大图 |
| 536 |  |  | 任务实例运维管理 | 获取任务实例运行情况 |
| 537 |  |  |  | 任务实例列表 |
| 538 |  |  |  | 任务实例重跑 |
| 539 |  |  |  | 任务实例详情 |
| 540 |  | 规则中心 | 规则供需管理 | 数据治理规则需求清单 |
| 541 |  |  |  | 数据治理规则需求审核 |
| 542 |  |  |  | 数据治理规则责任清单 |
| 543 |  |  | 通用规则管理 | 通用规则管理 |
| 544 |  |  | 一数一标准模型管理 | 一数一标准模型管理 |
| 545 |  | 知识管理 | 通知公告展示 | 通知公告展示列表 |
| 546 |  |  |  | 通知公告展示详情 |
| 547 |  |  | 通知公告管理 | 通知公告展示详情 |
| 548 |  |  |  | 通知公告管理列表 |
| 549 |  |  |  | 通知公告维护 |
| 550 |  |  | 知识专区管理 | 知识专区管理列表 |
| 551 |  |  |  | 知识专区维护 |
| 552 |  |  | 知识专区展示 | 知识专区展示列表 |
| 553 |  |  |  | 知识专区下载 |
| 554 | 数据归集子系统 | 数据看板 | 工单概况 | / |
| 555 |  |  |  |  |
| 556 |  |  | 离线归集 | / |
| 557 |  |  | 结构化文件归集 | / |
| 558 |  |  | 文件归集 | / |
| 559 |  |  | 工单处理趋势图 | / |
| 560 |  | 归集工单管理 | 离线归集工单创建 | 离线归集工单创建 |
| 561 |  |  |  | 离线归集工单搜索 |
| 562 |  |  |  | 离线归集工单列表 |
| 563 |  |  |  | 生成数据表 |
| 564 |  |  |  | 离线归集工单详情 |
| 565 |  |  | 结构化文件归集工单创建 | 结构化文件归集工单搜索 |
| 566 |  |  |  | 结构化文件归集工单列表 |
| 567 |  |  |  | 生成数据表 |
| 568 |  |  |  | 结构化文件归集工单详情 |
| 569 |  |  | 文件归集工单 | 文件归集工单搜索 |
| 570 |  |  |  | 文件归集工单列表 |
| 571 |  |  |  | 生成数据表 |
| 572 |  |  |  | 文件归集工单详情 |
| 573 |  | 归集工单审核 |  | 离线归集工单搜索 |
| 574 |  |  |  | 离线归集工单列表 |
| 575 |  |  |  | 离线归集工单详情 |
| 576 |  |  |  | 技术审核 |
| 577 |  |  |  | 归集确认 |
| 578 |  |  | 待我处理-结构化文件归集工单确认 | 结构化文件归集工单列表 |
| 579 |  |  |  | 结构化文件归集工单详情 |
| 580 |  |  |  | 技术审核 |
| 581 |  |  |  | 归集确认 |
| 582 |  |  |  | 结构化文件归集工单搜索 |
| 583 |  |  | 待我处理-文件归集工单确认 | 文件归集工单列表 |
| 584 |  |  |  | 文件归集工单详情 |
| 585 |  |  |  | 技术审核 |
| 586 |  |  |  | 归集确认 |
| 587 |  |  |  | 文件归集工单搜索 |
| 588 |  |  | 我已处理-详情 | “我已处理”工单筛选 |
| 589 |  |  |  | “我已处理”工单列表 |
| 590 |  |  |  | 详情查看 |
| 591 |  |  |  | 查看流程 |
| 592 |  |  | 全部工单-详情 | “全部工单”搜索 |
| 593 |  |  |  | “全部工单”列表 |
| 594 |  |  |  | “全部工单”详情查看 |
| 595 |  |  |  | 技术审核 |
| 596 |  |  |  | 归集确认 |
| 597 |  | 数源管理 | 数据库类型选择 | 数据库类型选择 |
| 598 |  |  | 数据源卡片 | 新增数据源 |
| 599 |  |  |  | 数据源编辑 |
| 600 |  |  |  | 查看数据源 |
| 601 |  |  |  | 数据源删除 |
| 602 |  |  | SQL语句查询 | / |
| 603 |  |  | 表结构查询 | / |
| 604 |  |  | 版本选择 | / |
| 605 |  |  | 配置信息 | / |
| 606 |  | 离线归集任务 | 任务列表 | / |
| 607 |  |  |  | / |
| 608 |  |  | 任务编辑 | / |
| 609 |  |  | 任务创建 | / |
| 610 |  |  | 输入数据源 | / |
| 611 |  |  |  | / |
| 612 |  |  | JOSN解析 | / |
| 613 |  |  | CSV解析 | / |
| 614 |  |  | EXCEL解析 | / |
| 615 |  |  | 输出数据源 | / |
| 616 |  |  | 离线组件 | / |
| 617 |  |  | 增量标识符 | / |
| 618 |  |  | 数据过滤 | / |
| 619 |  |  | 多表连接 | / |
| 620 |  |  | 大数据平台输入 | / |
| 621 |  |  | 大数据平台输出 | / |
| 622 |  |  | 智能画布 | / |
| 623 |  |  | 完整性校验 | / |
| 624 |  |  | 版本控制 | / |
| 625 |  |  | 执行计划 | / |
| 626 |  |  | 预警配置 | / |
| 627 |  |  | 任务复制 | 离线归集工单搜索 |
| 628 |  |  |  | / |
| 629 |  |  | 任务删除 | / |
| 630 |  |  | 任务执行 | / |
| 631 |  |  | 历史记录 | / |
| 632 |  | 结构化文件归集任务 | 表单创建 | 建表信息 |
| 633 |  |  |  | 可视化建表 |
| 634 |  |  |  | SQL语句建表 |
| 635 |  |  |  | 表结构同步 |
| 636 |  |  |  | 表关联 |
| 637 |  |  | 数据导入 | / |
| 638 |  |  |  | / |
| 639 |  |  | 数据插入 | / |
| 640 |  |  | 模板下载 | / |
| 641 |  | 文件归集任务 | 任务创建 | / |
| 642 |  |  | 文件上传 | 新增文件夹 |
| 643 |  |  |  | 文件列表 |
| 644 |  |  |  | 文件编辑 |
| 645 |  |  |  | 文件删除 |
| 646 |  |  |  | 批量下载 |
| 647 |  |  |  | 刷新 |
| 648 |  |  |  | 批量删除 |
| 649 |  |  |  | 上传文件 |
| 650 |  |  |  | 详情查看 |
| 651 |  |  |  | 文件分享 |
| 652 |  |  |  | 文件下载 |
| 653 |  |  | 文件说明补充 | / |
| 654 |  | API采集 | API任务创建 | / |
| 655 |  |  | 输入配置 | / |
| 656 |  |  | 数据处理 | / |
| 657 |  |  | 输出配置 | / |
| 658 |  |  | 修改任务 | / |
| 659 |  |  | 查看任务 | / |
| 660 |  |  | 删除任务 | / |
| 661 |  | 任务运维 | 任务监控 | 监控任务看板 |
| 662 |  |  |  | 任务历史记录 |
| 663 |  |  |  | 归集任务执行列表 |
| 664 |  |  | 报警信息 | 报警信息列表 |
| 665 |  |  |  | 报警信息搜索 |
| 666 |  |  |  | 查看日志 |
| 667 |  |  |  | 查看详情 |
| 668 |  |  | 规则管理 | 规则筛选 |
| 669 |  |  |  | 规则列表 |
| 670 |  |  |  | 任务配置 |
| 671 |  |  |  | 规则查看 |
| 672 |  |  |  | 新增规则 |
| 673 |  |  |  | 规则修改 |
| 674 |  |  |  | 任务删除 |
| 675 |  |  | 离线任务-终止任务/开始任务 | / |
| 676 |  |  | 离线任务-重启调度 | / |
| 677 |  |  | 离线任务-修改任务 | / |
| 678 |  |  | 离线任务-查看历史 | 离线任务看板 |
| 679 |  |  |  | 任务历史记录 |
| 680 |  |  | API任务-任务启停 | / |
| 681 |  | 日志管理 | 离线任务日志 | 离线任务日志列表 |
| 682 |  |  |  | 离线任务日志筛选 |
| 683 |  |  |  | 查看log日志 |
| 684 |  |  | 文件归集日志 | / |
| 685 |  |  |  | / |
| 686 |  |  | 结构化文件归集日志 | / |
| 687 |  |  |  | / |
| 688 |  |  | 操作日志 | 操作日志搜索 |
| 689 |  |  |  | 操作日志列表 |
| 690 |  | 离线归集执行器 | / | / |
| 691 | 数据高铁管理子系统 | 数据高铁采集 | 数据源管理 | 管理数据源 |
| 692 |  |  |  | 查看数据源详情 |
| 693 |  |  |  | 测试连通数据源功能 |
| 694 |  |  |  | 元数据查看 |
| 695 |  |  |  | 同步元数据信息 |
| 696 |  |  | 离线周期任务管理 | 离线周期任务目录 |
| 697 |  |  |  | 离线数据同步任务 |
| 698 |  |  |  | 离线数据同步任务管理 |
| 699 |  |  |  | 离线数据同步任务批量建立 |
| 700 |  |  | 实时任务管理 | 实时同步任务目录 |
| 701 |  |  |  | 实时数据同步任务 |
| 702 |  |  |  | 实时数据同步任务管理 |
| 703 |  |  | 任务监控 | 全局概览 |
| 704 |  |  |  | 实时任务监控 |
| 705 |  |  |  | 离线任务监控 |
| 706 |  | 工单流转 | 问题处理工单 | 问题处理工单流程设计 |
| 707 |  |  |  | 问题处理工单 |
| 708 |  |  | 咨询工单 | 咨询工单流程设计 |
| 709 |  |  |  | 咨询工单 |
| 710 |  |  | 变更工单 | 变更工单流程设计 |
| 711 |  |  |  | 变更工单 |
| 712 |  |  | 故障工单 | 故障工单流程设计 |
| 713 |  |  |  | 故障工单 |
| 714 |  |  | 工单管理展示与审批节点 | 工单管理功能 |
| 715 |  |  |  | 工单统计展示 |
| 716 |  |  |  | 工单处理展示模块 |
| 717 |  | 监控告警 | 数据采集监控 | 数据采集任务监控 |
| 718 |  |  |  | 数源变更监控 |
| 719 |  |  |  | 数据采集延迟监控 |
| 720 |  |  |  | 数据断流监控 |
| 721 |  |  |  | 数据调度任务监控 |
| 722 |  |  | 告警信息展示 | 告警信息汇总展示 |
| 723 |  |  |  | 告警误报关闭 |
| 724 |  |  |  | 监控告警通知功能 |
| 725 |  |  |  | 告警的筛选搜索 |
| 726 |  |  |  | 告警工单自动发起功能 |
| 727 |  | 用户与审计 | 权限管理 | 权限管理 |
| 728 |  |  | 审计管理 | 审计管理 |
| 729 |  | 数据高铁运行状态展板 | 综合看板 | 数据采集链路健康状态监控统计分析 |
| 730 |  |  |  | 数据采集链路线路和环节统计分析 |
| 731 |  |  | 数据高铁运维大屏 | 监控告警统计分析 |
| 732 |  |  |  | 运维问题处理统计分析 |
| 733 |  |  |  | 接口状态统计分析 |
| 734 |  |  |  | 历史故障统计分析 |
| 735 |  |  |  | 采集集群主机计算资源消耗统计分析 |
| 736 |  |  |  | 采集集群主机存储状态统计分析 |
| 737 |  |  | 数据高铁运营大屏 | 实时数据业务支撑统计分析 |
| 738 |  |  |  | 实时数据业务接入总量统计分析 |
| 739 |  |  |  | 实时数据对外共享统计分析 |
| 740 |  |  |  | 采集链路数源看板统计分析 |
| 741 |  |  |  | 共享管理系统业务数据采集统计分析 |
| 742 | 安全保障子系统建设 | 身份映射 | 自然人身份中心 | 治理侧个人身份映射 |
| 743 |  |  |  | 服务侧个人身份映射 |
| 744 |  |  | 应用系统身份中心 | 应用系统身份中心 |
| 745 |  |  | 云平台账号身份 | 云平台账号数据采集 |
| 746 |  |  |  | 云平台账号数据清洗 |
| 747 |  |  |  | 云平台账号数据关联 |
| 748 |  |  | 云资源账号身份 | 云资源账号数据采集 |
| 749 |  |  |  | 云资源账号数据清洗 |
| 750 |  |  |  | 云资源账号数据关联 |
| 751 |  |  | 安全软件账号身份 | 安全软件账号数据采集 |
| 752 |  |  |  | 安全软件账号数据清洗 |
| 753 |  |  |  | 安全软件账号数据关联 |
| 754 |  |  | 接口账号身份 | 接口账号数据采集 |
| 755 |  |  |  | 接口账号数据清洗 |
| 756 |  |  |  | 接口账号数据关联 |
| 757 |  | 访问监控 | 行为日志一本账 | 主机系统日志采集 |
| 758 |  |  |  | 数据库日志采集 |
| 759 |  |  |  | 网络设备日志采集 |
| 760 |  |  |  | 安全设备日志采集 |
| 761 |  |  |  | 中间件日志采集 |
| 762 |  |  |  | 应用系统日志采集 |
| 763 |  |  |  | 主机系统日志清洗 |
| 764 |  |  |  | 数据库日志清洗 |
| 765 |  |  |  | 网络设备日志清洗 |
| 766 |  |  |  | 安全设备日志清洗 |
| 767 |  |  |  | 中间件日志清洗 |
| 768 |  |  |  | 应用系统日志清洗 |
| 769 |  |  |  | 主机系统日志存储及更新 |
| 770 |  |  |  | 数据库日志存储及更新 |
| 771 |  |  |  | 网络设备日志存储及更新 |
| 772 |  |  |  | 安全设备日志存储及更新 |
| 773 |  |  |  | 中间件日志存储及更新 |
| 774 |  |  |  | 应用系统日志存储及更新 |
| 775 |  |  | 策略管理器 | 对象风险类策略列表 |
| 776 |  |  |  | 对象风险类模型详情 |
| 777 |  |  |  | 对象风险类策略规则配置 |
| 778 |  |  |  | 对象风险类策略场景关联 |
| 779 |  |  |  | 对象风险类策略状态开关 |
| 780 |  |  |  | 账外账号监测模型 |
| 781 |  |  |  | 账号自动失效模型 |
| 782 |  |  |  | 账号责任人缺失模型 |
| 783 |  |  |  | 事中行为风险类策略列表 |
| 784 |  |  |  | 事中行为风险类策略详情 |
| 785 |  |  |  | 事中行为风险类策略规则配置 |
| 786 |  |  |  | 事中行为风险类策略场景关联 |
| 787 |  |  |  | 事中行为风险类策略状态开关 |
| 788 |  |  |  | API短时高频访问模型 |
| 789 |  |  |  | 事后行为风险类策略列表 |
| 790 |  |  |  | 事后行为风险类模型详情 |
| 791 |  |  |  | 事后行为风险类策略规则配置 |
| 792 |  |  |  | 事后行为风险类策略场景关联 |
| 793 |  |  |  | 事后行为风险类策略状态开关 |
| 794 |  |  |  | 防轮询模型 |
| 795 |  |  | 风控引擎 | 主机安全审计 |
| 796 |  |  |  | 数据库安全审计 |
| 797 |  |  |  | 安全设备安全审计 |
| 798 |  |  |  | 应用系统安全审计 |
| 799 |  |  |  | 日志关联审计 |
| 800 |  |  |  | 用户行为画像审计 |
| 801 |  |  |  | 应用行为画像审计 |
| 802 |  |  |  | 多级缓存控制 |
| 803 |  |  |  | 事中访问控制研判 |
| 804 |  |  |  | 事后风险行为告警工单生成 |
| 805 |  |  |  | 安全审批风险研判 |
| 806 |  |  | 访问控制器 | 流量控制 |
| 807 |  |  |  | 自我熔断保护 |
| 808 |  | 运营管理-身份权限管理 | 治理侧个人账号管理 | 个人的安全软件账号 |
| 809 |  |  |  | 个人的云平台账号 |
| 810 |  |  |  | 个人的云资源账号 |
| 811 |  |  | 应用系统账号管理 | 应用的云资源账号 |
| 812 |  |  |  | 应用的云平台账号 |
| 813 |  |  |  | 应用的接口账号 |
| 814 |  |  |  | 应用的安全软件账号 |
| 815 |  |  | 责任人管理 | 厂商责任人 |
| 816 |  |  |  | 应用系统责任人 |
| 817 |  |  |  | 云资源责任人 |
| 818 |  |  | 资产权限管理 | 资产信息 |
| 819 |  |  |  | 账号权限 |
| 820 |  |  |  | 安全策略 |
| 821 |  |  |  | 资产数据清洗 |
| 822 |  |  | 重点数据管理 | 重点数据列表 |
| 823 |  |  |  | 重点数据新增 |
| 824 |  |  |  | 重点数据详情 |
| 825 |  |  |  | 重点数据编辑 |
| 826 |  | 运营管理-对象画像 | 资源画像 | 资源画像搜索 |
| 827 |  |  |  | 资源画像列表 |
| 828 |  |  |  | 资源画像详情 |
| 829 |  |  | 用户画像 | 用户画像搜索 |
| 830 |  |  |  | 用户画像列表 |
| 831 |  |  |  | 用户画像详情 |
| 832 |  | 运营管理-对账中心 | 用户对账 | 用户对账检索 |
| 833 |  |  |  | 用户对账列表 |
| 834 |  |  |  | 用户对账详情 |
| 835 |  |  | 应用对账 | 应用对账检索 |
| 836 |  |  |  | 应用对账列表 |
| 837 |  |  |  | 应用对账详情 |
| 838 |  |  | 资源对账 | 资源对账检索 |
| 839 |  |  |  | 资源对账列表 |
| 840 |  | 运营管理-事件中心 | 安全审批工单 | 我发起的安全审批工单列表 |
| 841 |  |  |  | 待我处理安全审批工单列表 |
| 842 |  |  |  | 我已处理安全审批工单列表 |
| 843 |  |  |  | 抄送我的安全审批工单列表 |
| 844 |  |  |  | 安全审批工单详情 |
| 845 |  |  |  | 安全审批工单附件下载 |
| 846 |  |  |  | 安全审批工单创建 |
| 847 |  |  |  | 安全审批工单撤回 |
| 848 |  |  |  | 安全审批工单处理 |
| 849 |  |  |  | 安全审批工单通知 |
| 850 |  |  |  | 账号创建审批模板 |
| 851 |  |  |  | 账号再激活审批模板 |
| 852 |  |  |  | 账号回收审批模板 |
| 853 |  |  | 风险告警工单 | 待我处理风险告警工单列表 |
| 854 |  |  |  | 我已处理风险告警工单列表 |
| 855 |  |  |  | 抄送我的风险告警工单列表 |
| 856 |  |  |  | 风险告警工单详情 |
| 857 |  |  |  | 风险告警工单附件下载 |
| 858 |  |  |  | 风险告警工单处理 |
| 859 |  |  |  | 风险告警工单通知 |
| 860 |  |  | 问题反馈工单 | 我发起的问题反馈工单列表 |
| 861 |  |  |  | 待我处理问题反馈工单列表 |
| 862 |  |  |  | 我已处理问题反馈工单列表 |
| 863 |  |  |  | 抄送我的问题反馈工单列表 |
| 864 |  |  |  | 问题反馈工单详情 |
| 865 |  |  |  | 问题反馈工单附件下载 |
| 866 |  |  |  | 问题反馈工单创建 |
| 867 |  |  |  | 问题反馈工单撤回 |
| 868 |  |  |  | 问题反馈工单处理 |
| 869 |  |  |  | 问题反馈工单通知 |
| 870 |  |  | 场景配置 | 场景列表 |
| 871 |  |  |  | 场景详情 |
| 872 |  |  |  | 场景状态开关 |
| 873 |  |  |  | 场景可视化配置 |
| 874 |  |  |  | 场景草稿 |
| 875 |  |  |  | 人工节点 |
| 876 |  |  |  | 分支节点 |
| 877 |  |  |  | 消息节点 |
| 878 |  |  |  | 连接器节点 |
| 879 |  |  |  | 账外账号监测模型流程 |
| 880 |  |  |  | 账号自动失效模型流程 |
| 881 |  |  |  | 账号责任人缺失模型流程 |
| 882 |  | 运营管理-驾驶舱 | 资源大盘 | 资源大盘 |
| 883 |  |  | 行为大盘 | 行为大盘 |
| 884 |  |  | 事件大盘 | 事件大盘 |
| 885 |  | 运营管理-能力开放 | 风险告警工单接口 | 新增风险告警工单接口 |
| 886 |  |  |  | 查询风险告警工单接口 |
| 887 |  |  |  | 撤销风险告警工单接口 |
| 888 |  | 运营管理-系统管理 | 用户管理 | 用户管理 |
| 889 |  |  | 角色管理 | 角色管理 |
| 890 |  |  | 菜单管理 | 菜单管理 |
| 891 |  |  | 权限管理 | 权限管理 |
| 892 |  |  | 安全日志 | 登录日志采集及处理 |
| 893 |  |  |  | 新增操作日志采集及处理 |
| 894 |  |  |  | 更新操作日志采集及处理 |
| 895 |  |  |  | 删除操作日志采集及处理 |
| 896 |  |  |  | 上传操作日志采集及处理 |
| 897 |  |  |  | 下载操作日志采集及处理 |
| 898 |  |  |  | 查看操作日志采集及处理 |
| 899 |  |  |  | 聚类查询 |
| 900 |  | 数据发现和数据分类分级能力 | 资产分类分级总览 | / |
| 901 |  |  | 资产发现总览 | / |
| 902 |  |  | 资产发现 | 发现作业配置 |
| 903 |  |  |  | 业务类型解析 |
| 904 |  |  |  | 数据分类分级 |
| 905 |  |  |  | 重要数据识别 |
| 906 |  |  |  | 发现结果清单 |
| 907 |  |  |  | 分类分级报告 |
| 908 |  |  |  | 分类分级大屏 |
| 909 |  |  | 数据源管理 | 数据源配置 |
| 910 |  |  |  | 数据源自动发现 |
| 911 |  |  | 资产发现配置 | 发现模板管理 |
| 912 |  |  |  | 数据字典管理 |
| 913 |  |  |  | 业务类型管理 |
| 914 |  |  |  | 分类分级配置 |
| 915 |  |  | 接口配置 | / |
| 916 |  | 数据库权限管控系统 | 多因素认证 | / |
| 917 |  |  | 数据账户管理 | 特权账户管控 |
| 918 |  |  |  | OPT安全认证 |
| 919 |  |  |  | 账户登录保护 |
| 920 |  |  |  | 免密登录 |
| 921 |  |  |  | 僵尸账户监测 |
| 922 |  |  |  | 运维脱敏 |
| 923 |  |  | 数据库权限控制 | 敏感数据访问控制 |
| 924 |  |  |  | 返回行限制 |
| 925 |  |  |  | 访问频次限制 |
| 926 |  |  |  | 危险操作防范 |
| 927 |  |  |  | 危险操作恢复 |
| 928 |  |  |  | 应用防假冒 |
| 929 |  |  |  | 应用指纹 |
| 930 |  | 数据脱敏系统 | 数据源适配 | / |
| 931 |  |  | 脱敏处理引擎 | 原始特征保留 |
| 932 |  |  |  | 业务规则关联性 |
| 933 |  |  |  | 数据逻辑一致性 |
| 934 |  |  | 脱敏规则设置 | / |
| 935 |  |  | 脱敏任务分发 | / |
| 936 |  |  | 数据流处理 | / |
| 937 |  |  | 脱敏算法 | / |
| 938 |  |  | 脱敏数据复敏 | / |
| 939 |  |  | 脱敏作业管理 | 脱敏任务调度 |
| 940 |  |  |  | 脏数据处理 |
| 941 |  |  |  | 黑白名单脱敏 |
| 942 |  |  |  | 分级联动脱敏 |
| 943 |  |  | API接口调用 | / |
| 944 |  |  | 数据脱敏报表 | / |
| 945 |  |  | 脱敏系统安全 | / |
| 946 |  | 数据安全多租户管理平台 | 平台构架设计 | 用户权限体系设计 |
| 947 |  |  |  | 流程体系设计 |
| 948 |  |  |  | 权限透明化系统设计 |
| 949 |  |  |  | 安全应用汇聚设计 |
| 950 |  |  |  | 安全资产管理设计 |
| 951 |  |  | 统一数据源管理 | / |
| 952 |  |  | 统一数据安全身份管理 | / |
| 953 |  |  | UEBA分析模型 | 资产和身份画像 |
| 954 |  |  |  | 异常检测 |
| 955 |  |  |  | 强化学习 |
| 956 |  |  |  | 风险评分 |
| 957 |  |  | 安全组件监管 | 网关管理 |
| 958 |  |  |  | 设备管理 |
| 959 |  |  |  | 阈值设置与监控告警 |
| 960 |  |  | 日志集中收集与关联分析 | / |
| 961 |  |  | 策略集中管控 | / |
| 962 |  |  | 风险监测与响应 | / |
| 963 |  |  | 数据安全态势感知 | 安全态势大屏模块 |
| 964 |  |  |  | 资产分布态势大屏模块 |
| 965 |  |  |  | 安全设备运行态势大屏模块 |
| 966 | 密码应用安全 | 签名密码服务 | / | / |
| 967 |  | 存证管理密码服务 | / | / |
| 968 |  | 时间戳密码服务 | / | / |
| 969 |  | 密钥管理服务 | / | / |
| 970 |  | 数据加解密服务 | / | / |
| 971 |  | SSL网关服务 | / | / |

1.公共数据服务门户子系统建设

本期项目需建设重庆市公共数据服务门户子系统，为市、区县、乡镇（街道）三级部门用户提供的公共数据资源管理系统各子系统的统一入口。通过集成市、区县、乡镇（街道）三级用户体系，建设统一用户中心，实现公共数据资源管理系统各子系统的用户、权限统一管理；通过集成公共数据资源管理系统各环节的关键指标，建设数据驾驶舱，为数据管理单位精准决策提供有力数据支撑；通过集成公共数据资源管理系统各子系统的待办事项与消息通知，形成统一待办事项与消息中心，为各级用户提供公共数据资源管理系统一站式、一体化便捷体验。

公共数据服务门户子系统功能建设要求如下：

1.1消息通知

1.1.1通知公告管理

应能够提供通知公告功能帮助运营人员发布数据管理运营相关政策、知识、工作指南等最新动态讯息，加强与业务单位之间的联系。

运营管理人员只需在通知公告的管理后台，维护并发布通知公告信息。已发布成功的通知公告会展示在首页工作台中，展示方式包括通知公告轮播与通知公告列表两种。在通知公告轮播模块中，展示最新发布的3条公告，每条公告展示公告标题。轮播模块提供通知公告列表入口。通知公告详情中可展示附件相关信息，允许用户下载附件，支持下载docx、xlsx、png、jpg、pdf类型的附件。

应能够支持用户使用新增/编辑按钮进入新增/编辑通知页面，允许输入标题、内容、附件等信息，附件支持docx、xlsx等多种格式。提供保存、更新、发布通知公告服务。

1.1.2消息中心

门户工作台应能够提供统一消息中心服务，对接数据目录、治理等各业务系统，接收业务工单最新审批结果、运营推送等消息通知，并按照全部、运营推送、工单处理等类目，进行消息数据分类，帮助业务人员及时查看重点工作通知。消息中心的入口应能够提供未读消息标记功能，按消息状态分为全部、未读、已读；按通知类型分为全部、运营通知、工单处理、运维预警。列表展示消息的标题、发送时间、未读状态、已读状态等信息。

消息中心应能够支持根据用户权限推送相应消息。

1.2快捷入口

提供政务数据平台各子系统的快捷入口，实现目录管理、供需对接、共享网关、数据治理等系统的的统一认证集成跳转。示例：

数据目录入口：根据数据目录子系统的运行环境及入口链接特征，通过请求协议、安全认证、统一用户特征识别，实现从公共数据服务门户子系统系统直接免登进入数据目录子系统。

1.3我的待办

1.3.1我的待办

用户应能够在工作台查看“我的待办”卡片，卡片提供各子系统的待办事项数量、系统标题等信息；提供各子系统的待办列表页入口。子系统包括数据探查、数据目录、数据治理、数据供需、数据共享等。我的待办列表页集成了各类事项的内容，根据各子系统的业务划分，集成展示当前用户在各子系统的待办事项，可查看待办事项数量、待办事项类型等内容，并支持点击后跳转至各子系统进行待办处理。用户仅可查看开启订阅状态的待办，支持通过入口跳转到具体待办事项处理地址，已处理的待办自动从列表中移除。

1.3.2消息待办配置

拥有相应权限的管理人员应能够在此模块进行待办资源注册配置，包含待办归属的系统、待办资源名称、待办资源编码、待办资源处理地址等信息。配置完成后，各业务系统获取到待办资源编码后，即可面向统一待办中心进行待办资源数据推送，若管理人员开启了相关待办资源的订阅，则业务运营人员则可在我的待办模块接收到属于自己的待办处理任务，进行快速业务办理。

1.4知识专区

知识专区是对公共数据服务门户子系统系统输出的文档资料、公告发布、新闻发布、帮助视频等知识材料进行统一管理。

1.4.1用户文档

应能够提供针对各系统用户手册以及系统常用的用户操作文档（文档格式支持docx、xlsx、pptx、pdf、jpg、png格式）汇总展示管理功能，同时提供能够进行精确和模糊多条件筛选功能，以及提供各文档的查看、编辑、删除、上传、下载功能。应能够展示最新6条用户手册，同时包括该手册的下载量、访问量、等信息。允许上传多种格式附件，包含docx、xlsx、pptx等。提供确认、取消、关闭按钮。支持编辑操作。

1.4.2培训视频

应能够提供针对培训视频（包括公共数据平台各类系统操作视频、公共数据知识学习视频等）汇总展示管理功能，同时提供能够根据视频名称进行精确和模糊筛选功能，以及提供视频的查看、删除、上传、下载功能，视频格式支持mp4、rmvb、avi、vob、rm等格式。

1.4.3标准规范

应能够提供针对标准规范（包括公共数据平台的数据目录标准规范、数据交换标准规范、数据归集标准规范、数据治理标准规范、数据共享标准规范等）汇总展示管理功能，同时提供能够根据标准规范名称进行精确和模糊筛选功能，以及提供标准规范的列表页展示、查看、编辑、删除、上传、下载功能，文档格式支持docx、xlsx、pptx、pdf格式。应能够展示最新6条标准规范，同时包括该标准规范的下载量、访问量、等信息。允许上传多种格式附件，包含docx、xlsx、pptx等。提供确认、取消、关闭按钮。支持编辑操作。

1.4.5常见问题

应能够提供针对常见问题以一问一答的形式进行交互功能，逐步形成问题答案知识库，让更多用户在数据平台使用的过程中，遇见问题即可快速找到答案；应能够支持二级分类配置，能够根据问题归属类别分类检索查询。

1.5数据驾驶舱

驾驶舱提供一个可视化的数据统计分析展示界面，充分整合公共数据资源管理系统各子系统的核心业务数据进行融合加工，按行政区划层级进行划分展示，提供多种统计分析功能以帮助用户快速了解和掌握数据资源的各项关键指标。

1.5.1数据通道指标概览

应能够通过将外部系统提供的日志数据进行解析或者拉取业务子系统的库表数据、或接口对接进行数据落库，由数开人员在大数据计算平台进行指标计算，按照业务指标计算要求进行统计分析。

数据通道指标概览包括的是通道核心环节的关键评价指标，指标内容包含但不限于以下内容：

- 数据编目：包含数据目录编目总量和数据目录编目率指标内容，来表达数据目录编制比例，帮助盘清资源总数，推动全量编目的目标实现

- 数据归集：包含数据归集总量和数据目录归集率指标，关注数据目录归集比例以及“目录应归尽归”目标完成情况。

- 数据治理：统计并展示数据目录治理率以及优质数据占比两项指标，能够让管理人员一眼了解目录治理情况和治理后的数据质量成效。

- 数据共享：即提供共享数据资源总量和共享通过率指标统计，让管理人员了解到可申请共享的资源总数以及资源共享申请通过率，摸清整体申请的情况，推动更好的建设数据贡献该通道。

1.5.2数据运营指标概览

应能够利用大数据分析平台，对重庆市统一建设的基础库、专题库数据建设情况进行运营统计，以更好的完成数据仓建设目标，进行数据运营支撑重大应用的建设。

数据运营概览包括的指标包含但不限于以下内容：自然人库建设概览、法人库建设概览、证照库建设概览、信用库建设概览、专题库建设概览、人口库总量统计、法人库总量统计等内容。

1.5.3数据通道驾驶舱

数据通道驾驶舱应能够体现数据共享通道全流程核心环节中的主要指标，帮助业务人员能够实时掌握核心数据通道的建设现状，掌握数据资源目录、归集、治理、供需对接、共享开放全链路实时流转情况，主要包含对数据编目、供需对接、数据归集、数据治理、数据共享开放建设情况进行指标可视化展示。

1.5.4数据运营驾驶舱

数据运营驾驶舱应能够按照五大基础库加专题库实际建设情况进行可视化数据分析建模和指标展示，帮助数据管理人员有效掌握和分析政务数据资源二次加工情况以及加工后对重大应用、重点业务的支撑运营情况，对各类基础数据库、业务资源数据库实行规范管理，建立健全政务数据归集共享通报制度，支撑各地区各部门政务数据共享、开放和开发利用，促进数据资源按地域、按主题充分授权、自主管理。

1.6统一用户中心

1.6.1用户管理

应能够提供统一的用户管理中心，围绕渝快政用户信息的管理，支持目录、供需对接、数据治理、数据共享等系统进行统一的用户增删改查。用户授权应能够包含两种机制：一为用户默认授权机制；二是管理员授权机制，各业务子系统可根据业务实际运行情况自定义选择。

用户默认授权机制：用户手册通过渝快政扫码登录时，系统会自动获取用户在渝快政中的组织数据，自动按照设定的规则为用户进行角色授权，后端通过对用户身份的验证从而系统自动分配对应的访问权限和限制。管理员授权机制：提供管理员手动新增用户功能，可通过管理员进行新用户的添加，提供对用户赋予不同角色的功能。

1.6.2角色管理

统一用户中心应能够支持目录、供需、治理等各子系统独立管理自身的权限角色。角色数据区分四种类型，分别为：

- 系统角色：即系统内置角色，不可删除、不可更改；

- 强制角色：即系统必须角色，不可删除，可以更新权限内容，只能由开发人员在数据库初始化脚本创建；

- 普通角色：即系统普通角色，可以由系统管理人员手动创建，可以删除和二次进行数据编辑

- 默认角色：即系统默认授权时使用的默认授权角色，系统开启扫码默认授权后，会按照特定规则授予用户。

在新增角色时，可以配置角色的名称、菜单权限、功能权限、数据权限、授权范围等内容。

1.6.3功能权限配置

应能够提供统一的功能权限配置管理，按照目录、供需、治理、共享等系统的各个功能模块，配置各个角色的访问功能，实现统一管理。应能够能够进一步支持到按钮功能级别的权限点控制。

1.6.4数据权限配置

应能够提供用户数据访问的权限控制，统一按照目录、供需、治理、共享等模块用户的层级情况，分配各个部门的不同角色在系统内的访问权限，是实现系统内租户数据隔离的基础。

1.6.5菜单管理

应能够提供统一用户角色的菜单管理、支持目录、供需、治理、共享等系统的菜单页面配置，菜单编码由系统自动生成唯一编码。若用户无菜单权限则隐藏。后期面向运维人员，可自行对系统的菜单、功能进行维护。

1.6.6组织管理

应能够提供统一的组织管理服务，实现渝快政组织数据对接同步获取，进行持续维护更新，并同步给各个业务系统，保障公共数据资源管理系统各子系统通用一份组织数据，保障业务数据的一致性和稳定性。应能够对同步的组织结构树按照业务需求，进行标签化处理。

1.6.7登录日志管理

应能够监控用户的登录行为，形成登录日志。登录日志页面能够对整体用户的登录情况进行统计，统计内容包括系统整体的用户登录次数、用户登录后成功的次数、用户登陆后失败的次数。此外，还提供详细的登录操作日志记录，包括对登录系统用户的所属单位，登录时间，登录IP进行记录等字段内容。

1.6.8操作日志管理

应能够监控用户进行权限管控、用户授权相关的操作行为，使用Log4j日志框架技术形成操作日志，记录的操作内容字段包括操作模块，操作类型，操作时间，所属单位等信息。

1.7公共数据共享子系统权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，对核心数据资源平台功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现三级组织架构，能够分区域、分部门进行业务管理。根据权限最小化原则，结合各类用户在对应子系统中的使用场景，对每个用户进行角色配置，实现用户按需、有序使用本系统，防止出现权限混乱导致的权责不清及数据安全问题。

1.7.1服务接口注册管理模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对服务接口注册模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现服务接口注册模块整体适配市区县镇街三级角色体系，涉及改造的页面包括已注册的服务接口、服务接口注册、导入、限流配置、申请审批等页面，同时，按用户属性与管理范围，对使用本模块的所有用户进行角色配置。

1.7.2数据接口注册管理模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对数据接口注册模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现数据接口注册模块整体适配市区县镇街三级角色体系，涉及改造的页面包括已注册的数据接口、数据接口注册、数据源管理、申请审批等页面，同时，按用户属性与管理范围，对使用本模块的所有用户进行角色配置。

1.7.3密钥管理模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对密钥管理模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现密钥管理模块整体适配市区县镇街三级角色体系，涉及改造的页面包括我的密钥页面，同时，按用户属性与管理范围，对使用本模块的所有用户进行角色配置。

1.7.4公共数据共享审核流程适配

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对数据接口注册、服务接口注册、数据接口下架、服务接口下架、数据接口变更、服务接口变更等相关业务的审核流程进行适配，实现各级用户对系统内各类资源的有序管理，形成普通用户申请-部门内审-大数据主管条线审核的整体流程。

1.8一数一源一标准治理子系统权限配置

1.8.1首页工作台模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对首页工作台的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现首页工作台模块整体适配市区县镇街三级角色体系，各角色根据业务定义查看管理范围内的各类统计指标，包括治理链路概览和治理任务指标统计等各类指标，同时，按用户属性与管理范围，对使用本模块的所有用户进行角色配置。

1.8.2数据治理规则配置模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对数据治理规则配置模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现数据治理规则配置模块整体适配市区县镇街三级角色体系，各角色根据数据权限范围进行数据目录治理规则管理，同时，按用户属性与管理范围，对使用本模块的所有用户进行角色配置。

1.8.3数据治理规则审批模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对数据治理规则审批模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现数据治理规则审批模块整体适配市区县镇街三级角色体系，支持区域管理员进行区域管理范围内的数据目录治理规则审批工作：当用户为区域管理员时，根据该用户所在区域，支持用户获取当前区域提交的治理规则审批工单，进行治理规则工单审批。

1.8.4数据治理任务管理模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对数据治理任务管理模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现数据治理任务管理模块整体适配市区县镇街三级角色体系，支持区域管理员进行区域管理范围内的数据目录治理任务管理工作：当用户为区域管理员时，根据该用户所在区域，支持用户获取当前区域提交的治理任务，进行治理任务上下线操作以及配置详情查看。

1.8.5我的数据资源模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对我的数据资源模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现我的数据资源模块整体适配市区县镇街三级角色体系，各角色根据数据权限范围进行数据目录资源查阅。

1.8.6我的申请工单模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对我的申请工单模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现我的申请工单模块整体适配市区县镇街三级角色体系，各角色根据数据权限范围进行数据治理任务配置审批工单详情查阅。

1.8.7数据治理结果明细模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对数据治理结果明细模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现数据治理结果明细模块整体适配市区县镇街三级角色体系，各角色根据数据权限范围进行数据治理结果明细查询。

1.8.8统计分析管理模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对统计分析管理的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现统计分析管理模块整体适配市区县镇街三级角色体系，各角色根据业务定义查看管理范围内的各类治理明细统计指标。

1.8.9数据治理任务实例管理模块权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对数据治理任务实例模块的功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现数据治理任务实例模块整体适配市区县镇街三级角色体系，各角色根据数据权限范围进行数据治理结果明细查询。

1.8.10一数一源一标准治理审核流程适配

根据重庆市区县镇街三级组织架构，应能够对数据治理规则配置新增、变更、启用、禁用等相关业务的审核流程进行适配，实现各级用户对系统内各类资源的有序管理，形成普通用户申请-部门内审-大数据主管条线审核的整体流程。

1.9公共数据资源平台权限配置

1.9.1数据供需对接系统

根据重庆市区县镇街三级组织架构，该模块应能够实现：我的数据需求模块权限配置、数据需求审批模块权限配置、数据需求清单模块权限配置、数据责任清单模块权限配置、数据供需对接审核流程适配等功能配置。

1.9.2数据目录子系统权限配置

根据重庆市区县镇街三级组织架构，该模块应能够实现：数据目录管理模块权限配置、我的申请工单模块权限配置、我的审批工单模块权限配置、数据字典模块权限配置、编目概览模块权限配置、数据目录审核流程适配。

2.公共数据共享子系统建设

2.1工作台

工作台可以直观展现待办事项列表，可以查看已配置监控预警情况，可以对已注册的资源进行编辑、限流、监控等管理，可以对已申请的资源进行调试对申请中的资源进行撤回申请、催办处理，可以通过申购车批量申请关注的资源。

2.1.1待办事项

应能够汇总展示当前登录用户注册审批待处理事项个数，申请审批待处理事项个数，点击统计数据，分别进入接口注册审批、接口申请审批页面，方便用户查询系统所有待办信息。

2.2.2监控预警

应能够对已注册数字资源，设置相应时间异常监控，服务不可达异常监控等监控规则，系统进行实时预警，展示监控预警待处理汇总数据，用户点击待办事项汇总数据即可查看监控预警详情。

监控预警功能包括：监控预警统计、预警监控列表、预警监控-更多操作，点击跳转详情页。

2.2.3接口注册管理

应能够对接口注册提供管理功能，包括但不限于：注册成功接口管理、注册中接口管理、注册失败接口管理、草稿接口管理、权限管理等功能。

2.2服务接口注册管理

服务接口的注册需要应用管理员进行审核确认，为服务接口申请人提供服务接口申请流程，实现线上化服务接口申请服务。

2.2.1服务接口注册列表

服务接口注册列表展示已注册成功的服务接口和待注册的服务接口，该功能主要面向接口注册人，对已注册的服务接口进行管理和待注册的服务接口进行编辑提交审核。

已注册的服务接口功能包含但不限于：已注册服务接口查询、已注册服务接口操作，包含：导出批量数据、接口注册、导入接口、编辑、熔断、监控、下架、隐藏；已注册服务接口列表、申请应用明细、接口ip白名单统计。

待注册的服务接口功能包含但不限于：待注册服务接口查询、待注册服务接口操作，包含：导出批量数据、接口注册、导入接口、编辑；待注册服务接口列表。

提供数据权限和功能权限控制，数据权限分为超级管理员、区域管理员、普通用户，功能权限能对页面权限进行访问控制。

2.2.2服务接口申请列表

服务接口注册申请为服务接口注册者提供接口申请汇总列表，用户进入服务接口注册申请可查看所有提交的接口注册列表，针对草稿状态的数据可进行编辑和删除，针对审批中可进行查看和撤回操作，针对审批拒绝的任务可进行编辑后重新提交和查看审批记录，注册者可查看注册审批状态和当前审批人，注册成功的数据进入已注册的服务接口。该功能模块应包含但不限于：服务接口注册申请列表、服务接口编辑申请列表、服务接口下架申请列表等功能。

2.2.3服务接口审批列表

服务接口注册审批为服务接口注册审批提供待办任务汇总，用户进入服务接口注册审批可查看所有待办任务，审批者可勾选部分待审批数据进行“批量审批通过”，若审批者审批通过则该接口上架至接口目录，提供给申请者申请使用，若审批不通过则退回至上个审批节点。该功能模块应包含但不限于：服务接口注册审批列表、服务接口编辑审批列表、服务接口下架审批列表等功能。

2.2.4服务接口对接

服务接口对接主要包括但不限于以下功能：服务接口查询、服务接口开通、服务接口升降配、服务接口释放等。

2.3数据接口注册管理

2.3.1数据接口注册列表

数据接口注册列表展示已注册成功的数据接口和待注册的数据接口，该功能主要面向接口注册人，对已注册的数据接口进行管理和待注册的数据接口进行编辑提交审核。

已注册的数据接口功能如下：已注册数据接口查询、已注册数据接口操作，包含：导出批量数据、接口注册、编辑、熔断、监控、上架、下架、显示、隐藏；已注册数据接口列表、申请应用明细、接口ip白名单统计。

待注册的数据接口功能如下：待注册数据接口查询、待注册数据接口操作，包含：导出批量数据、接口注册、编辑；待注册数据接口列表。

提供数据权限和功能权限控制，数据权限分为超级管理员、区域管理员、普通用户，功能权限能对页面权限进行访问控制。

除上述功能外还应包括以下功能：数据接口注册（向导）、数据接口注册（脚本）、数据接口变更、数据接口下架、数据量限制、数据水印、数据泄露溯源。

2.3.2数据接口申请列表

数据接口注册申请为数据接口注册者提供接口申请汇总列表，用户进入数据接口注册申请可查看所有提交的接口注册列表，针对草稿状态的数据可进行编辑和删除，针对审批中可进行查看和撤回操作，针对审批拒绝的任务可进行编辑后重新提交和查看审批记录，注册者可查看注册审批状态和当前审批人，注册成功的数据进入已注册的数据接口。

2.3.2数据接口审批列表

数据接口注册审批为数据接口注册审批提供待办任务汇总，用户进入数据接口注册审批可查看所有待办任务，审批者可勾选部分待审批数据进行“批量审批通过”，若审批者审批  通过则该接口上架至接口目录，提供给申请者申请使用，若审批不通过则退回至上个审批节点。

2.3.4数据源管理

数据源管理功能面向超级管理员，提供已对接数据源的列表，支持对数据源的新增、编辑、删除等操作，系统提供实时检查数据源联通性，系统统计关联数据源的接口数。已连接的数据源可查看数据库的表结构及每张表的详细字段，能获取该字段内的值。

2.3.5数据接口对接

数据接口对接主要包含但不限于以下功能：数据接口查询、数据接口开通、数据接口升降配、数据接口释放。

2.4密钥管理

2.4.1申请对账

提供IRS接口申请信息对账功能，申请对账提供接口名称、申请类型、处置状态、申请单号查询功能；申请对账列表提供申请单号、接口名称、申请应用、申请说明、申请类型等字段展示；并提供申请单详情页功能，详情页展示申请单信息。

2.4.2全部秘钥

接口申请者申请成功后，系统按应用维度给用户提供秘钥，系统登记该秘钥授权接口清单，用户通过我的秘钥可查看秘钥信息，并通过密钥向指定地址获取动态Token。主要包含但不限于以下功能：动态Token功能、接口鉴权功能、统一鉴权功能、IP白名单功能。

2.5监控管理

2.5.1监控预警

实时对已配置监控的接口，分析接口调用日志结合已配置的接口预警类型和阈值，实时对接口运行状态进行监控，设置相应时间异常监控、服务不可达异常监控等监控规则，系统进行实时预警，触发接口监控阈值则通过监控预警，提醒用户接口异常。

2.5.2接口异常监控

实时监控API接口的异常情况的方式，以便能够及时发现并解决潜在的问题，确保API的可靠性和稳定性，通过读取和分析数据库中接口调用日志，包括请求和响应的信息，如请求路径、请求参数、响应状态码、响应时间等。通过对日志进行实时监控和分析，可以检测到异常请求，如异常状态码、异常响应时间等，从而及时发现潜在的问题，实现接口异常监控，分析接口响应时间实现监控接口响应时间异常监控，监控接口响应状态码实现服务端错误监控和服务不可达监控，通过监控预警及消息及时通知用户。

2.5.3预警处理

及时识别和处理接口异常和潜在故障，以减少系统停机时间和数据丢失的风险。网关提供监控预警处理入口，用户处理完异常在监控预警模块登记异常原因，记录处理过程和结果，解除系统异常预警通知。

2.6日志管理

2.6.1调用日志

通过日志可还原每一次调用请求的详细信息，通过日志可计算接口累计调用量，调用成功率等统计指标。提供服务名称、调用应用、请求地址、调用时间的查询条件对接口被调用日志进行查询。

2.6.2操作日志

系统配置中，能够对以下几种方式的接口进行操作记录和使用：注册接口、编辑接口、下架接口、删除接口、新增数据源、编辑数据源、删除数据源、提交注册申请、提交编辑申请、提交下架申请、撤回流程。同时在操作后对使用人员的操作情况进行留痕保存，同时提供使用人员进行操作的备注编辑，补充操作的内容情况。

2.7统计分析

分析底层调用日志，从日志层面可以统计各个维度的统计指标。

2.7.1指标分析查询

提供统计时间范围、地区的查询数据范围条件。

2.7.2时间维度分析

提供对时间范围的筛选方式，通过时间范围的锁定，可以显示选定时间范围内的具体数据情况，为查询数据提供灵活的范围选择。支持注册数、申请数、调用数指标统计。

2.7.3地区维度分析

提供对地区范围的筛选方式通过地区范围的锁定，可以显示选定地区范围内的具体数据情况，为查询数据提供灵活的范围选择。支持注册数、申请数、调用数指标统计。

2.7.4应用维度分析

支持注册数、申请数、调用数指标统计。

2.7.5接口维度分析

支持申请数、调用数、平均响应时间、失败率、熔断次数、限流次数指标统计。

2.7.6调用详情维度分析

提供按调用详情维度的方式对数据进行统计，通过按调用详情维度的数据划分，可以显示该接口在网关系统上运行详情信息。支持按应用细分调用次数。

2.8川渝数据共享专区

2.8.1政务数据目录对接

重庆市数据资源系统提供重庆市相关政务数据目录接口，由四川方调用并获取重庆政务数据目录。数据目录包括接口包括但不限于：查询接口、数据目录详情查询接口、数据目录更新查询接口，通过以上接口获取相关信息。

重庆市数据资源系统通过调用四川方提供的政务数据目录相关接口，获取四川政务数据目录清单及详细信息。

2.8.2政务数据资源对接

重庆市数据资源系统向四川省数据共享平台提供重庆市API资源，并获取四川方API资源，实现双方API资源互联互通，并配置定时取数任务，实现API资源的更新入库。应能实现API资源清单获取、详细信息获取、变更信息获取。

重庆市数据资源系统需向四川省数据共享平台提供重庆市文件资源，并获取四川方文件资源，实现双方文件资源互联互通，并配置定时取数任务，实现文件资源的更新入库。应能实现文件资源清单获取、详细信息获取、变更信息获取。

重庆市数据资源系统向四川省数据共享平台提供重庆市库表资源，并获取四川方库表资源，实现双方库表资源互联互通，并配置定时取数任务，实现库表资源的更新入库。应能实现库表资源清单获取、详细信息获取、变更信息获取。

2.8.3应用注册对接

转发四川应用注册接口，供irs向四川同步应用系统相关信息。

2.8.4共享申请审核对接

转发四川应用变更接口，供irs向四川同步应用系统相关信息。

2.8.5供需对接级联

转发四川应用查询接口，供irs查询同步至四川的应用系统信息。

2.8.6组织机构对接

对接渝快政用户体系，获取用户相关信息、组织相关信息；提供组织结构查询接口；根据四川提供的组织机构查询接口，获取四川组织机构相关信息。

3.公共数据开放子系统建设

3.1开放门户建设

建设重庆市公共数据开放子系统，实现对数据开放类型（数据集、接口、应用服务）进行管理，实现便捷检索、数据获取、统计分析、互动参与、应用展示等功能，提供数据预览、可视化展现、分析组件和数据下载、接口访问、多渠道访问等服务。

3.1.1首页

应能够向用户提供清晰的导航、相关的数据资源推荐、重要的政策动态等信息，帮助用户快速找到所需的数据和信息，提升用户的使用体验和满意度。首页主要包含banner图、平台引导、数据分类、数据推荐、政策动态等模块。

3.1.2智能客服

应采用智能客服嵌入网站每个页面，提供在线数据开放问题回答的能力，做到7*24小时不间断为平台用户提供回答。同时，平台提供热门引导功能，展示平台中热门的API与数据集，用户点击后可直接调转至相应的资源详情。

3.1.3全局搜索

应能够对重庆市公共数据开放子系统的数据资源进行全局搜索。全局搜索模块包含高级检索与搜索结果两个模块。

3.1.4数据目录

应能够基于重庆市公共数据开放目录，进一步梳理重庆市可开放的数据资源，增加重庆市特色开放数据，形成重庆市公共数据开放目录与数据集。开放目录以列表的形式对平台内的资源进行管理，支持目录筛选、目录下载等操作。

应能够梳理受限开放数据资源形成受限目录并支持通过列表的形式进行管理、查询和数据申请。

数据集模块应能够以列表的形式对开放系统内的数据集资源进行管理和展示，支持对数据集进行筛选、下载、订阅、收藏、纠错和评论，并提供相关应用、数据图谱、API接口跳转功能。

数据接口应能够实现对接口的统一管理，包括接口筛选、接口列表、接口详情、接口申请、接口收藏、接口纠错、接口评论功能。

3.1.5应用成果

应用成果管理模块应能够支持用户进行应用的查询、查看、下载等操作，还可对应用进行收藏、纠错及评论。

3.1.6地图服务

提供地图服务功能，点击地图，可直接跳转至相关地图服务，由相关地图服务提供路线、位置等查询服务。

3.1.7开发者中心

开发者中心模块展示开发者有拥有的平台权限，通过点击即可快速跳转至相关页面。

3.1.8开放指数

开放指数是对数据开放情况进行全方位多维度的统计和分析，应能够包括开放统计概况、开放数据类型时间曲线、开放部门top10、开放数据的使用top10、访问追溯、数据标签等指标。

3.1.9互动交流

互动交流入口主要包括有数据需求、平台体验、数据纠错、权益保护我要咨询、数据申请、我要查询、问卷调查的入口。

3.1.10政策动态

对数据开放的政策和咨询等形式进行展示，供用户了解和掌握相关信息。包括：政策筛选、政策列表、政策详情、政策分享、附件下载。

3.1.11开放大赛

展示当前开放区域所组织的开放大赛详情。开放大赛详情包括开放大赛名称、发布时间、发布者等具体信息，用户可通过查看大赛详情了解大赛具体信息和相关安排。

3.1.12个人中心

个人中心是对个人的基本情况和在平台的操作和使用情况进行管理，便于用户快速掌握自己在平台的操作和使用情况。

3.1.13区县（自治县）专区

应能够基于重庆公共数据开放子系统设立区县开放专区，重庆市各区县依托市级数据开放系统实现数据开放。区县开放专区建设内容包括开放门户区县专区建设和开放管理端资源发布、目录发布等功能。

3.2开放系统管理端

为了更好地对重庆市公共数据开放子系统进行统一管理，建设开放系统管理端，从目录管理、资源管理、网站审核、开放统计、政策管理、问卷管理角度统一规划并加强开放资源授权、统计功能，增强社会需求与数据管理之间的互动交流，让管理员增加对数据开放系统资源的全局把控，减少管理量和管理难度。

3.2.1目录发布

应能够通过领域、场景、时间等维度对平台内数据开放资源目录进行精准定位，并实现目录审核、发布、查看、删除等功能。

应能够根据目录和数据字段、数据项的内容与相互对应关系，对系统内信息资源目录是否开放进行审核。根据目录审核情况，分为待审核、已发布、不发布三类，平台需能够展现目录列表与详情并实现目录筛选、查看、删除等功能。

3.2.2资源管理

应能够对开放系统内的数据集进行统一发布与管理，已审核发布的数据集可通过撤销机制，有效解决管理员误操作的问题。根据数据集审核情况，分为待发布、已发布、不发布三类。平台需能够展现数据集列表与详情并实现数据集筛选、查看、删除等功能。

应能够基于数据开放目录，根据不同的数据开放领域、开放场景对平台的开放数据接口进行统一管理。根据接口审批情况，分为待发布、已发布、不发布三类。平台需能够展现接口列表与详情并实现接口筛选、查看、删除等功能。

3.2.3网站审核

应能够为管理员解决开放门户网站用户的数据需求，提供统一审核和管理的入口，为开放系统用户打通数据资源申请的审批通道。

3.2.4开放统计

应能够对开放系统的开放情况进行统计，主要包括开放主体部门的数据更新统计、领域开放统计、部门开放统计等，还包括负责审核工作部门对目录审核的统计、用户对开放数据的下载与接口申请的统计，平台支持对统计数据下钻的操作。

3.2.5政策管理

应能够对最新政策发布、撤销、查看、删除等操作，对开放门户网站的政策显示进行统一管理，可在政策草稿箱内对拟发布的政策进行编辑和发布。针对已开放政策，可进行多维筛选定位，并可对已发布的政策进行撤销，返回到草稿箱内进行重新编辑。

3.2.6问卷管理

应能够通过对开放门户网站的问卷进行发布、撤销、查看、删除等功能的建设，实现问卷的统一管理，管理员对针对数据开放系统创建问卷，管理端提供灵活的可视化问卷生成工具，交互性强的题目配置流程，随时保存未完成的问卷，存储在问卷草稿箱内。

4.公共数据授权运营子系统建设

4.1数据开放实验室

4.1.1数据开放门户

数据开放门户作为数据开放实验室的入口，应能够包含展示数据开放工作介绍、企业入驻流程、数据申请流程、数据建模流程、数据生产流程等平台使用相关内容。同时为授权单位、授权单位运营人员分别提供登录入口。

4.1.2注册认证登录

注册认证登录模块应能够包括以下几个部分功能：注册认证登录服务、账号体系打通、账号实名认证。

4.1.3数据资源申请

应能够支持合作方查看提交材料申请进度和审批结果。除此之外，该模块还包括有条件开放数据申请表单-数据需求-目录数据结构树等功能。

4.1.4数据服务开发

应能够支持合作方查看待开发的数据服务基本信息，并给予数据沙箱入口，支持点击跳转。该部分包括有条件开放数据申请记录详情页面、包括申请发布、模糊查询等功能。

4.1.5上线服务列表

应能够实时查看已上架的数据服务基本信息，并获取数据服务调用的对接配置。该部分包括数据服务开发列表、上线服务管理。应能够支持合作方查看提交材料申请进度和审批结果。除此之外，该模块还包括有条件开放数据申请表单-数据需求-目录数据结构树等功能。

4.1.6平台用户管理

应能够支持合作方管理员创建、管理数据开放实验室的子账号。支持管理员通过用户姓名、用户的手机号、用户邮箱查询子账号的信息；支持管理员启用、停用子账号。

4.1.7自有数据接入

应能够支持数据授权单位的社会数据接入。授权数据授权单位使用统一导入工具或导入服务，将抽样、脱敏、脱密后的社会数据导入开发环境和测试环境中，用于模型的训练和验证。社会数据导入过程加密，并设置相应的白名单访问权限，能够实现全过程可监控、可审计。非本单位运营人员无权限访问该数据。

4.1.8服务申请上架

应能够支持合作方在数据服务开发完成后，提交发布数据服务申请，审批通过后完成数据服务的上架。合作方按照要求完成数据使用确认、自有数据接入、计算结果说明、数据服务配置、授权场景配置各项内容的填写并提交，即可完成数据服务上架申请。

4.1.9有条件开放数据申请

应能够支持合作方提交有条件开放数据申请材料，包括但不限于：《数据开放利用协议》、《数据开放申请表》、《数据安全承诺书》、《数据开放需求清单》，审批通过后方可进行数据服务的开发。

4.1.10有条件开放数据目录

在数据资源申请过程中，应能够可以查看有条件开放数据目录，并查看有条件开放数据的相关信息。同时应能够具备有条件开放数据申请表单、将勾选的数据需求自动同步数据需求列表、数据开放利用协议文档下载、数据开放利用协议文档模板初始化、数据开放申请表文档下载等功能。

4.1.11上传自有数据

应能够支持数据授权单位根据数据产品开发需要，上传自有样本数据。支持企业法人、企业运营人员确认自有样本数据上传位置。支持企业法人、企业运营人员根据自有样本数据新建数据结构。

4.2数据开放管理后台

4.2.1合作方管理

合作方管理应能够主要包括但不限于以下功能：合作方信息管理、合作方申请管理、云资源账号维护、授权运营方管理。

4.2.2资源管理

资源管理应能够主要包括但不限于以下功能：样本数据管理、数据上传审批、数据接入管理。

4.2.3数据服务

数据服务应能够主要包括但不限于以下功能：服务上架审批、服务快捷配置、服务链路管理-数据源、服务链路管理-API创建、服务链路管理-API管理、服务链路管理-第三方API接入、服务链路管理-出口API创建、服务链路管理-出口API。

4.2.4网关服务

网关服务应能够主要包括但不限于以下功能：应用关联API和应用调用日志。

4.2.5菜单管理

应能够对管理后台的菜单展示（和访问）进行编辑。从而实现对管理后台菜单的自定义操作。包括：添加一级菜单、添加子菜单、编辑菜单、禁用菜单、删除菜单、查询菜单、查看详情等操作。

4.2.6后台配置管理

应能够支持运营人员基于业务运营需要，创建、管理数据服务所属领域名称。

4.2.7角色管理

应能够通过角色管理功能管理所有管理后台角色的新建与编辑，凭借角色对权限做梳理，并通过将角色分配给运营人员实现管理后台的权限管控。角色管理主要功能包括：角色列表、角色查询、新建角色、编辑角色、停用角色、删除角色。

4.2.8账号管理

应能够通过账号管理功能管理所有管理后台运营人员的账号新建与编辑。账号管理主要功能包括：账号列表、账号查询、新建账号、编辑账号、停用账号。

4.3数据沙箱

4.3.1脱敏管理-脱敏规则管理

系统应能够提供Hash脱敏、遮盖、映射、变换、散列脱敏规则模板，支持运营人员根据脱敏规则模板创建、编辑、测试脱敏规则，支持运营人员下线/上线脱敏规则。

4.3.2静态脱敏应用

该模块应能够具备提供内置静态脱敏服务、内置脱敏UDF函数-手机号码脱敏、内置脱敏UDF函数-固定电话脱敏、内置脱敏UDF函数-车牌号码脱敏、内置脱敏UDF函数-地址脱敏、内置脱敏UDF函数-人名脱敏、内置脱敏UDF函数-银行卡号脱敏、内置脱敏UDF函数-护照号脱敏。

4.3.3动态脱敏应用

数据沙箱应能够根据业务需要提供脱敏规则管理的脱敏函数对应的UDF函数，支持运营人员在执行需要对数据进行脱敏的任务例如同步单表数据任务时调用UDF函数进行数据脱敏。动态脱敏应用包括脱敏规则管理-展示、脱敏规则管理-规则配置、脱敏规则管理-脱敏处理、提供动态脱敏服务等功能。

4.4公共数据授权运营系统定制化开发

4.4.1对接用户体系-账号注册

应能够对接重庆政务系统一体化用户体系，实现一个账号，单点登录，快捷访问多套系统。本功能对接重庆政务服务网用户体系-账号注册模块。

4.4.2对接用户体系-账号单点登录

应能够对接重庆政务系统一体化用户体系，实现一个账号，单点登录，快捷访问多套系统。本功能对接重庆政务服务网用户体系-账号单点登录模块。

4.4.3对接数据资源体系

应能够实现公共数据授权运营子系统跟数据资源体系进行对接，调用查阅数据资源体系相关数据资源信息。

4.4.4对接第三方数据交易平台

应能够实现公共数据授权运营子系统跟第三方数据交易平台对接，获取第三方数据交易相关信息。

4.4.5对接数据开放门户网站

应能够实现公共数据授权运营子系统跟数据开放门户网站对接，获取数据开放门户相关信息。

5.数据供需对接子系统建设

5.1我的需求

5.1.1我的需求清单

应能够提供根据需求单位提交的需求情况进行汇总功能，按照需求的分类和时间进行统一管理。可通过数据项进行数据需求的筛选功能。同时应能够提供对已提交数据需求的筛选结果进行导出功能，可按照数据需求筛选结果，支持Excel表格导出需求。

应能够提供本单位已提交数据需求的列表清单，主要是对业务管理员对本单位提交的数据需求进行汇总管理，查看已提交、被拒绝的数据需求情况，针对未审批、未归集的需求推进。同时能够查看已提交数据需求的基本信息和需求明细信息

数据需求提交后，应能够对数据需求的审批流进行异常监测，目的发现审批流异常，并标记为异常订单，便于需求部门发现。同时，通过快速处置，修复异常节点情况，找到对应的需求层级和责任部门。

5.1.2新增数据需求

应能够具备数据需求提交权限判断能力：

应能够提供数据需求新增的权限控制功能，限制业务管理员外的人员新增数据需求。需确保每个数据需求都有响应反馈，能跟踪进度并处理反馈，因此要限制能够提交数据需求的人员，减少无关需求的录入。

应能够具备数据需求基本信息填报、数据项的填报、目录引用、需求单位获取、重庆市一体化数字资源系统应用获取、需求单位联系人填报、附件上传能力。

提供提交需求数据时，应能够对用户输入内容进行必填字段空值校验；前端提供实时数据输入格式校验，校验上传的文件、表单符合基础格式要求的校验能力。

提供数据需求提交后的多级审批管理，应能够根据数据需求方、数源单位所在层级，自动生成多层级审批流。提供市级到市级、市级到区县、区县到市级、区县到区县的多种审批流自动生成，分别由市大数据发展局、需求单位所在区县大数据主管部门、数源单位所在区县大数据主管部门来审批。

5.2数据需求审批

数据需求审批面向本级数据局管理人员，提供需求审批、需求处理的功能，方便管理人员快速完成审批，推动数据归集共享。

5.2.1待审批需求

应能够提供数据需求待审批列表管理功能，支持待审批数据需求提醒和管理，提供数据需求清单展示。提供待审批数据需求筛选功能，展示待处理的数据需求清单。提供待审批数据需求汇总展示。提供待审批数据详情信息的关联展示。

提供数据需求审批功能，支持本级数据局根据待审批的数据需求，判断需求合理性，对拟解决的核心问题分析，判断需求的必要性。

5.2.2已处理需求

应能够提供已处理需求的统一管理，汇聚本级数据局审批的数据需求情况。提供审批状态查看功能，根据权限可查看各级需求审批的状态，记录审批操作时间、人员以及相应的原因，支持历史记录追溯。提供关联数据需求的详情信息查看能力，展示基本信息、审批流信息、数据需求明细，支持数据需求审批处理结果的历史记录查看。

5.3数据需求清单

5.3.1需求清单列表

应能够提供数据需求清单管理功能，数据需求审批后形成的需求部门的数据需求清单，形成数据需求一本账管理，通过需求清单形式统一汇总各部门的数据需求，根据部门筛选、需求管理、需求统计对接各级需求部门，可用于分析各部门数据场景的需求情况，围绕部门需求开展数据的全量全要素编目归集。

5.3.2数据需求详情

应能够提供数据需求详情展示功能，结合数据需求的清单情况可进一步查看该数据需求的详细信息，关联数据需求的基本信息、流程信息、基本信息、需求信息、供给信息、处理结果等，实现了数据提出到反馈的总体情况汇总。支持一个数据需求清单匹配多个数据编目关联满足，处理结果展示全部相关联的数据资源信息内容。

5.4数据责任清单

5.4.1数据责任清单列表

应能够提供责任清单列表管理，数据需求审批通过后，针对数源部门自动汇总形成责任清单，提供数源部门明确责任、关联数据目录或接口完成数据责任的能力。

5.4.2责任清单详情信息

应能够提供责任清单详情展示功能，结合数据责任清单详情可快速查看该数据需求基本信息、数据需求明细、供给信息、处理结果、流程信息等。

5.4.3数据责任清单确认

应能够提供数据责任清单需求确认功能，支持关联数据目录、关联接口，支持责任的拒绝，完成责任清单的确认。需求清单和责任清单一一对应，责任清单部门应每个都有响应。

5.5数据供需统计

5.5.1数据时效分析

应能够提供需求审批、责任关联、责任归集的统计计算功能，根据数据需求责任的工作要求，设置审批、责任关联、责任归集的处理时效，便于整个需求流转过程中的时效保障。应能够对审批时效参数进行设置、审批时效计算和提供责任归集时效计算能力。

5.5.2数据需求统计

应能够提供数据需求统计分析，支持用户对需求单位、统计时间筛选，围绕需求总量、需求审批情况、需求满足情况统计分析各部门的数据需求情况。数据需求清单统计根据筛选结果，将列表数据进行导出，导出格式为excel表格。

5.5.3数据责任统计

数据责任统计面向数据局的管理人员，应能够提供数据责任统计分析，支持用户对需求单位、统计时间筛选，围绕需求总量、未完成责任、已完成责任来统计分析各部门的数据责任情况。数据责任统计根据筛选结果，将列表数据进行导出，导出格式为excel表格。

5.5.4超期信息统计

应能够提供数据需求审批超时的统计分析，对本级数据局针对数据需求审批时效进行分析展示。反映核心指标：审批需求数、超时总次数、最长超期天数。提供超期审批需求的详情查看和超时数据需求导出的功能。应能够提供处理超期统计主要面向管理员对数据责任清单处理的情况进行统计分析，针对数源部门对责任清单的编目、归集、责任拒绝动作进行统计。提供处理超期需求的详情查看和超时数据需求导出的功能。应能够提供责任归集超期统计主要面向管理员对数据责任清单已编目未归集的情况进行统计分析。提供统计列表，核心展示指标：待归集清单总数、超期总次数、超期总天数、最长超期天数。提供超期归集的详情查看和超时数据需求导出的功能。

6.数据目录子系统建设

6.1编目概览分析

应能够从编目情况统计、编目数量排行、未关联应用的目录数量排行、未关联数据目录的应用排行、编目情况明细等各维度进行编目情况的可视化分析展现。围绕市、区县级别的数据目录编码情况，建立数据可视化的目录指标体系，包括市级部门编目情况、区县部门编目情况、区县总体编目情况。

6.2数据目录管理

6.2.1数据目录列表管理

应能够展示和查询当前用户所在部门的所有数据目录信息，对本单位的数据目录进行数据目录列表管理。根据用户的角色不同，系统应能够对该模块做数据权限的隔离，只能管理该用户对应角色的数据；同时提供编制、完善、变更、撤回、下架等操作。

6.2.2数据目录列表查询

应能够提供多条件筛选功能，通过使用搜索字段和字段枚举值选择，实现从信息资源名称、数源单位、目录来源、目录状态、所属应用、归集状态、是否隐藏目录等多个条件对数据目录列表进行筛选，支持查询条件的重置。

6.2.3数据目录编制

应能够提供数据目录资源信息在线登记功能。通过选择新增目录模块，支持包括数源单位、目录来源、信息资源格式等要素的在线管理。提供支持基于数据校验框架：Hibernate Validate，对目录数据有效性进行校验。目录编制完成后，根据工作流引擎定义好的审批流程，数据流转到工单审批子系统中。

6.2.4数据目录导入

应能够支持数据目录的批量导入以及数据项的导入功能。数据目录管理列表支持下载模板填写信息，根据校验规则填写信息完成后，支持数据目录导入。

6.2.5数据目录导出

应能够支持根据查询条件，进行数据目录的批量导出，支持只选择目录信息进行导出，或者选择目录信息加上数据项信息进行导出。

6.2.6数据目录变更流程发起

目录关联业务系统的表结构发生变化之后，应能够通过数据目录手工操作对目录进行变更。

6.2.7数据目录注销流程发起

应能够支持在线发起数据注销申请，生成数据目录注销申请工单，包括注销原因填写、附件上传、关联新表等功能，实现数据目录的闭环管理。

6.2.8归集流程发起

应能够针对已提交且审核通过的数据目录，进行数据归集工单流程的发起，数源单位通过填写数据归集相关信息后，生成数据归集工单，该条归集工单流向工单管理子系统待对应区划的大数据归集审批角色审核，对接下游数据归集系统进行对应目录的数据归集。归集流程通过审批的，自动到归集库中，进行数据的对账，获取归集数据量。

发起归集工单时，应能够支持归集工单信息基本信息填写，同时自动将目录数据项的数据类型转换成归集建表所需的数据类型；另外应能够支持修改数据项信息。

归集工单提交后数据目录管理列表的状态会更新，同时对工单进行基本信息校验。另外在数据目录发生变更时，应能够提供归集工单重新生成能力，支持根据变更完成的数据目录重新生成归集工单，系统自动根据新生成的归集工单进行数据比对，将本次归集变更内容推送至归集系统，由归集系统进行后续归集表的变更判断，实现数据上下游的一致性； 提供目录注销通知能力，在已归集目录完成注销后，系统自动通知归集系统，停止对该目录数据的归集。

6.2.9数据目录批量提交/删除

应能够提供批量提交功能，面向各单位大批量数据目录导入的场景，可通过批量提交功能批量对待完善目录进行提交，系统在提交完成后，自动根据提交的目录内容，生成对应数据目录工单。同时针对已注销/待完善状态的数据目录，提供批量删除功能。

6.2.10文件归集对接

针对文件形式的公共数据，应能够提供文件归集对接能力，在生成归集工单时，通过选择对应的归集对接方式，并与归集系统完成对接，实现文件格式公共数据的统一归集。

6.3回流目录管理

6.3.1回流工单对接

提供回流工单申请功能，区县数管部门根据自身需求与市级数据目录，可进行回流申请。对接重庆市一体化数字资源系统，同步获取已完成切分授权的数据目录，并同步至数据目录子系统进行回流目录的认领和编制。

6.3.2回流目录编制

应能够为区县各业务部门提供回流目录认领和编制功能，主要包括回流目录认领列表、回流目录认领、回流目录编制功能。支持引用irs回流申请的目录工单，进行回流目录的二次编制，并填写切分后的表名。

6.3.3回流目录申请工单

回流目录提交后，支持对提交审核的回流目录进行申请工单的管理，支持查看工单详情和工单流程状态。

6.3.4回流目录审批工单

回流目录提交后，提交后进行回流目录的审核，审核通过的目录自动将目录置为已归集状态。

6.4我的申请工单

6.4.1审批流程配置管理

应能够提供基于bpmn2.0流程标准，可定义系统全流程节点，支撑系统所有工单审批流程规范化、可配置化以及工单快照的生成和管理。应能够提供通过数据库事务以及数据库触发器技术，实现工单的数据快照功能，然后存储到数据库中，以保证数据的一致性和完整性。

6.4.2数据目录工单管理

应能够提供对本单位发起的数据目录新增工单、变更工单、注销工单进行管理和查询以及对应的操作管理功能。主要内容包括数据目录管理工单列表管理，根据流程状态分类，将目录工单分为全部申请、审批中、已结束三个。支持查看数据目录管理工单详情。

针对已提交且仍在审核中的数据目录新增、目录变更或者目录注销管理工单，支持进行撤回操作。

针对已提交且审核未通过的数据目录管理工单，支持进行重新提交操作，用户可对工单进行在线修改后一键重新提交。

6.4.3数据目录归集工单

提供对本账号发起的数据归集申请工单统一管理功能。对于需要开展归集的数据目录，应能够通过数据目录发布后生成归集，实现与数据归集子系统对接，快速推送到归集系统，对统一归集工单统一管理，分析工单情况，更好推进数据归集。数据归集申请工单支持多条件查询和重置

数据归集工单支持查看详情，支持在数据归集工单详情中展示归集申请信息、归集数据项信息和审批流程节点信息。

6.5我的审批工单

6.5.1数据目录审批管理

应能够提供数据目录管理审批工单功能，针对具备数据目录管理审批权限的用户，提供数据目录管理审批工单审核模块。主要内容包括数据目录管理审核工单列表、数据目录管理审核工单详情。

6.5.2数据归集审批管理

应能够提供数据归集申请工单功能，支持对各单位发起的数据归集申请工单进行管理。主要内容包括数据归集申请审批工单列表、数据归集申请审批工单详情。

6.6字典管理

6.6.1字典内容搜索查询操作

应能够通过使用搜索字段和字段枚举值选择实现本单位的字典列表管理查询功能。支持查看各单位维护的字典列表，支持根据字典名称进行筛选。

6.6.2字典管理模块

应能够提供对字典类型的数据项进行数据字典统一管理功能，包含创建、查看、编辑和删除数据字典，确保数据目录编制时字典类型数据项可快速关联对应数据字典。新增字典代码值支持手动和模板导入两种方式。

6.6.3字典详情

支持查看字典详情。字典信息包含基本信息和代码值信息：

6.6.4字典删除逻辑

支持用户删除本部门维护的字典。当该字典没有被目录关联时，则可以正常删除。当字典已经被目录关联时，则无法删除该字典。

6.7国家数据直达基层

6.7.1政务数据目录对接

数据目录子系统应能够通过数据目录列表查询接口、数据目录详情查询接口，对接国家政务大数据平台数据目录信息。汇聚国家、省、市、县各级的数据目录信息，统一展示。

目录数据通过质检后应能够自动上报给国家。数据目录子系统通过数据目录相关接口实现将重庆数据目录信息同步上报至国家政务大数据平台。

6.7.2政务数据资源对接

数据目录子系统应能够通过数据资源列表查询接口和数据资源详情查询接口，获取国家数据资源相关详细信息。

通过各类资源接口实现将重庆各类型的数据资源信息同步上报至国家政务大数据平台。并实现新增数据资源的同步，将数据资源修改、注销同步至国家政务大数据平台。

6.7.3应用系统对接

通过调用国家应用注册接口，将需在国家平台注册的重庆应用的相关信息提供至国家。

通过调用国家提供的应用系统查询接口，供重庆市IRS系统查询当前重庆市已在国家注册完成的所有应用系统。

通过调用国家应用变更接口，将需在国家平台进行变更的重庆应用系统变更信息提供至国家。

6.7.4共享申请对接

支撑国家直达专区数据获取，展示所有国家数据资源信息。通过转发国家提供的共享申请填报接口，供irs申请时上报相关信息。通过转发国家提供的共享申请撤销接口，供irs进行申请工单撤销操作。通过转发国家提供的共享申请审核状态查询接口，供irs获取相关信息内容。通过转发国家提供的共享申请审核流程查询接口，供irs获取审核环节相关信息。通过转发国家提供的服务资源调用频次变更申请填报接口，供IRS进行调用频次变更。通过转发国家提供的服务资源调用频次变更申请撤销接口，供IRS进行调用频次变更申请撤销。通过转发国家提供的服务资源调用频次变更状态查询接口，供IRS进行调用频次变更申请状态查询。

6.7.5资源订阅对接

转发国家提供的授权信息查询接口，供irs完成API授权信息开通；转发国家提供的授权信息撤销接口，供irs完成API授权撤销。调用国家平台提供的相关信息进行文件资源订阅、库表资源订阅。国家完成文件资源、库表资源推送后，重庆方自动进行文件资源、库表资源交换同步，将文件资源、库表资源数据定期同步至归集库。归集库同步链路搭建完成后，根据申请工单，将文件资源、库表资源授权至申请方项目空间。

6.7.5组织机构对接

通过根据国家提供的组织机构查询接口，获取国家组织机构相关信息。

6.8基层目录治理

按照《全国一体化政务大数据体系政务数据目录编制和治理规范》要求，围绕预编制公共数据目录基本要素信息、核查公共数据目录基本要素信息、完善公共数据目录扩展要素、发布公共数据目录并动态管理等各环节，依托数据目录子系统，在国家试点三个行业部门本系统内的开展试点工作，有效解决公共数据目录数据缺失、要素内容不完整、目录或数据项名称不准确等问题，确保要素信息完整、准确、有效，并将公共数据目录全量汇聚至国家政务大数据平台，做到动态更新、同源发布，切实提高公共数据目录质量。

6.8.1获取国家目录基本要素

与国家目录平台对接，获取已在国家平台修改目录的相关信息。

6.8.2扩展目录管理

获取扩展要素列表的相关信息：支持根据数源单位、目录名称、状态等进行筛选。支持下载excel模板，支持根据excel模板进行导入。支持将扩展要素修改结果同步至国家。

6.9数据仓目录管理

6.9.1数据仓目录列表

展示和查询当前用户所在部门的所有数据目录信息，对本单位的数据目录进行管理。提供标准的基础库目录接口实现基础库专题课目录与一体化数字资源系统的对接，自动实现动态展示。

6.9.2分类管理

目录分类分为基础库分类和专题库分类，应能够支持多级层次的类别管理。按照自然人、法人等专业的分类信息，逐层编写分类。支持分类排序、子分类的新增、变更、删除。

6.9.3数据仓目录编制

数据仓目录编制应能够包括基础信息、目录属性、数据项等信息，有别于常规的数据编目，数据仓目录只要填写部分关键的信息。

6.9.4数据仓目录变更

提供数据仓数据目录的动态变更功能，支持对已编制数据仓目录的目录资源信息和数据项信息进行在线变更。

6.9.5数据仓目录注销

提供数据仓数据目录的动态变更功能，支持对已编制数据仓目录进行注销操作，需对删除注销行为进行二次确认。

6.9.6数据仓目录导入

提供数据仓目录导入功能，支持通过excel文件批量导入数据仓目录。列表支持下载模板。导入时支持规则的校验。

6.10目录质量检测工具

6.10.1首页

根据目录的导入和检测情况，对目录的基本信息进行呈现。从目录检测数量、数源部门数量、健康目录数量、合格目录数量等维度进行统计信息的可视化分析展现，通过图表的形式反映目录检测总体情况、目录检测趋势、目录问题一览、目录相似度排名TOP10等统计分析结果，可视化直观呈现目录质量的总体情况。该模块应能够包括以下功能：数据总览（提供关于目录管理和数据质量的核心指标）、目录检测趋势、目录相似度排名TOP10、目录问题一览。

6.10.2目录问题一览

包括目录问题一览、目录问题占比率、目录问题占比率、目录问题占比率、目录问题占比率、目录各问题占比总数统计等指标。检测目录管理应包含：检测目录列表查询功能、检测目录列表管理功能、目录查看功能、目录导出功能、检测任务配置功能。

6.10.3检测任务管理

检测列表管理应能够协助用户可以清楚地查看和管理所有已配置的质量检测任务。列表呈现的字段信息提供了任务的基本属性，状态和关键数据。方便用户进行任务的状态监控、编辑和其他操作。检测任务列表包括：检测任务查询、检测任务查看、检测任务编辑、检测任务启停、检测任务删除。

6.10.4目录质量检测

目录质量检测应至少包括以下功能：制定质量检测规则、质量检测列表、检测目录查询、目录质量检测、检测结果查看、目录查重详情、重新检测、检测结果对接。

7.一数一源一标准治子系统建设

7.1首页工作台

提供首页工作台模块，为使用本平台的各类用户角色（数源单位、数据管理单位、数据运营运维人员等）提供统一的首页工作台，根据用户角色权限与需求不同，展示本角色相关的治理总览、功能入口、待办事项、知识文档、通知公告、指标统计等内容。

7.1.1治理总览

应能够提供治理总览数据指标展示功能，展示指标包括归集数据总量、去重数据总量、治理数据总量、优质数据总量、问题数据总量、优质数据占比等。

7.1.2通知公告

应能够提供系统通知公告展示功能，用于对用户推送相关通知。支持后台配置通知信息。

7.1.3待办事项

根据用户角色，展示当前角色当前需处理的待办事项列表，针对数源单位角色，需处理的待办事项类型包括待配置数据表、待处理异常；针对数据运营角色，需处理的待办事项类型包括待上线治理任务、待审批数据规则配置工单。

7.1.4指标统计

从问题整改、规则热点、任务监控三个维度提供首页整体统计分析指标展现，提供查看统计分析模块详细指标功能。

7.1.5知识专区

提供平台知识专区，支持查看平台当前已发布的知识文档信息，知识文档包含资料文档和政策文件，分区进行展示。支持点击某一知识文档标题，查看知识文档详情，并支持进行知识文档下载。

7.2数据治理配置中心

7.2.1数据治理规则配置

应能够提供数据治理规则配置管理模块，为数源单位提供针对本单位已归集数据目录进行一系列治理规则配置与管理的功能，支持工具化、可视化进行治理规则配置。主要功能包括数据治理规则配置列表、查看示例数据、数据治理规则配置详情、数据治理规则配置启停用、数据治理规则提交与工单生成等功能。

应能够提供一数一标准规则配置功能，根据统一数据标准，在系统中配置一组规则，用于对数据进行标准化处理。提供通用规则与一数一标准两种治理模式，对数据进行清洗、转换、格式化等操作，以此保证数据的规范性、标准性和一致性。

应能够提供一数一源校验配置功能，针对需治理数据资源的数据内容准确性，进行一数一源治理配置，通过选择数据资源关联的权威数据表，配置主关联字段与验证字段，实现数据内容准确性的在线校验。主要包括：权威数据源注入、校验逻辑配置、关联权威数据源选择、异常数据处理逻辑配置。

7.2.2数据治理情况分析看板

应能够提供数据治理情况分析看板，根据用户角色对数据治理总览、数据治理情况统计、数据整改情况统计、规则热点分析、规则制定情况分析等内容进行可视化展示。

7.2.3数据治理任务管理

应能够提供数据治理任务管理功能，在数据治理系统中，提供对数据治理任务进行管理的功能。该功能可以帮助用户更好地管理和监控数据治理任务的执行情况，以确保数据的准确性和一致性。

7.2.4数据治理规则配置审批管理

应能够提供数据治理规则审批管理功能，在数据治理系统中，提供对数据治理规则配置进行审批管理的功能。该功能可以帮助用户管理和控制规则的变更过程，以确保规则的合理性和有效性。

7.3我的申请工单

7.3.1申请工单列表

应能够提供我的申请工单列表，以列表形式为数源单位用户展示当前本单位已提交的各类数据治理规则配置审核工单，具体包括新增、变更、启用、停用工单。

7.3.2申请工单详情

应能够提供我的申请工单详情功能，支持用户查看本单位各类申请工单的详细信息。

7.4统一问题工单

7.4.1问题工单生成

系统应能够提供问题工单生成能力。在数据治理任务运行过程中，自动对命中治理规则的数据进行问题数据标记，并将相关问题数据在数据库中进行独立存储。

7.4.2问题工单分发

系统应能够提供问题数据分发能力。根据数据资源的数源单位，进行问题数据清单分发。

7.4.3问题工单处理

系统应能够提供问题工单处理能力。数源单位在获取本单位各数据资源的问题数据工单后，可根据问题数据标识、命中规则名称等内容进行问题原因分析，并根据问题原因在生产库中对问题数据进行整改处理。

7.4.4数据治理结果明细列表

应能够提供数据治理结果明细列表，以列表形式展示当前本部门各数据治理结果情况。

7.4.5数据治理结果明细详情

应能够提供数据治理结果明细详情，支持查看对应数据目录的数据治理结果明细详情信息。主要内容包括：数据目录基本信息、问题清单信息。

7.5监控运维中心

7.5.1监控运维大图

应能够提供监控运维大图，对系统中的治理任务运行情况进行统计分析，主要内容包括治理任务的执行状态分布、一数一源一标准平台运行监控、部门仓连接情况、任务运行监控等运维指标。

7.5.2任务实例运维管理

应能够支持一体化集成大数据处理分析平台，获取各任务实例的运行情况。应能够提供任务实例列表，以列表形式展示治理任务各实例的运行情况。应能够提供任务实例详情查看功能，支持查看治理任务实例的运行详情，主要内容包括基本信息、运行日志信息。应能够提供任务实例重跑功能。

7.6规则中心

7.6.1规则供需管理

应能够提供规则供需管理模块，支持数源单位根据实际需求，对系统中的通用规则和一数一标准模型提出需求建议。数源单位可通过数据治理规则需求清单功能提出需求建议，数据管理单位可在数据治理规则需求审核模块对需求进行在线审核，运营团队可对通过审核的需求进行分析对接，实现治理规则全面性与完整性提升的目标，最终形成规则供需对接闭环。

规则供需管理模块主要包括数据治理规则需求清单、数据治理规则需求审核、数据治理规则责任清单。

7.6.2通用规则管理

应能够提供通用规则管理模块，支持对系统中的通用规则进行维护，主要内容包括通用规则列表、通用规则详情查看、通用规则启停用。

7.6.3一数一标准模型管理

应能够提供一数一标准模型管理模块，对接统一数据标准，获取标准数据元进行一数一标准模型配置，一数一标准模型配置完成后，数源单位可在数据治理规则配置时进行标准数据元关联，实现一数一标准模型的自动带出，完成数据治理规则的一键配置。

一数一标准模型管理模块主要包括一数一标准模型列表、一数一标准模型配置、一数一标准模型编辑与启停用。

7.7知识管理

7.7.1通知公告管理

面向平台管理人员，提供通知公告管理功能，管理人员可通过本功能对系统内的各类通知公告进行统一管理。主要内容包括通知公告管理列表、通知公告维护功能。

7.7.2通知公告展示

面向系统使用者，可通过本模块在线查看系统中已发布的各类通知公告。主要内容包括通知公告展示列表和通知公告展示详情。

7.7.3知识专区管理

提供知识专区管理功能，管理单位可通过本功能对系统内的各类知识文档进行统一管理。主要内容包括知识专区管理列表和知识专区维护。

7.7.4知识专区展示

提供知识专区展示列表功能，支持使用单位查看系统已新增的全部知识文档。提供知识文档下载操作入口，支持下载知识文档附件。

8.数据归集子系统建设

8.1数据看板

8.1.1工单概况

工单概况是对归集系统内的工单情况进行统计分析和展示，应包括工单总数、已处理工单数量、待处理工单数，帮助运维人员和管理人员快速掌握归集系统内工单整体情况。

8.1.2工单处理趋势图

应能够以年、月、周为统计分析维度，以折线图的形式展现工单处理的变化趋势，用户可通过切换不同的时间维度来获得不同时间维度下的工单处理情况和变化趋势。

8.1.3离线归集

应能够对离线归集任务的整体情况进行实时统计分析并以统计指标或柱状图的形式进行展示，包括离线任务数量、运行中数量、成功数量、失败数量、告警数量、归集数据量、归集数据量趋势，帮助运维人员快速掌握离线归集任务的整体情况，提高运维人员的巡检效率。

8.1.4结构化文件归集

应能够对归集系统内结构化文件归集任务的执行情况进行实时统计分析并以统计指标或柱状图的形式进行展示，包括结构化文件归集任务数量、归集数据量、归集数据量趋势，提高运维人员的巡检效率。

8.1.5文件归集

应能够以“数据+图表”的形式，对归集系统内的文件归集情况进行统计分析，包括结构化文件归集任务数量、归集文件数，展示当前及近期的数据变化趋势。

8.2数源管理

8.2.1数据库类型选择

系统兼容应能够支持常规类型的关系型数据库，包括MySQL、Oracle、SQLserver、PGSQL、Odps、Rds等，接入数据源时需选择对应的数据库类型。

8.2.2版本选择

系统应能够支持各类数据库版本并向下兼容多版本数据库，例如mysql8.0、Oracle 19c等。在数据源配置过程中，需要对数据源的版本信息进行选择和确认。

8.2.3配置信息

数据源类型及版本信息确认后进入数据源配置环节，在信息配置过程中需填写当前数据库的jdbc url、用户名、密码和数据源名称等，不同类型的数据库类型对应的jdbc url均会有所不同。

8.2.4数据源卡片

应能够以卡片的形式对系统内源数据库、目标数据库以及所有数据库的信息进行管理和展示，并可在管理页面快速地配置、修改和删除。

8.2.5表结构查询

应能够提供表结构查询功能，支持用户通过数据源名称对数据源进行模糊筛选和重置，数据源筛选后可查看对应的数据结构及该表的基础信息，包括DDL信息及数据字段的详细信息。

8.2.6SQL查询

应能够提供SQL查询功能，在数据源下展示该表的建表语句，建表语句类型与数据源类型一致，用户可查看SQL语句的具体内容并支持复制建表SQL语句。

8.3归集工单管理

通过与目录系统进行对接，获取目录系统传来的工单信息并自动创建工单。

8.3.1离线归集工单创建

提供离线归集工单创建功能，通过与目录系统对接，获取目录系统传来的工单信息并自动创建离线归集工单。包括离线归集工单创建、离线归集工单列表、离线归集工单详情、生成数据表、离线归集工单搜索。

8.3.2结构化文件归集工单创建

应能够提供结构化文件归集工单创建功能，针对结构化文件的归集，通过与目录系统对接，获取目录系统传来的工单信息并自动创建文件归集工单。包括结构化文件归集工单列表、结构化文件归集工单详情、生成数据表、结构化文件归集工单搜索。

8.3.3文件归集工单创建

应能够提供文件归集工单创建功能，针对文件的归集，通过与目录系统对接获取目录系统传来的工单信息并自动创建文件归集工单。包括文件归集工单列表、文件归集工单详情、生成数据表、文件归集工单搜索。

8.4归集工单审核

8.4.1待我处理-离线归集工单确认

应能够支持由运维人员根据离线归集工单创建离线归集任务并完成相应的配置，配置完成后由技术人员对离线归集工单进行业务和技术确认，保证离线归集任务的正常开展。包括离线归集工单列表、离线归集工单详情、技术审核、归集确认、离线归集工单搜索。

8.4.2待我处理-结构化文件归集工单确认

应能够支持由运维人员根据结构化文件归集工单创建结构化文件归集任务并完成相应的配置，配置完成后由技术人员对结构化文件归集工单进行业务和技术确认，保证结构化文件归集任务的正常开展。包括结构化文件归集工单列表、结构化文件归集工单详情、技术审核、归集确认、结构化文件归集工单搜索。

8.4.3待我处理-文件归集工单确认

应能够支持由运维人员根据文件归集工单创建文件归集任务并完成相应的配置，配置完成后由技术人员对文件归集工单进行业务和技术确认，保证文件归集任务的正常开展。包括文件归集工单列表、文件归集工单详情、技术审核、归集确认、文件归集工单搜索。

8.4.4我已处理-详情

对当前用户体系下的所有已审批过的工单信息进行管理，包括已通过工单和拒绝工单并支持查看工单详细信息。

8.4.5全部工单-详情

支持查看归集系统内所有已审批的工单信息，包括审批通过工单和拒绝工单并可进行详情的查看。

8.5结构化文件归集任务

8.5.1表单创建

在结构化文件归集任务创建过程中，需创建相关表单，为结构化文件归集做好前期准备。

8.5.2模板下载

表单创建完成后，系统将根据表单字段信息自动生成结构化文件模板（EXCEL），用于数据的导入。

8.5.3数据导入

结构化文件模板生成后，运维人员可根据模板执行数据的导入，通过模板解析，自动映射数据入库。可执行批量数据导入。

8.5.4数据插入

系统自动根据字段信息，生成对应的表单，用户可通过表单逐一将数据插入数据库。

8.6文件归集任务

8.6.1任务创建

文件归集工单经过业务确认后，通过目录信息传输过来的结构化文件归集信息，创建文件归集任务。

8.6.2文件上传

支持将本地文件上传至本地服务器或对象存储数据库中，实现文件的归集。

8.6.3文件说明补充

支持对文件归集任务进行说明补充，包括文件所属部门、所属系统、人员信息、联系电话等信息，帮助运维人员更好的执行文件归集任务。

8.7离线归集任务

离线归集任务配置模块包括数据源选择、历史记录、JOSN解析、CSV解析、EXCEL解析、离线组件、增量标识符、多表连接，智能画布、版本控制、预警控制、完整性校验等功能，提高离线归集任务配置和管理执行的智能化水平。

8.8API采集

新增API采集模块，支持以接口的方式完成数据的采集工作。

8.9任务运维

8.9.1任务监控

对系统内正在执行的归集任务进行统计并以列表的形式进行管理，支持查看当前执行的任务总数及所有任务的运行情况；支持查看任务的历史运行情况，历史记录支持查看每个数据任务运行日志和调度日志等。包括监控任务看板、归集任务执行列表、任务历史记录、报警信息搜索、报警信息列表、报警详情、查看日志。

8.9.2规则管理

规则管理模块主要对任务执行过程中的预警规则进行配置和管理。用户可查看规则配置的情况并支持对规则进行修改、任务规则配置等。支持预警规则自定义及预警规则和任务的批量绑定。包括规则列表、新增规则、任务配置、任务删除。

8.9.3离线任务-查看历史

历史记录是对任务执行的历史情况进行记录，支持运维人员查看离线任务的历史执行调度实例，主要包括两部分功能：离线任务看板和任务历史记录，可查看运行结果、状态、日志、数据量、调度日志、运行日志等。

8.9.4离线任务-重启调度

支持对离线任务重新开启调度，当到达调度时间时，重新执行离线任务，完成数据归集工作。

8.9.5离线任务-修改任务

支持对离线任务进行修改和再次编辑，启用任务修改后进入智能画布，可通过拖拉拽的方式对任务进行修改和编辑。

8.9.6API任务-任务启停

支持API任务的启停和查看历史记录，支持历史记录失败重跑。

8.10日志管理

日志管理包括文件归集日志、结构化文件归集日志、离线任务日志以及操作日志。

8.10.1文件归集日志

文件归集日志是对文件归集任务的执行情况进行记录，用户可根据文件归集日志查看文件的上传、修改和归集过程。

8.10.2结构化文件归集日志

结构化文件归集日志用于记录结构化文件归集任务的所有执行操作，可根据此查看数据插入的情况以及结构化文件归集任务执行的异常情况。

8.10.3离线任务日志

离线任务日志用于记录离线任务的所有执行操作，通过查看离线任务日志确认连接器的执行情况及所归集拉取的数据量。包括离线任务日志列表和查看log日志。

8.10.4操作日志

对系统用户的操作日志进行记录并以列表的形式进行管理，包括操作日志搜索和操作日志列表管理。

8.11离线归集执行器

离线归集执行器是主要用于执行数据归集任务的软件。由调度中心调度执行，其作用是与源库、目标库建立连接，构建底层执行引擎的job json，执行底层引擎脚本，完成数据从源端到目标端的传输与转换，实现数据归集操作。并与数据归集系统进行通信，上报任务执行结果。

以4核8G规格的ECS作为交换节点，每个交换节点部署4个离线归集执行器，整体共需约30个执行器。每个离线归集执行器可并发执行4个交换任务，30个执行器整体可并发执行120个交换任务，每个任务按照平均执行10分钟。按照重庆市一体化智能化公共数据平台归集目标一万八千张表计算，120个并发交换任务能够基本满足并发需求，若并发量增大或执行时间过长，则后续按照实际并发量进行扩容。

9.数据高铁管理子系统建设

9.1数据高铁采集

9.1.1数据源管理

9.1.1.1管理数据源

数据源管理应能够支持对数据同步的数据源端和目标端进行统一的注册和管理，支持对关系型数据库、消息队列多种类型数据源的配置，并可对所填写数据源的连通性进行有效性验证。支持对已配置联通的数据源进行元数据同步及数据对象查看，帮助用户了解元数据资产内容。支持一键同步工作组内已配置的数据资源，快速对工作组已有资源在数据同步任务中进行应用。

9.1.1.2查看数据源详情

应能够提供数据源详情功能管理，查看详细的数据源基础信息连接信息（诸如IP，端口，用户名，密码需要隐藏加密显示）。

9.1.1.3测试连通数据源功能

在数据源创建完成或常态操作下，应能够在界面发起对数据源网络联通状态的测试。

9.1.2元数据资产

9.1.2.1元数据查看

应能够提供数据源中数据对象个数及已上云个数统计展示功能，可以查看具体的数据对象中的结构信息，如：数据对象名称、字段编码、类型、数据类型长度、主键、备注等信息。

9.1.2.2同步元数据信息

同步数据源端的元数据（数据对象和数据对象的表结构），跟踪元数据最近更新时间，并支持“获取物理表Meta信息”，可实现对数据源下的数据对象进行刷新以便获取到最新的数据对象信息。

数据对象信息为任务管理模块中采集任务功能的前置条件，采集任务需要通过数据对象信息作为基础构建采集源端的基础信息。

9.1.3任务管理

9.1.3.1离线周期任务管理

应能够提供离线周期数据同步任务的功能。实现从数据源到目标端定时定点的快照数据拉取功能。离线周期任务应能够可以基于数据对象快照的方式，完成数据对象的全量数据拉取；或者基于根据自增id和时间戳的方式，完成数据对象的增量数据的拉取。离线周期任务管理包括：离线周期任务目录、离线数据同步任务、离线数据同步任务管理、离线周期同步任务的批量建立。

9.1.3.2实时任务管理

实时采集任务应能够通过流重放和检查点机制的结合的方式实现了容错能力。检查点与每个输入流中的特定一点以及每个操作的相应状态相关。数据流可以从检查点恢复来保持一致性，通过恢复操作的状态和从检查点开始重放事件。任务报错后重启，自动接续上次采集点位开始采集。保证数据采集的一致性。实施任务管理包括实时同步任务目录、实时数据同步任务、实时数据同步任务管理。

9.1.4任务监控

任务监控对数据高铁采集系统数据同步中的离线周期任务和实时采集任务运行情况提供监控信息。

任务监控包括全局概览（应能够查看任务、任务实例的统计信息，并提供以图形化的方式展示历史实例运行信息）、实时任务监控（应能够以列表的方式展示实时任务信息，并提供当前实时采集任务实例属性与运行日志信息的）和离线任务监控（应能够以列表的方式展示离线周期任务信息，并提供当前离线周期任务实例的属性与运行日志）。诸如：任务名称、任务类型、采集数据源、创建时间、任务状态、运行时间等信息。

9.2数据高铁运营运维管理子系统

9.2.1工单流转

9.2.1.1问题处理工单

问题处理工单应能够在告警发生时能够便捷、轻量、快速地发起问题处理工单流程至对应的处理单位，同时该工单流程全部去纸质化，永久留存，审批人能够便捷快速地进行问题回复。

问题处理流程包括问题发现阶段、问题分析及处理阶段、处理完成阶段。

9.2.1.2咨询工单

应能够支持数源单位使用人员便捷、轻量、快速地发起咨询工单至高铁运维运营团队，同时咨询类工单全部去纸质化，永久留存，审批人能够便捷快速的进行咨询回复。

咨询工单包括咨询工单发起阶段、咨询解答阶段、咨询工单处理完成阶段。

9.2.1.3故障工单

故障工单是故障处理流程的落地工具，故障复盘信息通过钉钉或渝快政审批流实现各参与节点的打通，将故障信息去纸质化，永久留存，为数据高铁运维运营中心的分析统计系统提供了强有力的数据支撑。

故障工单包括故障暴露阶段、故障处理阶段、故障恢复阶段。

9.2.1.4变更工单

应能够支持数源单位使用人员便捷、轻量、快速地发起变更申请流程至数据高铁运维团队，同时变更内容及审批流程全部去纸质化，永久留存，审批人能够便捷、快速地进行变更审批。

变更工单包括变更准备阶段、技术评估及审批阶段、变更执行阶段、回退阶段、变更完成阶段。

9.2.1.5工单管理展示与审批节点

应能够查询历史问题列表，并为分析统计模块提供数据支撑；同时可对用户在使用过程中的所有咨询及回复、发起时间进行记录，与问题处理同时作为问题库来源，为分析统计模块提供数据支撑；并且能对变更流程汇总落地，为运维稳定性的分析统计模块提供数据支撑。记录高铁线路的所有故障信息，并进行汇总，为分析统计模块提供数据支撑。

9.2.2监控告警

9.2.2.1数据采集监控

应能够将告警通过对应API上传至监控系统，并由监控系统通过网关等系统，将告警推送至用户端。

数据表结构变更告警应能够对运维平台应能够对所有高铁运行线路内，数源单位的数据表调整情况进行监测，当表结构发生调整时，触发告警，提示运维人员启动后续处理流程，降低因数据表结构变化导致的下游数据供数问题，避免数据供应侧的不稳定情况。

数据延时告警应能够对数据采集中发现存在数据消费的点位与当前NTP服务器时间进行后台自动监控比对，相差超过若干时间时，产生对应的告警条目。

应能够通过消息队列监控，以表为单位设置阈值，当队列中断时间超过阈值限制时，系统推送告警信息至统一网关等平台；将告警推送至用户端。同时通过标准协议规范，将告警的推送到数据高铁运营运维管理子系统中心模块。

应能够通过数据高铁采集任务把数据源侧需求表的原始数据采集到各厅局或地市的部门仓中，按照标准加工为可以对外提供的目标表。加工过程任务定时执行采用调度系统按照调度配置自动定时运行的任务。

9.2.2.2告警信息展示

应能够记录高铁运行中的所有告警信息并汇总，在数据高铁运营运维管理子系统中进行告警展示。

告警应能够通过对应API上传至监控系统，并由监控系统通过网关等系统，将告警推送至用户端。够将告警通过对应API上传至监控系统，并由监控系统通过网关等系统，将告警推送至用户端。同时通过标准协议规范，

将告警的json串推送到数据高铁运营运维管理子系统中心模块。告警信息支持通过关键词进行筛选搜索，告警信息支持单条信息及批量信息的误报关闭。

应能够根据告警类型，支持通过平台快速发起钉钉问题处理工单，问题描述完成后确认完成，同步至钉钉或渝快政问题处理工单。

9.2.3用户与审计

9.2.3.1权限管理

应能够不同的场景及用户定义角色，每个角色会有资产管理、工单管理、变更管理、告警管理、首页等不同权限，角色权限可灵活配置。权限管理模块分为角色管理、用户中心、部门管理三个子部分。

9.2.3.2审计管理

应能够对运营管理平台用户日常登录情况进行权限管控。针对不同用户的操作进行记录汇总，展示后台记录的审计日志情况。

9.2.4数据高铁运行状态展板

9.2.4.1综合看板

应能够获取数据采集线路的线路和链路中的环节设置、数据流向，进行统计分析。可视化的方式线程采集数据链路的每个环节点。用带有方向性的线条连接每个环节点，显示每条采集链路的环节链路。应能够直观展示数据采集链路的数据流向，需要经过的环节点。

应能够获取数据采集链路中每条线路和每个环节的状态，分析每条线路每个环节的健康度，并通过可视化方式进行显示。

9.2.4.2数据高铁运维大屏

应能够通过接口获取云平台采集集群主机计算类和存储资源的使用数据。汇总进行分析，定时呈现每台主机，每类计算和存储资源的消耗分析。

应能够获取数据实时交换监控与保障模块中的告警信息数据，对告警数据进行分类汇总。分析汇总后，按照部门的粒度对相关任务出现的异常告警进行排名对比分析。

应能够收集数据实时交换监控与保障模块出现的工单和告警，并进行分类汇总分析，并对各部门导致数据平台供数故障，严重影响群众办事体验的情况进行统计分析，呈现每个部门固定时间内的故障次数，并对比各部门实际故障发生情况，进行综合评价。

问题处理工单应能够支持展现运维阶段的问题处理流程，问题处理规范中包括的工作流设计和表单设计，工单发起后，问题会分发到对应的部门，并由部门的人员处理对应问题。对运维过程中的问题工单处理的数量、处理时间进行统计，以月为单位展示，并展示整体运维异常次数和时间的趋势。

对共享管理系统采集的数据来源发布的接口状态进行接口进行统计分析。

9.2.4.3数据高铁运营大屏

应能够对每条线路数据实时归集的运行情况进行统计，分别汇总接入部门总数，接入的业务系统总数，接入的数据表总个数，接入的数据量总数信息。

应能够获取数据采集链路中每条链路数据源的数据，进行统计分析，分部门提供业务支撑分析数据。包括每个部门的中包含的系统名称和对应表的数据总量。

应能够获取数据实时交换管理涉及工单数据，对工单数据进行分类汇总，涉及“问题处理工单”、“问题咨询工单”、“补数工单”、“变更工单”、“接口发布工单”等工单。对工单的处理进行统计呈现。

应能够获取数据实时交换监控与保障模块中的告警信息数据，对告警数据进行分类汇总，涉及“采集告警”，“调度告警”，“断流告警”。分析汇总后，以饼状图方式进行呈现。

应能够支持和共享平台进行对接，获取数据高铁采集后数据的对其他业务支撑统计；分月提供每月的业务数据的调用趋势统计，分模块呈现每种业务的业务调用量，并按照重要程度分块呈现。提供运营人员直观地业务使用感受。对接交换和共享平台，获取申请、使用实时数据的系统的业务热点数据；对此类数据进行统计分析，以图形化方式呈现此类业务热点数据的使用情况，为运营人员决策提供依据。和共享平台进行对接，获取数据高铁采集后数据的对其他业务支撑统计；分月提供每月的业务数据的调用趋势统计，分模块呈现每种业务的业务调用量，并按照重要程度分块呈现；对数据提供方给出实时数据的类型进行统计分析，并进行可视化显示，分析实时数据需求和提供的业务情况。

10.安全保障系统建设

10.1数据发现和数据分类分级能力

10.1.1.资产分类分级总览

应能够通过资产发现作业对数据含义进行智能识别并自动分类分级，发现的结果支持以分类分级目录形式查看数据资产的分类分级情况。

10.1.2资产发现总览

应能够对完成资产发现作业的数据源的字段发现情况和分类分级情况进行展示。以分组-数据源-schema-表的维度，展示不同对象下的数据分类分级和敏感数据信息。

10.1.3资产发现

10.1.3.1发现作业配置

在开展资产发现作业之前，应能够按照用户的发现要求进行相应的配置，包括数据范围的灵活选择，可选择数据库、schema、表等粒度进行发现；应能够灵活配置发现内容，包括发现模版，抽样行数、命中率要求等，此外还支持设置定时调度和调整发现作业中的基础参数。

10.1.3.2业务类型解析

根据系统内置的数据标准，应能够实现自动识别数据格式，在此基础之上，通过自然语言处理、特征分析等方法对扫描过的数据进行语义内容识别，分析字段的业务类型。支持自动分析字段数据内容是否为空数据和脏数据。支持对存在数据特征比较明显的字段，自动分析并整理为规则。查看详情时，支持按字段名、表名、业务类型等进行排序、筛选操作，同时可以根据识别结果的匹配率以及字段的样本数据对识别结果进行修正。

10.1.3.3数据分类分级

在选定发现模板的基础上和在完成字段业务类型的识别后，会自动输出对应的分类和分级信息，实现对数据的分类和分级，明确数据按照业务的分类情况、按照重要程度和敏感程度的分级情况。

10.1.3.4重要数据识别

系统应能够具备重要数据识别能力，通过内置重要数据识别规则，自动化对于客户源系统进行数据扫描，发现其中的重要数据。

10.1.3.5发现结果清单

全部资产发现以及数据分析结束后，系统会生成资产发现清单，包括字段的业务信息和分类分级信息，以及敏感表格的信息。支持用户对结果进行导出进行后续的输出和利用。

10.1.3.6分类分级报告

数据分类分级完成后会生成相应的数据分类分级报告，包括数据总览、数据分类统计、业务类型数量排序、数据分级统计等，并支持报表的导出。

10.1.3.7分类分级大屏

在完成数据资产梳理及分类分级工作后，系统应能够将整体的梳理结果以大屏的形式进行展现，包括数据资产的盘点、数据分类分级概况、数据敏感分析、数据库差异分析等，从多个维度和视角进行同意展现。满足向上汇报及外部参观的展示需求。

10.1.4数据源管理

10.1.4.1数据源配置

用户应能够通过选择数据源类型填写连接信息，将组织内部的数据库、大数据平台或者云数据库等添加为系统数据源进行统一管理。提供手动添加、批量导入、数据源发现三种方式。对于连接成功的数据源，支持用户开展资产发现作业。

10.1.4.2数据源自动发现

应能够具备数据源自动发现的功能，支持用户输入IP范围，通过扫描IP范围的方式去自动化发现内部有多少数据库，包括数据库的IP、端口、数据库类型等信息。支持用户定时开展数据源资产发现作业。支持对发现结果进行导出。

用户可选择不同时间的数据源自动发现结果进行对比分析，支持对对比分析结果进行导出。支持用户上传数据库台账信息，与系统发现结果进行对比，定位数据资产信息变化。

10.1.5资产发现配置

10.1.5.1发现模板管理

应能够支持用户创建发现模板并进行内容的维护，在用户设定的分类分级标准的基础上选择需要发现的字段业务类型。

10.1.5.2数据字典管理

系统应能够提供数据字典导入的功能，用户可通过手动新增和按照模版批量导入的方式添加数据字典。

10.1.5.3业务类型管理

应能够支持用户新增字段业务类型并配置发现规则，包括列内容匹配、字段名匹配和列注释匹配，同时支持对自定义规则的发现优先级和规则可信度的高级配置，确保识别结果输出的准确性。

10.1.5.4分类分级配置

系统应能够按照行业要求内置数据分类分级标准，用户可以在这条标准的基础上，按照组织实际情况调整分类和分级，包括层级、命名等。支持用户从业务类型管理中批量选择字段业务类型添加到数据分类分级标准中，支持对字段业务类型的分类分级进行调整。

10.1.6接口配置

数据发现和数据分类分级系统应能够通过标准化的接口提供数据资产发现和分类分级的能力和结果。

10.2数据库权限管控系统

人为安全是公共数据泄密所面临的最大风险。公共数据平台归集市内各委办局数据资产，具备数据量大、敏感类型丰富、覆盖范围广等属性，并分散存储在政务信创云环境中。当前数据开发、管理、维护等过程主要采用VPN接入到内网，通过堡垒机直连到各数据库系统，存在数据账户管理粗放、高危操作未限制、敏感数据为分权访问等风险。

在一体化平台建设过程中，平台建设承建方、业务厂商、第三方代维均会提供驻场开发、运维人员，上述人员通过数据采集、清洗工具、运维工具直连数据库进行数据操作，该过程中技术人员能够接触业务系统的原始数据和本应用归集的原始数据，为规范此类数据使用的行为，防止数据泄露遭到泄露、破坏、滥用，需通过数据权限管控系统对不同角色进行权限细分和最小化权限管理。

10.2.1多因素认证

系统应具备多因素认证功能，多因素认证管理提供用户身份鉴别处理机制，运维人员、开发人员、运维工具、开发工具、业务程序等访问数据资源库的过程中，必须经过失败鉴别处理和多维度身份认证处理。

10.2.2密码托管

应具备将数据库账号密码托管到数据安全管理平台功能，开发、运维人员在连接数据库的过程中无需直接输入数据库账号密码，只需要通过数据安全管理平台选择需要登录的数据库实例名，数据安全平台会自动填充需要登录的数据库账号和密码。

10.2.3数据库权限管理

应具备对技术人员所需要的数据库权限进行托管，通过数据安全平台进行权限细分和最小化管理。包括敏感数据访问控制、返回行限制、访问频次限制、危险操作防范、危险操作恢复、应用防假冒。

10.3数据脱敏系统

10.3.1数据源适配

数据脱敏应能够兼容各类主流数据库，包括Oracle、SQL Server、Mysql、DB2、Sybase、Informix、RDS、PostgreSQL、ODPS、Cache、MariaDB、TiDB等关系型数据库以及达梦、南大通用、人大金仓、巨衫等国产主流数据库，支持HDFS、Hive、Impala、Teradata、Greenplum、MongoDB、FusionInsight、ODPS等大数据敏感源，支持Kafka、Redis等消息队列，支持Oracle dmp、Excel、CSV、TXT、DBF、DEL、DICOM（医疗影像文件）等各种数据文件敏感源以及RSS、XML等内容共享或数据传输文件。

10.3.2脱敏规则设置

脱敏系统应能够预设丰富的敏感对象，包括个人隐私、金融财务、商业机密、医疗数据、相关证件等，在进行数据脱敏时，将会对设定的敏感对象按照规则进行脱敏，且支持根据实际需求自定义敏感对象，完善敏感对象库。

10.3.3脱敏作业

为了适应不同数据脱敏的应用场景，应能够在保持数据原始特征及业务一致性的基础上，提供多种数据脱敏算法：随机映射、固定映射、替换、加减值、范围随机、截断、截取、加密、格式化脱敏等。

应能够采用反向代理的方式将真实数据资源库的地址和端口仿真变换后提供给业务、开发、运维等场景下使用。

10.3.4分级联动脱敏

应能够基于数据安全分类分级成果，对明确标注的第二级后以上级别等带有敏感属性的数据进行策略联动，自动下发数据标签到脱敏能力，可基于分级信息自动生成脱敏策略，提高数据脱敏处理效率，减少运维策略配置过程出现的脱敏不全、自定义盲区等问题。

10.4数据安全多租户管理平台

10.4.1统一数据源管理

用户应能够根据数据源类型填写相应连接信息，将企业内部的数据库、大数据平台或者云数据库等资产添加到平台进行统一管理。平台提供手动单个、批量导入两种方式添加资产。

10.4.2数据资产风险评估

应能够按照用户的发现要求进行相应的配置，可灵活配置风险评估作业内容，包括是否同步执行弱口令猜解作业，定时调度方式、执行周期等。风险评估报告包含数据库敏感资产统计和资产漏洞分布、弱口令猜解等资产脆弱性分析；从资产价值、资产脆弱性、资产防护情况等纬度对资产风险进行评估。

10.4.3统一数据安全身份管理

应能够支持通过身份检测引擎对身份进行盘点，对于未知的身份会进行发现与记录。应能够基于数据库通讯协议解析和双向流量分析，搜集用户访问的上下文信息，通过多因素身份认证，来规范用户的准入控制，要素包括：用户账户、短信验证码、指纹、证书认证等，集中验证用户身份。

平台应能够提供手动添加、身份发现转化2种方式。可对添加的身份进行集中管理与分析，建立身份画像、身份报表、身份态势感知等

通过各安全组件接入同一个身份组件，共享身份信息。通过风险监测引擎发现身份风险，反哺身份组件迭代身份标签，实现动态防护管控。

10.4.4UEBA分析模型

应能够通过客观采集身份访问行为，从审计的角度进行统计、并可视化展示。以资产和身份的视角分别建立资产、身份标签、访问关系模型以及访问轨迹。根据用户角色和行为特征，搭建用户行为画像，再结合具体场景，通过算法集合、规则、特征等进行多维度的异常行为监控与风险预警。同时还应具备异常检测功能、强化学习功能、风险评分功能。

10.4.5安全组件监管

管理平台应能够支持通过授权激活对应防护能力。支持网页上推送安装、升级、回滚、卸载和监控网关，探针模式设置和探针策略配置。支持在平台配置对应能力的策略自动下发到对应能力网关。

应能够支持通过设备IP、端口，与设备建立连接，并上报syslog或kafka将日志信息发送到管理平台。支持多种监管的设备类型如：防火墙、审计、动态脱敏、加密、防勒索、脱敏和水印、三方设备等,同时支持对外接子设备运行状态的监控。

应能够通过设置CPU、内存、流量上限、硬盘分区阈值数字，一旦监控的数值达到阈值，便会进行风险告警。

10.4.6日志集中收集与关联分析

平台应能够实现安全威胁实时分析、秒级预警、防护策略的下发、安全事件取证，以及万亿级别的超大规模数据管理和快速查询，对各设备的运行情况进行统计分析，推送检测分析结果。应具备日志收集功能、资产信息收集功能、身份信息收集功能、日志事件收集功能、威胁信息获取功能、数据清洗功能、关联分析功能、告警合并功能。

10.4.7策略集中管控

平台应能够针对不同的安全问题进行策略下发，形成数据安全多租户管理平台与端点安全产品之间的策略协同联动，当发现安全风险时，平台能够对风险事件生成相关风险策略，并下发策略到端点安全设备。包括以下功能：风险规则、策略集中配置与调度、策略管理。

10.4.8风险监测与响应

平台应能够基于风险来源、风险类型、风险内容等多个维度来智能研判后续的响应措施。能够针对不同的安全问题进行策略下发，形成数据安全多租户管理平台与安全产品之间的策略协同联动，当有系统发现安全风险时，平台能够对风险事件生成相关风险策略，并下发策略到其他的安全设备。包括以下功能：安全事件管理、数据存储与备份、自动审阅、风险处置、风险管理、风险监测引擎、威胁监测、漏洞监测、持续风险监测。

10.4.9数据安全态势感知

应具备安全态势分析展示整体系统的风险情况与安全总体态势，主要展示资产概览、敏感资产访问热度、资产访问热度、活跃身份、访问时间热度、资产脆弱性分析、风险资产Top5、风险身份TOP5、风险类型Top5、安全防护效果、告警趋势、实时高危事件等模块，呈现整体系统的安全总体态势。

应具备资产分布态势分析展现出用户整体系统内的数据库资产分布情况。主要展示数据库数量、敏感表数量、敏感列数量、数据访问趋势、数据库类型及占比、SQL执行时长分布、敏感数据分布、敏感表数据分布、数据库登录情况Top等模块，呈现整体数据库资产的安全态势。

应具备安全设备运行态势分析展现出用户系统中所有安全设备的运行情况。主要展示各安全设备运行状态、运行时长、安全设备数量、事件总数、告警总数、系统主机性能指标、各子安全设备详情、日志采集趋势等模块，呈现整体安全设备运行的总态势。

10.5数据安全全链路零信任监控能力

10.5.1身份映射

身份映射应能够基于已有的统一用户体系和统一应用系统体系的身份，建立云平台、云资源和安全软件账号与实人的关联，以便将访问控制穿透至账号背后的实人身份。功能包括治理侧自然人身份中心、应用系统身份中心、云平台账号身份、云资源账号身份映射、安全软件账号身份映射、接口账号身份映射。

10.5.2访问监控

访问监控应能够跟踪、审计和管理用户和实体的访问行为，以确保数据和系统的安全性。功能包括行为日志一本账、策略管理器、风控引擎、访问控制器。

10.5.3运营管理-身份权限管理

身份权限管理应能够有效地管理用户和实体的身份、权限以及关键数据，以确保合适的访问控制和数据保护。功能包括治理侧个人账号管理、应用系统账号管理、责任人管理、资产权限管理、重点数据管理。

10.5.4运营管理-对象画像

对象画像应能够建立和维护系统中资源和用户的详细画像，以便更好地理解它们的性质、风险和行为。功能包括资源画像、用户画像。

10.5.5运营管理-对账中心

对账中心应能够提供全面的对账和审计功能，以确保系统的合规性、数据的完整性和安全性。功能包括用户对账、应用对账、资源对账。

10.5.6运营管理-事件中心

事件中心应能够提供一个集中管理和处理各种安全审批、风险告警和问题反馈工单的中心。功能包括安全审批工单、风险告警工单、问题反馈工单、场景配置。

10.5.7运营管理-驾驶舱

驾驶舱应能够提供直观的可视化仪表板，用于监控系统的运营状态、资源使用、用户行为和潜在事件。功能包括资源大盘、行为大盘、事件大盘。

10.5.8运营管理-能力开放

能力开放应能够提供不同组件与其他系统集成，形成更广泛的安全保护能力。功能包括风险告警工单接口。

10.5.9运营管理-系统管理

系统管理应能够维护管理系统用户的权限，并采集和存储相关日志信息。功能应包括用户管理、角色管理、菜单管理、安全日志。

11.数据仓建设

按照重庆市数据仓建设和管理规范要求，建设全市一体化数据仓管理体系，包含市级公共数据仓、市级部门数据仓基础环境、区县数据仓基础环境。实现市-区县-镇街三级数据贯通，以及数据分级分层分域管理模式。

要求能够基于大数据处理分析云平台提供的多租户数据体系架构，按照数据仓分层分域分级的设计要求，对归集过来的数据，进行业务抽象建模处理，形成统一的数据仓物理模型。同时提供全流程的数据仓建设实施路径图，支持市级公共数据仓、41个区县数据仓、50个以上市级部门建设。提供全面的实施方案，方案内容包括但不限于以下部分：场景全面梳理、数据按需汇聚、融合计算、发布上线、数据运营服务。另外提供大数据处理分析平台技术服务；基于市县街道三级数据仓建设要求，为市级部门、区县部门提供批量数据全生命周期技术服务，从数据分析项目前期的规划、数据申请、数据使用、数据加工、数据导出等全方面提供技术支撑与咨询服务，并根据数据仓运营过程，梳理与分析问题或需求，指导全市数据仓规范建设；包括：数据仓资源权限支持服务、数据仓安全性支持服务、系统运营技术支持服务。

12.密码应用安全

密钥算法管理系统需要提供安全合规、丰富全面、适用于多种应用场景下的密码服务，主要包括签名密码服务、存证管理服务、时间戳密码服务、数据加解密服务、SSL网关服务等服务内容，机构用户可通过各种密码服务的结合使用满足机构用户应用系统密码改造的要求，同时满足密评的要求，为成功通过密评做准备。

12.1签名密码服务

签名服务应采用国密SM2算法为业务系统提供签名、验签、数字信封的编制和解封、公钥加密、私钥解密等密码服务；

签名密码服务应支持多种签名验签方式；支持多种数格式的签名和验证，如提供对二进制、字符串、HASH值等内容的签名验证。

支持该服务下的证书管理功能，应能够包括根证书管理和用户证书管理，其中根证书管理功能主要包括根证书导入、查看、下载、删除等功能；用户证书管理主要包括生成证书请求、证书导入、证书删除、证书启用/停用等功能，实现基于数字身份识别的身份鉴别的功能，保证访问用户身份的真实性和可靠性。

密码服务为业务应用提供统一的接口进行对接，在签名密码服务实例中，应能够支持调用该服务的应用管理，主要包括应用的新增、删除、启用、停用等功能，支持应用访问密钥管理，支持应用密钥授权等功能，从而实现访问密码服务的应用为授权合法的应用，避免非法应用调用密码服务资源；

应能够支持该服务下的密钥管理功能，主要包括密钥随机生成、非对称密钥对的生成、密钥合成方式生成、密钥删除、密钥启用、密钥停用、设置密钥授权码等功能，密钥作为密码技术的核心，其生成、使用、存储都是在安全合规的密码产品中完成，能够保证密钥在生成、使用和存储过程中的安全性，从而提升整个应用系统的安全。

12.2存证管理密码服务

存证管理密码服务需能够为业务应用系统提供底层密钥管理、密码运算、证书管理、签章模板管理及签章接口服务。通过规范的系统管理能力，帮助用户在使用过程中规避业务风险，简化交互过程，在满足规范、法律法规要求的前提下，提供多维度、多功能、灵活的应用方法，为终端用户带来更高的用户体验。

存证管理密码服务应能够支持以下功能：提供基于国密算法的可信身份认证、可靠存证管理服务、可信证据服务等服务；支持多种文件格式的签章服务，主要包括PDF、OFD等格式的签章功能；支持数字印章管理，存证管理服务模板管理等功能；支持该服务下的根证书管理功能，包括根证书导入、查看、下载、删除等功能；支持该服务下的应用的管理，主要包括应用的新增、删除、启用、停用等功能；支持应用访问密钥管理，如访问密钥的生成、下载、删除、启用、停用；支持应用密钥授权等功能，应用的认证方式和是否授权可根据需求进行选择；支持签章证书管理，主要包括生成签章证书请求、签章证书导入、签章证书删除、签章证书启用/停用、设置私钥授权码等功能。

12.3时间戳密码服务

时间戳密码服务应采用国密存证管理服务技术对产生的数据进行时间戳的加盖，签名的对象应能够包括原始文件信息、签名参数、签名时间等信息。时间戳服务用来产生和管理时间戳，以证明原始文件在签名时间之前已经存在。

时间戳密码服务应能够支持以下功能：能够提供时间戳生成、时间戳验证、时间戳证书解析、时间戳算法配置、时间戳证书配置等服务；支持时间戳根证书管理，主要包括根证书的导入、下载、查看、删除等功能；支持该服务下的应用管理，主要包括应用的新增、删除、启用、停用等功能，支持对应用信息进行编辑，支持对应用访问密钥进行管理，支持应用密钥授权等功能；支持时间戳证书管理，主要包括生成证书请求、证书导入、证书删除、证书启用/停用等功能；支持时间戳策略管理，主要包括RFC时间戳服务配置，时间戳OID列表管理等功能。

12.4密钥管理服务

密钥管理服务能够以密钥算法管理系统的密码资源池为支撑，应能够提供集中的密钥管理服务，主要包括密钥生成、派发、导入、导出、备份、恢复、更新、归档、销毁、查询等生命周期管理。主要管理对象包括：对称密钥、非对称密钥、数字身份识别等。为外部应用提供密钥全生命周期管理、证书签发等管理服务。

密钥管理服务应能够支持以下功能：支持对称密钥管理功能，主要包括密钥生成、删除、备份、恢复、启用、停用、挂起、轮转等功能，支持国密及国际对称算法密钥的管理；支持非对称密钥管理功能，主要包括密钥生成、删除、备份、恢复、启用、停用、挂起、轮转等功能，支持国密及国际非对称算法密钥的管理；支持证书管理功能，主要包括根证书的生成和管理，为机构内用户签发数字身份识别的功能，用于机构用户内部实现基于数字身份识别的身份认证功能。

12.5数据加解密服务

为保证业务应用系统中应用数据存储和传输的安全性，应能够对存储和传输的数据进行加密保护，数据加解密服务为业务应用系统提供基于国产密码算法的加解密服务，支持包括通用应用数据、应用配置信息、用户敏感数据等内容的加解密功能，可通过接口调用的方式获取数据加解密服务，也可以通过配置管理界面添加相关信息的方式实现敏感数据的加密保护功能。

数据加解密服务应能够支持以下密码服务功能：支持基于国密SM1、SM4算法的加解密服务；支持密码信封加密功能，使用两级密钥实现对敏感数据的保护，支持国密和国际对称密码算法；支持应用信息加密功能，支持数据库连接串加密，主要包括数据库连接串的新增、删除，数据库连接串加密密钥配置等功能；支持敏感信息加密，主要包括裸格式、ini格式的数据加密，支持加密保护密钥和完整性保护密钥的配置；支持隐私信息加密功能，支持手机号、身份证号、银行卡号等隐私数据加密，支持文件加密、口令加密和敏感数据加密等功能；支持应用管理功能，主要包括应用的新增、删除、停用、启用，应用配置可配置认证方式，无认证或访问密钥形式认证；支持应用授权功能，将指定密钥授权给指定应用。

12.6SSL网关服务

SSL网关服务应采用基于国密算法的SSL协议对HTTP协议进行加密(即HTTPS)，以确保在整个数据传输过程中的信息安全性。

SSL网关服务应能够支持以下密码服务内容：支持网关服务管理，主要包括网关服务新增、配置、删除等功能；支持多种服务类型，主要包括http、https、TCP to TCP+SSL、TCP to TCP等；支持单向认证、双向认证等SSL类型；支持多种SSL协议，如SSLv3、TLSv1、TLSv1.1、TLSv1.2；支持多种SSL算法，如SM4-SM3、SM2-SM4-SM3、ECC-SM4-SM3、AES256-SHA256等国密及国际算法；支持负载均衡，负载策略包括简单轮询、IP哈希、轮询、最小连接、最小响应等；支持网关服务器组配置，包括网关服务器组新增、编辑、查看、组中添加服务器等配置功能，支持网关服务器组中的服务器的启用和停用功能；支持网关服务证书管理，网关服务支持RSA证书和SM2证书，支持证书的新增、查看、修改、停用等功能；支持可信证书链的添加，支持CSR请求、证书导入和下载的功能；支持对输出流量、新建连接数、并发连接数等进行监控。

B、※基础库及地址库建设需求

为贯彻落实全国一体化政务大数据体系建设要求，加快推进数字重庆的建设，自然人库、法人库、电子证照库、信用库作为1.0版应用建设内容，由市大数据发展局牵头建设，对涉及到的基础数据库进行统一建设，建成建实基础数据库，建库相关数据来源于国家、市、区县、镇街等各部门相关数据采集，确保基础信息数据库统一建设、信息数据统一留存。自然资源和空间地理库由市规划自然资源局牵头建设，不包含在本应用建设内容中。

自然人、法人、信用、电子证照基础数据库的总体需求满足率须达到85%以上；自然人库形成90个服务接口能力；法人库形成90个服务接口能力；信用库形成90个服务接口能力；电子证照库形成200本证照数据服务接口能力。

      - 自然人库迁移及建设

自然人库数据资源梳理，以实有自然人信息为基础，针对基础库进行自然人信息资源普查，分析，编目，元数据梳理。建立以居民身份证号码为唯一代码的自然人基础资源数据库。依托重庆市公共数据自然人相关数据表结构为设计依据，设计自然人相关的基本信息、社会登记、社会关系、社会活动、涉事涉法、证照信息、资产信息、资质荣誉等多维度主题。

        - 系统概述

          - 背景描述

当前，重庆自然人信息数据库已于2018年底建设完成，该系统深入支撑政务共享、信息惠民、信用建设和社会治理等应用平台，解决了多个部门间各自为政、条块分割为突破口，以公安信息资源服务平台为基础，整合优化市委组织部、市卫计委、市人力社保局、市国土房管局、市民政局、市教委等单位的信息资源，建立自然人信息数据库，强化信息共享应用管理，建立科学、公开、规范的信息资源共享机制，全面构建上下级联、横向贯通的信息资源服务体系，为全市人民群众、各级政府部门和领导决策提供全方位的信息资源服务支撑。

基于重庆市公安局牵头建设的自然人基础数据库，为开展公共服务、自然人数据治理提供了数据基础，但在2022年3月30日，重庆市五届人大常委会第三十三次会议通过的《重庆市数据条例》中强调“第二十一条市数据主管部门应当会同有关部门建立和完善自然人、法人、信用、电子证照、自然资源和空间地理、物联感知等基础数据库，以及跨地域、跨部门主题数据库”。

由此可见，自然人基础数据库建设应由市大数据发展局牵头，市公安局、市人力社保局、市民政局、市卫生健康委等共同参与，协同建设以居民身份证号码为唯一代码的全员自然人基础数据库，整合挖掘公安、卫健、人社、民政、教育等自然人相关业务信息，实现自然人数据库与各部门的信息交换，为全市的政务服务、业务应用以及宏观决策提供最基础的数据和技术支持。

          - 整体架构描述

自然人库的总体业务架构从下至上分为源数据层、数据汇聚层、基础数据层、能力开放层和应用层。

（1）源数据层是自然人库建设的数据来源，包括公安、民政、人社、教育、卫健等委办局的业务系统，以及部分外部互联网数据。

（2）数据汇聚层是自然人库实现数据归集的场所，本应用通过数据共享交换平台实现各委办局自然人数据的交换和归集。

（3）基础数据层包括数据处理区和专题库，是自然人库的主要建设内容。数据处理区是实现归集数据清洗、关联、比对、标识等操作的工具方法集合，如ETL、数据治理、数据开发和数据挖掘；专题库是自然人库数据组织、数据存储的物理场所，是一系列经过数据治理（STG-ODS-DWD-DWS-ADM）形成具备融合特征自然人信息的集合，包括自然人基础数据资源（如婚姻信息、户籍信息、工作信息、教育信息等）、自然人主题分析资源（如公共服务分析、公共医疗分析、公共就业分析、公共教育分析等）。

（4）能力开放层是自然人库通过能力注册把数据转换成能力，提供查询服务、核验服务、统计分析、标签服务。

（5）应用层是自然人库上层数据应用体系集合，包括数据开放平台、数据共享交换平台、垂管业务系统、其他相关应用集成系统等。

        - 自然人库迁移

          - 自然人库历史数据迁移

支撑并指导公安自然人库数据迁移，并按照基础库管理规范及自然人综合库数据管理规范进行迁移建设。预计迁移自然人库模型20个，一个历史数据模型需要经过前置库、归集库、清洗库最后写入到基础库。主要工作内容包括原有基础库调研，迁移计划制定，旧模型迭代设计，数据处理开发等。

          - 源数据收集入库

为便于对自然人基础库各领域的应用与管理，提高自然人基础库数据的共享服务水平，并且更好的保护自然人相关信息的数据安全。需建立自然人基础库运营体系，主要工作内容包括自然人相关源数据调研及数据集成。针对自然人相关的公共数据进行检索分析，确定所需来源数据表，并将所需来源表集成至自然人综合库中。预计分析超过2000张表，筛选出业务相关性高，数据质量高的优质源表200张表进行入库。

          - 源数据探查分析

源数据探索分析，并将数据探查过程中发现的数据质量问题反馈给数源单位确认，同时针对源表产生应用及业务逻辑调研确认，并收集源代码字典信息，此外还支持输出数据质量探查分析报告，为后续数据建模提供可靠依据。

（1）数据探查

为进一步了解源数据的业务情况、数据可用性及价值点，需要通过对来源数据业务含义、字段格式语义和取值分布、数据结构、数据质量等进行多维度探查。

1）业务探查：对来源表的业务含义进行探查，帮助更准确地理解和把握数据；充分了解数据源生产流程，包括数据入口、数据流向等，对重点业务形成业务流程图，如人口信息来源（公安局、政法委、民政、医疗等）。

2）字段探查：对具体字段的数据内容进行探查，识别其代表的含义和统计分布情况。主要包括：空值率探查：值域及分布探查、命名实体探查、数据元探查、类型及格式探查、数据集探查、问题数据探查等。字段级的质量分析包括是否包含关键字段以及关键字段内容是否为空，如人员属性的地址字段，位置描述、坐标信息等，是后续空间关联的重要字段。

3）价值点探查：对价值点进行挖掘，包括实体属性补充、关系抽取、业务分析研判及风险挖掘等价值；通过分析交流、与业方充分沟通，形成初步的价值点分析报告，指导后续数据治理及应用方向。

（2）数据评估

从业务数据完整性、时效性等方面对接入的业务数据进行质量评估，确定数据的可用字段。

数据的可用性主要从以下方面进行评估：

1）数据的一致性评估：指不同业务数据信息系统中各相关数据信息之间相容、不产生矛盾。

2）数据的准确性评估：指数据信息系统中每个数据表示现实物体的精准程度。用户对数据进行操作的各个环节都可能影响数据准确性。

3）数据的完整性评估：指数据集合包含的数据完全满足对数据进行各项操作的要求。

4）数据的时效性评估：是指在不同需求场景下数据的及时性和有效性。对应用系统而言，往往对数据时效性要求较高，过时的数据即使分析出来了也不会对实际应用产生有价值的影响。

5）实体的同一性评估：指同一自然人实体在各种数据源中的描述统一。

        - 自然人数据治理

通过融合各职能部门的人口数据并进行标准化、归一化治理，形成全市自然人基础库。自然人数据融合治理是以数据应用为导向，去除重复、错误信息，并提供数据一致性，生成满足标准及质量要求数据，获取业务上高质量的可用数据。

针对城市人口要素数据因源数据来自于多个业务系统，存在数据重复、格式不一致等问题。清洗过程中需要根据数据探查结果及数据接入情况，从数据表维度做进一步的数据标准定义，进行删除重复数据、纠正错误数据、完成格式转换等操作；同时在字段维度对于业务关注的重点内容，如姓名、身份证、电话、地址等，做进一步的标准化治理以及实体归一，并补充内容属性等，形成自然人基础库数据的标准化及归一化结果，保证融合治理的数据质量。

          - 数据去重

在各类场景下设定相应的数据重复判别规则以及合并、清除策略，对数据进行重复性辨别，并对重复数据进行合并或清除处理。

对新增数据进行重复识别，识别出与前一条数据各数据项完全一致的数据。多余的重复数据归入问题数据库，仅保留一条数据。由于从业务上，部分重复是有物理含义的，因此，对重复数据的识别，也可以基于增量数据的采集时间。

数据重复录入去重：针对因业务问题或数据传输问题导致的重复录入情况，基于全字段进行去重操作。

业务分析去重：业务主键一致的情况下，有多条记录，业务主键如同一个人，同一个证件号码，同一天，同样状态取变更时间最长。

          - 数据转换

自然人要素数据来源可能存在多种不同的格式，需要根据标准把非标数据转换成统一的标准格式进行输出，将不同来源的同类数据按照统一规则进行转换。

（1）统一数据类型：对不同来源的自然人数据抽取并统一数据类型，如整数类型、实数类型、布尔类型、字符类型等。

（2）字符处理：全角转换半角、空字符/制表符等字符类型数据统一处理等。

（3）数据内容格式统一：对日期、时间、手机号码、身份证号、地址等格式统一，例如统一时间表达为：hh:mm:ss。

（4）存储格式转换：单列多数转换为多列单值。

          - 数据校检

根据数据质量检核规则对数据进行检验，符合标准的数据直接入库，不符合标准的数据可进入问题数据库以便进一步分析处理。检验内容包括：空值校验、取值范围校验、数值校验、长度校验、多字段条件校验、业务规则校验。

校验内容包括但不限于：

（1）空值校验：对数据字段的空值情况进行校验，包括空字符、空格等情况。

（2）取值范围校验：对数据字段的取值范围进行校验。

（3）数值校验：对数值型数据字段进行校验，不符合数值型，进行格式转换并存储。

（4）长度校验：对数据字段的长度进行校验，不符合长度的数据进行截取。

（5）多字段条件校验：对多个相关字段进行互相校验。比如身份证号码和出生日期的互相校验。

（6）业务规则校验：按照一定的业务规则进行校验。

          - 数据标准化

自然人数据清洗是对申请的源表数据进行清洗和标准化。若源表中含有以下字段，将清洗和标准化后的内容替换原字段内容。清洗和标准化后的数据即为dwd层数据。清洗&标准化字段如下（但不限于以下）：身份证清洗、电话清洗、日期标准化、时间标准化、名字标准化、性别标准化、民族标准化、文化程度标准化、婚姻状况标准化、从业情况标准化以及其他信息的标准化处理等。

          - 空间关联

空间关联阶段是在dwd层数据基础上，通过关联dwc层数据，在自然人数据属性字段中添加空间区划层级描述以及经纬度信息。dwc层的业务地址标准化表，存储了所有的业务地址文本与对应的标准地址系列信息。对于dwd层所有包含业务地址的源表，用原始业务地址获取对应空间区划以及经纬度信息。原dwd层数据在自然人层面已清洗完成，在地址信息层面也已标准化完成，并完成与空间区划数据的关联。

          - 数据模型定义

在自然人主题下，往往会有多个源表，表内记录的实体和属性都有所差异。比如人口信息，可能分为内地人口信息表、港澳台人口信息表、境外人口信息表、户籍人口信息表、流动人口信息表等等，各表包含的人口及人口的属性会有所差异。

数据模型阶段为自然人提供一个宽表数据模型（即表结构），将自然人的源表相关信息抽取到对应的宽表中，生成的自然人宽表均为dwb层级。此处的宽表数据模型，包括实体唯一ID、实体属性信息。如人口信息宽表，包含证件号码、证件类型、年龄、性别、民族等信息。

同一自然人实体往往会出现在多张源表中或在一张源表中出现多次。dwb层级表在抽取源表中信息时，以union方式存储，因此基础层级表中对于一个实体对象，存有多条记录，其每个属性可能有多个取值。此时需要为自然人dwb层级表生成一张属性融合表，为自然人实体下每个属性的多个取值进行排优。对某一实体某一属性的多个取值，按照源表权重（某取值所来自的源表权重，通常根据客户需求与业务时间计算）>更新时间（某取值的更新时间，来自对应源表对应记录）>登记时间（某取值的更新时间，来自对应源表对应记录）进行排序（联系电话字段除外，用Topsis算法进行排优），源表权重越高，更新时间越新，登记时间越新的属性值排序越靠前。此处生成的自然人属性融合表也属于dwb层级。

          - 数据融合

数据融合过程对dwb层级的自然人宽表进行实体上的去重，自然人主题的每个实体仅保留一条记录。通过对应的属性融合表，为每个实体每个属性取排名第一的取值。生成的自然人不含重复实体的宽表均为dws层级。

          - 模型算法

模型算法阶段需要为自然人治理出属性、关系、多维统计方面的信息以及实体关系。汇总层级的自然人数据记录的均为实体属性信息。模型算法阶段会为自然人主题在汇总层级的基础上补齐属性信息，并生成剩余所有信息对应的应用层库表以及实体关系。以下对自然人主题下各类信息和实体关系的生成进行介绍。

（1）自然人算法模型

对于自然人属性，用Topsis算法对自然人联系电话进行排序，选取最优的联系电话，为自然人信息表（dws层）补充联系电话信息，即得到自然人属性对应的ads层级表。自然人可能有多个居住地址，其所在的企业也可能存在多个工作注册地和工作经营地。因此在属性方面，为自然人生成一张自然人地址表，记录其多个居住地址以及所在企业对应的最新注册地址和所有有效经营地址。

自然人行为包含社保缴纳、就业、接受教育、婚姻。通常是通过清洗后的自然人社保缴费源表，获取自然人社保缴纳的记录。通过缴费日期与缴费企业，推算其就业记录，也即在哪一时间段在哪一企业工作。当某次缴费与上次缴费对应的缴费企业不同，可认为该自然人已从上一家企业离职。自然人受教育记录通过入学登记等相关源表进行推算。婚姻记录通过婚姻登记相关源表获取。

自然人关系包含婚姻关系、家庭关系等。婚姻关系、家庭关系通过自然人婚姻记录、家庭信息相关源表获取。

自然人标签通过相关源表获取。如重点上访人员表、残疾人员表等。

自然人多维统计按照自然人空间区划层级，如市、区县、街镇、社区、网格、小区等空间层级，统计关键属性下各取值的自然人数或自然人比例。如区级各性别自然人数，街道级各产业就业人数，社区级各年龄段自然人比例。

（2）实体关系

实体关系是把自然人实体与企业实体、空间实体之间不同种类的关系信息连接在一起而得到的一个关系网络，供使用者从“关系”的角度去分析问题。实体关系首先通过地址，将自然人、企业、房屋关联起来。在此基础上，加上各实体间的关联关系，如人与企业的雇佣关系、人与房屋的租住关系等。

          - 数据质检

数据质量是保证数据应用的基础，自然人基础要素数据的质检参考自然人的数据模型规格，对数据成果进行以下六个方面的质量检查，分别为：完整性、有效性、正确性、唯一性、及时性和业务合理性。评估数据是否达到预期设定的质量要求，就可以通过这六个方面来进行判断：

（1）完整性。是指数据信息是否完整，描述的数据、属性及数据关系存在或不存在，包括但不限于以下几方面内容：

记录完整性：数据读取前后的记录条数应一致，不能出现记录缺失的情况。

属性完整性：数据的关键属性应填充信息，不能出现属性缺失的情况。

关系完整性：数据A的外键取值应在数据B的主键取值范围内，不能出现关系引用不完整的情况。

（2）有效性。是指数据信息是否遵循了统一的格式规范，是否满足用户定义的条件或者在一定的值域范围内，包括但不限于以下几方面内容：

格式有效性：数据的属性值应符合特定的格式要求，例如身份证号应为17位数字+1位数字或大写字母X。

值域有效性：数据的属性值应在指定的取值范围内。

（3）正确性。是指数据信息是否符合逻辑，是否与其对应的客观实体的特征相一致，包括但不限于以下内容：

逻辑合理性：数据的属性值应符合预定的逻辑要求，例如年龄字段不应出现负数。

（4）唯一性。是指数据信息在指定数据集中是否唯一，包括但不限于以下几方面内容：

主键唯一性：数据的主键属性值应确保唯一，不允许重复。

数据唯一性：数据的全部或部分属性值应确保唯一，不允许重复。

（5）及时性。是指数据信息的获取、更新是否及时，包括但不限于以下几方面内容：

接入及时性：数据接入与数据产生的时间差应在合理的时间范围内。

更新及时性：数据内容更新与数据内容变动的时间差应在合理的时间范围内。

（6）业务合理性。是指数据信息是否符合预定义的业务逻辑要求等。

数据质量管理贯穿数据处理的全过程，不同处理阶段所依据的评估要求有所不同。

          - 数据同步

数据同步阶段将生成的所有ads层级库表，从hadoop数据仓同步到OLAP类型数据库，供数据服务发布。

        - 基础库主题模型管理

自然人基础库模型管理主要包括基本信息、社会登记、社会关系、社会活动、涉事涉法、证照信息、资质荣誉等信息。

          - 基本信息_登记信息

社会登记信息主要围绕自然人的社会活动登记信息展开，主要包括五险一金，就业信息，职业人员信息，救助信息，税务相关等数据域。涵盖自然相关的社保、保险、税务、就业、救助、医疗、养老等领域。

          - 登记信息_个人基本信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的个人基本信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、自然人类型，自然人类型代码，姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，曾用名，出生日期，性别，性别代码，民族，民族代码等信息。

          - 登记信息_流动人口信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的流动人口信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，居住证号，性别，性别代码，民族，民族代码，联系电话，户籍区县，户籍区县代码等信息。

          - 登记信息_户籍人口信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的户籍人口信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，曾用名，性别，性别代码，民族，民族代码，出生日期，出生地国家（地区），出生地市区县等信息。

          - 登记信息_政治面貌信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的政治面貌信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，政治面貌等信息。

          - 联系信息_个人联系电话信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的个人联系电话信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，联系电话等信息。

          - 联系信息_个人地址信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的个人地址信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，地址类型，地址类型代码，地址详情，地址登记日期，行政区划名称，行政区划代码等信息。

          - 联系信息_电子邮箱信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的电子邮箱信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、公司邮箱、私人邮箱、其他邮箱等信息。

          - 生理状态_人口出生信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的人口出生信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、出生医学证明编号，出生医学证明版本，出生档案编号，新生儿姓名，新生儿证件类型，新生儿证件类型代码，新生儿证件号码，新生儿出生日期，新生儿性别，新生儿性别代码，父亲证件类型，父亲证件类型代码等信息。

          - 生理状态_人口死亡信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的人口死亡信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、自然人类型，自然人类型代码，姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，曾用名，性别，性别代码，民族，民族代码，出生日期等信息。

          - 社会登记_五险一金

          - 五险一金_个人公积金缴存信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的人公积金缴存信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、个人账户，工作单位名称，统一社会信用代码，个人账户状态，个人账户状态代码，个人缴存基数，个人缴存比例，个人账户余额（个人缴存余额），姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码等信息。

          - 五险一金_个人社保参保信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的个人社保参保信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、基准参保关系ID，个人编号，姓名，证件类型，证件类型代码，社会保障号码，证件号码，单位编号，统一社会信用代码，单位名称，险种类型，险种类型代码等信息。

          - 五险一金_个人社会保障卡信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的个人社会保障卡信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、卡号，卡状态，社会保障号码，持证主体代码类型，姓名，性别，性别代码，发卡机构，证照颁发机构统一信用代码，行政区划代码，发卡日期等信息。

          - 社会登记_就业信息

- 就业信息_就业人员信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的就业人员信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，单位名称，统一社会信用代码，职业类型，职业类型代码，缴费开始日期，缴费结束日期等信息。

- 就业信息_大学毕业生就业信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的大学毕业生信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，信息ID，考生号，学校名称，学校代码，专业名称，专业代码等信息。

- 就业信息_灵活就业登记信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的灵活就业登记信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，联系电话，就业登记日期，就业地，就业类别，就业内容等信息。

- 就业信息_失业人员信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的失业人员信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，行政区划，行政区划代码，登记类型，登记类型代码，失业登记原因，失业登记原因代码，原工作单位名称，失业登记日期等信息。

- 就业信息_离退休人员信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的离退休人员信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，离退休类别，离退休类别代码，离退休日期，离退休原因，退休单位名称，离退休职务等信息。

          - 社会登记_职业人员信息

- 职业人员信息_学生基本信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的学生信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、学生姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，民族，民族代码，政治面貌，政治面貌代码，学号，地区名称，地区编码，学校标识码等信息。

- 职业人员信息_教师信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的教师信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，出生日期，最高学历，最高学历代码，教师资格证号码，是否在编，教师信息ID等信息。

- 职业人员信息_宗教教职人员信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的宗教教职人员信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，曾用名，教名，性别，性别代码，出生日期，民族，民族代码，户籍所在地等信息。

- 职业人员信息_高级专家信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的高级专家信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，专家类别，技术职称，技术职称代码，获得奖项名称，获得奖项等级，获奖日期等信息。

          - 社会登记_救助信息

- 救助信息_残疾人信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的残疾人信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，持证主体代码类型，持证主体代码类型代码，证件号码，出生日期，性别，性别代码，民族，民族代码，联系方式，户籍地区，居住地址等信息。

- 救助信息_优抚对象信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的优抚对象信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、行政区划代码，申请类别，申请类别代码，姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，优抚证书编号，原优抚证书编号，民族，民族代码，性别等信息。

- 救助信息_救助信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的救助信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、救助证编号，救助类型，救助类型代码，申请人姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，联系电话，申请类别，申请类别代码，累计收入，申请救助原因等信息。

- 救助信息_住房保障对象基本信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的住房保障对象信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、救助证编号，救助类型，救助类型代码，申请人姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，联系电话，申请类别，申请类别代码，累计收入，申请救助原因等信息。

- 救助信息_养老服务补贴信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的养老服务补贴信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、救助证编号，救助类型，救助类型代码，申请人姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，联系电话，申请类别，申请类别代码，累计收入，申请救助原因等信息。

          - 社会登记_税务信息

（1）税务信息_车船税完税信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的车船税完税信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，纳税人识别号，车辆识别代码，发动机号码，号牌号码，本年减免税额，年应缴税额，实际缴纳税款滞纳金合计，实缴日期等信息。

（2）税务信息_纳税自然人信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的纳税自然人信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，纳税人识别号，车辆识别代码，发动机号码，号牌号码，本年减免税额，年应缴税额，实际缴纳税款滞纳金合计，实缴日期等信息。

          - 社会关系_家庭关系信息

（1）家庭关系信息_家庭关系信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的家庭关系信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、关系类型，关系类型代码，姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，民族，民族代码，角色，角色代码等信息。

（2）家庭关系信息_监护人关系信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的监护人关系信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，监护人证件类型，监护人证件类型代码，监护人证件号码，监护人姓名，监护人国籍，监护人国籍代码，监护关系类型，监护关系类型代码等信息。

（3）家庭关系信息_婚姻关系信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的婚姻关系信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、关系类型，关系类型代码，姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，民族，民族代码，角色，角色代码等信息。

          - 社会活动_医疗卫生

医疗卫生_门诊就诊记录信息：按照维度建模的方式针对自然人相关的门诊信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，卡号，卡类型，性别，性别代码，挂号流水号，就诊流水号，医疗机构代码，科室编码，就诊日期，症状或病情描述，门诊诊断名称等信息。

          - 社会活动_考试信息

考试信息_自学考试成绩信息：按照维度建模的方式针对自然人相关的自学考试成绩信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，准考证号，专业名称，专业代码，科目名称，科目代码，成绩类型，考试日期，考试成绩等信息。

          - 涉事涉法_重点管控人员

（1）重点管控人员_服刑及刑满释放人员信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的满释放人员信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，出生日期，性别，性别代码，民族，民族代码，政治面貌，政治面貌代码，联系电话等信息。

（2）重点管控人员_社区矫正人员信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的社区矫正人员信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，出生日期，直系亲属名单，户籍地址，实际居住地，社区矫正类型，矫正地点等信息。

（3）重点管控人员_戒毒人员信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的戒毒人员信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，出生日期，婚姻状况，婚姻状况代码，民族，民族代码，文化程度等信息。

          - 涉事涉法_失信信息

（1）失信信息_失信人员信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的失信人员信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，违纪人所在机构名称，违纪人所在机构代码，违纪日期，违纪地点，违纪类型，违纪内容，考试名称，违纪公布文号等信息。

（2）失信信息_违纪信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的违纪信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，违纪人所在机构名称，违纪人所在机构代码，违纪日期，违纪地点，违纪类型，违纪内容，考试名称，违纪公布文号等信息。

          - 涉事涉法_行政监管

（1）行政监管_行政处罚信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的行政处罚信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、处罚对象姓名，处罚对象证件类型，处罚对象证件类型代码，处罚对象证件号码，处罚对象工作单位，统一社会信用代码，处罚决定书文号，行政处罚种类，行政处罚种类代码，行政处罚事由，行政处罚内容，行政处罚依据等信息。

（2）行政监管_行政强制信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的行政强制信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、强制对象姓名，强制对象证件类型，强制对象证件类型代码，强制对象证件号码等信息。

          - 涉事涉法_司法信息

- 司法信息_未履行生效裁判信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的未履行生效裁判信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，案号，搜案年号，搜案编号，被执行人地址，法院，法院代码，执行法院，执行法院代码等信息。

- 司法信息_劳动争议案件信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的劳动争议案件信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、原告人姓名，原告人证件类型，原告人证件类型代码，原告人证件号码，被告人姓名，被告人证件类型，被告人证件类型代码，被告人证件号码，案号，立案日期，结案日期，结案金额等信息。

- 司法信息_法律援助信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的法律援助信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，联系电话，援助日期，法律援助案由，法律援助律师，法律服务机构，法律援助机构，管辖司法局，法律援助区域名称等信息。

- 司法信息_基层调解信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的基层调解信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，单位名称，统一社会信用代码，协议达成日期，涉案金额等信息。

- 司法信息_司法案件信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的司法案件信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、司法案件案号，案号，当事人证件类别，当事人证件号，当事人名称，当事人编号，当事人类型，当事人性别，当事人出生日期，当事人民族，当事人国籍，当事人文化程度等信息。

          - 证照信息

- 证照信息_行驶证信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的行驶证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，住址，手机号码，序号，档案编号，号牌号码，号牌种类，号牌种类代码，车辆类型等信息。

- 证照信息_驾驶证信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的驾驶证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，出生日期，性别，性别代码，国籍，国籍代码，住址，档案编号，准驾车型等信息。

- 证照信息_身份证信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的身份证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证书类型，证件类型，证件类型代码，证件号码，证照类型，证照号码，证照有效期开始日期，证照有效期截止日期，证照状态，发证日期，发证机关等信息。

- 证照信息_护照信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的护照信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，出生日期，出生地点，国籍，国籍代码，护照号码，签发日期等信息。

- 证照信息_归国华侨证信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的归国华侨证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，持证主体证件类型，持证主体证件类型代码，持证主体证件号码，出生日期（数据质量差），侨居国，侨居国代码，性别，性别代码等信息。

- 证照信息_往来港澳通行证信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的往来港澳通行证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，持证主体证件类型，持证主体证件类型代码，持证主体证件号码，性别，性别代码，出生日期，签发日期，有效期至等信息。

- 证照信息_残疾军人证信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的残疾军人证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，户籍地址，残疾等级，残疾等级代码，残疾性质，残疾性质代码，证书编号，证书有效期，发证日期等信息。

- 证照信息_居住证信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的居住证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，民族，民族代码，卡片编号，居住证内部编号，发证日期，发证地公安机关等信息。

- 证照信息_老年人优待证

按照维度建模的方式针对自然人相关的老年人优待证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证书类型，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，出生日期，家庭地址，状态，发证日期，发证机关等信息。

- 证照信息_身份证件信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的身份证件信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证书类型，证件类型，证件类型代码，证件号码，证照类型，证照号码，证照有效期开始日期，证照有效期截止日期，证照状态，发证日期，发证机关等信息。

- 证照信息_健康证明信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的健康证明信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、健康证编号，发证机关，发证机关统一社会信用代码，姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，发证日期，有效期起始，有效期止，行政区划代码，证照状态等信息。

- 证照信息_婚姻登记证信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的婚姻登记证信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、业务ID，业务类型，业务类型代码，登记日期，印制号，持证人证件号码，证照编号，结婚证字号，离婚证字号，男方姓名，男方出生日期，男方证件类型等信息。

          - 资产信息

- 资产信息_房产信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的房产信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、权利人姓名，证件类型，证件类型代码，权利人证件号码，业务编号，市编号，证书类型，证书工本号，证书标识码，证书状态，不动产证号，不动产单元号等信息。

- 资产信息_机动车信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的机动车信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、发动机号、车牌、车身颜色等信息。

          - 资质荣誉_能力资质

- 能力资质_普通高校学位证书信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的普通高校学位证书信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、证件类型，证件类型代码，证件号码，姓名，姓名拼音，出生日期，性别，性别代码，国籍，国籍代码，民族，民族代码等信息。

- 能力资质_普通高校毕业证书信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的普通高校毕业证书信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，出生日期，性别，性别代码，政治面貌，政治面貌代码，民族，民族代码，学校名称等信息。

- 能力资质_职业资格信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的职业资格信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、持证者姓名，持证者证件类型，持证者证件类型代码，持证者证件号码，资格证类别，资格证名称，资格证编号，资格证状态，资格证状态代码，办证日期，信息档案编号，档案编号等信息。

- 能力资质_职称信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的职称信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，出生日期，性别，性别代码，联系电话，通讯地址，邮政编码，工作单位，在职状态等信息。

- 能力资质_职业技能证书信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的职业技能证书信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，职业方向，证书类型，证书编号，证书ID，职业工种，等级，理论成绩，技能成绩等信息。

          - 资质荣誉_荣誉表彰

- 荣誉表彰_荣誉信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的荣誉信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，对象所在单位，荣誉证书文号，荣誉颁发年度，荣誉颁发机构，荣誉名称，荣誉称号，荣誉级别，荣誉内容等信息。

- 荣誉表彰_志愿者信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的志愿者信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、姓名，证件类型，证件类型代码，证件号码，性别，性别代码，民族，民族代码，手机号码，固定电话，居住地址，户籍地址等信息。

- 荣誉表彰_知识产权信息

按照维度建模的方式针对自然人相关的知识产权信息进行数据的收集、归类并重新组织建模，主要包括身份唯一标识、证件类型，证件类型代码，证件号码，姓名，知识产权类型，科研成果名称，科研完成单位，科研完成人，科研登记号，专利名称，专利号，专利权人等信息。

        - 基础库数据运营管理

自然人基础库数据涉及多个领域，涵盖多个部门公共数据，其运营管理对于提升公共数据服务水平，促进数字经济发展具有重要的意义，基础库运营管理主要包括数据开发管理，数据质量监控管理，任务告警管理，数据服务以及数据说明书编写等工作。

          - 数据开发管理

数据开发管理提供自然人模型表结构创建，以及数据抽取、数据转换、数据融合、数据测试等功能。支持基于相关业务流程进行数据开发。支持手动触发任务与调度任务进行开发，其中，调度周期支持按分钟、小时、天、周、月等时间维度，并通过选择引擎节点、控制类节点、自定义节点进行数据加工操作。此外，支持任务发布到生产环境，确保数据及时、准确产出。

          - 质量监控管理

数据质量监控管理提供数据质量监控功能，可根据需求对重点数据表进行DQC规则配置，并建立监控任务。

数据质量以数据集（DataSet）为监控对象，支持离线数据表和实时数据流的监控，当离线数据发生变化时，数据质量会对数据进行校验，并阻塞生产链路，以避免问题数据污染扩散。同时，数据质量提供了历史校验结果的管理，以便用户对数据质量进行分析和定级。

同时提供问题发现和处理能力，用来保障重点数据任务可靠运行。支持对整合完成的数据模型进行多维度质检评估，包括唯一性、准确性、时效性、有效性、完整性等维度。每一维度涉及若干质检规则，规则主要包括通用规则和个性化规则。预计质检规则不少于20个。

          - 任务告警管理

数据开发任务告警管理提供数据开发周期任务告警规则配置、通知功能，可根据任务节点的异常状态及质量监控发现问题，并依据配置的报警规则通知负责人及时处理。

根据监控规则和任务运行情况，智能监控决策是否报警、何时报警、如何报警以及给谁报警。支持自动选择最合理的报警时间，报警方式以及报警对象，降低数据开发和运维人员的配置成本，杜绝无效告警和自动覆盖所有重要任务。此外任务告警支持对任务的完成、未完成、出错、周期未完成和超时状态进行告警监控，此外还支持设置任务告警的规则对象、报警方式、最大报警次数、最小报警间隔、免打扰时间、接收人等内容。

          - 数据服务

数据服务管理主要包括自然人基础库数据目录编制及接口共享发布。其中，目录编制主要便于自然基础库数据对外提供检索、申请、审批；共享接口发布主要针对提供接口服务的基础库数据进行同步，接口封装等工作，便于数据服务访问。

（1）数据目录编制。是指对批量数据表目录编制。按照编目规范要求编制专题库目录并发布到门户和数据目录子系统中。根据业务部门需求，梳理可对外编目的数据清单，包含数据表英文名称、中文名称、数据库类型、关联应用、共享属性、共享条件、开放属性、更新频率、主题分类、字段名称、字段类型等信息，梳理完编目的数据清单后导入数据清单到数据目录子系统中，各级数据使用部门可在门户中查看并申请编目的数据目录。

（2）接口共享发布。是通过批量数据导出到应用库中，根据业务需求，对同步到应用库的数据接口进行封装。支持定期同步各类批量数据结果数据到应用系统数据库，针对基础库特定的应用场景，根据应用需求定制化开发场景所需基础库数据模型，并发起所需数据表的导出申请，待导出权限开通后，同步对应数据表到应用数据库。

依据应用需求，对同步到应用数据库中的数据表封装对应的接口，封装接口包含定义接口调用方式、返回数据格式、接口出参、入参等信息。根据业务部门需求，梳理可对外编目的接口清单，包含接口的出参、入参等信息，梳理完成的接口清单信息注册到数据共享平台系统中，根据公共数据共享平台注册接口要求注册接口并发布到门户和数据目录子系统，供外部部门申请使用接口数据。

          - 数据说明书编写

数据说明书旨在明确数据来源、采集标准、处理方式、质量检验等流程，使得数据采集和处理的过程更加规范化，提高数据质量和可信度。同时数据说明书记录数据的详细信息和处理方式，使得用户更加清晰地了解数据背景和特点，提高数据的使用价值。

数据说明书详细介绍数据应用场景、使用方式、使用限制等，使得数据应用更加精准化。数据说明主要包括数据覆盖时间范围统计，数据覆盖地域范围统计，数据覆盖业务范围统计，取数逻辑整理（通过写SQL的方式），业务发生时间抽取（包括每天发生、工作日产生等时间维度）。

      - 法人库迁移及建设

法人库数据资源梳理，以实有法人为基础，理清各类企业、事业单位、社会组织等主体数据分布情况。以建设法人库为重点任务，理清摸透的法人相关数据资源情况，并形成企业、事业单位、社会组织等法人源业务数据字典映射，建立以法人统一社会信用代码为唯一代码的重庆市市场主体基础资源数据库。依托重庆市公共数据法人相关数据结构为设计依据，法人综合库信息包含法人基本信息、社会登记、生产经营、资本资产、资质荣誉许可、涉案涉法等主题内容。

        - 系统概述

          - 背景描述

当前，重庆市法人基础数据库按照国家法人单位信息资源库建设的总体规划要求和重庆市人民政府《关于印发重庆市社会公共信息资源整合与应用实施方案的通知》设计和建设，一期项目于2018年建设完成，主要系统依托电子政务外网，制定了相关数据标准、信息安全规范和管理规范，完成了信息资源规划、数据库建设、部署环境建设等，归集重庆市经济户籍数据库和非企业法人信息数据，形成了共享交换和多元校核的协同机制，为商事制度改革、社会组织管理创新等提供信息化支撑。

2020年，二期建设依据《重庆市新型智慧城市建设方案（2019-2022年）》，《重庆市全面实施“云长制”的工作方案》文件精神，结合“重庆市全面推行云长制工作的实施方案”提出的“两个系统+四大基础库+N个专题库+N个部门数据池”为框架的数据总体架构，强化法人库基础数据库的数据归集能力、数据共享能力、数据服务能力。

基于重庆市市场监督管理局牵头建设的两期法人基础数据库内容建设，为开展企业信用监管、各类重点领域失信专项治理的提供了数据基础，但在2022年3月30日，重庆市五届人大常委会第三十三次会议通过的《重庆市数据条例》中强调“第二十一条市数据主管部门应当会同有关部门建立和完善自然人、法人、信用、电子证照、自然资源和空间地理、物联感知等基础数据库，以及跨地域、跨部门主题数据库”。

由此可见，法人基础数据库建设应由市大数据发展局牵头，市场监督管理局、民政局、编办等部门参与，协同建设以法人统一社会信用代码为统一标识，以编办、民政、工商、质检等部门对法人管理的注册登记、变更、注销等法人信息为依据的法人单位基础信息库，实现法人库与各部门的信息交换，为重庆市电子政务、社会和市场监管、法人信息公开打下信息化基础。

          - 整体架构描述

法人综合库总体数据架构包含STG源数据接入层、ODS标准层、DWD基础数据模型层、DWS业务汇总层、ADM应用集市层和数据治理、数据标准和数据运营体系。其中DWD层主要作为公共主题数据层，对企业数据进行分域融合，DWS业务汇总层，主要对企业画像进行标签定义计算，以及对企业相关指标进行汇总。ADM应用集市层面向企业数据应用场景进行定制化开发。

        - 法人库迁移

          - 法人库历史数据迁移

支撑并指导市场监管局法人库数据迁移，并按照基础库管理规范及法人库数据管理规范进行迁移建设。预计迁移法人库模型20个，具体迁移数据表数量视调研情况而变化，一个历史数据模型需要经过前置库、归集库、清洗库最后写入到基础库。主要工作内容包括原有法人库调研，迁移计划制定，旧模型迭代设计，数据处理开发等。

          - 源数据收集入库

为便于对法人基础库各领域的应用与管理，提高法人基础库数据的共享服务水平，并且更好的保护法人相关信息的数据安全。需建立法人数据库运营体系，主要工作内容包括法人相关源数据调研及数据集成。针对法人相关的公共数据进行检索分析，确定所需来源数据表，并将所需来源表集成至法人库中。预计分析超过2000张表，筛选出业务相关性高，数据质量高的优质源表250张，开发ETL job将数据加载法人库。

          - 源数据探索分析

法人库源数据探索分析支持对法人来源表的数据质量和字典值进行分析反馈，为后续数据模型开发提供良好的基础。

针对接入法人库的250张源表进行探查分析，工作内容如下：

（1）将数据探查过程中发现的数据质量问题反馈给数源单位确认。

（2）针对源表产生应用及业务逻辑调研确认，并收集源代码字典。

（3）输出数据质量探查分析报告，为后续数据建模提供可靠依据。

        - 法人数据治理

通过融合各职能部门的法人数据以及整合社会企业数据资源，并进行标准化、归一化治理，形成全市法人基础数据。法人数据融合治理是以数据应用为导向，去除重复、错误信息，并提供数据一致性，生成满足标准及质量要求数据，获取业务上高质量的可用数据。针对法人要素数据因源数据来自于多个业务系统，存在数据重复、格式不一致等问题。清洗过程中需要根据数据探查结果及数据接入情况，从数据表维度做进一步的数据标准定义，进行删除重复数据、纠正错误数据、完成格式转换等操作；同时在字段维度对于业务关注的重点内容，如企业名称、法人代表、统一信用代码、注册/注销时间、注册地址、联系方式、经营范围等，做进一步的标准化治理以及实体归一，并补充内容属性等，形成法人基础库数据的标准化及归一化结果，保证融合治理的数据质量。

          - 数据去重

在各类场景下设定相应的数据重复判别规则以及合并、清除策略，对数据进行重复性辨别，并对重复数据进行合并或清除处理。

对新增数据进行重复识别，识别出与前一条数据各数据项完全一致的数据。多余的重复数据归入问题数据库，仅保留一条数据。由于从业务上，部分重复是有物理含义的，因此，对重复数据的识别，也可以基于增量数据的采集时间。

（1）数据重复录入去重：针对因业务问题或数据传输问题导致的重复录入情况，基于全字段进行去重操作。

（2）业务分析去重：业务主键一致的情况下，有多条记录，业务主键如同一个企业，不同的地址属性，推荐出实际经营地址。

          - 数据转换

法人要素数据来源可能存在多种不同的格式，需要根据标准把非标数据转换成统一的标准格式进行输出，将不同来源的同类数据按照统一规则进行转换。

（1）统一数据类型：对不同来源的法人数据抽取并统一数据类型，如整数类型、实数类型、布尔类型、字符类型等。

（2）字符处理：全角转换半角、空字符/制表符等字符类型数据统一处理等。

（3）数据内容格式统一：对日期、时间、联系方式、统一信用代码、地址等格式统一，例如统一时间表达为：hh:mm:ss。

（4）存储格式转换：单列多数转换为多列单值。

          - 数据校检

根据数据质量检核规则对数据进行检验，符合标准的数据直接入库，不符合标准的数据可进入问题数据库以便进一步分析处理。检验内容包括：空值校验、取值范围校验、数值校验、长度校验、多字段条件校验、业务规则校验。

校验内容包括但不限于：

（1）空值校验：对数据字段的空值情况进行校验，包括空字符、空格等情况。

（2）取值范围校验：对数据字段的取值范围进行校验。

（3）数值校验：对数值型数据字段进行校验，不符合数值型，进行格式转换并存储。

（4）长度校验：对数据字段的长度进行校验，不符合长度的数据进行截取。

（5）多字段条件校验：对多个相关字段进行互相校验。比如统一信用代码和机构类别代码、登记管理机关行政区划码、主体标识码等进行互相校验。

（6）业务规则校验：按照一定的业务规则进行校验。

          - 数据标准化

法人数据清洗是对申请的源表数据进行清洗和标准化。若源表中含有以下字段，将清洗和标准化后的内容替换原字段内容。清洗和标准化后的数据即为标准层数据。清洗&标准化字段如下（但不限于以下）：登记信息、存续状态、法人信息、时间、企业名称、经营范围、年检信息等以及其他属性信息的标准化处理等。

          - 空间关联

法人数据空间关联阶段是在dwd层数据基础上，通过关联dwc层数据，在法人数据属性字段中添加空间区划层级描述以及经纬度信息。dwc层的业务地址标准化表，存储了所有的业务地址文本与对应的标准地址系列信息。对于dwd层所有包含业务地址的源表，用原始业务地址获取对应空间区划以及经纬度信息。原dwd层数据在法人层面已清洗完成，在地址信息层面也已标准化完成，并完成与空间区划数据的。

          - 数据模型定义

在法人主题下，也会有多个源表，表内记录的实体和属性都有所差异。比如企业地址信息，可能分为企业注册地址信息表、企业历史经营地址信息表、企业实际经营地址信息表、企业纳税地址信息表等，各表包含的法人及法人的属性也会有所差异。

数据模型阶段为法人提供一个宽表数据模型（即表结构），将法人的源表相关信息抽取到对应的宽表中，生成的法人宽表均为dwb层级。此处的宽表数据模型，包括实体唯一ID、实体属性信息。如法信息宽表，包含企业名称、法人代表、统一信用代码、经营范围、成立日期等信息。

同一法人实体往往会出现在多张源表中或在一张源表中出现多次。dwb层级表在抽取源表中信息时，以union方式存储，因此基础层级表中对于一个实体对象，存有多条记录，其每个属性可能有多个取值。此时需要为法人dwb层级表生成一张属性融合表，为法人实体下每个属性的多个取值进行排优。对某一实体某一属性的多个取值，按照源表权重（某取值所来自的源表权重，通常根据客户需求与业务时间计算）>更新时间（某取值的更新时间，来自对应源表对应记录）>登记时间（某取值的更新时间，来自对应源表对应记录）进行排序（联系电话字段除外，用Topsis算法进行排优），源表权重越高，更新时间越新，登记时间越新的属性值排序越靠前。此处生成的法人属性融合表也属于dwb层级。

          - 数据融合

数据融合过程对dwb层级的法人宽表进行实体上的去重，法人主题的每个实体仅保留一条记录。通过对应的属性融合表，为每个实体每个属性取排名第一的取值。生成的法人不含重复实体的宽表均为dws层级。

          - 模型算法

模型算法阶段需要为法人治理出属性、关系、多维统计方面的信息以及实体关系。DWS层级的法人数据记录的均为实体属性信息。模型算法阶段会为法人主题在DWS层级的基础上补齐属性信息，并生成剩余所有信息对应的ADS层库表以及实体关系。以下对法人主题下各类信息和实体关系的生成进行介绍。

（1）法人算法模型

对于法人属性，DWS层级的法人信息表即可作为法人ADS层级的属性表。一个法人可能拥有多个注册地址和有效经营地址，因此为企业生成注册地址与经营地址两张地址表（ADS层级）。

法人关系包含法人间的分支机构关系；法人与人口的法人代表、高管、股东关系；法人所拥有的行政许可、专利、资质证书、著作权、网站、商标等法人与物的关系。这些关系均通过相关源表直接或经过推理获取。

法人多维统计按照法人空间区划层级，如市、区县、街镇、社区、网格、园区/写字楼等空间层级，统计关键属性下各取值的法人数或法人比例。如区级总企业数，街道级各行业企业数等。

（2）实体关系

实体关系是把企业实体与自然人实体、空间实体之间不同种类的关系信息连接在一起而得到的一个关系网络，供使用者从“关系”的角度去分析问题。实体关系以空间维度，将企业、自然人、建筑关联起来。在此基础上，加上各实体间的关联关系，如人与企业的雇佣关系、企业与房屋的租住关系等。

          - 数据质检

数据质量是保证数据应用的基础，法人基础要素数据的质检参考法人的数据模型规格，对数据成果进行以下六个方面的质量检查，分别为：完整性、有效性、正确性、唯一性、及时性和业务合理性。评估数据是否达到预期设定的质量要求，就可以通过这六个方面来进行判断：

（1）完整性。是指数据信息是否完整，描述的数据、属性及数据关系存在或不存在，包括但不限于以下几方面内容：

记录完整性：数据读取前后的记录条数应一致，不能出现记录缺失的情况。

属性完整性：数据的关键属性应填充信息，不能出现属性缺失的情况。

关系完整性：数据A的外键取值应在数据B的主键取值范围内，不能出现关系引用不完整的情况。

（2）有效性。是指数据信息是否遵循了统一的格式规范，是否满足用户定义的条件或者在一定的值域范围内，包括但不限于以下几方面内容：

格式有效性：数据的属性值应符合特定的格式要求，例如统一信用代码，第1位为登记管理部门代码，第2位为企业等纳税人类别代码第3-8位为登记管理机关行政区划码，第9-17位为主体标识码，第18位为校验码。

值域有效性：数据的属性值应在指定的取值范围内。

（3）正确性。是指数据信息是否符合逻辑，是否与其对应的客观实体的特征相一致，包括但不限于以下内容：

逻辑合理性：数据的属性值应符合预定的逻辑要求。

（4）唯一性。是指数据信息在指定数据集中是否唯一，包括但不限于以下几方面内容：

主键唯一性：数据的主键属性值应确保唯一，不允许重复。

数据唯一性：数据的全部或部分属性值应确保唯一，不允许重复。

（5）及时性。是指数据信息的获取、更新是否及时，包括但不限于以下几方面内容：

接入及时性：数据接入与数据产生的时间差应在合理的时间范围内。

更新及时性：数据内容更新与数据内容变动的时间差应在合理的时间范围内。

（6）业务合理性。是指数据信息是否符合预定义的业务逻辑要求等。

数据质量管理贯穿数据处理的全过程，不同处理阶段所依据的评估要求有所不同。

          - 数据同步

数据同步阶段将生成的所有ads层级库表，从hadoop数据仓同步到OLAP类型数据库，供法人数据服务发布。

        - 法人库主题模型管理

          - 基本信息主题

基于基本信息的维度将企业的基础属性整合汇总到企业基本信息数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖企业登记信息、存续状态、股东信息、隶属关系、人员信息等数据。

          - 基本信息-登记信息

完成登记信息领域模型设计及血缘梳理，形成法人基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性57个，属性可根据实际情况调整。

          - 基本信息-存续状态

完成存续状态领域模型设计及血缘梳理，形成企业吊销信息、注销信息、破产信息、变更信息。

（1）吊销信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性14个，属性可根据实际情况调整。

（2）注销信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（3）破产信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性33个，属性可根据实际情况调整。

（4）变更信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性16个，属性可根据实际情况调整。

          - 基本信息-股东信息

完成股东信息领域模型设计及血缘梳理，形成股东信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性33个，属性可根据实际情况调整。

          - 基本信息-隶属关系

完成隶属关系领域模型设计及血缘梳理，形成隶属关系信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性13个，属性可根据实际情况调整。

          - 基本信息-人员信息

完成人员信息领域模型设计及血缘梳理，形成主要人员信息、法定代表人信息、高管信息等。

（1）主要人员信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性17个，属性可根据实际情况调整。

（2）法定代表人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性20个，属性可根据实际情况调整。

（3）高管信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性21个，属性可根据实际情况调整。

          - 社会登记主题

基于社会登记维度将企业的基础属性整合汇总到企业社会登记数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖公共支付、五险一金、涉税信息等数据模块。

          - 社会登记-公共支付

完成公共支付领域模型设计及血缘梳理，形成电费欠费信息、水费信息和天然气费信息等。

（1）电费欠费信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性15个，属性可根据实际情况调整。

（2）水费信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性29个，属性可根据实际情况调整。

（3）天然气费信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性31个，属性可根据实际情况调整。

          - 社会登记-五险一金

完成五险一金领域模型设计及血缘梳理，形成公积金月度缴存信息、社保欠费企业信息和社保参保等。

（1）公积金月度缴存信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性15个，属性可根据实际情况调整。

（2）社保欠费企业信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性14个，属性可根据实际情况调整。

（3）社保参保，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性21个，属性可根据实际情况调整。

          - 社会登记-涉税信息

完成涉税信息领域模型设计及血缘梳理，形成房地产交易纳税信息、非正常户认定信息、税务登记信息、税务减免信息、职工纳税薪酬调整、欠税信息、清税信息、纳税记录等。

（1）房地产交易纳税信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

（2）非正常户认定信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性17个，属性可根据实际情况调整。

（3）税务登记信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

（4）税务减免信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性15个，属性可根据实际情况调整。

（5）职工纳税薪酬调整，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性14个，属性可根据实际情况调整。

（6）欠税信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性20个，属性可根据实际情况调整。

（7）清税信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性15个，属性可根据实际情况调整。

（8）纳税记录，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性18个，属性可根据实际情况调整。

          - 生产经营主题

基于生产经营的维度将企业的基础属性整合汇总到生产经营数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖商业信息、文体娱乐、交通运输、科研与技术、宗教活动、年检年报等数据模块。

          - 生产经营-商业信息

完成商业信息领域模型设计及血缘梳理，形成上市信息、承建项目信息等。

（1）上市信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（2）承建项目信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性46个，属性可根据实际情况调整。

          - 生产经营-文体娱乐

完成文体娱乐领域模型设计及血缘梳理，形成期刊信息、报纸信息、电影发行信息和非遗项目保护信息等。

（1）期刊信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性25个，属性可根据实际情况调整。

（2）报纸信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性28个，属性可根据实际情况调整。

（3）电影发行信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性14个，属性可根据实际情况调整。

（4）非遗项目保护信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性20个，属性可根据实际情况调整。

          - 生产经营-交通运输

完成交通运输领域模型设计及血缘梳理，形成道路交通运输信息、水路交通运输信息等。

（1）道路交通运输信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性18个，属性可根据实际情况调整。

（2）水路交通运输信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性31个，属性可根据实际情况调整。

          - 生产经营-科研与技术

完成科研与技术领域模型设计及血缘梳理，形成测绘服务信息、林地规划管理信息、科技成果等。

（1）测绘服务信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（2）林地规划管理信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性13个，属性可根据实际情况调整。

（3）科技成果，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性45个，属性可根据实际情况调整。

          - 生产经营-宗教活动

完成宗教活动领域模型设计及血缘梳理，形成宗教活动等。

（1）宗教活动信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性27个，属性可根据实际情况调整。

          - 生产经营-年检年报

完成年检年报领域模型设计及血缘梳理，形成年检年报等。

（1）企业年报信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性49个，属性可根据实际情况调整。

          - 资本资产主题

基于资本资产的维度将企业的基础属性整合汇总到资产资本数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖动产、不动产、无形资产等数据模块。

          - 资本资产-动产

完成动产领域模型设计及血缘梳理，形成动产抵押权人信息、动产抵押人信息、动产车辆信息等。

（1）动产抵押权人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性15个，属性可根据实际情况调整。

（2）动产抵押人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性14个，属性可根据实际情况调整。

（3）动产车辆信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性14个，属性可根据实际情况调整。

          - 资本资产-不动产

完成不动产领域模型设计及血缘梳理，形成不动产查封信息等。

（1）不动产查封信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属25个，属性可根据实际情况调整。

          - 资本资产-无形资产

完成无形资产领域模型设计及血缘梳理，形成船舶信息、采矿权信息、知识产权信息等。

（1）船舶信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性27个，属性可根据实际情况调整。

（2）采矿权信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性29个，属性可根据实际情况调整。

（3）知识产权信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

          - 资质荣誉许可主题

基于资质荣誉许可的维度将企业的基础属性整合汇总到资质荣誉许可数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖荣誉信息、行政许可等数据模块。

          - 资质荣誉许可-荣誉信息

完成荣誉信息领域模型设计及血缘梳理，形成荣誉信息、奖项信息、慈善捐赠等。

（1）荣誉信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性45个，属性可根据实际情况调整。

（2）奖项信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性47个，属性可根据实际情况调整。

（3）慈善捐赠，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性13个，属性可根据实际情况调整。

          - 资质荣誉许可-行政许可

完成行政许可领域模型设计及血缘梳理，形成资质信息、行政备案信息和证照信息等。

（1）资质信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

（2）行政备案信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性21个，属性可根据实际情况调整。

（3）证照信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性28个，属性可根据实际情况调整。

          - 涉事涉法主题

基于涉事涉法的维度将企业的基础属性整合汇总到涉事涉法数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖司法信息、行政执法、信用评价等数据模块。

          - 涉事涉法-司法信息

完成司法信息领域模型设计及血缘梳理，形成单位未履行生效裁判信息、失信被执行人信息、案件当事人信息、判决记录信息、涉案财产保全信息、刑事案件判决信息、执行案件信息和法律援助信息等。

（1）单位未履行生效裁判信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性31个，属性可根据实际情况调整。

（2）失信被执行人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性30个，属性可根据实际情况调整。

（3）案件当事人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性34个，属性可根据实际情况调整。

（4）判决记录信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性20个，属性可根据实际情况调整。

（5）涉案财产保全信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性18个，属性可根据实际情况调整。

（6）刑事案件判决信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性23个，属性可根据实际情况调整。

（7）执行案件信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性57个，属性可根据实际情况调整。

（8）法律援助信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性20个，属性可根据实际情况调整。

          - 涉事涉法-行政执法

完成行政执法领域模型设计及血缘梳理，形成行政处罚信息、行政强制信息、监管信息、使用林地现场查验信息、监督抽查信息、重点监管信息、安全生产信息、重大火灾隐患信息等。

（1）行政处罚信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性23个，属性可根据实际情况调整。

（2）行政强制信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性21个，属性可根据实际情况调整。

（3）监管信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性17个，属性可根据实际情况调整。

（4）使用林地现场查验信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（5）监督抽查信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性24个，属性可根据实际情况调整。

（6）重点监管信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性16个，属性可根据实际情况调整。

（7）安全生产信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性17个，属性可根据实际情况调整。

（8）重大火灾隐患信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性13个，属性可根据实际情况调整。

          - 涉事涉法-信用评价

完成信用评价领域模型设计及血缘梳理，形成黑名单信息、窃电记录信息和社会评价信息等。

（1）黑名单信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性18个，属性可根据实际情况调整。

（2）窃电记录信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性16个，属性可根据实际情况调整。

（3）社会评价信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性16个，属性可根据实际情况调整。

        - 法人库数据运营管理

          - 数据开发管理

提供法人模型表结构创建，以及数据抽取、数据转换、数据融合、数据测试等功能。支持基于相关业务流程进行数据开发。支持手动触发任务与调度任务进行开发，其中，调度周期支持按分钟、小时、天、周、月等时间维度。并通过选择引擎节点、控制类节点、自定义节点进行数据加工操作。此外，支持任务发布到生产环境，确保数据及时、准确产出。

          - 质量监控管理

数据质量监控管理提供数据质量监控功能，可根据需求对重点数据表进行DQC规则配置，并建立监控任务。

数据质量以数据集（DataSet）为监控对象，支持离线数据表和实时数据流的监控，当离线数据发生变化时，数据质量会对数据进行校验，并阻塞生产链路，以避免问题数据污染扩散。同时，数据质量提供了历史校验结果的管理，以便用户对数据质量进行分析和定级。

同时提供问题发现和处理能力，用来保障重点数据任务可靠运行。支持对整合完成的数据模型进行多维度质检评估，包括唯一性、准确性、时效性、有效性、完整性等维度。每一维度涉及若干质检规则，规则主要包括通用规则和个性化规则。预计质检规则不少于20个。

          - 任务告警管理

提供周期任务告警规则配置、通知功能，可根据任务节点的异常状态及质量监控发现问题，并依据配置的报警规则通知负责人及时处理。

根据监控规则和任务运行情况，智能监控决策是否报警、何时报警、如何报警以及给谁报警。支持自动选择最合理的报警时间，报警方式以及报警对象，降低数据开发和运维人员的配置成本，杜绝无效告警和自动覆盖所有重要任务。此外任务告警支持对任务的完成、未完成、出错、周期未完成和超时状态进行告警监控，此外还支持设置任务告警的规则对象、报警方式、最大报警次数、最小报警间隔、免打扰时间、接收人等内容。

          - 数据服务

数据服务管理主要包括法人基础库数据目录编制及接口共享发布。目录编制主要便于法人基础库数据对外提供检索、申请、审批。共享接口发布主要针对提供接口服务的法人基础库数据进行同步，接口封装等工作，便于数据服务访问。

数据目录编制是指对批量数据表目录编制。按照编目规范要求编制专题库目录并发布到门户和数据目录子系统中。根据业务部门需求，梳理可对外编目的数据清单，包含数据表英文名称、中文名称、数据库类型、关联应用、共享属性、共享条件、开放属性、更新频率、主题分类、字段名称、字段类型等信息，梳理完编目的数据清单后导入数据清单到数据目录子系统中，各级数据使用部门可在门户中查看并申请编目的数据目录。

接口共享发布通过批量数据导出到应用库中，根据业务需求，对同步到应用库的数据接口进行封装。支持定期同步各类批量数据结果数据到应用系统数据库，针对基础库特定的应用场景，根据应用需求定制化开发场景所需基础库数据模型，并发起所需数据表的导出申请，待导出权限开通后，同步对应数据表到应用数据库。

依据应用需求，对同步到应用数据库中的数据表封装对应的接口，封装接口包含定义接口调用方式、返回数据格式、接口出参、入参等信息。根据业务部门需求，梳理可对外编目的接口清单，包含接口的出参、入参等信息，梳理完成的接口清单信息注册到数据共享平台系统中，根据公共数据共享平台注册接口要求注册接口并发布到门户和数据目录子系统，供外部部门申请使用接口数据。

          - 数据说明书编制

数据说明书旨在明确数据来源、采集标准、处理方式、质量检验等流程，使得数据采集和处理的过程更加规范化，提高数据质量和可信度。同时数据说明书记录数据的详细信息和处理方式，使得用户更加清晰地了解数据背景和特点，提高数据的使用价值。

数据说明书详细介绍数据应用场景、使用方式、使用限制等，使得数据应用更加精准化。数据说明主要包括数据覆盖时间范围统计，数据覆盖地域范围统计，数据覆盖业务范围统计，取数逻辑整理（通过写SQL的方式），业务发生时间抽取（包括每天发生、工作日产生等时间维度）。

拟编写数据说明书数据清单如下，可根据实际修改：

（1）法人基本信息数据说明书；

（2）变更信息数据说明书；

（3）企业年报信息数据说明书；

（4）单位未履行生效裁判信息数据说明书；

（5）电费欠费信息数据说明书；

（6）吊销信息数据说明书；

（7）动产抵押权人信息数据说明书；

（8）动产抵押人信息数据说明书；

（9）法定代表人信息数据说明书；

（10）失信被执行人信息数据说明书；

（11）高管信息数据说明书；

（12）科技成果信息数据说明书；

（13）隶属关系信息数据说明书；

（14）窃电记录信息数据说明书；

（15）社保欠费企业信息数据说明书；

（16）资质信息数据说明书；

（17）行政处罚信息数据说明书；

（18）行政强制信息数据说明书；

（19）荣誉信息数据说明书；

（20）执行案件信息数据说明书。

      - 信用库迁移及建设

信用库集成了自然人信用信息、法人信用信息、社会组织信用信息、事业单位信用信息、政府部门信用信息。通过与市公共信用信息平台对接，实现政府侧信用信息实现共享，信用监管体系基本确立，信用服务市场初具规模，守信激励和失信惩戒机制在重点领域发挥作用。

        - 系统概述

          - 背景描述

当前，重庆市正处于经济转型升级和数字化改革的关键时期，加快推进社会信用体系建设，对于完善我市现代化市场体系，构建以信用为核心的新型市场监管机制，培育和践行社会主义核心价值观，推进社会治理体系和治理能力现代化，优化发展环境，具有十分重要的作用和意义。信用是社会主义核心价值观的重要内容，是公民的基本道德，是社会主义市场经济的基础。近年来，重庆市委、市政府认真贯彻中央决策部署，高度重视信用建设，加强组织领导，不断完善体制机制，健全法规制度，强化信用信息整合应用，推进诚信文化和诚信环境建设，社会信用体系建设取得初步成效。

信用库主要是建立规范化、常态化的信息归集机制，全面归集和共享辖区内信用主体的信用信息，建立市企业和个人信用基础数据库，构建内外部信息服务平台，通过信用信息产品的加工，以满足政府部门社会管理需求为主、兼顾社会服务需求为目标，依法依规向政府部门、金融机构、公共事业单位提供企业和个人信用信息的查询、核查和交换等服务。

信用基础库归集了企业/法人信用基础信息，整合司法局、发改局、生态环境局、住建局、市场监管局等部门的有关企业/法人信用数据，涉及自然人、企业、事业单位、政府机构、社会组织等五类信用主体的身份特质、履约能力、遵纪守法、经济行为、社会公德等信息。

          - 整体架构描述

信用库体系采用全市集中的模式，统一部署在市政府政务云基础平台和市数据管理中心大数据平台上。总体系统架构初步规划由资源层、数据层、服务层、应用层、用户层，以及信息标准规范体系和信息安全管理体系等部分构成。

（1）资源层

主要包含各类网络环境、硬件基础设施和系统基础软件三大部分。硬件基础设施包括存储、服务器、交换机、防火墙、终端设备等硬件基础设施；系统基础软件包括服务器操作系统、数据软件。

信用库的构建需要用到相关的存储、计算资源服务，这部分的能力基于统一的政务云平台提供，有助于资源的有效利用，降低运维管理成本，实现系统的快速部署。信用库主要用到的资源服务包括：

云服务器，实现服务器资源的弹性利用，统一运维管理，资源利用最大化。

云数据库，利用集中管控的云数据库存储结构化数据，

云存储，实现非结构化数据低价、高性能、高可用性存储非结构化数据。

大数据计算平台，拥有分布式的大数据存储和计算能力，基于当前主流的数据计算框架实现数据的方便快捷的离线和实时数据计算，完成信用数据的处理，数据模型搭建，信用数据分析等。

（2）数据层

存储包括各政府部门、社会机构、企业、公共事业单位、区县、地市信用、公共数据库、市平台信用数据、以及其他征信系统信用数据等。通过数据库软件进行结构化与非结构化数据的存储，同时实现读写分离的主从配置，保障数据库的读写效率及稳定性，为业务应用提供数据支撑满足实际用户的需求，为业务应用提供数据支撑。

主要由清洗归集数据层、信用专题库等部分组成，在信用库数据层基本建立完成后，可增加算法模型开发模块，用于信用模型的机器学习建模等，作为信用库数据层的补充功能。

清洗归集数据层：对发改、经信、教育、公安等部门数据进行二次清洗与归集，实现信用主题数据初步的筛选与过滤。

信用专题库：利用公共数据资源管理系统归集的数据，基于数据一致性、可复用性、便捷实用性、时效性等原则为要求，设计数据架构体系和数据逻辑和物理模型，形成信用专题库的数据体系。主要包括三层：信用基础数据层、信用算法特征加工层、信用产品/应用数据层。数据经过数据处理系统包括ETL Stage1、ETL Stage和训练算法模型三大部分。ETL Stage1实现对信用数据按主体进行重新组织，进行权威数据选取，进行数据一致性、标准化处理；ETL Stage2实现基于算法需求进行数据特征工程加工。

（3）服务层

提供面向最终应用的各类信用数据服务，以API形式进行数据共享开放，包括用户的管理、访问控制、接口管理、服务日志、服务SLA监控等功能模块。

最终，信用库数据服务平台，包含信用数据分析平台、统一接口平台、统一安全服务平台等，面向政务服务网和其他部门应用统一对外提供信用库数据服务。

（4）应用层

应用层又称为产品发布层。以相对独立、成熟的产品状态对外提供应用与数据支撑，包括但不限于信用报告查询、信用评分展现、信用画像服务展现、关系图谱展现等。

（5）信息标准规范体系

充分响应相关信息标准规范，包括信息和技术标准、组织机构、管理制度、运维保障体系等。

（6）信息安全保障体系

信息安全保障体系包括安全策略、安全组织、安全评估、安全技术等，从制度、技术与应用层面保障信息数据和交互操作的安全性和有效性。

通过上述架构的信用体系平台的实施，向管理人员、业务人员、第三方技术人员、第三方应用系统（显示大屏）等不同类型用户，提供与其身份和权限向适应的全方位的信用信息服务，提高信用数据管理、信用模型构建、信用服务应用的自动化水平，提升各项信用信息服务的效率和质量。

信用库模型建设依据OneData建设方法论，OneData是一套比较通用的大数据建设方法论：从业务过程、维度、度量、指标定义到模型设计，从数据研发到数据服务，做到数据可管理、可追溯、可规避重复建设。

建设统一的、规范化的信用库数据接入层、标准层、数据中间层和应用层，提供标准化的、共享的、数据服务能力，降低数据互通成本，释放计算、存储、人力等资源，以消除业务和技术之痛。

        - 信用库迁移

          - 信用库历史数据迁移

支撑并指导发改委信用库数据迁移，并按照基础库管理规范及信用库数据管理规范进行迁移建设。预计迁移信用库模型20个，具体迁移数据表数量视调研情况而变化，一个历史数据模型需要经过前置库、归集库、清洗库最后写入到基础库。主要工作内容包括原有信用库调研，迁移计划制定，旧模型迭代设计，数据处理开发等。

          - 源数据收集入库

为便于对信用基础库各领域的应用与管理，提高信用基础库数据的共享服务水平，并且更好的保护信用相关信息的数据安全。需建立信用数据库运营体系，主要工作内容包括信用相关源数据调研及数据集成。

针对信用相关的公共数据进行检索分析，确定所需来源数据表，并将所需来源表集成至信用库中。预计分析超过2000张表，筛选出业务相关性高，数据质量高的优质源表250张，开发ETL job将数据加载信用库。

          - 源数据探索分析

支持对信用库源数据探索分析信用来源表的数据质量和字典值进行分析，为后续数据模型开发提供良好的基础。

针对接入信用库的250张源表进行探查分析，工作内容如下：

（1）将数据探查过程中发现的数据质量问题反馈给数源单位确认。

（2）针对源表产生应用及业务逻辑调研确认，并收集源代码字典。

（3）输出数据质量探查分析报告，为后续数据建模提供可靠依据。

        - 信用数据治理

通过融合各相关职能部门的信用数据资源，并进行标准化、归一化治理，形成全市信用基础数据。信用数据融合治理是以数据信用主体为导向，去除重复、错误信息，并提供数据一致性，生成满足标准及质量要求数据，获取业务上高质量的可用数据。针对信用数据因源数据来自于多个业务系统，存在数据重复、格式不一致等问题。清洗过程中需要根据数据探查结果及数据接入情况，从数据表维度做进一步的数据标准定义，进行删除重复数据、纠正错误数据、完成格式转换等操作；同时在字段维度对于业务关注的重点内容，如自然人姓名、身份证号码、企/事/组织业名称、法人代表、统一信用代码、政府机构名称等，做进一步的标准化治理以及实体归一，并补充信用类属性等，形成信用专题库数据的标准化及归一化结果，保证融合治理的数据质量。

          - 数据去重

在数据收集之后，需要对数据进行清洗和去重。数据清洗的过程包括识别和纠正数据错误、缺失、重复等问题，确保数据的准确性和一致性。数据去重的过程包括对重复数据进行识别和删除，以避免数据重复使用和分析。

数据去重步骤如下：

（1）确认重复数据规则：确定重复数据的规则，例如哪些字段用于确定数据是否重复，如何识别和处理重复数据。

（2）数据去重分析：使用数据去重工具或手动方法对数据进行分析，识别和标识重复数据记录。

（3）数据去重操作：对标识的重复数据记录进行删除或合并操作，以确保数据的唯一性和准确性。

（4）数据验证和测试：对去重后的数据进行验证和测试，确保数据质量满足要求。

          - 数据转换

将不同格式的数据转换为标准格式或统一格式，将不同来源的同类数据按照统一规则进行转换。

（1）确认数据格式:确认数据源的原始格式，以及需要转换到的目标格式。根据不同的数据源和应用场景，可以使用不同的数据格式，例如CSV、Excel、JSON、XML、AVRO等。

（2）配置转换规则：根据数据源和目标格式的不同，需要设置不同的转换规则。例如，如果将CSV文件转换为JSON格式，需要设置如何将CSV中的每一行转换为JSON格式，并确定JSON的键值对。

（3）执行数据转换：执行数据转换，将数据源的原始数据转换为目标格式。转换后的数据可能需要进一步清洗和预处理，以确保数据质量。

          - 数据校验

根据数据质量检核规则对数据进行检验，符合标准的数据直接入库，不符合标准的数据可进入问题数据库以便进一步分析处理。检验内容包括：空值校验、取值范围校验、数值校验、长度校验、多字段条件校验、业务规则校验。

校验内容包括但不限于：

（1）空值校验：对数据字段的空值情况进行校验，包括空字符、空格等情况。

（2）取值范围校验：对数据字段的取值范围进行校验。

（3）数值校验：对数值型数据字段进行校验，不符合数值型，进行格式转换并存储。

（4）长度校验：对数据字段的长度进行校验，不符合长度的数据进行截取。

（5）多字段条件校验：对多个相关字段进行互相校验。

（6）业务规则校验：按照一定的业务规则进行校验。

          - 数据标准化

信用数据清洗是对申请的源表数据进行清洗和标准化。若源表中含有以下字段，将清洗和标准化后的内容替换原字段内容。清洗和标准化后的数据即为DWD层数据。清洗&标准化字段如下（但不限于以下）：自然人信用、法人信用、社会组织信息、事业单位信用、政府机构信用信息等以及其他属性信息的标准化处理等。

          - 数据模型定义

在信用主题下，也会有多个源表，表内记录的实体对象和信用属性都有所差异。比如法人信用、社会组织信息、事业单位信用、政府机构信用分为不同的信用信息表等，各表包含的信用属性也会有所差异。

数据模型阶段为针对不同信用实体对象提供一个宽表数据模型（即表结构），将信用的源表相关信息抽取到对应的宽表中，生成的不同实体对象宽表均为dwb层级。此处的宽表数据模型，包括实体唯一ID、实体属性信息。

同一信用实体对象往往会出现在多张源表中或在一张源表中出现多次。dwb层级表在抽取源表中信息时，以union方式存储，因此基础层级表中对于一个实体对象，存有多条记录，其每个属性可能有多个取值。此时需要为信用实体对象dwb层级表生成一张属性融合表，为信用实体对象下每个属性的多个取值进行排优。对某一实体某一属性的多个取值，按照源表权重（某取值所来自的源表权重，通常根据客户需求与业务时间计算）>更新时间（某取值的更新时间，来自对应源表对应记录）>登记时间（某取值的更新时间，来自对应源表对应记录）进行排序（联系电话字段除外，用Topsis算法进行排优），源表权重越高，更新时间越新，登记时间越新的属性值排序越靠前。此处生成的信用实体对象属性融合表也属于dwb层级。

          - 数据融合

数据融合过程对dwb层级的信用实体对象宽表进行实体上的去重，信用主题的每个实体仅保留一条记录。通过对应的属性融合表，为每个实体每个属性取排名第一的取值。生成的信用实体对象不含重复实体的宽表均为dws层级。

          - 模型算法

模型算法阶段需要为信用实体对象治理出属性、关系、多维统计方面的信息。DWS层级的信用实体对象数据记录的均为各实体信用属性信息。模型算法阶段会为信用实体对象在DWS层级的基础上补齐信用属性信息，并生成剩余所有信息对应的ADS层库表。

          - 数据质检

对信用主题数据进行质量和控制，识别和纠正数据的问题，如缺失、错误、不一致等，并制定控制措施，确保数据的质量和可靠性。

（1）数据统计：通过计算各种统计指标来评估数据的质量，例如，平均值、标准差、方差、频率分布等。通过比较实际数据与期望结果之间的差异，可以确定数据是否存在问题。

（2）数据比较：将两个或多个数据源进行比较，以确定它们之间的差异和一致性。这种方法通常用于比较来自不同来源的数据，例如，合并不同数据库的数据或合并不同版本的数据。

（3）数据抽样：从数据集中随机选取一部分样本进行测试，以确定数据集中的质量问题。

（4）数据审核：通过人工或自动审核方式对数据进行审查，以确定数据是否符合预期结果或规则。例如，可以检查数据中的错误或缺失项、数据格式是否正确等。

          - 数据同步

数据同步阶段将生成的所有ads层级库表，从hadoop数据仓同步到OLAP类型数据库，供信用主题数据服务发布。

        - 信用库主题模型管理

          - 自然人信用主题

基于自然人信用的维度将企业的基础属性整合汇总到自然人信用数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖身份特质、履约能力、遵纪守法、经济行为、社会公德等数据。

          - 自然人信用-身份特质

完成身份特质领域模型设计及血缘梳理，形成常住人口信息、流动人口信息、边防通行证信息、驾驶证信息、居住证信息、职业履历综合信息、文化程度综合信息、出入境证件信息、学前学生信息、婚姻登记信息、出生证明信息、高校毕业证书信息、学位证书信息、资质证书综合信息、从业人员信息等。

（1）常住人口信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性57个，属性可根据实际情况调整。

（2）流动人口信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（3）边防通行证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（4）驾驶证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性25个，属性可根据实际情况调整。

（5）居住证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（6）职业履历综合信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（7）文化程度综合信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性4个，属性可根据实际情况调整。

（8）出入境证件信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（9）学前学生信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性21个，属性可根据实际情况调整。

（10）婚姻登记信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

（11）出生证明信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性6个，属性可根据实际情况调整。

（12）高校毕业证书信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性16个，属性可根据实际情况调整。

（13）学位证书信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（14）资质证书综合信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性6个，属性可根据实际情况调整。

（15）从业人员信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性5个，属性可根据实际情况调整。

          - 自然人信用-履约能力

完成履约能力领域模型设计及血缘梳理，形成车辆基本信息、人员信用评价基本信息、机动车登记信息、行驶证信息、纳税人信息、自然人开户银行信息、纳税记录信息、参保人信息、公积金个人信息、不动产信息（信用库）、查封信息、用地项目报批信息等。

（1）车辆基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（2）人员信用评价基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性4个，属性可根据实际情况调整。

（3）机动车登记信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（4）行驶证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（5）纳税人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（6）自然人开户银行信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（7）纳税记录信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（8）参保人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（9）公积金个人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（10）不动产信息（信用库），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性17个，属性可根据实际情况调整。

（11）查封信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（12）用地项目报批信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

          - 自然人信用-遵纪守法

完成遵纪守法领域模型设计及血缘梳理，形成车辆违法信息、行政处罚信息、良好行为奖励情况信息、违纪信息、司法鉴定人员信息、司法文书信息（个人）、当事人信息（市法院）、未履行生效判决信息、生效判决信息、失信执行人、诉讼案件当事人、违法记录信息、当事人信息（住建）等。

（1）车辆违法信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性21个，属性可根据实际情况调整。

（2）行政处罚信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（3）良好行为奖励情况信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

（4）违纪信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性5个，属性可根据实际情况调整。

（5）司法鉴定人员信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

（6）司法文书信息（个人），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性9个，属性可根据实际情况调整。

（7）当事人信息（法院），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（8）未履行生效判决信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性18个，属性可根据实际情况调整。

（9）生效判决信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性4个，属性可根据实际情况调整。

（10）失信执行人，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性13个，属性可根据实际情况调整。

（11）诉讼案件当事人、个人财产保全信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

（12）事故人员信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性6个，属性可根据实际情况调整。

（13）违法记录信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性6个，属性可根据实际情况调整。

（14）当事人信息（住建），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性5个，属性可根据实际情况调整。

          - 自然人信用-经济行为

完成经济行为领域模型设计及血缘梳理，形成抵押人信息、抵押信息、林权抵押登记、自然人窃电信息、城乡居民财政补助信息、救助信息、需要救助人员信息、租赁房屋信息、房屋租赁记录等。

（1）抵押人信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

（2）抵押信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性18个，属性可根据实际情况调整。

（3）林权抵押登记，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性16个，属性可根据实际情况调整。

（4）自然人窃电信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（5）城乡居民财政补助信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（6）救助信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性23个，属性可根据实际情况调整。

（7）需要救助人员信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

（8）租赁房屋信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（9）房屋租赁记录，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

          - 自然人信用-社会公德

完成社会公德领域模型设计及血缘梳理，形成公益服务活动信息、个人捐赠记录、劳动模范、奖励情况信息、公益活动志愿者信息、中国专利奖、专利奖信息、志愿者参与活动记录等。

（1）公益服务活动信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（2）个人捐赠记录，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

（3）劳动模范，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（4）奖励情况信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性9个，属性可根据实际情况调整。

（5）公益活动志愿者信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（6）中国专利奖、专利奖信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（7）志愿者参与活动记录，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性9个，属性可根据实际情况调整。

          - 法人信用主题

基于法人信用的维度将企业的基础属性整合汇总到法人信用数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖基础信息、经营情况、管治能力、遵纪守法、社会责任。

          - 法人信用-基础信息

完成基础信息领域模型设计及血缘梳理，形成企业基本信息、个体工商户信息、企业主要工作人员信息、企业股东信息等。

（1）企业基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性22个，属性可根据实际情况调整。

（2）个体工商户信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（3）企业主要工作人员信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（4）企业股东信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性16个，属性可根据实际情况调整。

          - 法人信用-经营情况

完成经营情况领域模型设计及血缘梳理，形成企业投资项目信息、异常经营名录（信用库）、企业年度报告信息、企业股权变更信息、企业金融许可证信息、企业税款征收信息、企业税务稽查信息、企业欠税信息、企业纳税信用等级等。

（1）企业投资项目信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性27个，属性可根据实际情况调整。

（2）异常经营名录（信用库），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性15个，属性可根据实际情况调整。

（3）企业年度报告信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性26个，属性可根据实际情况调整。

（4）企业股权变更信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（5）企业金融许可证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（6）企业税款征收信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（7）企业税务稽查信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（8）企业欠税信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性9个，属性可根据实际情况调整。

（9）企业纳税信用等级，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属10个，属性可根据实际情况调整。

          - 法人信用-管治能力

完成管治能力领域模型设计及血缘梳理，形成企业许可证信息、企业专利信息、企业安全生产事故信息、企业公共安全资质信息、企业安全生产许可证信息、产品抽查不合格信息、资质认定计量认证证书、质量管理规范信息、企业环境行为等级等。

（1）企业许可证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（2）企业专利信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（3）企业安全生产事故信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（4）企业公共安全资质信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（5）企业安全生产许可证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（6）产品抽查不合格信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（7）资质认定计量认证证书，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（8）质量管理规范信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

（9）企业环境行为等级，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

          - 法人信用-遵纪守法

完成遵纪守法领域模型设计及血缘梳理，形成行政许可信息（信用库）、企业行政处罚信息（质监）、单位未履行生效裁判信息（信用库）、失信被执行人（信用库）、行政奖励等。

（1）行政许可信息（信用库），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性5个，属性可根据实际情况调整。

（2）企业行政处罚信息（质监），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（3）单位未履行生效裁判信息（信用库），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性28个，属性可根据实际情况调整。

（4）失信被执行人（信用库），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性20个，属性可根据实际情况调整。

（5）行政奖励，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性14个，属性可根据实际情况调整。

          - 法人信用-社会责任

完成社会责任领域模型设计及血缘梳理，形成企业荣誉企业信息、企业社会保险参保信息、企业排污许可证、企业辐射许可证和企业污染源信息等。

（1）企业荣誉企业信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（2）企业社会保险参保信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

（3）企业排污许可证，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（4）企业辐射许可证，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（5）企业污染源信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

          - 社会组织信用主题

基于社会组织信用的维度将企业的基础属性整合汇总到社会组织信用数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖基础信息、互益能力、遵纪守法、社会责任。

          - 社会组织信用-基础信息

完成基础信息领域模型设计及血缘梳理，形成社会组织机构基本信息、社会组织机构名称变更决定书等。

（1）社会组织机构基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（2）社会组织机构名称变更决定书，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

          - 社会组织信用-互益能力

完成互益能力领域模型设计及血缘梳理，形成社会组织许可证信息、社会组织资质信息等。

（1）社会组织许可证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性12个，属性可根据实际情况调整。

（2）社会组织资质信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性9个，属性可根据实际情况调整。

          - 社会组织信用-遵纪守法

完成遵纪守法领域模型设计及血缘梳理，形成社会组织处罚信息、司法文书信息（社会组织）、事业单位未履行生效裁判信息（地方政府）、司法文书信息（地方政府）等。

（1）社会组织处罚信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（2）司法文书信息（社会组织），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（3）事业单位未履行生效裁判信息（地方政府），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性23个，属性可根据实际情况调整。

（4）司法文书信息（地方政府），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

          - 社会组织信用-社会责任

完成社会责任领域模型设计及血缘梳理，形成社会组织荣誉信息等。

（1）社会组织荣誉信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

          - 事业单位信用主题

基于事业单位信用的维度将企业的基础属性整合汇总到事业单位信用数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖基础信息、运营管理、公益服务、遵纪守法和社会责任。

          - 事业单位信用-基础信息

完成基础信息领域模型设计及血缘梳理，形成事业单位基本信息、事业单位人员基本信息等。

（1）事业单位基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性14个，属性可根据实际情况调整。

（2）事业单位人员基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

          - 事业单位信用-运营管理

完成运营管理领域模型设计及血缘梳理，形成事业单位分支机构信息等。

（1）事业单位分支机构信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性10个，属性可根据实际情况调整。

          - 事业单位信用-公益服务

完成公益服务领域模型设计及血缘梳理，形成重点研发计划项目信息等。

（1）重点研发计划项目信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

          - 事业单位信用-遵纪守法

完成遵纪守法领域模型设计及血缘梳理，形成事业单位许可证信息、事业单位处罚信息、事业单位查封信息、事业单位未履行生效裁判信息（事业单位）、司法文书信息（事业单位）等。

（1）事业单位许可证信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

（2）事业单位处罚信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性8个，属性可根据实际情况调整。

（3）事业单位查封信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性9个，属性可根据实际情况调整。

（4）事业单位未履行生效裁判信息（事业单位），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

（5）司法文书信息（事业单位），包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

          - 事业单位信用-社会责任

完成社会责任领域模型设计及血缘梳理，形成事业单位荣誉信息等。

（1）事业单位荣誉信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性7个，属性可根据实际情况调整。

          - 政府机构信用主题

基于政府机构信用的维度将企业的基础属性整合汇总到政府机构信用数据域模型。规划主题数据域与数据准入原则，涵盖政务公开、勤政高效、依法行政和守信践诺。

          - 政府机构-政务公开

完成政务公开领域模型设计及血缘梳理，形成废弃物排放信息、设区城市空气质量监测信息等。

（1）废弃物排放信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

（2）设区城市空气质量监测信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性4个，属性可根据实际情况调整。

          - 政府机构-勤政高效

完成勤政高效领域模型设计及血缘梳理，形成项目基本信息、项目进度信息等。

（1）项目基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性32个，属性可根据实际情况调整。

（2）项目进度信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性9个，属性可根据实际情况调整。

          - 政府机构-依法行政

完成依法行政领域模型设计及血缘梳理，形成当事人基本信息等。

（1）当事人基本信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

          - 政府机构-守信践诺

完成守信践诺领域模型设计及血缘梳理，形成中央投资资金到位使用信息、中央投资项目督查信息等。

（1）中央投资资金到位使用信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性19个，属性可根据实际情况调整。

（2）中央投资项目督查信息，包括逻辑模型、物理模型及数据同步策略制定。预计属性11个，属性可根据实际情况调整。

        - 信用库数据运营管理

          - 数据开发管理

提供信用模型表结构创建，以及数据抽取、数据转换、数据融合、数据测试等功能。支持基于相关业务流程进行数据开发。支持手动触发任务与调度任务进行开发，其中，调度周期支持按分钟、小时、天、周、月等时间维度。并通过选择引擎节点、控制类节点、自定义节点进行数据加工操作。此外，支持任务发布到生产环境，确保数据及时、准确产出。

          - 质量监控管理

提供数据质量监控功能，可根据需求对重点作业进行DQC规则配置，并建立监控任务。

数据质量以数据集（DataSet）为监控对象，支持离线数据表和实时数据流的监控，当离线数据发生变化时，数据质量会对数据进行校验，并阻塞生产链路，以避免问题数据污染扩散。同时，数据质量提供了历史校验结果的管理，以便用户对数据质量进行分析和定级。

同时提供问题发现和处理能力，用来保障重点应用可靠运行。针对整合完成的数据模型进行多维度质检评估，包括唯一性、准确性、时效性、有效性、完整性等维度。每一维度涉及若干质检规则，规则主要包括通用规则和个性化规则。预计质检规则不少于20个。

          - 任务告警管理

提供周期任务告警规则配置、通知功能，可根据任务节点的异常状态及质量监控发现问题，并依据配置的报警规则通知负责人及时处理。

根据监控规则和任务运行情况，智能监控决策是否报警、何时报警、如何报警以及给谁报警。支持自动选择最合理的报警时间，报警方式以及报警对象，降低数据开发和运维人员的配置成本，杜绝无效告警和自动覆盖所有重要任务。此外任务告警支持对任务的完成、未完成、出错、周期未完成和超时状态进行告警监控，此外还支持设置任务告警的规则对象、报警方式、最大报警次数、最小报警间隔、免打扰时间、接收人等内容。

          - 数据服务

数据服务管理主要包括信用基础库数据目录编制及接口共享发布。目录编制主要便于信用基础库数据对外提供检索、申请、审批。共享接口发布主要针对提供接口服务的信用基础库数据进行同步，接口封装等工作，便于数据服务访问。

数据目录编制是指对批量数据表目录编制。按照编目规范要求编制专题库目录并发布到门户和数据目录子系统中。根据业务部门需求，梳理可对外编目的数据清单，包含数据表英文名称、中文名称、数据库类型、关联应用、共享属性、共享条件、开放属性、更新频率、主题分类、字段名称、字段类型等信息，梳理完编目的数据清单后导入数据清单到数据目录子系统中，各级数据使用部门可在门户中查看并申请编目的数据目录。

接口共享发布通过批量数据导出到应用库中，根据业务需求，对同步到应用库的数据接口进行封装。支持定期同步各类批量数据结果数据到应用系统数据库，针对基础库特定的应用场景，根据应用需求定制化开发场景所需基础库数据模型，并发起所需数据表的导出申请，待导出权限开通后，同步对应数据表到应用数据库。

依据应用需求，对同步到应用数据库中的数据表封装对应的接口，封装接口包含定义接口调用方式、返回数据格式、接口出参、入参等信息。根据业务部门需求，梳理可对外编目的接口清单，包含接口的出参、入参等信息，梳理完成的接口清单信息注册到数据共享平台系统中，根据公共数据共享平台注册接口要求注册接口并发布到门户和数据目录子系统，供外部部门申请使用接口数据。

          - 数据说明书编制

数据说明书旨在明确数据来源、采集标准、处理方式、质量检验等流程，使得数据采集和处理的过程更加规范化，提高数据质量和可信度。同时数据说明书记录数据的详细信息和处理方式，使得用户更加清晰地了解数据背景和特点，提高数据的使用价值。

数据说明书详细介绍数据应用场景、使用方式、使用限制等，使得数据应用更加精准化。数据说明主要包括数据覆盖时间范围统计，数据覆盖地域范围统计，数据覆盖业务范围统计，取数逻辑整理（通过写SQL的方式），业务发生时间抽取（包括每天发生、工作日产生等时间维度）。

      - 电子证照库迁移及建设

        - 电子证照数据建设

          - 电子证照发证清单梳理

为使我市的电子证照库数据实现应归尽归，最大限度地发挥电子证照库支撑政务服务办事的需要，结果国家电子证照发证清单，向我市所有证照主管部门提出电子证照发证清单梳理需求，要求各证照主管部门梳理上报电子证照发证情况。证照发证清单中需包含证照类型名称、证照签发层级、证照主管部门、持证主体类型、工程标准改造情况、存量数据情况、增量发证情况等。

          - 电子证照数据库设计及建设

电子证照数据库包含证照目录库、证照模板库、证照信息库、证照文件库、证照标准库，电子证照数据按不同专题进行存储，同时存储时遵循国家相关标准规范的要求，形成统一规范的电子证照数据库。

证照目录库，依据国家电子证照元数据目录规范要求，对电子证照库的目录数据进行存储，形成电子证照目录库，为相关电子证照数据的归集和共享提供指导依据。

证照模板库，对电子证照版式文件的底图和模板统一管理存储，模板必须符合国家工程标准等相关规范对照面内容和格式的要求。

证照信息库，依据国家电子证照数据的相关标准，对电子证照结构化数据以及电子证照文件地址数据进行统一存储。

证照文件库，存储电子证照版式文件，电子证照版式文件分为OFD格式和PDF格式两种。

证照标准库，存储电子证照国家标准和电子证照国家工程标准，将标准要求进行转化存储，通过电子证照系统的相关功能，辅助电子证照库规范化建设。

          - 电子证照数据归集实施

电子证照库数据归集分为实时数据归集、线下数据补录、数源接口对接三大类，分别应对我市各发证部门的不同情况。

实时数据归集的方式主要针对部门发证审批系统已对接渝快办统一事项办件体系的部门，通过办件系统与电子证照库提供的电子证照文件生成服务组件直接对接，在相关证照许可办件审批完成时，同步将办件结果数据按电子证照库规范要求传入电子证照文件生成服务组件，电子证照系统实时生成对应的电子证照文件并将结构化数据和电子证照文件进行规范化存储。

线下数据补录的方式主要针对没有发证审批系统的部门，其一般都是人工线下发证，此类证照数据可以由证照主管部门的工作人员，登录电子证照管理系统人工对数据进行补录和审批，将线下数据转化为线上电子证照数据，并进行统一规范化存储。

数源接口对接的方式主要针对因安全原因无法进行数据归集的一些特殊部门，其可通过接口注册的方式，向电子证照系统提供证照数据查询接口，由电子证照系统封装后统一注册到IRS上，供应用侧使用。

          - 电子证照库工程标准改造

基于国办工程标准改造的统一要求，对标国家发布的每一类电子证照工程标准，对电子证照数据进行工程标准改造。工程标准的改造包括结构化数据的改造和电子版式文件的改造，改造流程如下：

- 定义及说明

1）国标改造：本文所提到的国标改造指证照结构化数据工程标准改造与电子文件技术改造，电子文件技术改造即OFD格式版式文件改造。

2）工程标准：参考国家政务服务平台上发布的《全国一体化在线政务服务平台 电子证照 XXX证》。

3）电子文件技术改造：即OFD改造。OFD，开放版式文档（Open Fixed-layout Document），我国唯一国家自主版式标准，电子公文标准的存储和交换格式，国家电子文件管理标准体系的重要组成部分。

4）国家数字印章：在全国一体化在线政务服务平台注册的数字印章，数字印章的印模应与印章治安管理部门备案的保持一致。

- 对接流程

本次国标改造涉及工程标准改造与版式文件OFD改造两部分。两部分相辅相成，缺一不可，即完成结构化数据工程标准改造的同时，应同步完成版式文件OFD的改造。结构化数据工程标准的改造需由部门自行完成，要求归集到电子证照库的证照类数据符合具体工程标准的要求，并对结构化数据进行数字签名。电子文件需为OFD格式，所使用模板必须符合具体工程标准中对版式样式的要求，生成的OFD版式文件需加盖国家数字印章并归集到市电子证照库；具备技术能力的部门可自行完成OFD版式文件的改造，不具备技术能力的可联系市电子证照库协助完成OFD文件改造。

具体对接流程如下：

1）部门自行获取对应证照的工程标准，并依据工程标准完成结构化数据改造，工程标准无法获取的可联系市电子证照库协助获取；

2）部门自行完成国家数字印章的申请，因结构化数据的签名和版式文件的签章均需该数据的发证机关的国家印章进行，故理论上某类证的所有发证机关均需申请，申请后会获得国家印章的sealID，该sealID即是对数据进行签名和签章的唯一标识；

3）部门登录IRS，完成目录新增和前置机建表，目录中除工程标准要求的字段外，另需增加SIGNCERT、SIGNVALUE、TNSVALUE、SIGNHASHCODE、FILEURL等5个字段。工程标准中定义的字段缺一不可，且需严格按照工程标准的数据格式要求；SIGNCERT、SIGNVALUE、TNSVALUE、SIGNHASHCODE存储签名结果数据，FILEURL存储OFD文件地址（通过证照归集或者生成接口返回的地址）。

4）字段具体要求：

| 字段 | 中文含义 | 类型 | 长度 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGNCERT | 签名证书 | varchar | 5000 | 是 |
| SIGNVALUE | 签名值 | varchar | 5000 | 是 |
| TNSVALUE | 时间戳签名值 | varchar | 5000 | 是 |
| SIGNHASHCODE | 签名摘要 | varchar | 5000 | 是 |
| FILEURL | OFD文件地址 | varchar | 5000 | 是 |

5）文档中须包含主键（避开ID同名，以免字段冲突）、发证时间、持证者主体、所属地区编码字段、证照颁发机构代码、证照持有主体代码类型这六个字段。

6）如城市电子证照库协助生成OFD版式文件的，需向市电子证照库人员提供与工程标准中要求一致的空白模板。

7）部门自有版式与非自有模板都需与工程标准要求的模板一致，包括模板大小尺寸、字体大小颜色、边框底纹、印章等。如不一致，无法继续对接。

8）结构化字段传值需按工程标准要求传值，必填字段必须传值，否则国家质检不通过。工程标准要求的二维码、照片等如果也是必填项，也必须传值，未传会导致版式质检不通过。

9）提供给证照库工作人员的条式参数字段值必须都提供最长字段值，否则后期存在版式显示不完全，超出等问题。

10）市电子证照库完成数据核验及入库，并提供数据共享。

          - 电子证照数据治理

电子证照系统对通过不同途径归集上来的数据需做清洗治理，主要包括数据格式清洗、业务去重清洗、签名验证、关联清洗等

（1）数据格式清洗

采集上来的证照数据的会存在数据格式问题，如长度不对、超出取值范围、身份证号不标准等问题，需要通过数据清洗来发现这些问题。

（2）业务数据去重清洗

采集上来的各类证照数据会存在证照数据重复的问题，应当基于业务的理解，进行业务分析，定位重复的业务原因后对其进行数据去重清洗处理。

（3）关联主键关联清洗

针对每本证照，理论上来说都应该有至少一个持证主体与之对应。在进行关联清洗的过程中，将采用持证主体名称和持证主体证照号码（身份证号、统一社会信用代码等）进行关联。

（4）签名验证

证照数据采集上来后，为防止在数据传输、清洗过程数据被改变，在入库及出库前，对采集上来的数据进行签名验签。

          - 电子证照检测服务

从证照采集、目录汇聚、目录索引上报等维度进行数据质量把控，保证入库、上报证照数据的质量。同时，通过对各地区、各部门电子证照的证照内容（元数据、版式等）、证照索引、共享服务等进行检测，评估电子证照的数据质量，指导各地区、部委有针对性进行电子证照数据治理工作，提高电子证照数据质量，夯实电子证照应用基础，实现电子证照跨层级、跨部门、跨区域的互认共享。

          - 电子证照数据对账

调研所需对账的数据目录与资源，理清必要的数据信息项、更新频率等元数据信息及技术要素；建立数据对账的系统配置任务，通过对账对交换量进行统计，实现多流程的数据对账功能。

          - 电子证照数据上报

按照数据标准，在本级前置区完成数据表创建；完成上级前置库到本级前置区数据交换任务配置；配合上级平台排查数据交换异常；配合业务要求对表结构进行调整，并确保交换正常；按需求定期清理前置区数据。

          - 电子证照数据下沉

梳理可向下级单位返还的数据目录；根据区划地址，对数据进行拆分，形成向各区县、社区定向返还的数据表；定制服务接口，对各区县、社区的定向返还数据提供数据服务接口，并控制安全访问权限。制定数据返还数据更新任务，按约定的更新频率进行数据返还服务。

          - 电子证照问题数据反馈服务

对数据治理过程中发现的质量问题记录，将问题数据单独存储；配置制订问题数据转发推送的工作任务，从问题数据集中分离各项数据，按部门为单位将问题数据进行反馈，通过各部门进行修复后，再一次通过数据汇聚进入原始库，进行第二次数据循环。

          - 电子证照数据质量分析

质量分析对检测报告进行综合性分析，通过分析报告来展示质量检测总体结果，问题数据分布情况，每个业务规则横向对比，按照表格进行多维度（完整性、准确性等）数据质量分析，按照表格进行数据质量分析报告等。

          - 电子证照数据比对

开展业务调研了解业务需求，调研所需数据比对的应用场景以及具体的比对规则；对不标准的数据进行质量检测、质量提升，建立统一的标准比对库表；建立数据比对的系统配置任务，建立比对关联关系，对所需比对的信息进行综合比对，输出数据比对结果；定期维护相关任务运行稳定，并对异常问题进行及时处理。

          - 电子证照数据普通接口发布

数据开放接口服务主要面向政府共享数据，实现开放数据的接口的二次封装开发发布。普通接口发布服务主要开展业务调研了解业务需求，确认数据接口输入输出参数以及服务形式；负责数据目录的编制与管理；负责数据接口封装、接口调试、压力测试、接口备案；负责数据接口的安全规范管理；负责数据接口开放门户上线与测试以及数据接口授权、密钥分配、接口文档挂载、调用示例上传维护。

          - 电子证照数据融合接口开发

由需求方提出具体需求，完成需求确认单：核实该需求需要的数据，并与数据提供方进行数据确认，是否能满足该需求；如能满足，则根据需求完成融合接口开发，请需求方确认接口是否满足要求；待等到确认后完成接口开放并发布服务。

        - 电子证照库系统建设

电子证照库系统包含电子证照制证系统、电子证照管证系统、电子证照用证系统和电子证照治理系统，对接渝快政用户体系，实现电子证照“一站式”管理。

          - 电子证照制证系统

（1）电子证照文件生成服务

电子证照文件生成是指采用证照模板加证照数据组装形成电子文件，并加盖数字印章形成可信电子证照文件的过程，其与纸质证照文件的内容保持一致。

电子文件封装是一个复杂和耗时长的计算机运算业务，本期项目设计的封装服务利用并行计算技术提升文件封装质量和速度的。通过合理配置封装网格中的工作节点，封装服务可以应对大数据量、超高速度文件封装需求。

文件封装在实现封装的同时，还可以同步对转换后的文档进行数字加工，包括插入图片（二维码）、数字印章、进行加密封装等自动处理过程。

电子证照文件生成服务同时提供OFD和PDF两种格式的文件生成能力，用户可自由选择使用哪种格式。

电子证照文件生成服务需与数字印章服务进行对接，以实现电子证照文件加盖数字印章，保障电子证照文件安全可信。

电子证照文件生成服务以组件形式注册发布在IRS平台，供办件审批系统进行对接。

1）电子证照OFD文件生成

电子证照OFD文件生成服务指生成OFD格式的电子证照文件的服务，其通过封装集成OFD模板与证照元数据，最终形成规范格式的OFD电子证照版式文件。

2）电子证照PDF文件生成

电子证照PDF文件生成服务指生成PDF格式的电子证照文件的服务，其通过封装集成PDF模板与证照元数据，最终形成规范格式的PDF电子证照版式文件。

3）电子证照OFD服务采购

OFD服务包括OFD生成服务与OFD阅读服务，分别提供OFD文件的生成与OFD文件的访问，其需要向OFD厂家采购。

（2）电子证照签名验签服务

证照归集过程中，无论是自动推送还是人工报送，结构化数据还是非结构化数据，都需要保证推送的数据由证照签发机构进行电子签名，保证照面数据、状态数据、唯一性数据等数据可溯源、完整性、合法性。

数据可信处理模块就是将支撑系统的电子签名接口进行封装，屏蔽相关的PKI技术细节。电子签名要求采用国家密码算法SM2、SM3。签名证书采用具有国家认可资质的国家政务外网CA。

可信处理的结果数据格式，需要符合《GM/T 0009-2012 SM2密码算法使用规范》《GM/T 00031-2014安全电子签章密码技术规范》《GB/T 33481-2016党政机关数字印章应用规范》等国家规范。

为方便用户使用，一次完成电子证照文件生成及电子证照签名验签，电子证照签名验签服务集成在电子证照文件生成服务中供用户使用。

（3）电子证照手动填报服务

电子证照系统为没有审批发证系统的部门提供手动填报服务，用户可以通过填报服务将线下办理的纸质证照数据录入到电子证照系统中，并通过提前配置好的文件模板，同时生成电子证照文件数据，并存储在电子证照库中供共享使用。

1）手动填报

用户通过手动填报功能，选择需填报的证照类型，系统会自动加载被选中证照类型的填报字段，用户按照填报字段的要求完成数据手动录入，并可预览电子证照文件生成效果，确认无误后提交领导审批。

2）填报审批

具备证照填报审批权限的人员通过填报审批功能，可对本部门其他人提交的证照数据进行审批，审批通过后，电子证照文件会加盖该部门的数字印章，电子证照数据会进行电子签名，生成最终有效可信的电子证照文件和数据。

（4）证照模板管理

可信电子证照平台为没有能力生成电子证照文件的系统提供自动合成电子证照文件的功能。自动合成电子证照文件，是通过证照模板加上电子证照照面数据项进行合成的，合成后加盖发证部门的数字印章以保障其可信。证照模板管理功能提供OFD和PDF两种文件格式的电子证照模板管理，可上传模板底图，并将底图制作为对应的模板，供电子证照文件生成使用。

1）模板管理

模板管理功能可以预览、查看电子证照OFD和PDF底图、模板，并上传电子证照底图文件，方便电子证照模板制作，并可对不同版本的模板进行管理，动态设置模板在线生效。

2）OFD模板制作

OFD模板制作集成了OFD模板设计器，可在线编辑OFD模板上的各个值域、图片域、签章域，最终形成OFD模板，供OFD电子证照文件生成使用。

3）PDF模板制作

PDF模板制作，可通过底图转换加线下制作结合的方式，实现PDF模板的制作，并上传最终制作完成的PDF模板，供PDF电子证照文件生成使用。

（5）国家数据上报

电子证照系统需根据国家平台标准要求，对本地区的电子证照数据进行标准化处理后，按照数据上报要求，通过国家证照库数据上报通道，进行证照目录信息的数据上报。为达成数据上报的要求，提供国家数据上报服务，定时对我市电子证照库的数据进行上报。

1）省级电子证照共享服务系统或国务院部门业务系统将电子证照目录信息推送至省级或国务院部门前置库。

2）国家数据共享交换平台从省级或国务院部门前置库抽取证照目录信息并推送至资源共享服务中心前置库。

3）资源共享服务中心定时从前置库抓取证照目录信息保存至数据汇聚区。

4）国家电子证照共享服务系统定时从资源共享服务中心数据汇聚区读取证照目录信息，经过一系列校验后，将规范的证照数据保存至核心数据区，将不规范的异常数据回写到前置库中的异常信息表。

5）资源共享服务中心定时从证照前置库读取异常数据并保存至资源共享服务中心前置库。

6）国家数据共享交换平台从资源共享服务中心前置库读取异常数据，并推送至各省级或国务院部门前置库。

7）省级电子证照共享服务系统、国务院部门业务系统定时从省级或国务院部门前置库读取异常数据，做相应修改后重新上报。

①上报任务管理

数据上报任务是为提高上报效率，便于对上报逻辑进行调整而提供的上报逻辑脚本管理的任务，其可以通过配置化的方式快速完成一本新证的数据上报配置，并对历史配置对上报任务进行脚本变更，同时支持对上报任务的上架、下架和上报时间节点调整，以达到控制上报任务的目的。

②上报质量管理

国家库会对各地区的上报数据进行质检和考核，为提高我市电子证照系统上报的证照数据的质检通过率，需按照国家库的质检规则在我市电子证照库数据上报前进行质检清洗，质检清洗的质量规则可以按需配置。

③上报审计管理

对每日电子证照上报国家的数据量、数据批次、数据质检情况进行记录，方便与国家库进行数据对账，以及对电子证照数据上报过程进行审计，确保数据上报的及时性、完整性。

          - 电子证照管证系统

（1）用户登录

电子证照综合管理平台面向政府人员使用，根据重庆市数字化改革的统一规划，本项目的用户登录体系将依托重庆市渝快政用户组织体系进行建设，通过对接渝快政相关登录组件，实现政府用户的安全登录与认证。

（2）首页

电子证照管证系统的首页主要是展示电子证照数据库和电子证照系统运行情况概览，包括电子证照库数据归集的情况、电子证照文件生成情况、电子证照数据治理、电子证照数据共享的情况等，其通过数字与图表的方式对电子证照库及电子证照系统的基础指标进行展示，如归集部门数、归集证照种类数、归集总量、电子证照文件数、电子证照文件关联率、电子证照数据上报数、电子证照异议问题数、电子证照异议问题解决率、电子证照共享接口数、电子证照共享总数、电子证照日均共享数等。

（3）证照目录管理

电子证照目录信息是电子证照生成、共享与应用的基础信息，它规范了证照的名称，包含了证照的特征、应用、管理等电子证照生成与共享的关键信息。如果不同单位梳理出的证照目录信息名称不同，则会导致证照信息无法汇集。因此在电子证照库的建设过程中，电子证照的目录信息应该统一规范并且集中管理，以便于确保目录信息的一致性，便于全市电子证照基础信息的汇聚与检索。目录系统不但为证照管理和应用部门方便证照资源检索，而且通过生成配置等功能，为证照生成和归集提供配置参数。同时，电子证照目录管理对齐国家发证清单，形成国家发证清单与本地发证清单的联动对标。

1）目录管理

电子证照目录管理面向证照数源部门应提供目录注册、目录发布、目录管理等功能。证照目录是政务信息资源目录体系的组成部分，通过按归集部门、证照类别等信息进行分类，建设标识统一、结构科学、检索方便的证照登记和查询服务。用户可以通过目录注册功能，填充完善证照目录基础信息，如证照类型名称、证照发证层级、证照主管部门等，最终形成电子证照目录数据，并通过目录发布功能进行发布，发布后的目录可进入到本地电子证照发证清单，方便对标国家与提供电子证照数据共享。同时目录管理功能支持对电子证照目录信息对检索、查看、编辑、失效等。

2）证照发证清单

电子证照发证清单包括国家电子证照发证清单与重庆市本地发证清单，国家发证清单是通过国家证照类型获取服务动态获取的国家最新发证清单情况，其可通过每日定时和手动触发两种方式同步国家发证清单最新数据，并对本地已存储的国办发证清单数据进行动态变更和标记，方便用户识别国家发证清单内容的变化；本地发证清单是基于本地证照目录编目后形成的本地特色的电子证照发证清单，其包括了与国家电子证照发证清单重合的部分，以及本地不在国家清单中的电子证照，并可对本地电子证照清单与国家电子证照清单进行打标映射，贯通国家发证清单与重庆市本地发证清单，实现联动管理。

（4）证照生命周期管理

电子证照数据从产生到作废、销毁的整个生命周期数据会发送多次变更，通过与办件审批系统对接，实时掌握电子证照数据变更情况，以实现电子证照数据全生命周期的跟踪。

1）生命周期分析

通过串联、分析电子证照数据变化的时间线，形成每条电子证照数据的生命周期链路，并进行可视化展示，以达到电子证照数据生命周期跟踪的目的。

2）证照异常预警

对电子证照数据的注销、吊销、失效等状态进行跟踪，对电子证照数据过期和即将到期的数据进行监测预警。

（5）系统管理

系统管理功能提供电子证照管理系统用户、角色、权限、印章授权、日志、字典等的管理，从而为“一站式”管理提供支撑。

1）用户管理

对电子证照管理系统的用户进行管理，引入渝快政用户体系，包括用户的信息编辑，用户角色配置，用户启用停用等，实现对用户信息的管理以及用户访问权限的控制。

2）角色管理

对电子证照管理系统的角色进行管理，根据用户分工不同，可添加不同角色，不同角色绑定不同的功能菜单的权限，实现通过角色控制菜单权限与数据权限等，使得电子证照管理系统不同角色的用户可以看到角色对应的系统菜单与系统数据。

3）权限管理

对电子证照管理系统的菜单权限与操作权限进行管理，包括系统菜单的添加与调整，可实时地调整菜单名称与位置，还能够添加或调整操作权限，实现对电子证照管理系统的接口权限进行控制，未添加操作权限的访问地址将无法访问。

4）印章授权管理

用户登录电子证照系统，通过授权管理功能可授权证照系统对其部门对数字印章进行调用，方便电子证照版式文件的生成。授权过程需用户上传《数字印章授权确认书》，录入数字印章信息与相关部门信息，进行授权确认。

5）日志管理

对电子证照管理系统用户的登录信息、操作信息进行记录与统计，包括用户的登录信息、用户的浏览信息及其相关信息的统计。方便掌握用户的操作记录，为后续排查问题、系统审计提供数据支持。

6）字典管理

对电子证照管理系统中的所有数据项编码、数据项含义进行管理，包括数据字典的创建、数据字典的调整、数据字典的删除。方便技术人员清晰地了解所有数据项的字典种类，以及每个字典值的含义，更加快速地完成统计分析或开发任务。

（6）统计分析

1）归集统计

对证照归集的最新情况进行统计查询，并通过列表的方式展示，主要包括归集的每本证照的结构化数据总数量、结构化数据日增量、版式文件总数量、版式文件数据日增量等信息的数量统计，方便用户能够快速地了解电子证照数据的总体归集情况与前一天数据的增长情况。

2）共享统计

对证照共享接口的共享情况进行统计查询，并通过列表的方式展示，主要包括每个证照共享接口的接口注册地址、接入应用的名称与数量以及接口的总调用次数，方便用户实时了解证照共享接口的调用情况。

3）国家上报统计

对证照数据上报国家的情况进行统计查询，包括每天上报国家的证照部门名称、证照名称、上报状态、上报数据总量、质检问题数量、上报成功数量、上报时间等上报相关的统计信息，方便实时掌握数据上报国家的情况，根据每本证照的上报情况进行针对性上报。

4）国家共享统计

对证照数据的国家共享情况进行统计查询，主要分为两种调用类型，分别为国家调用我们与我们调用国家，对每种类型分别统计每本证照的证照名称、调用总次数、具体接口调用次数，方便实时掌握每本证照的国家调用情况，并且能够方便及时发现异常调用的情况，及时干预处理。

5）质量问题统计

数据质量问题数据主要包括数据治理、数据清洗过程中发现的问题数据与国家数据上报时的质检失败问题数据，对数据质量问题数据进行分析统计，根据不同的质检规则，统计每本证照的每个质检规则下的数据数量，方便后续针对性地对归集数据进行质量提升。

6）电子证照综合驾驶舱

对电子证照库的数据清洗、数据治理、数据归集、电子证照生成、数据共享等方面进行指标化的分析与展示。

主要包括数据清洗与治理成果展示，具体包括：

——数据清洗：包括清洗总量、治理总量、数据清洗走势图、数据治理趋势图等；

——数据归集情况展示：包括数源部门总数、归集证照种类数、归集证照总量、版式文件生成总量、证照归集数量分布、证照归集趋势等；

——证照共享情况展示：包括证照共享调用总次数、接口总数、接入应用总数、证照调用top10、应用调用top10、证照调用趋势等；

——证照国家上报情况：包括上报国家证照种类数量、上报国家证照总数据量、上报国家数量趋势图、上报国家证照top10等；

——证照国家共享情况：包括调用国家总次数、国家调用总次数、调用国家证照top10、国家调用证照top10等。

          - 电子证照用证系统

（1）电子证照用证清单梳理

以电子证照发证清单为基础，结合渝快办等平台的各政务服务办事事项清单，梳理不同办事场景下办事事项与电子证照的关系，明确什么事项的办事场景需要使用到哪几类电子证照数据，并将事项名称、事项编码与电子证照类型名称、电子证照类型代码进行映射绑定，形成电子证照用证清单，为电子证照数据共享授权管控提供支撑。

（2）电子证照共享服务

电子证照共享服务通过各类电子证照数据共享接口向渝快办等政务服务平台和应用提供证照数据共享服务，所有共享服务接口均需注册在IRS平台，并通过IRS进行共享，不对外提供直接调用的接口。

1）本市电子证照数据共享服务接口

此类电子证照共享服务接口是提供本市电子证照数据共享的接口，为实现对不同使用频率的电子证照数据的分级分类管理，灵活配置、调整电子证照共享能力，实现电子证照数据的精准共享和个性化共享，此类电子证照共享接口均按证照类型进行提供，每种类型的电子证照提供独立的接口。应用侧在调用时，除传入电子证照的业务入参外，还需传入事项编码、事项名称、应用编码、应用名称、调用用途等信息，共享接口会对应用侧的调用权限进行验证和记录，以达到安全管控的目的。此类电子证照共享接口，支持高并发场景的稳定访问。并可根据应用侧需要，对国家平台质量较好的电子证照种类进行逻辑封装，达到其他地区数据便捷调用的目的。

2）跨区域电子证照共享服务接口

跨区域电子证照共享服务接口，是为一些有外省市或国家部委数据共享需求的应用提供证照数据共享服务的接口，其通过封装国家证照库相关接口，并注册在IRS上供应用侧申请使用。

3）异议问题统一反馈接口

异议问题统一反馈接口，是为方便应用侧反馈电子证照数据问题而提供的标准化电子证照数据问题反馈接口，应用侧对接后，可实现电子证照数据问题的一键反馈，精准送达，方便电子证照库运维人员接收到问题后及时处置。

（3）电子证照国家共享对接

根据国家证照库的要求，开发和对接国家跨区域共享相关接口，并接入国家政务服务平台，完成跨区域电子证照共享通道的打通，通过国家证照库的平台能力，实现电子证照数据的跨区域共享。

流程说明：

- 用户在地区政务服务网站办理政务事项申请。

- 地区政务服务网站工作人员在办理业务时，按照事项要求调阅证照时，可向“省级电子证照共享服务系统”发起调阅电子证照请求。

- “省级电子证照共享服务系统”收到证照调阅请求时，判断需要调用的证照是否为本辖区电子证照。如果否，则向“资源共享服务中心”发起证照调阅请求。

- “资源共享服务中心”收到“省级电子证照共享服务系统”的证照调阅请求后，将请求转发至“国家电子证照共享服务系统”。

- “国家电子证照共享服务系统”在收到证照调阅请求时，根据请求参数信息，结合已汇聚的证照目录信息判断被请求的证照属于哪个省级电子证照共享服务系统或国务院部门业务系统。然后向“资源共享服务中心”发起调阅“（指定目标）B省电子证照共享服务系统或国务院部门业务系统”的请求。

- “资源共享服务中心”将收到“国家电子证照共享服务系统”的证照调阅请求转发至“（指定目标）B省电子证照共享服务系统或国务院部门业务系统”。

- “B省电子证照共享服务系统或国务院部门业务系统”收到证照调阅请求时，根据请求参数信息，从系统内查出相应的证照数据，并将请求结果（证照数据）返回“资源共享服务中心”。

- “资源共享服务中心”将请求结果（证照数据）返回“国家电子证照共享服务系统”。

- “国家电子证照共享服务系统”在收到请求结果（证照数据）后，再通过“资源共享服务中心”将请求结果（证照数据）返回给“省级电子证照共享服务系统”。

- “省级电子证照共享服务系统”在收到请求结果（证照数据）后，把证照数据返回展示给地区政务服务网站工作人员。

（4）电子证跨区域共享

电子证照跨区域共享包括以下接口：

1）电子证照检索服务，通过持证主体代码检索法人和自然人的电子证照。

2）基于持证主体代码下载服务，通过持证主体代码和证照类型或名称申请下载电子证照文件，此文件可以是根据持证主体代码、申请事由等生成的电子证照加注件或者电子证照原件。

3）基于证照标识下载服务，通过证照标识获取该证照对应电子证照原件或加注件的下载地址。

4）基于持证主体代码信息获取服务，根据持证主体代码查询获取证照元数据或照面数据，便于在各业务场景进行证照信息的共享利用。

5）基于证照标识信息获取服务，通过证照标识获取该证照的其他信息。

6）电子证照类型信息获取服务，查询获取电子证照类型信息列表，便于查询国家政务服务平台已发布的电子证照类型列表，用于同步更新本单位的证照类型。

7）电子证照信息验证服务，根据持证主体代码、证照类型代码以及其他指定的证照信息内容，查验该电子证照元数据信息的有效性，如验证结婚证的证照颁发日期等。

（5）证照共享管理

电子证照共享管理功能提供对所有的电子证照系统共享接口的管理能力，包括共享接口信息的查看，共享接口的注册发布等

1）共享接口管理

对电子证照系统的共享接口进行管理，查看共享接口的入参出参配置及样例，在线对电子证照相关接口进行测试验证。同时可对相关接口进行注册发布、上架、禁用处理，以达到管理电子证照系统接口的目的。

2）发证清单管理

提供每种类型的电子证照可被哪些事项调用的配置功能，通过输入事项名称和事项编码，绑定事项与电子证照的关联关系，形成电子证照发证清单，可对发证清单进行维护，以方便证照接口进行数据共享时对事项场景的调用权限进行验证。

（6）跨区域文件访问服务

由于各省返回的版式文件地址格式、版式文件地址拼接方式不同等原因，如果直接返回给应用端，应用端将很可能无法使用，且每个应用都需要针对不同省份的反馈进行适配调整，极其低效。故由电子证照系统提供跨区域文件访问服务，将各省版式文件转换成文件流，并上传到我市电子证照库形成临时文件，对外提供统一的电子证照库文件访问地址，从而实现版式文件地址格式的统一，解决外省版式文件地址由于IP不同、地址拼接方式不同等导致的文件不可阅读问题。

          - 电子证照治理系统

（1）电子证照国家异议问题处置对接

电子证照在跨区域共享的过程中，一旦出现电子证照异议问题，则需要跨区域异议问题处理通道来处理解决异议问题，提高跨区域电子证照数据共享的质量。

1）国家政务服务平台应用申诉流程

- 用户申诉时，服务门户/小程序/APP根据申诉类型提交相应内容；

- 国家电子证照共享服务系统根据收到的申诉内容，转发至目标省；

- 目标省在证照补充、更新完成后上报新数据。

- 目标省在数据上报后，可以调用国家平台电子证照接口中的“信息获取”或“证照下载”接口，验证数据是否已更新；

- 目标省在确认数据更新完成之后，可以调用国家平台电子证照接口中的申诉完成反馈接口，根据申诉编号告知国家平台更新已完成；

- 国家电子证照共享服务系统反馈给服务门户/小程序/APP，反馈申诉内容已处理；

- 服务门户/小程序/APP反馈至用户。

- 用户登录服务门户/小程序/APP查看申诉受理结果。

- 服务门户/小程序/APP调用国家电子证照共享服务系统“查询申诉记录接口”。

- 国家电子证照共享服务系统查询用户申诉记录返回给服务门户/小程序/APP。

2）国家政务服务平台应用申诉受理流程

- 用户申诉时，服务门户/小程序/APP根据申诉类型提交相应内容；

- 地方电子证照共享服务系统收到的申诉内容后判断是否是本省的证照，本省证照直接转到本省申诉受理系统处理，不是本省证照则转发至国家电子证照共享服务系统；

- 国家电子证照共享服务系统根据收到的申诉内容，转发至目标省；

- 目标省在证照补充、更新完成后上报新数据。

- 目标省在数据上报后，可以调用国家平台电子证照接口中的“信息获取”或“证照下载”接口，验证数据是否已更新；

- 目标省在确认数据更新完成之后，可以调用国家平台电子证照接口中的申诉完成反馈接口，根据申诉编号告知国家平台更新已完成；

- 国家电子证照共享服务系统反馈给申诉省证照共享服务系统（A省）。

- 申诉省证照共享服务系统（A省）反馈给服务门户/小程序/APP申诉内容已处理；

- 服务门户/小程序/APP反馈至用户。

（2）电子证照申诉接口

1）服务描述

自然人或法人登录服务门户/小程序/APP后，在“用户中心”—我的证照可以展示其所拥有的所有证照清单列表，点击任意其中一条证照条目，可以进行证照照面展示。当要查看的证照不存在，或者信息有误时，调用该接口，进行错误信息申诉。

2）请求方式：REST服务

3）调用地址：

http://xxx.xxx.xxx.xxx/resource/rest/v1/shared/dzzzcat0045/1

4）参数定义

|  | 参数 | 是否必填 | 数据 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入参 | AccountID | 是 | 字符串 | 账号ID |
|  | AccessToken | 是 | 字符串 | 身份认证信息 |
|  | AppealNumber | 是 | 字符串 | 申诉编号 |
|  | UserID | 是 | 字符串 | 用户ID：用户身份证（关联人的，是谁申请的，和证照可以不相关） |
|  | ErrorType | 是 | 字符串 | 申诉类型代码 详见附录B |
|  | CertificateID | 否 | 字符串 | 电子证照标识（检索接口返回此字段值） 当错误类型为02、03、04时，必填 |
|  | CertificateType | 否 | 字符串 | 证照类型名称 当错误类型为01、05时，必填 |
|  | AreaCode | 否 | 字符串 | 证照颁发机构所属地区编码（精确到地市） 当错误类型为01、05时，必填 |
|  | IssueDept | 否 | 字符串 | 证照颁发机构 当错误类型为01、05时，必填 |
|  | IssueDate | 否 | 字符串 | 证照颁发日期 当错误类型为01、05时，必填 |
|  | CertificateNumber | 否 | 字符串 | 证照编号 当错误类型为01、05时，必填 |
|  | CertificateHolderCode | 否 | 字符串 | 持证主体代码（如：居民身份证号码、统一社会信用代码） 当错误类型为01、05时，必填 |
|  | ErrorDescrIPt | 否 | 字符串 | 错误说明 当错误类型为04时，必填 |
|  | Tel | 否 | 字符串 | 联系电话 |
| 出参 | head.message | 是 | 字符串 | 返回消息 |
|  | head.status | 是 | 字符串 | 返回码，详见附录C |
|  | appealNumber | 是 | JSON | 申诉编码 |

5）调用示例

参考资源中心共享接口服务查询规范

6）返回参数说明

接口调用状态

7）返回示例

返回数据格式统一采用JSON格式，如下所示：

{ "head": { "message": 接口调用成功， "status": "0" }, "data": { "appealNumber": "zfb-01-20210621232217-001" } }

（3）电子证照申诉反馈接口

1）服务描述

各省将已受理、已完结的状态通过此接口进行反馈。

2）请求方式：REST服务

3）调用地址

http://59.255.22.73/resource/rest/v1/shared/dzzzcat0046/1

4）参数定义

| 入参 | 参数 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AccountID | 是 | 字符串 | 账号ID |
|  | AccessToken | 是 | 字符串 | 身份认证信息 |
|  | AppealNumber | 是 | 字符串 | 申诉编码 |
|  | ResponeDescrIPt | 是 | 字符串 | 解决方案，用于回复用户和生成知识库 |
|  | AppealStatus | 是 | 字符串 | 申诉状态码 详见附录D |
| 出参 | head.message | 是 | 字符串 | 返回消息 |
|  | head.status | 是 | 字符串 | 返回码，详见附录C |

5）调用示例：参考《C0124 国家政务服务平台电子证照跨区域共享服务接入要求》

6）返回参数说明：接口调用状态

7）返回示例

返回数据格式统一采用JSON格式，如下所示：

{ "head": { "message": 接口调用成功， "status": "0" } }

（4）电子证照申诉催办接口

1）服务描述

用户点击催办按钮，业务系统将催办请求发送给国家平台，国家平台将催办请求转发给相应地方。

2）请求方式

REST服务

3）调用地址

http://**.**.**.**/resource/rest/v1/shared/dzzzcat0047/1

4）参数定义

| 入参 | 参数 | 是否必填 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AccountID | 是 | 字符串 | 账号ID |
|  | AccessToken | 是 | 字符串 | 身份认证信息 |
|  | AppealNumber | 是 | 字符串 | 申诉编码 |
|  | ResponeDescrIPt | 是 | 字符串 | 用于用户回复 |
| 出参 | head.message | 是 | 字符串 | 返回消息 |
|  | head.status | 是 | 字符串 | 返回码，详见附录C |

5）调用示例

参考《C0124 国家政务服务平台电子证照跨区域共享服务接入要求》

6）返回参数说明

接口调用状态

7）返回示例

返回数据格式统一采用JSON格式，如下所示：

{ "head": { "message": 接口调用成功， "status": "0" } }

（5）证照质量管理

为保障电子证照的数据质量，尽可能在数据源头进行数据治理，电子证照数据在电子证照文件生成或电子证照数据归集时就进行数据清洗，证照数据清洗规则遵循国家电子证照标准及国家电子证照工程标准，从完整性、规范性、一致性、准确性、唯一性、关联性等维度对电子证照数据进行治理，使电子证库提供高质量的数据共享服务。

1）对账管理

对接办件库，定时获取每种电子证照许可审批事项的办件数量，与电子证照库的电子证照数据存量进行比对，产生对账结果，对无法对账的电子证照进行标识并反馈数源部门和办件库，促进电子证照数据的应归尽归。

2）质量规则配置

对标电子证照国家标准、国家工程标准以及我市电子证照数据共享应用的需要，在系统中针对每种电子证照配置清洗质量规则，作用于电子证照文件生成或电子证照数据归集过程中。

3）质量问题反馈

对接IRS统一的质量问题数据反馈通道，电子证照系统自动+手动两种方式对监测到的电子证照数据质量问题进行反馈，推进电子证照数据质量问题的解决。

4）异议问题接收

接收通过国家平台反馈的跨区域电子证照异议问题与通过异议问题反馈接口反馈的本市电子证照异议问题，通过列表进行展示，并看查看具体的异议问题描述与异议问题的最新处置状态。

5）异议问题申报

通过国办异议问题申报接口，将其他省市的电子证照异议问题向国家证照库进行申报。

6）异议问题处置

对接收的电子证照异议问题进行处置，通过IRS统一质量问题数据反馈通道进行反馈，或电子证照库自行处置，并可对相关异议问题进行催办、解决等操作。

        - 电子证照旧库迁移

          - 旧库数据清洗整合

我市原有市政府办公厅电子证照库目前已归集350本证照共1.2亿条证照数据，为避免过去证照库建设工作的浪费，需在保证电子证照数据质量可用的前提下将原证照数据迁移至新证照库进行统一存储和管理，并对外提供统一证照数据共享。

          - 旧库数据探查清洗

首先对原证照库的数据目录与国家电子证照发证清单、新电子证照库证照目录清单对齐拉通，对冗余、错误的旧证照目录予以清理、修正，并依据国家相关标准的规定、各类电子证照实际数据项的情况以及新电子证照库的统一规划要求，对原证照库的已归集数据进行质量探查、数据清洗，将质量较高的电子证照种类数据进行保留，质量较差的证照数据则反馈部门进行整个和重新归集。

          - 旧库数据迁移整合

将探查清洗后确认质量无误，可以复用的电子证照数据按新电子证照库规范标准迁移至新库，对迁移的数据予以整合，纳入到新电子证照库的目录管理中，并外对提供数据共享。

      - 地址库迁移及建设

统一地址库按照全市一盘棋，制定统一的地址标准体系，以重庆市公安标准地址数据现有成果为数据基础，市大数据发展局归集市规划和自然资源局、市民政局、水电气等部门以及互联网企业的地址数据，开展标准地址与业务地址关联以及语义信息增强，增强地址“一址多义”能力，破除政务数据从空间维度上“聚而不通”困境，建立覆盖全面、权威准确的统一标准地址库。同时建立常态化、闭环式、政企合力的地址更新运营机制，打造城市统一地址运营中心，及时发现地址变化情报，保证地址数据鲜活，促进地址数据共建共用共享，从源头上破解涉址信息共享难、管理难、更新难等难题。

        - 系统概述

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，加强公共数据共享开放，深化国家人口、法人、空间地理等基础信息资源共享利用，推动政务信息化共建共用，不断提高决策科学性和服务效率。

地址作为最核心的城市公共数据资源和时空基础设施之一，不仅是人们日常生活中使用最为频繁的地理数据，而且是政府部门在改善公共服务、优化营商环境、提高治理水平等过程中不可或缺的基础信息资源。同时随着数字政府建设加速推进，地址数据成为促进政务数据融合的重要抓手，需要加大地址建设统筹力度，长期开展数据治理更新，不断提升地址数据质量。

目前，重庆市地址数据涉及公安、民政、自然资源、房管等多个部门的管理职责，各部门因管理职责及自身业务需求的不同，导致地址标准各异，造成数据存在质量不高、管理混乱、更新困难、服务低效、应用乏力等问题，另一方面各委办局的政务数据存在聚而不通、空间化难、关联价值差、利用率低等问题，数据价值有待挖掘。

在此背景下为了破解地址行业标准互不兼容、社会治理数据聚合难、地址管理实时更新难等问题，亟需开展城市统一标准地址能力建设，以地址为纽带建立多源政务大数据融合的桥梁，构建政务大数据应用体系，以数据汇聚和共享为途径，推动技术融合、业务融合、数据融合，打通信息壁垒，实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，为提升社会治安现代化水平做出了重要的创新与尝试，织成一张动态、多样、鲜活、立体的数据融合关联网。

          - 地址库架构

重庆市统一地址整体大框架分为基础层、数据汇聚层、数据层和能力开放层，以及标准规范体系、长效运营更新体系以及信息安全保障体系。

（1）基础层：基础据层主要是依托大数据局现有政务云基础设施，包括网络设施、存储资源、计算资源、安全设施。

（2）数据汇聚层：主要包括数据前置库、归集库及清洗库三部分。前置库主要是将市各委办局的数据汇聚存储到此处，包括但不限于公安、规资、民政、住建、政法以及水电气单位等。归集库主要是从前置库各委办局中的数据抽取地址字段或地址相关表到此处为后续的清洗工作做准备。清洗库对抽取过来的地址数据进行数据治理工作，包括地址探查、预处理、规范性治理、空间性治理、语义挖掘、关联匹配、人工运营、数据质检等工作。

（3）数据层：主要是将清洗的成果入库到基础库中，成果包括统一地址库以及社会要素空间化治理成果的融合库。

（4）能力开放层：主要是按照一体化智能化公共数据平台的架构将各能力组件与其集成，为管理、服务、运营提供不同的能力。管理方面，将地址服务管理、成果内容进行适配改造，集成到公共数据服务门户子系统；将数据规范、编码规范集成到数据指南与质量认证系统。服务方面，将地址服务集、地址核实任务推送集成到公共数据开放子系统；将地址结构、地址目录集成到数据目录子系统。运营方面，将统一运营工具集成到大数据分析系统，保障地址运营更新及全生命周期管理的能力。

标准地址库的升级将采用双网双库建设，将重庆市公安的标准地址库整体迁移至市大数据发展局，包括标准地址数据及统一地址管理及服务系统。按照“一数一源”的原则，以公安的标准地址为基准，由市大数据发展局统筹迁移及升级并向全市提供统一地址服务。

市大数据发展局按照“统一规范”的原则,依法依规对全市统一地名地址数据进行汇聚、治理与采核，建设全市统一地址库，并建设统一地址库应用与更新管理机制，对地址数据的全生命周期管理，为政府各委办局部门及社会相关行业提供权威、统一的地址数据应用基础，以便于数字重庆各类业务数据的融合与共建共享。

以DB50/T 905-2019《重庆市地方标准-房屋建筑地址信息规范》为依据，以重庆市公安标准地址为基础，整合规资、住建、民政、水电气、市监、政法委等各部门地址信息，形成一个全市统一、规范的地址数据合集，供各个委办局及单位使用，实现跨部门资源共享融合。同时，建立城市网格、兴趣面（AOI）、建筑物等地理实体与统一地址唯一编码的映射关系，为统一地址库建库提供支撑，实现重庆市所有地址上图及统一管理。

将存在于规资、住建、民政、水电气、市监、政法委等多个部门的地名地址数据进行汇聚和归一化处理，并补充线下核实来提供地址的准确名称和空间位置信息，建设与现实世界一一对应的重庆市统一地址库。由于各部门在地址建设过程中，采用了不同的标准规范，导致地址描述均不相同，另外民众在日常使用地址的过程中，也通常使用俗称、简称等描述，通过地址语义关联的技术，使不同部门原有地址实现相互关联，确保各部门在沿用原有地址数据的同时，能够实现跨部门的地址高效匹配，为跨部门跨层级的数据共享和业务系统奠定坚实的基础。

升级公安现有的统一地址系统，并将其迁移至市大数据发展局，提供一套面向重庆市各委办局及单位的统一地址服务API及相应使用文档。制定标准的对接接口，以实现数据在不同场合和不同情境的实时和高并发调用，包括正向地理编码服务、逆向地理编码服务、地址标准化服务、地址智能匹配服务、地址关联服务、地址类型查询服务以及可定制化接口等能力。

在统一标准地址的使用过程中，难免会存在地址缺失、存疑等问题，通过地址大数据运营体系建设以及可借助核采资源，及时发现地址数据的相关问题，依托完善的数据更新机制，对统一地址库进行长效管理，而对于数据应用过程中发现的错误数据则可以做到核实、及时更新，保障数据的准确性。

          - 地址库运营机制

运营机制将以市大数据发展局作为统筹方，拉通公安、规资、住建、民政以及政法等相关部门，建立重庆市统一地址库的运营机制，有利于推进数字重庆建设。

通过问题地址日常反馈、地址增量更新识别、业务系统协同等线索渠道，结合网格员或其他社会资源，及时发现地址新增、变更、灭失等变化线索，通过增量地址内外业核采、审核等规范化流程，满足问题地址的补充修复，实现更新地址的治理融合，保障数据和服务的联动更新，持续不断地夯实城市统一地址的鲜活性和服务能力。

（1）标准地址更新机制。重庆市标准地址由公安业务而产生，随着业务开展，会对标准地址库进行更新，在公安网实现对标准地址数据进行治理，将治理成果向政务网推送，进而完成政务网环境下的标准地址数据更新工作，统一地址能力平台对标准地址数据更新及时性要求并不高，可按一定频次实现对政务网进行数据更新推送，建议可按照1次/天，实现政务网的标准地址库增量更新工作。在统一地址运营过程中，可对标准地址数据的问题进行识别，将标准地址疑似问题数据，推送至公安网，再按照公安网内业务流转，实现对标准地址的线下核实与反馈，进而对公安网的标准地址库进行更新，再按照上述流程，完成对政务网的标准地址库数据更新。

（2）业务地址更新机制。业务地址数据主要来源于政务网内各委办，各委办在业务开展过程中，会产生新的业务地址数据，平台能够实现对这部分的地址数据实时抽取和更新入库工作，在统一地址库更新过程中，会形成存疑的业务地址数据，将这部分存疑线索，推送给基层智治网格员，让网格员核实反馈，将反馈结果进入数据归集子系统，实现对统一地址库更新，并且能够将问题地址反馈至各局委办，由各局委办决定是否将针对业务中错误地址进行纠正。

        - 统一地址清洗融合治理

地址关联主要是为了将各类业务地址与经过治理后的标准地址建立关联关系，主要含以下环节：业务地址评估、业务地址预处理、业务地址规范性治理、业务地址空间性治理、业务地址语义挖掘、业务地址与标准地址关联匹配、数据人工运营服务、数据质检服务。

从各业务委办局来源的业务地址中提取地址的相关字段，进行清洗治理后，基于标准地址库以及企业语义的关联匹配算法，将业务地址作为语义别名信息与标准地址库进行关联，建立标准地址和业务地址的关联关系，形成最终的统一地址的清洗融合成果数据。

对于清洗融合工作过程中，通过关联匹配未能有效、准确关联的数据，将被标记为存疑数据，形成人工运营数据清单。数据运营团队对人工运营数据清单进行人工内业的关联运营，提升关联成果质量与数量。

对于清洗融合治理的成果，需要进行人工质检，确保数据质量才能执行下一步入库工作。按照国家标准要求，对成果数据进行自动化与人工结合的质检服务，并输出成果数据质检报告。

          - 业务地址评估

地址评估环节标准地址模型、企业数据模型及业务地址特征为基础，利用地址评估算法模块，从地址类型统计及地址质量评价两个方面对多源业务地址数据综合评估，初步确定地址特征，摸底地址质量，构建该份数据所具有的数据特征模型，为后续的地址治理和应用提供重要参考。

          - 地址类型统计

（1）地址分类评估

地址级别统计表主要是从地址的结构出发，整体统计数据各类型的分布情况，主要分门牌类、aoi类、楼栋类、户室类、其他类。地址级别的详细程度用以体现地址精度。

（2）地址主体类型统计

地址主体类型统计主要是从地址的主体出发，主体是指地址类型，目前分门牌主体类（436303类）、AOI主体类（3623675类）、POI主体类（98134类）、无主体类（376947类），根据地址类型，区分不同的治理方案。

          - 地址质量评价

地址质量评价则从地址有效性、地址完整性、属性规范性、逻辑一致性四个质量维度展开。有效性评估可以总体识别出存疑的问题地址；完整性评价则从地址元素的完整性展开，识别潜在缺失的地址或地址元素；属性规范性则检查各地址元素的取值是否符合范围、精度、类型等规范性要求；逻辑一致性则从在更高要求的角度，从地址/地址元素的组合、横向关系、纵向关系等维度检查其是否符合地址模型规定的逻辑约束。通过多个维度的综合检查，全面评估地址中的各类潜在地址质量问题，为后续地址治理及应用奠定基础。

          - 评估报告输出

地址评估环节目的在于对项目多源地址数据从多个维度进行全方面的评估，初步确定地址特征，摸底地址质量，构建该份数据所具有的数据特征模型，为后续的地址治理和应用起到重要指导意义。

在评估过程中，通过地址评估算法及工具，从数据类型统计、地址结构完整性、地址规范性和地址准确性四个方面对项目数据进行评估。

从数据类型统计中，可以看出不同层级地址的数量占比以及村和非村两大类数据的比例；地址结构完整性评估中，会展示地址在层级结构上出现的缺失、重复等问题；在地址规范性中，依据统一地址模型，会标记出各类非标准写法的问题，并统计输出以上各类问题的数据量及占比。

基于评估的结果，由地址分析人员开展分析，整理输出评估报告。评估报告简要模板如下：

（1）评估参考标准

重庆市地方标准《房屋建筑地址信息规范》，结合市大数据发展局地址的规范要求，评估表详见下表。

| 序号 | 分级类别 | 细化分级 | 常见 通名 | 项目级别要求 （城市） | 项目级别要求 （农村） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划元素 | 省、直辖市 | 省、自治区、直辖市、特别行政区 | √，必须项 | √，必须项 |
| 2 |  | 地市级 | 市(地级)、地区、盟、自治州 | √，必须项 | √，必须项 |
| 3 |  | 县级 | 市(县级)、县、自治县、旗、自治旗、(市辖)区、林区、特区 | √，必须项 市辖市（县）可省略地级市，如：湖北省¦（孝感市）安陆市 | √，必须项 市辖市（县）可省略地级市，如：湖北省¦（孝感市）安陆市 |
| 4 |  | 开发区、工业园等 |  | 非必须项 | 非必须项 |
| 5 |  | 乡镇、街道 | 乡、民族乡、镇、街道、苏木、民族苏木、(乡级)管理区、(县辖)区 | √，必须项 | √，必须项 |
| 6 |  | 社区、行政村 | 社区、村（居）委会 | 城市：特殊条件下必须项√ | 农村：村为必须项 |
| 7 | 区域位置元素 | 自然村（屯）、居民小组 | 组、大队、 |  | 无，自然村与村民小组不重叠使用 |
| 8 |  | 商圈 |  | 无 | 无 |
| 9 |  | 主路 | 道、街、路、巷、弄 | √，必须项； |  |
| 10 |  | 支路 |  | 无 |  |
| 11 |  | 门牌号 | 号 | √，必须项； | 客户地址有，则为必须项 |
| 12 |  | 支门牌号 |  | 无，含在门牌号内 |  |
| 13 |  | 小区 |  | √，非必须项 有专名时，应与门牌号同时使用 |  |
| 14 | 点位置元素 | 建筑物（楼栋） | 栋、座、幢、号楼、号 | 客户地址有，则为必须项 | 客户地址有，则为必须项 |
| 15 |  | 单元 | 单元、座 | 客户地址有，则为必须项 | 客户地址有，则为必须项 |
| 16 |  | 楼层 |  | 客户地址有，则为必须项 | 客户地址有，则为必须项 |
| 17 |  | 户室 |  | 客户地址有，则为必须项 | 客户地址有，则为必须项 |
| 18 | 其它 | 其它 |  | 非必须项 |  |

（2）数据类型统计

1）非村和村分类

本次评估的***条业务地址数据，***条属于村数据，村数据占比***；****条属于非村数据，非村占比***。

2）地址分级

本次评估的***条业务地址数据，依据统一地址模型，对原始地址进行地址分级情况等。

3）地址问题评估

本次评估的***条业务地址数据，其中有***条无效地址，按检查大类分布如下：

| 大类名称 | 错误量 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无效地址 |  |  |  |
| 标准地址结构完整性-缺失 |  |  |  |
| 标准地址结构完整性-重复 |  |  |  |
| 地址结构级别错乱 |  |  |  |
| 疑似问题数据 |  |  |  |

注：除了无效地址分母是全量，其他的分母是全量减去无效地址的量。

| 大类名称 | 小类名称 | 错误量 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无效地址 | 异常地址 |  |  |  |
|  | 主体缺失检查 |  |  |  |
| 地址结构完整性-缺失 | 行政区划要素缺失--缺市 |  |  |  |
|  | 行政区划要素缺失--缺区 |  |  |  |
|  | 行政区划要素缺失--缺街道镇 |  |  |  |
|  | 缺失路门牌 |  |  |  |
|  | 缺失门牌号 |  |  |  |
|  | 缺失楼栋 |  |  |  |
|  | 户室找不到对应的楼栋信息 |  |  |  |
|  | 缺失单元信息 |  |  |  |
| 地址结构完整性-重复 | 行政区划要素重复--多市 |  |  |  |
|  | 行政区划要素重复--多区 |  |  |  |
|  | 行政区划要素重复-省市多次重复 |  |  |  |
|  | 行政区划要素重复--多街道镇 |  |  |  |
|  | 多AOI信息 |  |  |  |
|  | 多路门牌信息 |  |  |  |
|  | 多楼栋信息 |  |  |  |
|  | 多路信息 |  |  |  |
|  | 多之门牌信息 |  |  |  |
|  | 楼栋重复 |  |  |  |
| 地址结构级别错乱 | 市区位置错乱 |  |  |  |
|  | 市区出现在街道以后的级别 |  |  |  |
|  | 单元出现在楼栋信息的前面 |  |  |  |
|  | AOI与楼栋的顺序颠倒 |  |  |  |
|  | AOI内存在道路检查 |  |  |  |
| 疑似问题数据 | 楼栋缺少标识信息 |  |  |  |
|  | 数据中出现多个路门牌数据 |  |  |  |
|  | 楼栋、门牌、之门牌位数检查数字长度检查 |  |  |  |
|  | 户室位数检查 |  |  |  |
|  | 撤销地址 |  |  |  |
|  | 门牌号、单元、楼层、户室为“0” |  |  |  |
|  | 连锁类地址缺少定位性信息 |  |  |  |
|  | 地址包含了水电业务特征词-怀疑垃圾地址 |  |  |  |
|  | 单元位数检查 |  |  |  |
| 地址数据规范性 | 地中含有（数字） |  |  |  |
|  | 地址中含有其他符号 |  |  |  |
|  | 新旧组合地址 |  |  |  |
|  | 地址中包含行政区划 |  |  |  |
|  | 地址中包含电话号码 |  |  |  |
|  | 要素分级连续重复 |  |  |  |
|  | 要素间断性重复 |  |  |  |
|  | 楼栋规范化检查 |  |  |  |
|  | 数字-数字-数字-数字结构检查 |  |  |  |
|  | 旧地址 |  |  |  |
|  | 含年份数据检查 |  |  |  |
|  | 主体信息含义模糊检查 |  |  |  |
|  | 地址行政区划级别文本重复检查 |  |  |  |
|  | 以数字或字母开头的地址检查 |  |  |  |
|  | 乱码检查 |  |  |  |

（3）无效业务地址

1）异常地址

评估地址中如果地址信息为纯数字、字母等无法识别有效地址信息情况，检查报错。

目前异常地址包含以下内容：

——整个地址全部由字母组成；

——整个地址全部由数字组成；

——地址的长度≤4个汉字；

——全是由数字和字母构成；

——地址仅展示楼栋信息，比如数字/字母+号楼/号/栋/幢。

2）主体缺失检查

检查数据中同时没有村、路门牌、AOI等主体信息，不能反映一个基本的地址信息。

3）业务地址结构完整性-缺失

——行政区划要素缺失--缺市

评估地址中地市级别要素为不可缺失项，标准地址中2级分词属于地市级要素，如果检查地址分词中没有2级分词，则检查报错。

——行政区划要素缺失--缺区

评估地址中行政区级别要素为不可缺失项，标准地址中3级分词属于行政区要素，如果检查地址分词中没有3级分词，则检查报错。

——行政区划要素缺失--缺街道镇

评估地址中街道、镇级别要素为不可缺失项，标准地址中5级分词属于街道、镇要素，如果检查地址分词中没有5级分词，则检查报错。

——缺失路门牌

评估业务地址中该处检查一条地址中缺失路门牌信息的情况，无法确定具体的位置。

——缺失门牌号

评估地址中缺失确定AOI的信息，包括门牌号、支门牌号、小区，则无法确定哪个小区的楼栋。

——缺失楼栋

评估地址中缺失表示楼栋信息的分词，却包括单元信息，造成地址不确定。

——户室找不到对应的楼栋信息

评估地址中的户室与楼栋关系信息，包括Streetno+（单元）+户室的情况：

Streetno下面整体没有楼栋信息，数据正确，不用修改；

Streetno下面整体存在楼栋信息，数据需要核实。

判断是否为Streetno+单元+户室的情况，如果为该情况，需要核实单元的位数，是否将楼栋和单元写成了一个整体。

——缺失单元信息

评估地址中缺失表示楼栋单元信息的分词，却包括楼层户室信息，造成地址不确定。

（4）标准地址结构完整性-重复

1）行政区划要素重复--多省

评估地址中重复出现相同的省级行政区划信息，属于多余内容，检查报错。

2）行政区划要素重复--多市

评估标准地址中重复出现相同的市级行政区划信息，属于多余内容，检查报错。

3）行政区划要素重复--多区

评估地址中重复出现相同的区级行政区划信息，属于多余内容，检查报错。

4）行政区划要素重复-省市多次重复

评估地址中重复出现相同的省、市级行政区划信息，属于多余内容，检查报错。

5）行政区划要素重复--多街道镇

评估地址中重复出现相同的区县级行政区划信息，属于多余内容，检查报错。

6）多AOI信息

评估地址中重复出现相同的街道、镇信息，属于多余内容，检查报错。

7）多路门牌信息

评估地址中重复出现相同的路门牌信息，属于多余内容，检查报错。

8）多楼栋信息

评估该处检查一条地址中含有多个楼栋信息的情况，可能包含相同的楼栋，也有可能是不同的楼栋，不同的情况，修复的方式不同

9）多路信息

评估该处检查存在多条路的数据。

10）多之门牌信息

评估该处检查一条地址中含有多个之路门牌信息的情况，可能包含相同的之路门牌，也有可能是不同的之路门牌，不同的情况，修复的方式不同。

11）楼栋重复

评估该处检查一条地址中含有多个楼栋信息的情况，可能包含相同的楼栋号，也有可能是不同的楼栋号，不同的情况，修复的方式不同。

（5）地址结构级别错乱

1）省市区位置错乱

评估地址排列规则要求省市区的描述方式，符合地址定位逻辑，如果省市区顺序反向排列，检查报错。

2）省市区出现在街道以后的级别

评估地址排列规则要求省市区街道的描述方式，符合地址定位逻辑，如果省市区和街道顺序错乱，检查报错。

3）单元出现在楼栋信息的前面

评估地址排列规则要求先楼栋后单元的描述方式，符合地址定位逻辑，如果单元和楼栋信息顺序反向排列，检查报错。

4）AOI与楼栋的顺序颠倒

评估地址排列规则要求先AOI后楼栋的描述方式，符合地址定位逻辑，如果AOI和楼栋信息顺序反向排列，检查报错。

5）AOI内存在道路检查

评估地址排列规则要求先道路后AOI的描述方式，符合地址定位逻辑，如果AOI和道路信息顺序反向排列，检查报错。

（6）疑似问题数据

1）楼栋缺少标识信息

评估楼栋信息一般需要数字辅助标识，以“数字/字母+楼栋”形式才能表达完整确切楼栋信息，楼栋信息前无数字（阿拉伯数字、大写、繁体）或者字母辅助标识，则检查报错。

2）数据中出现多个路门牌数据

评估地址信息出现多个路门牌信息，则无法确认地址的唯一性，检查报错。

3）楼栋、门牌、之门牌位数检查数字长度检查

评估地址中标识门牌、支门牌、楼栋的数字位数一般在3位数以内，特殊情况可达4位数，因此＞4位数视为异常数据，需要检查报错。

4）户室位数检查

评估地址中标识户室的数字位数一般为3、4位数，因此＞4位数视为异常数据，需要检查报错。

5）撤销地址

评估地址中包含“已撤销”等旧地址信息，不符合标准地址规则。

6）门牌号、单元、楼层、户室为“0”

评估门牌号、单元、楼层、户室前面的数字标识数值一般从1号开始，如果出现0（零）值，视为异常数据，检查报错。

7）连锁类地址缺少定位性信息

评估连锁类地址如果没有其他社区、道路、门牌号等唯一定位信息，则无法确定地址指示哪个连锁店，因此，缺少唯一定位信息的连锁类地址，检查报错。

8）单元位数检查

评估该处检查连续数字。

（7）地址数据规范性

1）地址中含有（数字）

评估该处检查地址中含有（数字）的数据，会影响到楼栋或者户室的提取正确性，一般要修正。如果在地址的结尾位置，可能不用修改。

2）地址中含有其他符号

评估该处检查数据中存在（），*等符号信息，如果影响主体和户室正确性的需要修正。

3）新旧组合地址

评估地址中出现“现……”、“原……”、“新……”、“旧……”等包含新旧地址信息的表达，造成地址信息不明确，不符合标准地址命名规范。

4）地址中包含行政区划

评估标准地址中行政区划需明确文字描述，行政区划编码不符合标准，且不易解读，因此，地址中包含行政区划编码，检查报错。

5）地址中包含电话号码

评估电话号码不属于地址信息，因此，地址中包含电话号码信息需要检查报错。

6）要素分级连续重复

评估地址中同一要素仅需一次表达，如果出现连续重复不符合标准地址规范性，检查报错。

7）要素间断性重复

评估地址中同一要素仅需一次表达，如果出现要素间断性重复不符合标准地址规范性，检查报错。

8）楼栋规范化检查

——评估地址中楼栋出现以下情况，不符合标准地址规则。

——楼栋数字标识为0，比如0栋；

——楼栋数字标识为“数字+字母+数字”结构，比如1A2栋；

——楼栋数字标识为“字母+数字+字母”结构，比如A2C栋；

——楼栋数字标识为除大小写以外的汉字，比如隔壁栋；

——含有-表达的楼栋信息，比如3-1栋。

9）数字-数字-数字-数字结构检查

评估地址中出现“数字-数字-数字-数字”结构，不符合标准地址规则。

10）旧地址

评估地址中包含“拆迁”、“搬迁”等旧地址信息，不符合标准地址规则。

11）含年份数据检查

评估地址中出现连续4位数表达，除路门牌、支路门牌、楼栋、户室需要数字标识外。

12）主体信息含义模糊检查

评估标准地址中AOI为地址主体信息，地址数据中只有一个主体，并且主体为“数字/字母+期”或“ 数字/字母+区”结构，则无法明确主体信息。

13）以数字或字母开头的地址检查

评估地址以数字或字母开头的地址，可能地址信息丢失，检查报错。

14）乱码检查

评估地址中含有乱码，视为异常数据。

（8）地址正确性评估

对于原始地址的正确性会在后续的标准地址治理过程中加以进一步的评估，例如对于省市区街道社区的上下级关系的准确性、对地址中存在的道路门牌号与小区等关系进行准确性评估，并在治理过程中对存在问题的数据进行修复。

在标准化治理中，主要包括地址评估、地址预处理、地址运营、标准化处理四个步骤，具体环节事项见下图，可较好修复地址评估中发现的问题，最后可输出表述规范、结构完整、层级准确的标准地址成果。

          - 业务地址预处理

业务地址预处理是地址数据治理工作中基础环节，能实现对业务地址的排重、分流、规范化以及分词修复。主要包含数据分析整理、规范化及分词、分词修复、数据质检四个主要环节。

          - 数据分析

根据评估报告，对业务地址进行人工分析，然后对业务地址数据进行初步整理，实现对业务地址的去重、存疑地址标记、无效地址标记等。

同时对所有业务地址根据数据来源，为业务地址设置数据来源代码、地址唯一编码，以实现全治理环节对单条地址的追踪。

          - 基础规范化处理

业务地址中可能会存在各种非规范、冗余的信息，如繁体字、特殊符号、行政区划错误、信息冗余、格式不规范等问题，调用地址数据规范化算法服务，实现对此类非规范信息的统一处理。规范化处理内容包括：

- 繁简体转换

繁简体转换是一种涉及文本处理和语言转换的技术，用于将业务地址中的繁体中文文本转换成简体中文文本。繁简体转换的工作比较复杂，需考虑数据量与性能等方面，并结合地方特色，所以繁简体转换将综合以下方法进行算法模型制作：

词库映射方法：基于一个包含繁体和简体对应词汇的词库。通过对比输入文本中的每个词汇，找到对应的简体或繁体词汇，然后进行替换。这个方法的效果取决于词库的质量和覆盖范围。

机器学习方法：使用机器学习技术，如序列到序列（Seq2Seq）模型，来训练一个模型来实现繁简体转换。这种方法能够更好地处理上下文和语境，但需要大量的数据和计算资源进行训练。

统计方法：基于大规模文本数据的统计分析，找到繁体和简体之间的频率分布和关联性，然后进行转换。这种方法可以捕捉一些语言的变化趋势，但也需要大量的数据支持。

深度学习方法：使用深度学习模型，如循环神经网络（RNN）或变换器（Transformer），训练一个模型来学习繁简体转换的映射关系，在处理长文本时可能更具优势。

- 格式规范化

1）地址文本字母大小写转换

大小写转换是一种文本处理技术，用于改变文本中字符的大小写形式。转换目的包括：

——格式统一：确保文本的格式是一致的，例如将业务地址的文本转换为统一的大写或小写形式，以便在视觉上更一致。

——规范化：对于一些编程语言或数据格式，大小写是敏感的，因此需要将业务地址的文本转换为特定的大小写形式，以确保正确的解析和处理。

——关键词匹配：在搜索、文本分析或信息检索等场景中，大小写可能影响关键词匹配的准确性。通过将业务地址文本和关键词统一为相同的大小写形式，可以提高匹配的成功率。

——格式转换：在一些特定的应用中，需要将文本转换为全大写或全小写形式，以满足特定的格式要求。

——文本预处理：在自然语言处理任务中，对文本进行大小写转换可以减少词汇变体的数量，从而降低模型训练和处理的复杂性。

2）地址文本HTML实体转换

由于业务地址来源于各个委办局的相关业务系统，数据中会由于原生系统的问题出现一些HTML文本，这类HTML文本字符被保留用于标记和其他特殊用途，不能直接在地址文本中使用，因此需要使用HTML实体来表示它们。HTML实体是以&开头，以;结尾的特殊代码，用于表示某些字符或符号。

3）地址文本中文全半角

由于业务地址来源于各个委办局的相关业务系统，在业务登记输入的时候会由于工作人员使用的输入法以及系统问题，形成业务地址数据中文文本全半角不统一的情况，因此需要进行全半角转换。全半角转换目的包括：

——搜索和匹配：在搜索、查询和字符串匹配等场景中，需要考虑全半角字符的等价性，以确保能够准确匹配和检索文本。

——字符长度计算：在某些数据分析情况下，需要对字符长度进行计算。全角字符通常占据更多的字符位置，因此在进行长度计算时需要进行转换。

——特殊符号处理：有些全角符号在某些应用场景中可能会出现问题，进行全半角转换可以避免这些问题。

- 空格处理

由于业务地址来源于各个委办局的相关业务系统，在业务登记输入的时候会由于工作人员的输入习惯或操作问题，业务地址数据会出现空格、制表符、换行符等空白字符，因此需要进行空格处理。空格处理的目的包括：

——文本清洗：在进行文本分析、数据处理时，多余的空格、制表符、换行符等空白字符可能会干扰分析和处理过程，因此需要进行清洗和规范化。

——搜索和匹配：在搜索、查询和字符串匹配等场景中，多余的空格可能会影响匹配的准确性。进行空格处理可以确保匹配的成功。

——数据适用性： 因为不同的系统和应用对空格的处理方式不同，业务地址中出现的空格可能会导致应用系统使用数据是出现解析问题。

- 中文数字转换

将中文数字转换为阿拉伯数字是一个常见的文本处理任务，从而方便处理、分析、计算和展示。

- 文本替换

1）正则替换

由于业务地址来源于各个委办局的相关业务系统，可能由于历史原因、系统原因等问题，导致业务地址中某些关键词出现大批量的文本错误，因此需要在业务地址的文本中使用正则表达式模式进行查找并替换的技术。

正则表达式是一种强大的模式匹配算法，可以用于查找和匹配符合特定规则的文本内容，而正则替换则是将匹配到的内容替换为指定的内容。

2）词条配置

正则替换工作中需要为正则表达式算法指向被替换与替换的词条映射，同时因为数据量大、错误文本内容不一等情况，需要进行人工配置词条映射配置，以支持大批量数据快速正则替换处理。

- 冗余信息剔除

由于业务地址来源于各个委办局的相关业务系统，在业务登记输入的时候会由于工作人员的输入习惯、操作问题、系统问题等原因，会导致业务地址出现各种冗余信息，对于数据治理、数据融合、数据使用都产生很大的信息干扰，需要自动化与人工干预结合进行冗余信息剔除。常见的冗余信息包括：

1）特殊后缀

自动化进行初步提取，再通过人工判别进行标记，再进行自动化剔除。

2）人名

自动化进行初步提取，再通过人工判别进行标记，再进行自动化剔除。

3）邮编

自动化剔除。

4）无意义词

自动化初步提取，再通过人工判别进行标记，再进行自动化剔除。

5）字符

自动化初步提取，再通过人工判别进行标记，再进行自动化剔除。

6）标点

自动化剔除。

（7）括号内信息处理

由于业务地址来源于各个委办局的相关业务系统，在业务登记输入的时候会由于工作人员的输入习惯、操作问题、系统问题等原因，会导致业务地址出现括号及括号内容，自动化初步提取，再通过人工判别括号内的信息是否有效，并进行剔除或采用处理。

          - 地址结构化分词

地址结构化分词是将复杂的地址字符串拆分为各个组成部分的过程，从业务地址文本中提取出省、市、区/县、街道、社区、道路、门牌、小区、楼栋、单元、楼层、户室等地址结构信息，为后续地址标准化提供重要支撑。

由于业务地址数据复杂性、不定性等情况，需要综合多种分词算法技术进行算法模型构建。分词算法包括：

- 基于规则的方法： 这种方法使用预定义的规则来识别和分割地址的各个部分。例如，可以根据特定的文字作为分隔符（如省、市、区/县、街道等）来拆分地址。

- 基于词典的方法：建立一个包含常见地址词汇的词典，然后使用词典匹配的方式来识别和分割地址。

- 基于统计的方法：使用统计模型（如隐马尔可夫模型、条件随机场等）来对地址进行分词。

- 基于机器学习的方法：使用监督学习或无监督学习的方法，训练模型来自动识别地址中的各个部分。

- 正则表达式： 在某些情况下，使用正则表达式来匹配特定的地址格式，然后进行分割。

          - 地址分词修复

地址结构化分词结果有可能出现无法处理或结果错误情况，因此需要对结果数据进行修复，修复工作包括自动检查修复和人工检查修复：

（1）自动检查修复：调用已有的检查规则，对地址和分词进行自动检查，报出问题数据和对应检查项编号。然后问题数据会自动调用已有的修复规则，进行自动化修复。修复后数据再次进行自动检查，检查无问题的数据作为成果流入质检环节，仍然存在问题的数据流入人工环节进行处理。若问题数据占比高，则开展分析并基于项目特征补充自动修复规则。

（2）人工检查修复：对于部分自动环节无法处理的问题数据，为保障数据治理结果的质量，由专业数据处理人员进行地址分词人工核实作业。

          - 预处理阶段成果数据质检

预处理质检过程，会依据抽检原则，对预处理无问题的数据进行检查，以提升保障预处理质量，提升下游数据治理效果。质检过程重点关注预处理分词的正确性，通过对比原有地址的分词以及预处理后的分词，来确保预处理过程输出了正确的地址层级，同时不存在信息的丢失。

          - 业务地址规范性治理

地址规范性治理，即地址标准化，包括村地址的标准化和非村地址的标准化。规范性治理包括属性挖掘、自动化治理、自动化检查、人工修复、成果检查输出六个主要环节。

          - 属性挖掘

解析业务地址中的各地址元素，同时利用语义匹配算法构建业务地址的关联关系，然后从中挖掘标准地址元素及地址元素关系，为后续自动化治理做准备，具体环节包括：

（1）地址元素解析

利用分词算法提取业务地址中的各级原有地址元素。

1）地址元素分类包括：

行政区划地址元素：省、市、县、乡镇等县级以上及县级以下行政区划对应的地址元素。

区域地址元素：自然村、商圈园区类、街路巷、门牌号、支门牌号、院落、片区对应的地址元素。

点位置地址元素：楼栋、单元、楼层、户室对应的地址元素。

2）语义匹配

从提取出的地址元素中，选取核心地址元素作为关键主体，通过匹配算法建立业务地址的关联关系。通过理解主体文本的语义含义，判断两个文本是否在语义上相似或相关。语义匹配的目标是衡量文本之间的语义相似性。

3）元素属性挖掘

建立关联关系后进行元素属性挖掘，从中挖掘业务地址对应的标准行政区划名、道路门牌信息、AOI专名等属性。

4）地址元素补充

针对地址信息结构错乱、行政区划/街道/小区等信息错误、缺失等问题，通过地址属性信息校验、地址元素关系挖掘、相似度分析等手段开展错误地址元素修改和缺失地址元素补充等修复工作。

针对存在的错别字、地址信息错乱、行政区划/街道/小区等信息错误等问题，借助企业语义地址库和语义规则能力，通过地址属性信息校验、地址元素关系挖掘、相似度分析等手段开展错误地址修改。

按照地址模型修复地址的层级结构。针对地址结构混乱、重复、缺失等问题，开展地址元素关系挖掘，梳理清楚地址元素之间的关系。

7）自动化治理

对业务地址的自动化治理围绕业务地址的匹配展开，通过对匹配上的数据进行补充/替换，实现对地址中各级地址元素的规范化、问题修复、名称归一等效果。

——行政区划补充替换

基于挖掘的各级标准行政区划名称对地址做替换或补充，实现对行政区划信息的修复。

——道路门牌号补充

基于挖掘的道路门牌号，对地址的道路门牌号做补充，补全道路门牌号-小区关系。

——AOI名称补充替换

基于挖掘的AOI名称及别名关系，识别客户地址中存在的同一个AOI叫法不同的情况，并选取地址中更常用的名称作为标准名称，替换其他相对非标准的AOI名称，实现对原有地址中可能存在的同一aoi的多种表达的命名归一。

——楼栋/单元/楼层/户室名称规范

基于挖掘的楼栋/单元/楼层/户室的名称，与原有地址进行校验，符合校验规则后，则以挖掘的标准名称替换原有的名称，实现对楼栋至户室元素的规范性治理。

——整体一致性修复

对地址数据从整体一致性的维度进行修复和归一，解决如同一AOI对应多个街道/门牌号或者楼栋单元后缀不一致等问题。

          - 自动化检查

完成治理后基于自动化检查项，对治理结果进行自动化检查，包括规范性检查，层级空值检查，层级上下级关系检查，纵向一致性检查等，确保治理好的地址完整无信息丢失且纵向一致。自动化检查通过的数据则进入最终的成果质检。

          - 规范性治理阶段成果质检

对于自动化检查通过或者人工修复后的数据，按照质检规范进行成果质量抽检，质检通过输出治理成果。

          - 业务地址空间性治理

坐标是连接地址的语义信息与空间信息的桥梁。空间性治理进行坐标评估、地址坐标匹配、内业人工运营、坐标质检工序。

          - 地址坐标匹配

地址坐标匹配过程能基于标准地址的坐标信息及坐标挖掘能力实现对业务地址的首轮坐标治理。通过地理编码匹配算法对地址进行匹配和空间分析，匹配成功的输出地址的相应级别的坐标。并同步自动化输出坐标优化任务，包括未匹配成功和低精坐标，进行后续环节处理。

          - 空间性治理阶段成果质检

针对空间性治理的整体输出内容，依据制定的质检方案对成果数据进行数据质检,保障最终成果质量。

          - 业务地址与标准地址关联匹配

利用关联匹配算法，对业务地址与标准地址进行文本匹配与空间关联，使业务地址与标准地址之间建立多对一的关联映射关系。主要流程环节：

          - 业务地址主体提取

基于智能分词算法及主体提取逻辑，从业务地址中提取用以表征地址主要指向的地址主体要素，支撑地址聚合以及与标准地址的匹配关联。

          - 标准地址主体提取

基于智能分词算法及主体提取逻辑，从标准地址中提取用以表征地址主要指向的地址主体要素，支撑地址聚组以及与业务地址的匹配关联。

          - AOI级关联关系构建

综合基于规则分析、语义匹配、相似度及空间关系等算法，对提取的AOI主体进行关联匹配，进而构建业务地址与标准地址AOI级关联关系。

          - 建筑物楼栋级关联关系构建

在AOI级关联关系的基础上，进一步参考规则分析、语义匹配、相似度及空间关系等算法结果，对提取的建筑物楼栋主体进行关联匹配，进而构建业务地址与标准地址楼栋级关联关系。

          - 关联关系整合

整合基于各类规则及各级别关联的结果，按照业务地址资与标准地址关联的要求生成自动化关联结果。对于无法关联的数据进行标记进入数据人工运营环节。

          - 业务地址语义挖掘

将业务地址中掌握的多种语义，通过语义分析、相似度分析等算法，挖掘出同一地址的多种自然语言描述，包括别名、简称等信息。

          - 业务地址语义主体识别

基于业务地址的结构化分词，利用主体提取算法，识别业务地址中的语义主体信息。

          - 主体相似度计算分析

基于语义分析及主体相似度算法，对业务地址主体进行相似度计算，识别潜在的同一实体的不同地址表达。

          - 语义信息挖掘

基于识别的同一实体的不同地址表达，融合结构化业务地址中的各类语义信息，包括别名简称、道路门牌关系、道路标签等，形成语义挖掘结果。

（1）主体要素融合

按照层级，由高层次元素向低层次元素依次融合。如当AOI类型的要素融合时，会按照AOI->楼栋->单元的次序来融合。当上级元素融合后，下级元素如果相似，会进一步融合，否则就新增；

（2）要素关系融合

主体融合后，原主体携带的要素关系会合并。表现为融合后的主体拥有更丰富的要素关系。

（3）地址聚合

基于空间距离及文本相似度算法，在空间坐标限定范围内，进行各级元素语义（别名）聚合。

（4）地址排重

对经过上述融合的地址数据，对描述同一地点的地址，进行排重处理，使现实世界特定地点的描述具有唯一性。

          - 数据成果质检服务

制定数据质量检查规则和质检项，针对治理后的地址进行数据质量检查，包括属性检查、坐标检查等。对质检通过后的地址成果数据进行入库，数据成果格式为GDB。对质检中发现的问题利用工具进行自动化修正，无法自动修正的输出质检报表经人工处理后二次质检，确保数据的准确性。

          - 属性检查

其中属性检查包括空值检查、唯一性检查、字段规范化检查、层级关系检查、一致性检查、数据重复性检查和结构完整性检查。

| 序号 | 检查项 | 检查规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空值检查 | 必填字段不允许为空 |
| 2 | 唯一性检查 | GUID字段属性值需唯一 |
| 3 | 字段规范化检查 | 属性值不允许有乱码、超出域值、特殊符号等异常情况 |
| 4 | 层级关系检查 | 省、市、县、乡、街道各字段的层级对应关系正确 |
| 5 | 一致性检查 | 各级地址元素的地址名称描述一致，如同一门牌号对应的小区表达一致；同一小区对应的楼栋号表达一致；同一楼栋对应的单元号表达一致 |
| 6 | 数据重复性检查 | 不允许存在重复地址，如同一楼栋内出现多个相同或相似的楼栋地址； 不允许一条地址内存在重复的地址元素 |
| 7 | 结构完整性检查 | 按照18级地址结构对地址进行完整描述，如省市区街道等行政区划类基础地址元素完整；地址中出现的关键地址元素信息不丢失，如道路，门牌号，楼栋，户室等 |

          - 坐标检查

坐标检查主要是依据坐标精度的要求，检查坐标位置的正确性，保障地址描述级别与坐标级别的一致性。

| 序号 | 检查项 | 检查规则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小区类坐标 | 若坐标级别到小区院落级的，坐标位置在小区内，且在小区中心点附近，不可落在小区的边缘或角落。 |
| 2 | 楼栋类坐标 | 若坐标级别到楼栋级的，坐标位置在房屋面内，并在房屋面中心点附近，不可落在建筑物面的边缘或角落。 |

          - 质检方式

检查过程以自动化为主，人工为辅进行检查，利用质检模型进行检查，其中自动化检查和人工检查的内容分别为：

自动化检查

- 规范性

主要包含各级地址元素是否按照多层级地址模型定义的规范填充，是否存在级别填充错误。

- 完整性

1）省、市、区、街道等行政区划类基础地址元素完整。

2）源地址中出现的关键地址元素如道路，门牌号，楼栋，户室等信息不丢失。

- 正确性

1）各级地址元素名称正确。

2）省、市、区、街道等行政区划类基础地址元素关系正确。

3）道路门牌号与院落关系正确性。

4）地址与基于地址抽取的各级地址元素正确对应。

- 一致性

1）横向一致性，指治理前后地址一致性。

2）纵向一致性，指对同一地名的一致性表达。

人工质检

人工质检主要是依据项目要求对数据进行质检，以抽检为主。主要关注以下几点：

- 常规性检查

检查表名称以及对应的参考坐标系（坐标系为CGCS2000）。

- 属性检查

属性检查包括：唯一性检查、空值检查以及值域检查。

唯一性检查主要是对数据里的字段进行唯一性检查。空值检查主要是数据里的字段进行空值检查。值域检查主要是数据里的字段设置的值域范围进行检查。

- 规范性检查

检查属性值里面是否含有空格、逗号、非法符号等，同时检查字段长短、乱码、大小写等。

- 逻辑一致性检查

对图层内的一致性以及图层属性的一致性进行检查，例如省、市、区街道、社区的层级关系符合国家统计局的从属关系。

        - 统一地址运营引擎

统一地址运营引擎包括两部分建设内容，一部分是对地址服务能力进行升级，包括从公安迁移过来的服务更新以及新增地址服务内容；另一部分是通过地址核采任务接口打通渝快政、基层智治、公安一标三实系统等系统，保证统一地址库及地址服务的持续运营。

统一地址运营引擎的建设需依托重庆市一体化空间治理数字化平台，各类地址服务引擎需对接到市一体化智能化公共数据平台，入驻一体化数字资源系统（Integrated Resources System，简称IRS）组件超市，协同部门可通过IRS系统获取服务，实现工具多跨协同应用。

          - 地址服务集

基于统一地址库成果，融合海量语义地址训练样本以及地址智能分词和匹配能力，发布地址服务集。地址服务均支持以API接口方式或嵌入式组件提供给第三方调用。对于原公安迁移过来的服务引擎需要进行服务索引和算法版本的更新，其他服务则是本应用新增的地址服务内容。

          - 地理编码服务升级

将结构化的地址文本描述转换成经纬度坐标，返回该地址的坐标信息和空间位置，支持一次传入1000条以上地址数据。理编码服务支持以嵌入式组件方式供第三方应用调用。改服务需要按照信创的要求，对改服务进行适配升级。

          - 逆向地理编码服务升级

将经纬度坐标转换成对应的地址描述信息，包括对应点附近的道路、兴趣点、院落等，帮助用户将空间坐标转换为更易于理解的地址信息。改服务需要按照信创的要求，对改服务进行适配升级。

          - 地址标准化服务升级

针对输入地址进行分词和结构化分析，输出该地址的标准描述。改服务需要按照信创的要求，对改服务进行适配升级。

          - 地址关联服务升级

地址关联查询服务针对定向关联的场景，用户明确使用某一种基础编号作为地址关联的基准，并以此基础数据在系统配置过程中使用过进行了初始化配置。改服务需要按照信创的要求，对改服务进行适配升级。

          - 标准地址智能匹配服务升级

标准地址智能匹配服务是指针对用户输入的地址片段，输出与该地址片段相关的地址用于辅助用户找到目的标准地址。改服务需要按照信创的要求，对改服务进行适配升级。

          - 地址类型查询服务升级

地址类型查询服务根据输入地址查询展示地址不同级别类型。包括住宅、商业楼、学校、政府单位、医院等，中类和小类择根由大类进行细分。

          - 地址规范化服务

地址规范化服务针对输入地址中的特殊符号、字母大小写、阿拉伯数字、全角转半角、繁转简等进行处理，使地址描述规范。

          - 智能输入提示服务

根据输入的小区名称、道路门牌（包括但不限于支持拼音、多音字、别名、首字母等联想）等，实时计算并提示多个推荐地址及地址描述。同时智能输入提示服务可自动学习用户输入习惯，不断优化输入提示效果，帮助用户快速、精准定位到想要查询的内容。

          - 关键字搜索服务

通过兴趣点、地址类型、道路、街道等关键字进行搜索，找到对应的地址名称和坐标。如输入“ATM”，可查询到所有ATM自助取款机的信息，并可快速定位到任一ATM的位置。

空间地址及POI搜索服务：搜索覆盖率不低于95%，搜索正确率不低于95%。按照每个城市分别计算。

（1）搜索覆盖率=有效查询结果/有效请求数量；

（2）搜索正确率=有效结果返回前十/有效查询结果。

          - 业务网格查询服务

地址网格查询服务属于定制化服务接口，适用于政务数据应用，政务数据管理过程因业务需要将城市划分成不同的网格单元，业务应用过程中输入地址需要返回该地址对应的业务网格名称和业务网格编号，常见的有政法委的社区网格，教委的学区网格等。

C、※数据治理服务需求

为保障公共数据资源管理系统的正常部署和业务开展，对公共数据服务门户子系统，公共数据共享子系统、公共数据开放子系统、公共数据授权运营子系统、数据供需对接子系统、数据目录子系统、一数一源一标准治理子系统、数据归集子系统、数据高铁管理子系统、数据仓等开展数据治理服务以及相关业务工作。

      - 公共数据服务门户子系统服务

        - 业务工作

对门户上的通知公告、知识专区等内容进行设计、维护、更新，对关于供需、编目、归集、治理、共享、开放等的统计指标进行设计、维护和更新，通过门户统一管理用户和角色。

      - 公共数据共享子系统服务

        - 一般业务工作

（1）管理系统角色，按需给2000个用户分配业务管理员角色、普通用户角色、技术管理角色。

（2）预计指导并协助全市80个市级单位、41个区县及1031个乡镇（街道）填写服务接口信息并注册服务接口。

（3）指导各单位开展数据共享工作。

        - 服务接口管理

（1）预计填写2000类服务接口基本信息，入参出参，请示成功，失败示例等信息并调试，调试成功后提交注册申请，维护服务接口，保障服务接口正常运行。

（2）预计填写4000类数据接口基本信息，与数源部门等单位确定并配置入参出参，配置是否加密属性等信息，调试成功后提交注册申请，维护服务接口，保障服务接口正常运行。

（3）创建并管理数据源。

（4）按照业务需要，封装注册服务接口和数据接口。

        - 服务接口审批

（1）预计处理2000个服务接口注册申请，800个服务接口编辑申请。

（2）预计处理4000个数据接口注册申请，1200个数据接口编辑申请，500个接口下架申请。

（3）按照业务需要，审批服务接口和数据接口注册申请、变更申请、下架申请，检查接口信息并调试接口，检查接口是否正常。

        - 资源申请审批

（1）指导并协助全市80个市级单位、41个区县及1031个乡镇（街道）申请使用数据资源；

（2）预计按照共享工作细则审批资源申请任务，征求数源单位意见并审批，审批接口使用申请、批量数据使用申请、批量数据导出申请；

（3）针对驳回的资源申请，联系部门说明原因，并指导部门按规定申请资源。

        - 数据共享服务

支撑数据资源共享，将清洗库和基础库预计450多个数据同步到共享库，并配置维护预计450多个定时调度任务。

      - 公共数据开放子系统服务

        - 一般业务工作

解答企业、公共服务组织、社会团体、学校、群众等用户关于数据开放的问题，指导交通、电力、今日等行业领域企业调用公共数据。

        - 编制开放目录

指导并协助全市80个市级单位、41个区县及1031个乡镇（街道）编制开放数据目录，确认数据目录开放属性，预计编制9500类开放目录。

        - 开放数据资源

按照数据目录开放属性对数据进行脱敏处理，按规定流程进行开放。

        - 开放系统数据维护

定期上传、更新安全资讯、安全政策等文件到系统。

        - 审批数据申请

支撑个人和企业申请开放数据，梳理用户申请数据明细，报相关领导审阅批示，在线审批200余类有条件开放数据申请。

      - 公共数据授权运营子系统服务

        - 定义公共数据开放重点清单的脱敏规则

数据运营专家将会了解数据内容及业务含义，依据公共数据脱敏技术规则，针对开发数据（历史和新增）定义各数据项的脱敏规则，完成相关责任部门的确认。

        - 合作方的数据资源申请进行形式审批

对合作方的数据资源申请进行形式审批，保障申请材料的合规性。针对入驻租户所提交的数据资源申请，不限次数，保障数据资源申请最终审批通过。

        - 数据抽样、脱敏加工

获取合作方对公共数据表间的关联关系的定义，并进行相应的抽样、关联抽样与脱敏加工。针对入驻租户所申请的公共数据集，完成数据抽样、脱敏加工。

        - 数据授权与数据导入

将抽样、脱敏加工后数据授权至合作方开发空间，以及合作方自有数据导入服务。针对入驻租户所申请的公共数据集，将其导入各租户的开发空间。针对入驻租户，完成其所提交的自有样本数据表的导入工作。

        - 数据模型价值与安全性论证

数据运营专家将对合作方输出的数据模型进行价值、安全性论证，输出POC报告，提交相关部门完成评审。针对入驻租户，完成其所提交的数据服务模型价值与安全论证。

        - 数据模型转产

将合作方在开发空间的数据模型相关的库、表、加工代码、生产调度任务等内容，发布至合作方的生产空间，保障数据模型可正式生产。针对入驻租户，根据其所提交的数据服务上架申请，完成数据服务的数据模型转产。

        - 数据模型计算结果导出

在RDS类数据库创建合作方的数据计算结果表，发起数据导出申请，跟踪审批流程，保障数据计算结果合规性导出。针对入驻租户，协助、引导其创建数据计算结果表，所提交的数据服务上架申请完成审批。

        - API数据服务

依据合作方的API数据服务申请，在开放域运营平台完成相关的数据服务配置工作，保障数据计算结果在用户授权后可以为社会应用所访问。针对入驻租户，完成其数据服务中数据源、API、出口API的数据服务配置。

        - 应用接入配置

由技术专家审批合作方的应用接入申请，并完成应用接入的相关配置工作，保障合作方应用可合规性接入。针对入驻租户，根据其所提交的数据资源申请、数据服务上架申请，完成各数据服务对接租户自有应用。

        - 对接使用培训/线上辅导

对数据授权运营系统的用户、开发人员、运维人员等进行培训，使其能够熟练掌握数据授权运营系统的功能、使用方法、操作流程和最佳实践，从而能够高效地使用和管理数据授权运营系统。

      - 数据供需对接子系统服务

        - 业务工作

（1）角色管理，预计将给6000人授予业务角色，给100余人授予审批角色。

（2）需求管理，预计将审核5000个数据归集需求申请任务，预计将形成3000个数据需求责任清单。

（3）供需工作培训，开展供需工作培训，指导市级各单位和各区县开展数据供需工作，1500余人次在线培训。

        - 数据归集需求

（1）指导并协助全市80个市级单位、41个区县及1031个乡镇（街道）申请提交数据需求，督促并指导数源部门完成责任清单。

（2）针对驳回的数据需求申请，联系需求部门说明原因，并指导部门按规定重新提交数据需求。

      - 数据目录子系统服务

        - 指导数据编目

指导并协助全市80个市级单位、41个区县及1031个乡镇（街道）编制数据目录。在目录系统的使用过程中，对用户可能存在的各类目录系统操作问题需进行咨询解答。编写提供目录系统操作手册，并根据产品迭代情况进行及时更新与推送；对用户遇到的各类系统操作问题，提供咨询解答服务，形式不限于现场操作指导、语音视频指导、远程桌面指导等，咨询服务的内容应能涵盖应用目录编制与填报要素说明、应用目录全生命流程管理、数据目录编制与填报要素说明、数据目录全生命流程管理、数据归集工单操作支持等各方面操作指导。

        - 数据编目审批

处理全市80个市级单位数据目录新增、变更、注销申请任务，指导并协助41个区县数据主管部门审批区县数据目录编制与归集申请工单，预计将审核40000个申请工单。

        - 编制数据字典

指导并协助全市80个市级单位、41个区县及1031个乡镇（街道）编制数据字典关联到数据目录。

        - 编目培训

开展编制数据目录培训工作，指导全市80个市级单位、41个区县熟悉编目全流程，约1500余人次在线培训。

        - 基础库编目

持续编制、更新自然人基础数据库、法人基础数据库、信用基础数据库、电子证照基础数据库、自然资源和地理空间基础数据库五大基础库数据目录。

        - 角色管理

预计将给5000余人分配数源单位角色，给100余人分配区域管理员角色，给100余人数据主管审批单位角色。

组建工作群

预计组建200余个市级单位渝快政工作群、微信工作群，解答各单位问题，开展目录对接工作。

      - 一数一源一标准治理子系统服务

        - 一般业务工作

指导并协助全市80个市级单位、41个区县开展数据治理工作，解答工作咨询，系统操作等问题。

        - 数据治理规则

（1）联系并指导归集数据的市级部门和区县单位配置数据治理清洗规则，预计涉及6000个。

（2）对已归集到归集库的数据资源，开展数据治理规则配置工作，设置身份证格式验证、统一社会信用代码格式验证等清洗治理规则，预计配置400多个数据的治理规则。

      - 数据归集子系统服务

        - 归集工单业务审核

指导并协助全市80个市级单位、41个区县及1031个乡镇（街道）提交数据归集工单，预计将审批18000个数据归集工单。指导归集工单修改。

        - 角色管理

按需分配角色。

        - 数据归集培训

开展数据归集培训，指导市级各单位和区县开展数据归集工作，1300余人次在线培训。

        - 归集工单技术审批

对全市各部门预计18000个数据归集工单进行技术审批，审核数据归集申请信息是否符合数据归集规范，对不符合规范的数据归集工单予以驳回。

        - 技术支撑

对接全市79个部门、41个区县提供数据归集技术支撑服务，对数源单位在数据归集过程中遇到的技术问题予以解答，对系统、数据库层面的bug，建立与系统厂商的联系，及时反馈系统问题并跟进问题处理进度。

        - 统计报告

统计并分析全市80个市级单位、41个区县及1031个乡镇（街道）归集情况，编制归集进展报告、归集进展分析等。

      - 数据高铁子系统服务

        - 数据高铁建设体系咨询服务

提供包括数据高铁团队搭建、数据高铁运营管理模式搭建咨询、数据高铁运维管理模式咨询、数据高铁项目建设规划咨询等相关咨询服务，输出团队搭建、运营、运维等相关体系方案。

        - 接入技术方案定制服务

评估和梳理数据需求，完成数据时效性的准确评估，基于此对数据系统进行技术摸排，提供并完成数据高铁性能及接入参数调研表，详细调研对应条线系统的网络、数据库参数、磁盘、内存等情况，项目组根据调研结果给出数据可接入性评估，对于情况复杂的数据库（无标准对接方案），进行生产环境情况模拟，还原对接服务的性能/功能等结果的分析，并最终根据模拟结果设计标准/特定的数据高铁系统的对接方案。

        - 数据高铁采集实施服务

根据明确好的技术对接方案，展开正式的对接。包括协助配置待接入高铁数据库参数调整。完成接入数据高铁的数据源配置建立数据高铁数据采集传输进程，并调试直到运行稳定。

        - 数据高铁数据加工服务

根据规范创建高铁数据仓内存放高铁数据的数据表；根据固定模型，完成数据仓内相关调度脚本/加工代码的配置和调度任务；上线调试任务，并确保任务运行稳定；对处理后的数据进行验证，确认数据符合处理预期。

        - 数据高铁监控配置服务

对已上线完成的采集任务/调度任务/数据断流情况，配置监控任务，完成数据层面监控的搭建和配置。

        - 数据高铁采集系统现场巡检及现场问题处理

对数据高铁采集系统进行现场巡检和监控，包括系统界面、数据库、服务器常规检查工作。工作内容包括系统访问使用是否卡顿，访问性能是否顺畅，数据采集是否正常；系统的链接是否正常访问，页面能否打开等系统日常缺陷、突发事件处理，保障系统日常运行。对系统运行情况进行定期巡检，按照月度、季度形成巡检报告。

        - 数据高铁采集系统运维远程技术支持

对数据高铁采集系统运行过程中出现的难以定位及处理的问题，由技术团队提供远程技术支持和问题排查。

      - 数据仓服务

        - 分配空间

收集数据仓空间管理员，给79个市级单位和41个区县分配数据仓空间。

        - 指导数仓使用

指导79个市级单位和41个区县分配使用数据仓，包括功能使用、数据分析处理。

        - 指导数据导出

业务指导：指导79个市级单位和41个区县申请数据导出，评估导出数据敏感程度、数据安全相关问题等。

        - 数据仓培训

收集数据仓空间管理员，给79个市级单位和41个区县分配数据仓空间。

        - 数据脚本开发

根据数据模型设计，对清洗库数据进行数据探索，开展数据清洗、加工、融合脚本开发，形成基础库预计400多个模型表。

        - 工作流配置发布

配置数据脚本定时执行周期，建立任务节点之间的依赖关系，预计发布400多个工作流，并对工作流进行维护。

        - 数据脚本审核

收集数据仓空间管理员，给79个市级单位和41个区县分配数据仓空间。

        - 其他业务工作

支撑甲方完成其他数据对接及文字材料编制工作。

D、※数据安全保障服务需求

      - 数据安全管理体系设计

数据安全管理体系是数据安全保障的作战指挥系统，在整个数据安全治理体系中处于核心的枢纽地位：向上承接各类制度规范的拆分和解读，使之成为具体可落地、可执行的安全策略；向下基于统一的、全局的安全策略驱动和调度各种能力组件（数据安全产品）执行各种安全策略。数据安全管理系统同时提供对安全运营服务的支撑，使得制度、规范、流程、风险评估、安全能力、安全策略形成闭环，从而为数据安全构建起一套综合的防护体系。

          - 数据安全现状调研

数据安全现状调研工作通过访谈、收集材料等多种方式，对数据安全现状进行分析评估，给出调研及分析评估报告。

通过收集现有的制度办法、访谈和收集相关部门对于数据安全需求和建议，包括但不限于业务、系统等相关内容梳理。调研内容包括安全管理（组织架构、制度流程、岗位职责、奖惩考核）、安全防护措施、安全运营机制；数据来源、内容、用途、价值、内容敏感程度、影响和分发范围；数据的存储形态、存储介质；数据的存储和分布、数据的使用部门和角色、现有的数据访问原则和控制策略等。

调研内容包括组织架构、数据安全相关的政策、制度和规范、业务特征、网络拓扑、数据存储情况、日常操作与管理等内容。

通过收集现有的制度办法、访谈和收集相关部门对于数据安全需求和建议，包括但不限于业务、系统等相关内容梳理。调研内容包括安全管理（组织架构、制度流程、岗位职责、奖惩考核）、安全防护措施、安全运营机制；数据来源、内容、用途、价值、内容敏感程度、影响和分发范围；数据的存储形态、存储介质；数据的存储和分布、数据的使用部门和角色、现有的数据访问原则和控制策略等。

调研方式包括资料收集、问卷调研、现场访谈、系统演示和工具探查等方式，以了解组织敏感信息的组成、特征、范围及流转情况。

（1）资料收集

对组织内部现有的数据安全相关的文档进行收集，例如内部制度流程、上级监管文件、行业标准政策、网络拓扑图、组织架构图等。

（2）问卷调研

基于组织所在行业、信息化建设、现有安全防护措施、技术工具、安全意识等多方面进行基础信息调研，以便大范围收集了解情况。以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》等国家法律法规、行业标准为指导，结合实际情况进行问卷内容设计。

（3）现场访谈

在前期基础信息调研的基础上，优化定制调研问卷，与不同部门的相关管理层或业务骨干进行针对性访谈，清晰了解并记录组织安全现状、对组织数据安全建设的需求和建议，为后续制度规范建设、风险评估、安全加固等奠定基础，采用按纲问答法和自由畅谈法两种常用座谈方式。

（4）系统演示

对系统进行操作演示，以便了解业务数据的全生命周期流转情况，例如数据采集、数据传输、数据共享情况等，以及对业务人员真实的数据操作、权限进行真实性复核验证。

（5）技术工具

使用技术工具对组织口头描述、提供的资料、内容进行验证复核，包括但不限于设备存活情况、策略有效性复核验证等。

（6）数据流向识别

是根据业务流程规划统一的数据流向，定义数据在各相关系统中的宿主系统，记录系统集成及接口，识别各个数据属性的来源系统及集成目标系统，体现数据在全生命周期中的数据产生、传输、存储、使用等数据流动过程，形成于前后集成系统的数据流向，完成数据属性在业务流程和IT系统上的流程关系，从而实现数据的可追溯。

          - 数据分类分级服务

基于政策法规背景和组织自身的需求，数据分类分级已经成为组织的必由之路。从组织建设、到数据分类分级制度建设、数据分类分级落地执行、到分类分级结果应用，提供完善的、流程化的路径指引。

数据分类分级是确定数据保护和利用之间平衡点的重要依据，为后续数据应用和安全措施落地奠定了基础。在数据分类分级工作开启之前，需要明确该项工作的实施流程。

（1）打基础：现状梳理，摸清家底。数据梳理，了解清楚组织有哪些数据、数据在哪里；理清现状，梳理数据资源列表。

（2）建标准：管理规范，流程制度。依据相关要求，制订数据分类分级内部标准规范文件。

（3）定策略：策略制定，大纲确认。根据法律法规、行业要求，以数据分类分级标准为指导，制定数据安全分类分级策略，输出数据安全分类分级大纲。

（4）识数据：工具辅助，提升效率。把数据安全分类分级大纲内置到数据分类分级专项工具；通过工具智能识别，自动化实现安全分类分级标签落地工作，辅以人工复核打标结果。

（5）行安全：结果应用，保障安全。基于数据安全分类分级结果，设计数据权限和安全管控策略；以数据安全分类分级管控策略为基准，完成数据安全管理环节中的重点建设目标。

数据分类分级的建设过程严格按照软件项目的交付流程执行，从项目启动到项目结束，经过需求调研、需求分析、标准制定、落地实施几个关键节点。根据交付过程，整理每个关键节点的交付物，及时进行阶段评审，保障分类分级工作顺利进行。

            - 需求调研

对市大数据发展局数据战略规划、数据建设情况、业务需求、信息安全环境进行深入调研，分析数据管理现状，以得出数据资产状况，指导数据分类分级工作。

数据资产调研：调研市大数据发展局数据建设情况，梳理目前有哪些数据、数据类型、数据产生部门、数据分布在哪里、数据量大小、数据流转情况、数据共享情况等，整体摸排组织数据资产建设状态。

业务流程调研：通过访谈、工作组形式与业务部门一同整理流程，识别流程中产生何种数据、数据的存储方式、数据的流程方向、数据存储位置、数据的生命周期等内容。

            - 建立组织保障

数据分类分级工作需要有专门的组织保障，充分调动组织内部各部门的相关人员一起进行工作，涉及到业务部门、信息中心、研发中心等等。在工作启动之前，应建立数据分类分级组织保障，由主导部门牵头成立数据分类分级领导小组和数据分类分级工作组，确定该项工作的决策组织、实施部门支撑部门等，确定成立真实或虚拟团队，以及各小组的人员和职责，整体保障数据分类分级工作的有序开展。

            - 现状梳理

数据资源全面梳理和识别部分主要针对组织以电子形式记录的数据表、数据项、数据文件等数据内容，整理和识别已收集的数据资源，对数据进行合并统一，形成数据资源列表。

（1）数据源调研

在数据资源梳理阶段，需要收集组织信息，主要从以下几方面着手：

- 数据基本信息调研：如数据来源、所属系统名称、数据资源格式（电子文件、电子表格、数据库、图形图像、流媒体、其他等）、数据保存位置、数据量大小、主题分类、重点领域分类、更新周期、共享方式、英文表名、数据类型、中文名称、字段描述等信息。

- 责任主体情况：如数据处理者、数据主要负责人、数据安全负责人等。

- 数据处理情况：数据的使用或共享范围和方式、数据是否出境、数据是否有跨主体流动等。

- 数据安全情况：行业内/组织内部是否有相应的数据分类分级规范（是否有明确的数据分类、数据级别、影响范围、影响程度以及判断标准等）、相应的数据安全保护措施、数据安全评估信息、相关的整改措施等。

数据资产清单是数据分类分级的基础，也是核心。设计好数据资产调研表后，分发给各个部门，由他们自行填写。调研表的内容至少包含文档名称、文档类型、存储位置、文档密级、敏感字段、关键内容等，数据调研表的内容越详尽越好，这样后续的数据分类工作更容易展开。

（2）自动识别数据资源

通过数据分类分级工具识别数据，自动并快速识别数据源，形成数据资产报告。

- 自动识别数据源

工具通过扫描IP范围的方式自动检索区域范围内的数据源，最终可视化呈现检索结果，展示内容包括数据库的IP、端口、数据库类型等信息。用户可对这些数据源定时开展数据扫描作业。

- 抽样识别数据

数据源链接成功后，工具自动对数据源中的数据进行抽样识别，不会对原始数据造成修改或删除影响。用户可自定义抽样行数、抽样比例，建立识别作业进行数据源的自定发现识别。工具通过已内置的数据识别规则，进行数据源的发现和解析，对数据的技术类型、业务类型进行分析处理，转换成易于用户理解的业务描述。

- 形成数据资产列表

工具根据识别结果自动生成数据资产列表，汇总组织目前数据资产状况，帮助组织掌握自己有多少数据、数据在哪里、数据有多少、数据之间的关系等信息，做到心中有数。

（3）数据资产清单

汇总数据资源调研结果，以及工具自动识别数据源结果，整理输出市大数局数据资产清单。数据资产清单是数据分类分级的基础。有了数据资产清单，才能更好的进行数据分类分级工作，做到有的放矢。可以根据资产清单制定符合组织实际业务场景和数据情况的分类分级标准。同时，数据资产清单可以为后续的数据治理提供数据地图参考，从全局掌握数据资源情况。

            - 建立数据分类分级标准

标准是指导工作的重要抓手，目前，不论是地方还是各行业业务主管部门，都相继发布了分类分级相关的标准，用于指导分类分级工作。比如金融行业、医疗行业、各地方政府等相继都发布了数据分类分级标准指南。

依据国家、地方及行业等相关要求，结合数据调研结果，制订符合业务实际的数据分类分级内部标准规范文件（制度类）；对于还没有指导标准的行业或者地方，参与制定国家、行业或地方性的数据分类分级标准或指南文件（标准类），输出《数据分类分级标准（或指南）》文件。

（1）分类分级制度

为规范数据分类分级过程，防范数据安全风险，提高数据安全防护和管理水平，依据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、地方性要求等法律法规，制定数据分类分级内部标准规范文件。

数据分类分级制度文件内容包含：数据分类分级的具体要求；数据分类分级工作中涉及的角色及职责分工；数据分类分级的相关制度和操作流程的制定、发布、维护和更新的机制以及评审和修订周期；数据分类分级管理相关绩效考评和评价机制等。

（2）分类分级标准/指南

数据分类分级标准，是总结分类分级工作经验，理论化分类分级工作思路并提供确实可落地执行的指导性文件，用于辅助申请制定国家、行业或地方性的数据分类分级标准或指南文件，适用于指导相关行业/地方范围内的数据分类分级工作。

数据分类分级标准的内容包含数据分类分级相关的术语和定义、数据分类分级维度、数据分类分级实施流程等要求：数据分类分级的原则、方法；数据级别的相关变更原则及变更后的通知原则；数据分类分级保护的总体原则和目标；数据分类分级的日常管理流程；操作人员的操作规程等。

            - 定策略

（1）工作准则

根据需求调研结果及数据资源梳理结果，与相关业务部门合作，通过访谈、问卷调查，采用先进技术识别，根据下列因素对流程涉及的数据进行分类分级，识别不同数据的类别、重要性以及合适的访问权限。考虑因素包括但不限于：

1）数据是否受法律法规限制；

2）内部数据的相对价值；

3）对用户和业务合作伙伴的直接影响；

4）对品牌和声誉的潜在影响；

5）丧失竞争优势的可能性；

根据相关流程实际情况以及数据识别结果，建立数据分类分级策略。

（2）数据分类分级原则

数据分类分级整体需要满足科学性、稳定性、实用性及扩展性等原则，来确保分类分级工作的有效开展和后续落地应用。

1）数据分类原则：

系统性原则：数据分类应基于对组织所有数据的考量，建立一个层层划分、层层隶属的、从总到分的分类体系，每一次划分应有单一、明确的依据。数据类目的排列必须依据数据类 目业务之间的内在联系，遵循概念逻辑，遵循最大效用原则，将全部类目系统地组织起来，形成具有隶属和并列关系的分类体系，以揭示出机构数据不同类别之间的联系和区别。

规范性原则：所使用的词语或短语能确切表达数据类目的实际内容范围，内涵、外延清楚；在表达相同的概念时，保证用语一致性；在不影响数据类目涵义表达的情况下，保证用语 简洁性。原则上，应遵循确定的数据用语，在数据的语法、语义方面保持一致。如存在部分数据语法与数据模型中的语法不一致，但数据语义相同的，应建立同义引用关系。数据模型中尚未明确的，组织应参考行业相应的数据用语，并明确数据语法和语义。

稳定性原则：应选择分类对象的最稳定的本质特性作为数据分类的基础和依据，以确保由此产生的分类结果最稳定。因此，在分类过程中，首先应明确界定需分类数据的最稳定、最本质的数据属性。

明确性原则：同一层级的数据类目间应界限分明，非此即彼。当数据类目名称不能明确各自界限时，可以通过定义来加以明确。

扩展性原则：在数据类目的设置或层级的划分上，应保留适当余地，以保证分类数据增加时，不打乱已建立的分类体系。

2）数据分级原则：

依从性原则：数据等级划分应满足相关法律、法规及监管要求。

可执行性原则：应避免对数据进行过于复杂的分级规划，保证数据分级使用和执行的可行性。

时效性原则：数据的分级具有一定的有效期。数据的级别可能因时间变化按照一些预定的安全策略发生改变。

自主性原则：机构可根据自身的数据管理需要，例如战略需要、业务需要、对风险的接受程度等，按照数据分类原则进行分类之后，按照数据分级方法自主确定更多的数据层级，并为数据定级，但不得将高敏感度数据定为低敏感度级别。

合理性原则：数据级别应具有合理性，不能将所有数据集中划分一两个等级中，而另外一些等级没有数据。级别划定过低可能导致数据不能得到有效保护;级别划定过高可能导致不必要的业务开支。

客观性原则：数据的分级规则是客观并可以被校验的，即通过数据自身的属性和分级规则就可以判定其分级，已经分级的数据是可以复核和检查的。

（3）数据分类分级流程

数据分类分级基于前期梳理完成的数据资源，按照业务属性和数据重要程度等多方面因素进行细分。数据分类分级可参考对应模型，数据分类分级模型具有数据分类、数据分级和行业实践三个维度。数据分类一般分为重要数据、个人信息数据和其他业务数据的大类，数据分级一般分为合规性等级、敏感性等级和风险控制等级的大类，行业实践是提供对应行业可参考的分类分级标准或指南。

数据分类分级需全面梳理组织或机构的业务进行业务细分，同时收集和整理数据资产，业务和资产相结合的形式对数据资产盘点和分类，从而得出数据分类结果，再基于业务和数据重要程度进行判定，得出数据分级结果。数据分类分级流程如下。

（4）数据安全分类策略

数据分类是基于已经梳理和识别完成的数据资源和业务条线梳理成果，然后按照数据性质（特定的数据性质有所区别）、重要程度（与其他数据相比重要程度有区别）、管理需求（因特行的管理目的）或使用需求（与其他数据之间使用范围/目的不同）等进行数据分类，进而得到数据一级分类，形成数据表、数据项、数据文件等不同的组合。一级子类划分完成后，按照组织实际需求进行下一步细分。

数据安全分类的范围包括：

1）识别核心数据

- 按照国家和行业领域的核心数据目录，判定是否核心数据；

- 如是则按照就高从严原则定为核心数据级；

2）识别重要数据

- 国家和行业重要数据目录，识别重要数据；

- 重要数据目录不明确时，可参考重要数据认定的规定或标准，分析数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用的危害对象和危害程度；

3）识别个人数据

- 个人信息，识别敏感个人信息、一般个人信息，对个人信息进行定级。

4）识别敏感数据

- 按照所属行业内共识的数据分级规则对数据进行敏感定级；

（5）数据安全分级策略

数据分级影响因素较多，包括数据影响对象、影响范围、影响程度等，并且需结合数据体量、数据聚合、数据实效性等进行综合分析，完成数据定级。目前数据分级方法是可基于数据的敏感性、风险防控、等级保护等，组织可结合自身情况，参考已有行业和数据分类分级指南的分级方法，量体裁衣。

确定数据分级的步骤如下：

1）确定数据分级对象：即按照最小数据类作为分级对象；

2）确定数据受到破坏时造成的影响的客体，数据遭到破坏时影响的客体包括：国家安全、公共利益、公民权益、组织合法权益；

3）综合评定对客体的影响程度，分级对象发生丢失、泄露、被篡改、被损害等安全事件时对客体的影响程度，分为：严重损害、一般损害、轻微损害、无损害；

4）确定数据对象安全等级，取影响程度中的最高影响等级为该数据对象的重要敏感程度；

5）确定分级策略内容，分级策略样例如下图所示：

（6）输出数据安全分级策略

结合数据分类策略、数据分级策略，基于实际数据情况，输出分类分级策略大纲，用于指导数据分类分级落地执行。

            - 识别数据

根据分类分级策略智能化处理分类分级标签，可视化呈现数据分类分级结果，用户可以在产品页面上自定义修改分类分级标签，整体通过智能识别+人工审核修改的方式实现数据分类分级标签体系闭环。

数据发现和分类分级工具适配多种数据源，包括关系型数据库、大数据平台、云数据库等，数据分类分级打标签后，可通过API方式为数据治理和数据安全治理提供分类分级成果和规则，为数据业务和数据安全提供必要基础。

          - 数据安全风险评估

根据市大数据发展局建设的数据安全内容定期对数据安全运行情况进行评估，出具运行情况报告，并协助市大数据发展局处理报告中的相关数据安全风险。从数据库登录、访问、运维过程、数据漏洞、合规检测等方面进行报告分析，同时根据市大数据发展局的实际环境提出数据安全防护最佳实践，按照最佳实践配置防护策略；另外每半个月根据防护策略为用户提供一份数据安全风险报告。

依据国家数据安全相关政策、标准，结合组织现状，对组织合规情况和数据全生命周期制度规范和流程落地建设情况，采取的安全技术措施包括访问控制机制和实现方式、安全审计和数据溯源机制方法、数据加密和泄露防护措施等开展全面的安全评估，检验控制措施的有效性。

            - 合规评估

合规性评估是基于《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规，结合组织所在行业和地区所遵从的法规、标准，与组织现状进行对标分析，充分了解数据安全合规情况，及早规避可能存在的法律风险。针对法律法规及其对应衍生或关联的相关法律、法规、标准和指南等相关条款内容的标识，联合对标分析了解组织目前数据安全合规情况。

            - 能力评估

从组织机构整体数据安全管理需求的角度出发，帮助组织清楚自身的数据安全能力等级。通过对组织进行调研，包括系统概况分析、重要数据梳理、过程域解析、过程域评估，进行评估分析，清楚自身的数据安全能力级别，为后续安全评估提供基础，为后续数据安全能力级别目标提升提供依据。

            - 风险评估

数据安全风险评估是参照国际国内的标准、法规以及最佳实践，根据组织的发展需求，从业务出发逐步梳理组织数据资产和安全控制措施，从数据安全的角度收集、分析、评估组织的整体数据状态，发现存在的数据安全风险和违法违规问题，进一步健全数据安全管理制度和技术措施。

            - 基础环境风险评估

基础环境风险评估主要是针对数据库、大数据平台进行安全基线检查、漏洞扫描，存在的安全漏洞和薄弱环节，并对发现的脆弱性进行识别、分析、修补、检验，消除、降低设备的高、中风险隐患，防范安全事件发生，避免信息系统脆弱性被非法利用，增强信息系统安全防范能力，保障业务的可持续性。

            - 数据安全风险评估

数据安全风险评估是对数据资产所面临的威胁、存在的脆弱性、造成的影响，以及三者综合作用所带来风险的可能性的评估。参考《信息安全技术 信息安全风险评估规范》、、《风险管理 风险评估技术》、、《信息安全技术 信息安全风险评估实施指南》等标准规范，从资产和风险两大视角出发，针对组织数据收集、存储、传输、使用、交换和销毁等数据处理活动，采用专家判断、定性分析、定量分析等风险分析方法，建立数据安全风险评估模型，对数据的重要性、存在的泄露风险、面临的违规操作等维度的安全状态进行量化评估，识别组织内相关数据资产及其处理活动所面临的安全风险，数据安风险评估流程包括：

（1）数据识别。结合业务承载性、业务重要性，依据资产的保密性、完整性和可用性进行综合计算，并设定相应的评级方法进行价值等级划分，完成数据资产赋值；

（2）风险识别。根据差距分析等内容识别存在的风险，建立数据安全威胁库和脆弱库；

（3）风险分析。根据风险发生的概率和可能产生的影响，计算数据表在生命周期各个阶段的风险值；

（4）处置建议。根据数据安全风险评估报告产出符合实际情况并可落地推进的安全建议。

            - 规划建议

根据这个阶段了解到的数据安全管理现状和改进需求，明确主要痛点问题，根据分析结果，汇总形成分析评估报告，提炼出数据安全建设的总体目标、主要方向和具体工作思路，并提出相应的改进方向与工作建议，作为下一阶段安全体系建设的指导依据。

          - 数据安全体系设计

数据安全体系建设并非一蹴而成，随着数字重庆“1361”架构稳步进行，数据安全建设工作也分阶段性实施推进，实施路径包括：

到2023年底，市大数据发展局数据安全体系顶层设计，建立分类分级管理制度与数据安全管理制度，明确各部门数据安全职责与分工；同时加固数据安全技术防御能力，建立数据安全运营服务机制，全面提升数据安全基础防护水平。

到2024年底，赋能各级区县及大数据局安全管理，开展数据安全专项检查，围绕数据流通难点堵点以及保障创新应用数据安全场景，探索数据市场化可靠路径。

到2025年底，全市公共数据安全防护、监测、预警、处置能力显著提升，促进数据合规高效流通使用，赋能实体经济，助力数据要素市场化取得实质性进展。

            - 数据安全体系顶层设计

通过开展针对组织的数据安全现状调研、能力分析、合规分析及风险评估等工作，针对所识别的组织、制度、人员、技术等脆弱性及风险，以在满足合规基线要求可接受的差距目标为基准，开展规划可落实的顶层建设规划方案设计，输出《数据安全建设详细设计方案》。

根据现状调研和风险评估的结果，进行总体建设规划，包括管理体系建设规划、技术体系建设规划等。管理体系建设规划

数据安全“三分技术，七分管理”，数据安全管理建设从整体层面全面考虑，通过健全安全管理体系框架对组织、人员、流程实现规范化管理，依据国家、市相关标准要求开展数据安全工作，通过强化管理降低技术方面的漏洞来提升整体安全能力。安全管理是整个安全工作的基础，安全技术、安全运营体系需要依靠安全管理才可以发挥有效的作用。

安全管理体系是基于数据全生命周期将安全管理中涉及的人员角色、安全管理制度、安全技术、安全运营等工作相结合实现可量化考核、可落地的安全管理体系，形成组织有效的安全管控治理能力。

- 技术体系建设规划

数据安全技术体系构建，是基于数据安全咨询服务成果，以数据分类分级工作为基础，明确数据全生命周期各环节的安全防护要求，通过态势感知、权限管控、数据脱敏、高危操作阻断、数据水印溯源、日志审计等安全技术手段实施更合理和精细化的措施，常态化监测和风险预警，均衡数据安全能力的安全管理保障目标，满足数据安全合规目标。

            - 数据安全管理制度体系

为进一步加强市大数据发展局的数据安全管理，有效实现对各部门数据的全生命周期安全监管。除技术手段保障外，还须完善数据安全管理体系建设，从数据安全管理组织、数据安全管理制度、数据安全审批流程制度建设几个方面，通过技术和管理融合，形成数据安全防护的闭环管理链条，充分发挥各部门和各类人员在信息安全保障工作中的作用，共同遵守和执行安全规章制度，防范批量数据泄露以及敏感信息非授权访问风险，以保障信息安全策略的贯彻落实。

结合组织实际情况，制定数据安全管理办法、操作审计、数据脱敏、培训管理等标准规范健全数据安全制度体系，明确各个阶段的管理要求和规章制度，健全组织数据安全制度规范体系，完善组织安全工作总体方针、安全策略、各种安全管理活动中的流程和管理制度，建立和完善日常管理操作规程、手册等，以指导安全操作，促进组织数据安全管理工作标准化、流程化、规范化，使各项数据安全管理工作有规可依。同时指导数据安全技术体系的实现和合理使用，也支撑数据安全运营体系工作的有效开展。

            - 数据安全管理制度明细

（1）一级文件

方针和总纲是面向组织层面数据安全管理的顶层方针、策略、基本原则和总的管理要求等。包括《公共数据安全管理制度》、《公共数据安全管理分类分级管理办法》等。

（2）二级文件

数据安全管理制度和办法，是指数据安全通用和各生命周期阶段中某个安全域或多个安全域的规章制度要求等等。包括《数据分类分级管理规范》、《数据访问权限管理规范》等。

（3）三级文件

数据安全各生命周期及具体某个安全域的操作流程、规范，及相应的作业指导书或指南，配套模板文件等。包括《公共数据应急响应规范》等。

（4）四级文件

指执行数据安全管理制度产生的相应计划、表格、报告、各种运行/检查记录、日志文件等。包括《公共数据安全日志审计和监督检查规范》等。

            - 数据安全体系详细设计

建立一体化政务数据安全协同工作机制，厘清政务数据全生命周期中各方权责，建立专业化数据安全人才队伍，建立数据备份、日常巡检、监测预警、攻防演练、应急处置、考核评估、重保值守等相关工作机制。

通过搭建数据安全组织，联动相关部门参与数据安全建设和运营当中，从而能够有效规划、落实和监督数据安全相关政策标准和管理规范等提出的要求，通过相关组件方案明确数据安全组织职能、数据安全组织架构、各岗位的数据安全职责范围和相关要求等。

设立数据安全管理工作职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人；设立安全管理人员岗位，明确定义各个工作岗位的职责；设立指导和管理数据安全工作的数据安全领导小组；成立以安全领导小组为核心的决策、监督、管理和执行四级组织机构，并明确四级组织机构的职责。

            - 数据资产梳理服务

通过数据资产盘点工具自动整理和识别数据资源，形成数据资源清单，了解组织的数据量级、分布、存储方式和使用方式，根据组织业务特征和数据价值，确定组织的敏感数据、重要数据、核心数据等，以及数据的访问方式、授权情况等，并由此作为后续数据精细化管控的基础。

      - 安全技术对接保障服务

基础安全技术服务包含15项服务，在符合等级保护相关要求的前提下切实提升系统建设期安全，合理、精细化把控系统建设存在的敏感数据，实时掌握数据流通各个环节数据安全，实时掌握业务系统安全建设情况。包括：

（1）上线前缺陷检测服务。定期对指定的主机系统、应用前端等进行安全巡查，包括系统账号、恶意程序检测（病毒、木马等）、操作日志、端口开放情况、组件及服务安全状态检测。

（2）上线前渗透测试服务。对网络中的关键信息系统进行全面深入的模拟黑客攻击测试，从而找出信息系统中存在的缺陷和漏洞；能够清晰了解目前业务系统的安全短板，以便采取必要的防范措施。然后以渗透测试结论为依据，对整个信息系统中的高危漏洞进行安全加固。经过上述一系列系统信息安全建设，能够在很大程度上提高信息系统的系统安全性和业务连续性，使之能够更好的为广大用户服务。

（3）上线前安全加固（检查）服务。通过工具扫描+人工分析的方式，对操作系统、数据库、网络设备、安全设备等进行漏洞排查，并针对发现的漏洞给出对应的修复加固措施。

（4）基线核查服务。根据相关标准或规范，对用户的硬件资产（如主机设备、网络设备、安全设备、办公终端等）和软件系统（如操作系统、数据库、中间件和常用服务协议等）进行安全配置的核查，识别出现有安全配置与普适性规范或行业规范的安全配置要求之间的差距，并提供相关优化建议。输出《基线核查报告》《基线优化建议》等。

（5）开发期安全监测服务	。5*8小时实时安全监测，对发现的问题及时组织各方进行处置，持续维护处置期间安全运行，对处置结果进行复测。

（6）开发期信息系统安全保障服务。在劳动节、国庆和HW行动期间提供组织架构设计、安全评估、指导修复、积极防御、实时监测、安全值守、响应处置等一系列安全服务。

（7）开发期应急响应服务。在遇到网络安全攻击时，第一时间予以响应，协助单位采取紧急措施、将业务恢复到正常服务状态，并调查、分析、研判安全事件发生的原因。

（8）安全保密管理服务。按照网络安全法、数据安全法等法律法规要求，统筹管理第三方安全建设人员相关工具使用、人员管理、保密协议签订等事项。

（9）数据资产梳理服务。数据资产梳理工作是为了梳理清楚有什么，需要保护什么，保护程度是什么，从而采取更合理和精细化保护措施。通诺自动化捕获元数据、识别表格的类型、数据的语义内容和数据格式，并进一步分析表格之间的关联关系以及表格包含的业务信息，整个过程同时实现数据口径统一、数据标准的建立，并将数据类型和安全级别标记到数据环境中。

（10）数据安全攻防演练服务。通过攻防演练实战化检验数据安全防护能力成效，发现并修复安全漏洞。包括提供信息标靶，验证黑客是否能突破权限管控系统访问核心数据；提供测试账号，验证黑客是否能突破安全策略拿走数据或改写数据；对标靶数据实时动态水印，验证黑客是否能破坏水印信息；提供测试账号，验证黑客是否能突破安全策略改写数据等。

（11）合规性评估服务。上线前开展内部评估，包括自行检查、开展数据安全应急演练等方式。开展第三方关键信息基础设施安全评估、数据安全合规性测评，通过人员访谈、文档审核、配置检查、工具测试等方式，摸清数据安全能力现状，确定客户数据安全能力整体等级，并进行差距分析，找出数据安全能力薄弱环节，给出数据安全能力建设合理建议。

（12）系统权限梳理服务。权限梳理工作是进一步掌握系统权限使用范围，采取更合理和最小化权限使用原则。建立权限使用一本账，制定权限使用统一标准，进一步提升系统安全防护水平。

（13）数据安全溯源追责服务。提供可视化数据安全系统事件溯源的能力，在发生数据安全系统异常事件时，通过系统对搜集到的所有线索同时进行交互式的深入分析溯源，完成还原事件发生链路，定位事件或风险源头，并对造成异常风险给出相应的责任认定。

（14）数据安全分析研判服务。对设定的安全目标进行重新分析和审视，深度挖掘影响结果的背后诱因，才能重新设定或修正安全目标以及安全措施。另外随着安全目标和公共数据环境的发展和变化，之前未曾出现的新风险、新威胁会逐步凸显，因此需要通过数据收集、安全分析、问题定位等一整套严谨、完备的数据安全分析方法和技术，在安全事件发生之前就有相应的应对预案或安全预警，从而确保公共平台的安全、稳定运行。

（15）人员能力提升服务。针对安全组织管理层，开展安全合规、安全治理、安全架构设计培训，针对安全组织执行层，开展安全防护技术原理及运用、安全事件监测、数据访问异常行为分析、安全事件应急响应等领域培训。

（16）对部分已上线使用的或运行的安全产品进行测试、评估、检查，对涉及的风险告警、风险趋势、安全事件等开展数据分析服务输出数据安全运营巡检报告、数据安全运行风险报表，开展持续性数据安全运维和策略调优。

（17）开发期安全实施对接服务：开发期安全实施对接是通过人工服务形式将技术、流程和人有机结合起来，并形成标准化的流程和数据分析模型用于安全管理工作，主要分为调研阶段、分析阶段、规划阶段、实施阶段、运行阶段、维护阶段六个阶段，将服务结论依托于安全产品，来务实安全体系的建设、提升安全管理建设、完善安全指挥调度，输出《上线前系统调研报告》《上线前系统分析报告》《上线实施管理计划》等。

E、系统技术要求

      - 总体性能要求

本次公共数据资源管理系统建设的各应用系统之间联系紧密，需要进行数据或功能的相互调用，所以应用系统的性能要求较高，在性能上，对处理性能应满足如下要求。

（1）数据性能指标

1）数据交换能力要求：数据同步达到秒级。

2）数据处理能力要求

★①数据加载、更新：平均每万条记录处理时间在30秒之内。

★②数据审核：平均每万条记录、百条审核关系处理时间在1分钟之内。

★③数据汇总：平均每万条记录、百条分类处理时间在1分钟之内。

3）数据分析能力要求

①数据加工计算：平均每百万条记录加工计算时间在3分钟之内。

②数据结果展现：响应时间在30分钟之内。

4）数据服务能力要求

★①全库搜索服务响应时间在10秒之内。

★②查询调阅前台服务响应时间在5秒之内。

③订阅推送后台服务响应时间在30分钟之内。

④单条核查比对即时响应，批量核查比对百条响应时间在5秒之内。

5）数据查询响应能力要求

①数据查询：精确查询系统响应时间在3秒钟之内。

②数据下载：支持20个以上文件并行下载，下载文件速度要求在1M/秒左右。

（2）网络吞吐量性能要求

采用千兆及以上网络，并且可以根据网络实际运行情况进行动态调整。

（3）响应指标性能要求

★1）简单事务处理≤1s（200 名并发用户）；

★2）复杂事务处理≤3s（200 名并发用户）；

3）各类固定统计报表形成时间：≤1分钟；

4）在应急操作环境下，浏览响应时间在1 秒之内。

（4）并发用户数要求

★1）静态数据指标：系统能对1000个用户的数据、状态和应用进行管理；

★2）动态数据指标：系统并发访问用户数量应达到500以上。

（5）兼容性要求

2）操作系统兼容：桌面端须达到与主流操作系统（包括Windows XP，Win7，Win10 ，Win11和MacOS、主流Linux等，其中Linux包括安可工程中指定的各类系统）及浏览器（Chrome、IE8 以上）的兼容；服务器端需满足异构数据库兼容性、异种数据兼容性及硬件平台迁移。

（6）系统存储能力要求

系统建成后具备数据亿条存储能力，100TB级的数据量存储。

（7）系统其他性能要求

1）系统应具有高可用性，支持负载均衡、集群，保持系统运行稳定；确保数据不因意外情况丢失或损坏。

2）系统能支持系统主机、操作系统、网络、数据库7×24小时平稳运行。

3）系统可用率应≥99.9%，全年平均故障时间不超过9小时。

4）系统运行建议要支持双机热备，单台设备的故障不影响业务进行，实现故障恢复不中断业务服务。

5）系统应采用数据冗余技术和数据缓存技术，有效提高的数据的存取速度。

6）系统应有较强的逻辑纠错容错能力。

      - 公共数据服务门户子系统技术要求

★1）支持提供可视化的数据统计分析展示界面，充分整合公共数据资源管理系统各子系统的核心业务数据进行融合加工，按行政区划层级进行划分展示。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

★2）支持根据重庆市区县镇街三级组织架构，对核心数据资源平台功能和数据权限逻辑进行相应权限配置，实现三级组织架构，能够分区域、分部门进行业务管理。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

3）支持监控用户进行权限管控、用户授权相关的操作行为并形成操作日志，记录的操作内容字段包括操作模块，操作类型，操作时间，所属单位等信息；记录的操作事件。

      - 公共数据共享子系统技术要求

1）支持将数据仓库内的数据通过数据接口注册，将接口发布在数据共享系统。

★2）支持通过动态Token在网关中生成并动态分发的访问令牌，用于验证和授权API请求。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

3）支持实时对已配置监控的接口，分析接口调用日志结合已配置的接口预警类型和阈值，实时对接口运行状态进行监控。

4）当出现数据泄露时，可通过对已泄露的数据进行溯源，找到泄漏数据的使用人身份、部门以及泄露时间、泄露数据接口等信息，快速确认已泄漏的数据范围和途径。

      - 公共数据开放子系统技术要求

★1）应用成果管理模块支持用户进行应用的查询、查看、下载等操作，还可对应用进行收藏、纠错及评论。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

2）支持将开放系统内的数据集进行统一发布与管理。

★3）大于2000线程情况下，获取接口网关平台单个接口的接口平均响应时间 ≤3S。（提供CNAS认证的测评报告截图并加盖投标人公章）

★4）大于200线程情况下，同时获取单个接口，通过率大于99.99%。（提供CNAS认证的测评报告截图并加盖投标人公章）

5）数据集管理模块将开放系统内的数据集进行统一发布与管理。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

      - 公共数据授权运营子系统技术要求

★1）支持对敏感数据进行脱敏处理，提供Hash脱敏、遮盖、映射、变换、散列脱敏规则模板，根据脱敏规则模板创建、编辑、测试脱敏规则。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

★2）支持后台运营人员根据合作方所提交的数据资源申请中相关内容，创建应用并关联出口API，生成对接秘钥。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

3）在数据资源申请过程中，可以查看有条件开放数据目录，并查看有条件开放数据的相关信息。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

      - 数据供需对接子系统技术要求

★1）支持提供责任编目关联功能，支持数源部门关联已编目已归集的数据资源目录，通过本单位所有数据资源目录选取已归集目录，完成责任任务。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

★2）提供提交需求数据时对用户输入内容进行必填字段空值校验；前端提供实时数据输入格式校验，校验上传的文件、表单符合基础格式要求的校验能力。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

3）支持提供需求数据项逐个填报功能，部门可根据需求数据项来编目归集数据，数据项支持到字段粒度，需求单位一次性可提交多个数据表。

      - 数据目录子系统技术要求

1）支持提供数据目录资源信息在线登记功能。通过选择新增目录模块，支持包括数源单位、目录来源、信息资源格式、信息资源名称、重点领域分类、更新频率、数据分级、发布后是否隐藏、信息资源摘要等要素的在线管理。

★2）支持依据重庆市目录编制规范，围绕数据目录名称、数据项名称、数据更新频率等构建目录规范性编制检测指标。

3）支持发起归集工单时，自动将目录数据项的数据类型转换成归集建表所需的数据类型。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

      - 一数一源一标准治理子系统技术要求

★1）支持提供一数一标准规则配置功能，根据统一数据标准，在系统中配置一组规则，用于对数据进行标准化处理。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

★2）支持一数一源校验配置功能，通过选择数据资源关联的权威数据表，配置主关联字段与验证字段，实现数据内容准确性的在线校验。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

      - 数据归集子系统技术要求

★1）支持对离线归集任务的整体情况进行实时统计分析并以统计指标或柱状图的形式进行展示，包括离线任务数量、运行中数量、成功数量、失败数量、告警数量、归集数据量、归集数据量趋势。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

★2）支持对离线任务日志的所有执行操作记录进行查询，通过查看离线任务日志确认连接器的执行情况及所归集拉取的数据量。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

★3）支持技术人员对相应的归集工单和任务进行业务和技术审核确认。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

4）大于150线程情况下，获取归集工单接口，接口平均响应时间≤10S。（提供CNAS认证的测评报告截图并加盖投标人公章）

      - 数据高铁管理子系统技术要求

1）支持对数据同步的数据源端和目标端进行统一的注册和管理，支持对关系型数据库、消息队列多种类型数据源的配置，并可对所填写数据源的连通性进行有效性验证。

2）支持在数据源创建完成或常态操作下，能够在界面发起对数据源网络联通状态的测试。

★3）支持通过配置数据同步采集任务，实现数源一个或多个系统中的数据自动更新同步到到另一个目标端系统。（提供系统软件功能截图并加盖投标人公章）

4）数据库单表100W数据采集延迟≤100 分钟。（提供CNAS认证的测评报告截图并加盖投标人公章）

      - 安全保障系统技术要求

★1）支持访问监控，能够跟踪、审计和管理用户和实体的访问行为，通过日志一本账、策略管理器、风控引擎、访问控制器等方式确保数据和系统的安全性。

★2）支持基于数据安全分类分级成果，对明确标注的第二级后以上级别等带有敏感属性的数据进行策略联动并自动下发数据标签到脱敏的能力，可基于分级信息自动生成脱敏策略，提高数据脱敏处理效率，减少运维策略配置过程出现的脱敏不全、自定义盲区等问题。

★3）支持各安全保障能力统一身份认证和管控，从资产、身份、风险行为、安全运营等多个维度，监测各项安全端点运行状态、资源消耗、告警信息等内容，可进行多维度大屏展示，集中数据源管理，支持下发安全防御、权限管控、脱敏等风险安全管控策略，实现安全运营管控闭环。

F、建设总体要求

1.投标人响应国家相关政策的要求

★在国家或重庆市出台相关大数据等新技术应用标准时，质保期内应根据招标人要求及时提供符合政策要求的服务，包括且不限于：共享系统、开放系统、基础数据库、数据安全等方面的国产化替代，开展国产信息系统的快速迭代升级，各模块快速适配国产化软硬件。

2.投标人响应国家号召使用新技术的要求

★在本项实施过程中，投标人应根据项目实际建设情况，使用新技术应用于本项目合适模块，包括且不限于：数据共享、数据治理等方面，并及时响应新技术要求对项目进行扩展试点。

G、通用性要求

1.可靠性需求

支持定期进行主备或负荷分担设备业务迁移操作，迁移操作对在线业务无影响；

应用系统必须确保连续7×24小时不间断地正常工作，应用软件中的任一模块更新、加载时不影响业务运转和服务；

应具备故障守护恢复机制，即当发生一般性软件和硬件障碍时，系统应具有自我恢复能力；

具备过负荷控制的机制，防止短时间内的大量请求负荷把系统冲跨；

接口应用程序应具备自我监控能力、能通过可灵活配置的告警方式(如Email、短信等)向维护人员发出故障告警。

2.可维护性需求

系统在运行过程中所发生的任何错误都应该有明确的错误编号，并能在系统的相应维护手册中查到错误处理方法与步骤；

系统应该采用构件化设计思想，系统框架与业务逻辑分离；要求具备开放的体系结构；

系统应该支持通过统一的图形界面能够访问到系统各构件、合约的版本信息及相应功能说明；

应用系统必须支持各功能模块、组件的单独升级，并应该尽可能实现在线升级功能。

3.可扩展性需求

系统必须具有高度可扩展能力并提供开放的二次开发接口，系统的扩展能力包括存储容量的扩展能力、高并发的扩展能力、云平台集群部署的扩展能力、网络规模的扩展能力和系统功能的平滑扩展能力等。

4.安全性需求

★设备的软硬件在安全性、安全审计、日志管理等应满足相关等级保护技术规范中的要求。

★系统应提供有效的安全保密措施，确保系统和数据资源的安全，防止对系统资源的非法侵入。用户数据应采取安全措施，防止用户数据泄密、丢失和被非法修改，保障用户利益。不同的操作员具有不同的数据访问权限和功能操作权限，系统管理员应能对各操作员的权限进行配置和管理。

★系统的数据加密和密码算法应使用国产技术和国产算法。

系统数据的备份方式，以及灾难恢复方式以及所需时间应有详细方案。

★中标人应配合招标人完成《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)三级保护测评，并根据测评结果完成系统整改。

H、约束条件

本次工程要遵循国家及重庆市相关软件工程、大数据、数据共享交换等相关标准；

软件开发过程中文档要求完整，包括但不限于：需求规格说明书、深化设计、详细设计等；

中标单位需对工程实施过程中涉及的业务数据或信息严格保守秘密。

所有资料、技术文档、业务信息数据应妥善保管，不得遗失、转借、复印拷贝、修改、删除，不得以任何形式向第三方透露，一旦发生，依法追究公司及个人相关法律责任。

三、包二招标项目服务需求

（一）监理服务目标

本项目的总体监理目标主要是在本项目实施的各个阶段严格审查关键性过程和阶段性结果，检查项目功能和非功能方面是否符合项目合同和项目需求，对质量、变更和投资进行控制，规范项目的整个实施过程。

1.审核项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境）的符合性及可行性；

2.促使项目的最终功能和非功能符合承建合同、法规和标准的要求；

3.推动承建方所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合软件开发国家标准或规范。

（二）监理服务内容

1.监理阶段

监理过程要覆盖本项目建设内容以下各阶段。具体包括前期准备、实施阶段、项目验收阶段。

2.监理范围

监理要对本项目以下方面进行有效控制和管理，包括整个项目的实施和验收阶段的安全管理、投资控制、质量控制、进度控制、变更控制、合同管理、文档（资料）管理、知识产权保护以及协调有关单位之间的工作关系。现场每个点位监督管理、隐蔽验收到位（含文档、影像资料等），所涉及到的车辆、人员等由中标单位自行负责。

3.监理内容，包括但不限于：

3.1实施阶段

3.1.1审核承建单位项目建设内容的具体实施方案。

3.1.2审核承建单位的技术验证环境建设情况、技术验证方案和执行情况。

3.1.3审核和确认承建单位的开发和采购计划、安装调试计划、测试计划、

试运行计划、正式运行计划。

3.1.4检查承建单位项目实施的相关文档。

3.1.5检查项目实施的环境准备情况。

3.1.6对软硬件设备等进行到货验收。

3.1.7监督项目计划进度与实际进度的符合性，并提出合理化建议，确保计划进度与实际进度偏差最小化。

3.1.8对于项目实施过程中的变更进行审核。

3.1.9处理项目实施过程中出现的质量事故。

3.1.10代表委托方负责与承建单位之间的工作协调安排。

3.2初验和试运行阶段：

3.2.1组织审查系统试运行方案和项目验收大纲。

3.2.2组织委托方制定验收程序和标准，审查验收方案和验收文档。

3.2.3组织委托方进行系统的功能和性能测试及初验。

3.2.4检查系统的调试和试运行工作日志或纪录。

3.2.5处理试运行期间出现的质量问题。

3.2.6协调与承建单位之间的关系，解决纠纷。

3.2.7监督、检查并督促各承建单位对用户的培训工作。

3.3终验和系统移交阶段：

3.3.1协助委托方进行项目终验。

3.3.2进行项目配置审核。

3.3.3协助委托方完成项目审计工作。

3.3.4系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

3.3.5协助并监督承建单位对委托方的项目整体移交。

4.监理职责

4.1 项目组织及技术方案的把关

4.1.1审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

4.1.2审核和确认承建单位的组织和实施方案，承建单位提交的《项目计划》；

4.1.3审核和确认承建单位的质量保证计划、质量控制体系；

4.1.4审核和确认承建单位的调试方案；

4.1.5审核和确认承建单位的进度计划和进度控制节点；

4.2.项目质量控制

4.2.1实施质量的控制

4.2.1.1对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

4.2.1.2对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

4.2.1.3对项目进行总体验收。

4.2.2人员培训的质量控制

4.2.2.1审核确认承建单位的培训计划；

4.2.2.2监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

4.2.2.3监督审查考核工作，评估培训效果（若需）；

4.2.3进度控制

4.2.3.1审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

4.2.3.2对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

4.2.3.3当工期目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4.3 项目投资控制

4.3.1通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

4.3.2协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量与形象进度结合起来。

4.4 项目合同管理

4.4.1跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

4.4.2对合同工期的延误和延期进行审核确认；

4.4.3对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4.4.4根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

4.5 信息管理／项目文档管理

4.5.1做好监理日记及项目大事记；

4.5.2做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

4.5.3做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；

4.5.4管理好实施期间的各类、各方技术文档；

4.5.5做好项目周报；

4.5.6做好监理建议书和监理通知书存档；

4.5.7阶段性项目总结。

4.6 经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

4.7 遵循保密原则，除向采购人提交相关报告外，不得在任何场合以任何形式引用和泄露项目内容和结果。

4.8 廉政及职业道德要求

4.8.1应客观公正依法审核，遵守审核纪律和职业道德。

4.8.2不得以任何形式将审核任务转包给其他审核机构。与被审核单位或者审核事项有利害关系的，应履行回避原则。

5.监理服务准则

5.1维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。

5.2执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

5.3不收受其他单位或个人的任何礼金等。

5.4不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

5.5遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

5.6认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。

5.7坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。

5.8坚持科学的态度和实事求是的原则。

5.9在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。

（三）监理服务需求清单

为保障项目过程信息的持续管理，故需要监理单位通过信息化手段实现过程管理数据的实时采集及归档留痕，并以可视化手段实现实时抓取展现，支撑项目建设成效评估及长效管理。监理单位按照采购人对政府信息化项目全生命周期管理相关要求，强化项目建设过程的全方位管理、控制和协调，并及时将各阶段资料上传至相关项目管理信息化平台，便于采购人第一时间把握存在问题，实时追溯。

具体监理服务工作内容与输出成果包含但不限于：

| 序号 | 内容分类 | 工作内容 | 服务描述 | 服务成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验收准备 | 质量检查 | 1.根据项目的类型以及项目承建方提交的开发计划确定文件审查点，对项目承建方提供的过程文件（如计划、方案、报告等）进行审查和确认。 2.针对项目实施过程中的需求确认、关键测试验收点设立控制点，对该质量控制点的实施过程进行认真的监督、检查，并详细记录该工作内容、质量并签字确认，作为凭证。 | 专题报告 分部分项验收记录 关键文档审查意见 |
| 2 |  | 变更审核 | 1.协同采购人或项目承建方就变更有关的申请、评估、计划、实施方案和验证材料等进行书面记录并进行备案； 2.组织和项目承建方对变更做必要的风险评估，包括对项目的计划、费用、效益、质量和进度等的影响； 3.涉及合同变更的，纳入合同管理范围提供相应服务。 | 项目变更单 |
| 3 |  | 信息管理 | 对项目全过程的信息文档进行管理，记录文档各种版本、版本变更、版本评审意见和版本变更的原因等。纳入文档管理服务的文档包括但不限于计划文档、需求分析文档、设计文档、评审纪要文档、重要会议记录、验收文档、资产信息备案和记录等。终验结束后，总结、整理项目有关的全部文档，并移交采购人。 | 交付物变更记录 文档移交清单 |
| 4 | 验收管理服务 | 项目初验服务 | 1.评审项目承建方交付的预验收测试方案，并搞好组织协调，检查验收测试的环境和资源的落实情况； 2.检查项目承建方交付的文档和程序开发卷宗； 3.监督检查测试的有效性； 4.对验收测试结果组织评估。 | 验收初审意见 专家评审申请 |
| 5 |  | 试运行监控服务 | 1.督促项目承建方提交详细可实施的系统试运行计划； 2.协助采购人监督项目承建方的系统安装活动，观察系统运行情况，记录系统安装和运行时的结果情况； 3.检测验证系统功能、性能与合同的符合性； 4.监督系统网站运营维护情况，监督平台宣传推广工作执行情况； 5.如果试运行期间发现的问题和不合格项，形成监理意见，协助采购人审核项目承建方提交的整改方案，并监督落实。 | 试运行方案评审意见试运行跟踪表 试运行报告确认单 |
| 6 |  | 项目终验服务 | 1.协助采购人结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。 2.审核项目承建方提交的终验申请，并核验项目是否满足终验条件。 3.要求项目承建方提交终验方案，并审核终验方案。 4.协助采购人邀请验收专家，协调终验评审会的召开。 5.参与终验，汇总备案验收活动结果形成的文档，督促供应商解决终验中发现的问题和不合格项，最终签署终验报告。 | 验收专家评审意见确认单 项目验收报告 |

（四）监理团队要求

1.监理机构

1.1监理单位在执行监理合同时建立本项目的监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用采购人所提供的设施。

1.2监理机构应遵守相应的监理工作制度，包括会议制度、监理文件制度、监理记录制度、工作报告制度等，保证监理工作协调有序的进行，并遵守国家及政企行业相关廉政建设和法规要求。

1.3监理单位所派人员不能胜任该相关工作的，采购人有权向中标人提出更换人员的要求，中标人应另外指派符合相关资质要求的，能胜任该工作的人，否则，采购人有权终止中标人的中标资格，或解除合同或进行处罚，由此造成的一切损失和后果由中标人自行承担。

1.4建设过程中的重大设计变更及其费用由中标人审核后，项目实施前需报采购人备案和同意，其他设计变更及项目洽商需报采购人备案后方可实施。

1.5监理单位应无条件配合采购人本项目的相关采购工作，全程维护采购人的利益，按采购人要求，及时、高效的完成任务，保证项目质量并通过审计审查。

1.6监理单位提供的相关代理及监理服务应符合国家/行业相关法律法规要求，不得有任何违法违规行为。应与采购人签署保密协议，保证对采购人的采购项目及其经手的相关资料和信息终身予以保密，不得泄露。

1.7监理单位不得与主体项目采购相关的潜在投标人、设备生产厂家、设备代理商及提供设备配套场地建设、设备技术支持和咨询服务的任何单位有利益关联关系；监理单位不得通过挂靠其他公司、租借其他公司资质和人员挂靠等方式参与采购人主体项目的实施过程。

1.8对项目安全质量负责，每周开展至少一次以上专项安全质量检查工作，对安全隐患进行排查、加强施工保密安全教育等内容，并做好书面记录；发生质量事故时应及时查明原因和具体责任，并及时组织事故处理方案的实施；

1.9监理单位应无条件接受采购人对其提供的代理及监理服务开展的各类审计及审查。

2．监理人员

2.1总监工程师（1人）：拟派项目的总监理工程师须具备住房和城乡建设部批准颁发的注册监理工程师和人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师资格证书。

2.2监理工程师（6人）：拟派项目的专业监理工程师须具备住房和城乡建设部批准颁发的注册监理工程师和人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发的信息系统监理师资格证书。

2.3监理人员必须满足项目管理日常需求,并报采购人备案。监理单位应根据项目实施各阶段的特性及时调整服务团队人员组成，如履行职责的团队人数不满足现场实际监理需求，监理人员必须根据实际情况增加团队服务人数，如拒不增加，采购人有权按照相关规定对供应商采取相应处罚。项目启动后，监理单位也不得随意更换监理人员，如需更换须取得采购人同意。

2.4驻场要求：监理单位应保证不低于3名人员提供全程驻场服务。投标人须对本条要求进行承诺，提供承诺函（承诺函格式自拟），驻场人员必须为上述的人员，驻场时间从签订合同起至主体项目运行维护期结束。

- 项目商务需求（包一）

- 开发建设期及服务地点

（一）开发建设期：采购合同签订之日180 个日历日内完成本项目开发建设并达到最终验收标准。

（二）服务地点：采购人指定地点（重庆市大数据应用发展管理局）。

- 施工组织要求

### （一）项目管理要求

1.中标人应签署《廉洁履约承诺书》作为合同附件，将廉洁履约纳入合同范围，中标人承诺在项目履行过程中严格按照相关要求约束自身行为，并自愿承担违反廉洁履约承诺的相应后果。

2.中标人在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保项目实施质量。

3.中标人应接受采购人委派的监理机构、审计机构的监督，提供包括但不限于业务系统架构、技术架构、数据接口、消息服务接口和类型、系统接口和类型、业务流程、业务分类、基础数据、业务数据、数据字典、数据编码规则、数据模型、元数据标准、关键代码等项目资料信息并配合系统对接、联调等相关工作，不得以保密、分权分域、知识产权或其他理由拒绝。

4.中标人对提供的所有软件开发、软件购置及其它保证系统完整性的相应工作和项目质量负责。在项目开发建设过程中（从开始供货、安装测试、软件验收直至售后服务）严格执行本招标文件、项目开发建设合同中有关的技术、商务条款，若招标文件与项目开发建设合同的条款存在冲突的以项目开发建设合同为准。

5.中标人选用的硬件设备和系统软件，如达不到测评和验收要求的，应无条件更换并不得拖延验收时间。

6.中标人应依规安全建设、安全施工，遵守网络安全、数据安全和运行维护等相关制度，对项目实施过程中所有安全生产、施工人员人身安全等事项负责。

7.中标人应就本项目及其实施相关的技术、管理、控制等各方面问题向采购人提出建议，供采购人参考。

8.中标人应当建立专项核算明细账，对项目资金进行专项核算、专款专用，接受和配合相关部门对资金使用情况进行监督检查及绩效评价。

9.本项目所有涉及第三方产品的采购、安装、调试均由中标人负责完成，并保证其正常运行和售后服务，且承担因此而发生的一切费用。中标人有义务为采购内容提供支持，包括但不限于产品相关技术文档、软件接口规范说明的提供，中标人不得拒绝或收取额外费用。

### （二）信息安全要求

1. 中标人必须遵守采购人的各项规章制度，规范组织开发建设工作，制定切实可行的措施保障计划，还应积极配合采购人完成信息安全主管部门对本项目系统信息安全所涉及的监督检查。

2. 中标人应确保本项目的系统不会被植入任何病毒、后门或类似的代码和工具。如果发现系统被植入病毒、后门或类似代码和工具，中标人应协助采购人进行清除或降低其影响。

3. 未经采购人的事先许可，中标人不得在用于提供服务的软件中插入任何会禁用或通过其他方式关闭服务的全部或任何部分的任何代码。

### （三）人员要求

本项目属于复杂的信息化开发建设项目，投标人需要配备专业技术开发人员进行应用的建设管理、设计、施工及研发等工作，且技术开发人员的数量应满足项目的建设需要。中标人应选派具有丰富信息化及云计算工程经验的项目经理和精深专业技术的工程师，结合其在基础硬件、应用软件开发与实施方面的经验，提出较详细的应用实施计划，制定软硬件系统需求调研、系统分析和开发、实施、初步验收、试运行期、终验（竣工验收）等各项规范。

投标人中标后应向采购人提供详细的项目组成员的组成情况，包括但不限于人员职责与分工、能力与技术背景、学历、资质、人员数量等，驻场技术开发人员还需提供人员身份证复印件、人员学历或资质证书复印件，以及驻场技术开发人员在投标单位缴纳的最近一个月社保证明复印件。其他非技术驻场开发人员中，新入职员工无社保证明的，可提供劳务（动）合同复印件。所配置的项目组成员应听从采购人的项目协调和调度工作，上述人员一经确定，未经采购人书面同意不得擅自变更。所有人员涉及的相关费用均由中标人承担，采购人不再另行支付任何费用。项目组成员要求如下：

1.应用建设技术开发人员配置

1.1总建设人员配置

总建设人员配置应符合本项目开发建设的需求，项目经理具有丰富的公共数据管理的应用经验；平台服务建设应配置信息相关专业技术人员；数据服务建设应配置数据相关专业技术人员；应用系统建设应配置软件相关专业技术人员。

1.2开发建设期驻场人员配置

中标人须配置  60名及以上项目小组开发人员（其中：1人为专职的项目经理，2人为专职的项目技术负责人，2人为专职的数据治理负责人，2人为专职的项目安全负责人）在采购人指定地点驻场服务，完成本次开发建设内容，按照采购人要求参加工作例会，负责技术培训，提供项目整体实施技术方案，对项目实施过程中出现疑难问题提供技术支持。中标人对派出的所有人员的驻场行为负责，如因任何驻场人员的失职、失误及其他行为给采购人造成的损失均由中标人承担责任。

2.质量保证期人员配置

2.1质量保证（控制）小组

中标人应成立不低于8人的质量保证（控制）小组，以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，分析应用内存在的质量问题，审查应用的质量活动，给出质量审查报告。就应用是否遵循已制定的计划、标准和规程，向项目经理及有关人员提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个应用生存周期中工作产品和过程的情况，提高应用透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。

质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审查报告向项目经理及有关人员提出已经识别出不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审查周报或者审查月报向项目经理提供过程和产品质量数据，并与应用组协商不符合项解决办法。质量保证小组的审查范围主要包括：

（1）应用的进度是否按照应用计划执行，用户需求是否得到用户签字确认，软件需求是否正确反映了用户需求，是否将每一项用户需求都映射到软件需求；

（2）系统设计是否完全反映软件需求；

（3）实现软件是否正确体现了系统设计；

（4）测试人员是否进行了较为彻底的和全面的测试；

（5）客户验收和交接清单是否完备；

（6）对于系统运行中出现的问题，技术人员是否记录了详细的维护记录；

（7）配置管理员是否按照配置管理计划建立了基线，是否严格控制变更过程，是否对配置库进行了维护。

2.2质量保证期内驻场人员

项目终验结束之日起，中标人配置 10名及以上技术开发人员（技术开发人员可由上述应用建设技术人员的相关专职人员负责）在采购人指定地点驻场服务，完成成品软件和定制开发系统的质保维护和安全等工作。内容包含但不限于：平台服务包括系统应急事件的处理、平台安全监控等；应用系统包括应用系统的日常操作、应答、安全防护等。

- 验收标准

### （一）软件开发

1.中标人应向采购人提交详细的软件系统开发和实施计划。包括人员组织、进度计划、质量保证计划等。

2.中标人负责提供本项目中的应用软件系统的开发及部署。

3.中标人应完成合同规定的软件系统的开发工作，要求分阶段向采购人提供以下资料（需电子版）并通过审核：

①软件开发计划；

②软件需求规格书；

③深化设计（详细设计）；

④测试计划和用户使用文档。

4.在完成软件系统的开发工作后，中标人应在 30个日历日内完成安装调试和培训工作。

5.中标人应合理安排开发建设计划，定时提交项目进度情况报告。

### （二）初步验收

中标人完成系统上线后，向采购人申请进行项目初步验收。采购人组织开展初步验收工作。初步验收通过后，签署初步验收报告。验收条件及内容参照《关于印发<重庆市市级政务信息化建设项目验收工作指南（试行）>等3个指南的通知》（渝大数据发〔2022〕51号）的验收条件及内容进行制定，若重庆市大数据发展局制定了最新标准，则按照最新验收标准执行。

1.初步验收必要条件：

1.1合同约定的产品均符合安全可靠产品的相关要求，相关应用系统性能符合本应用性能要求；合同约定的网络、应用、安全等系统功能已按照批准的开发方案完成建设任务，经测试合格且能满足系统运行的需要。

1.2应用管理符合相关规范制度要求。

1.3合同和补充合同约定的其他条件。

1.4初验资料应完整规范，且初验申请须通过采购人审核。验收结果是否通过以采购人审核意见为准。

2.验收内容

2.1应用是否按照开发方案以及招投标文件、合同进行建设，应用的变更或者调整是否履行备案程序。

2.2应用实施中强制性标准的执行情况。

2.3应用商用软件授权用户数与合同约定的一致性，应用中定制化软件开发内容功能点或功能项与合同约定的一致性是否符合相关标准。

2.4应用的功能、性能、安全等技术指标是否满足合同要求和批准的应用开发方案。

2.5应用开发质量等情况。

2.6应用与批准的建设计划、资金支付计划的匹配程度、合规性。

2.7应用建设是否符合数字重庆建设工作要求。

2.8应用有关文件资料的完整性和规范性，是否符合档案管理相关规范。

2.9应用相关的监理报告、测试报告、需求规格说明书、深化设计（详细设计)、建设总结、数据库设计、数据字典、会议纪要、周报等文件准确性、合规性和完整性。

2.10应用实施、运行中相关管理制度是否建立健全，管理人员和操作人员是否达到熟练操作的程度。

2.11应用是否建立质量保证和售后服务体系，承建单位是否采取必要措施，方便系统的扩容和升级。

### （三）试运行期

1.初步验收后，即可进入试运行期，试运行原则上不低于 90 天，试运行期间系统应保持连续正常的运行。试运行期间如果出现影响系统正常运行的重大故障或功能缺陷，中标人应立即进行修复或更换相应设施设备，试运行期从修复之日起重新开始计算。中标人应详细说明其试运行保障计划。采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

2.运行期间要求做好系统运行情况记录。

3.中标人负责解决系统试运行期间出现的各种故障。在试运行期间，出现非采购人因素导致的系统故障的，采购人有权要求中标人进行更换或修复，所发生的费用由中标人承担。试运行合格后，可进行系统交付验收。

4.系统试运行合格后，中标人提交试运行报告和终验申请，就试运行阶段所出现的问题进行总结归纳，并报送给采购人。扼要说明申请系统验收的准备情况和系统所具备的验收条件。中标人在提交终验申请报告时，必须按合同书的有关规定，交付相关的技术文件。

### （四）终验（竣工验收）

试运行合格后，采购人根据中标人申请，按照招标文件中的有关规定和程序，进行终验。中标人须配合采购人完成终验相关工作，按照采购人要求提供终验资料、编制终验报告、参加终验验收会。中标人提供过的终验文件应至少包括项目基础资料、实施方案、工作总结、技术总结、配置指导说明、技术变更资料（若有）、会议纪要、第三方测试报告、网络安全等级保护测评报告、密码应用安全性评估报告、洽商记录等，以及采购人终验要求提供的其它资料。

试运行期间若发生与技术要求不符或与初验记录不一致的情况时，中标人应负责解决问题,否则不予终验。属于中标人工作严重失职造成较大损失的，将追究其单位及人员的责任并要求赔偿损失。项目终验条件：

1.应用批复的建设内容已全部完成。

2.终验资料应完整规范，且终验申请须通过采购人审核。

3.完整提供本项目所有定制开发的源代码，并在采购人指定的开发环境（设备）中部署，并能正常运行，实现合同规定的系统功能，同时提供项目所有开发环境的详细说明。

4.技术要求与采购合同一致，功能及性能指标达到规定的建设标准;

5.各种设计、实施等技术文档齐全、规范，验收资料完备，符合相关要求；档案管理还应符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的有关规定。

6.系统的功能、性能等技术指标满足合同及设计要求，且通过测评机构对系统功能性、兼容性、易用性、可靠性等方面的测试。系统建设、数据处理需通过具有资质的第三方测评机构的网络安全等级保护测评（三级）和密码应用安全性评估机构的评估。

7.系统建设和数据处理应符合网络安全、数据安全、密码安全等相关要求。

8.外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具（若有）符合知识产权相关政策法规的要求。

9.已完成对使用单位相关人员的技术培训，系统的主要使用人员应能够独立操作使用。

10.系统已完整、准确形成数据目录，并依法依规开展共享、开放。

11.如有必要，应用开发其他部分中的评测内容单独进行验收。

12.验收结果是否通过以采购人审核意见为准。

- 质量保证

### （一）质量保证目标

能够保质保量完成本项目的开发及实施任务，能够让产品最终展现形式满足客户需求，能够真正在客户的使用中得到应有的功能体现。

### （二）确立质量标准体系

中标人建立适当的质量衡量标准进行应用质量管理的前提性的关键性工作。根据在实施应用方面的整体战略规划与应用实施计划，召集应用实施各相关主体进行讨论与沟通，制定完整、科学、合理、具备较强可实施性的应用质量标准体系，用于衡量应用质量。衡量应用质量标准的指标一般包括应用涉及范围、应用具体的实施步骤、应用周期估计、应用成本预算、应用财务预测与资金计划、应用工作详细内容安排、质量指标要求以及客户满意度等。

### （三）对应用实施进行质量监控

在应用执行过程中采取有效措施来监控应用的实际运行。在应用实施过程中，根据要求收集应用实施过程中的相关信息，观察、分析应用实施进程中的实际情况以便监控。为了达到有效监控应用的目的，可以利用的监控措施与沟通渠道包括：

1.正式的监控与沟通渠道，例如应用进度报告、应用例会、里程碑会议、各种会议纪要等。

2.非正式的监控与沟通渠道，例如与应用小组成员或最终用户进行交谈与讨论，与采购人进行非正式的交流等。

### （四）将实际与标准对照

把应用实施过程中的实际表现与应用质量衡量标准进行比较，分析出差异。通过对应用实施相关衡量指标的综合分析，为客观评价应用质量状况提供依据，帮助应用决策人员迅速、有效地对应用的实际进展情况进行监控与管理，从而可以根据需要采取有效措施来保证应用实施接着既定的轨道运行。

### （五）纠偏纠错

根据具体情况采取合理的纠正措施。经过比较与分析，如果发现偏差，就要采取适当的措施进行纠正，让应用实施回到正轨。可供选用的纠正措施包括：重新制定应用计划、重新安排应用步骤、重新分配应用资源、调整应用组织形式、调整应用管理方式等。

### （六）质量保证活动

质量保证（控制）小组通过以下活动来确保本应用质量：制定软件应用质量保障计划、检查设计文档、监控代码开发、代码走查、监控软件测试、进行质量检验等。

### （七）质量保证期

自项目竣工验收合格之日起，成品软件和定制开发系统提供 壹 年产品质量保证期，硬件产品（若有）属于国家“三包”范围的，其产品质量保证不得低于“三包”规定。

- 售后服务

### （一）服务响应

中标人提供7×24小时电话值守，紧急情况应立即做出响应；一般问题应在30分钟内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需更高能力工程师支持，具有解决故障能力的工程师应在接到服务请求后3小时内到达用户现场提供现场技术服务，并在8小时内完成处理；较为复杂问题处理时限应不超过2天；特殊或系统性问题应在用户规定时限内完成，且处理时限最多不超过15日。无法在1天内完成处理的故障问题，中标人应提供临时保障方案，确保基本业务工作正常进行。

### （二）系统故障处理及加固

如果系统发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足竣工验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的模块，所有涉及的费用均包含在本次投标人的报价中。在使用中发现软件系统存在缺陷的，采购人有权要求中标人进行整改升级处理。所有升级完成后，如出现相关系统或服务运行异常等不良影响的，中标人须负责为采购人恢复受影响系统或服务至正常运行。此外，如中标人推出技术升级程序或系统补丁程序，中标人应在升级程序推出后15日内到现场为采购人提供升级服务，不得另行收取费用。

### （三）系统功能扩展升级

当采购人主动提出系统功能扩展或优化完善时，中标人应组织相关技术人员形成开发小组，在约定时限内完成相关功能设计和开发任务。对于采购人主动要求的升级开发工作，由中标人提供的代码开发工作量，经双方确认后可纳入新增需求清单。其中，中标人为处理本条上述第（二）款所述的“系统故障处理及加固”问题，所开展的系统升级或加固设计开发工作，是中标人必须承担的售后服务义务，故不得作为采购人主动要求的系统功能扩展升级开发工作量进行计算。

### （四）应用保障服务

采购人开展日常系统应急处置及演练、关联系统建设、系统功能测试/检测、重大工作应用保障等活动时，中标人须根据采购人或用户约定时间及保障服务等要求，派出相关专业技术人员及项目建设人员予以配合。提供事前筹备、事中保障、事后跟踪等服务。

### （五）技术支援服务

当采购人计划开展与本项目相关的后续系统升级、改造、扩建等系统建设工作时，如采购人向中标人提出相应请求，中标人应在要求的时限内组织技术专家团队为采购人提供相关系统建设工作所需的设计、咨询、技术审查、本项目相关开发培训及本项目建成系统联调等技术服务工作。

### （六）安全技术保障服务

当系统出现网络安全、数据安全、保密安全、密码安全等事件时，以及特殊时期，中标人在接到采购人请求后，应立即组成专家技术服务小组达到采购人现场，为采购人提供应急处置和技术支援服务。

### （七）技术资料服务

中标人为采购人提供保证软件正常运行的必要技术资料(含技术和商业机密的除外)。为采购人提供有关产品知识、操作手册、设备运行维护经验、技术文档等资料。常用资料应提供纸质文档和电子文档，保证资料方便共享，并对采购人如何访问该电子资源进行必要的培训。

- 考核办法

为保障系统建设服务质量和系统安全稳定运行，在合同约定的范围内，中标人严格遵守服务质量承诺及相关管理规定，对于违反服务质量承诺和服务水平约定造成服务质量下降的进行考核。考核内容包括重大安全事故情形、开发建设时间、质量考核（包含系统安全稳定运行、安全管理等）、技术服务、满意度等5个方面。具体考核细则如下：

考核办法

第一条  为保障             （以下简称“系统”）安全稳定运行，达致研发、运用预期目的，落实协议约定合作事项，结合工作实际，制定本办法。

第二条  考核内容包括重大安全事故情形、开发建设时间、质量考核（包含系统安全稳定运行、安全管理等）、技术服务、满意度等5个方面（具体详见《考核评分表》），并可根据系统服务内容及相关工作要求具体明确与适当调整。

第三条  采购人和中标人双方应明确专人负责本项目的相关联系协调工作，涉及重大安全事故、加扣分情形，以双方工作人员确认书面文书作为考核依据。

第四条  其他涉及运行维护考核的未尽事宜，由采购人和中标人双协商确定。

| 考核评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、重大安全事故情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 系统 崩溃 | 发生系统崩溃、核心功能不可使用 | 因中标人原因，导致服务高峰时段（8:00-22:00）发生系统崩溃、核心功能不可使用，一次超过2小时的，每次扣20分。 |
| 2 | 恶劣 影响 | 造成恶劣影响的 | 因中标人原因，被重庆市相关政府部门认定发生重大安全事件，造成恶劣影响的。每次扣20分。 |
| 二、开发建设时间考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 开发建设 | 对系统建设进度进行考评 | 1.若中标人的开发建设因中标人原因不能在本招标文件规定的时间内达到最终验收标准的，每延迟5个工作日，扣10分，以此类推。若中标人超过15个工作日还未能完成开发建设并达到最终验收标准的，采购人有权解除合同并追究中标人相关责任。（不可抗力因素除外）。 2. 合同签订后，中标人应立即安排相关人员驻场，驻场人员专业应符合招标文件要求的。若3个工作日内驻场人员不到岗的，或人员专业达不到招标文件要求的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 3.未满足采购人重大业务需求功能开发进度和质量要求，视情节严重，每次扣5-10分； 4.未能在约定时间完成系统与第三方系统接口的对接的，视情节严重，每次扣5-10分； 5.未按照采购人要求参加工作例会的，每次扣2分； |
| 三、质量考核情形（包含系统安全稳定运行、安全管理等） |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 系统稳定性 | 对系统日常运行稳定性、故障处理、系统性能、用户体验等方面进行综合考核 | 1.发生系统宕机、崩溃、无法访问等事故，单次时长≤60分钟的，每次扣2分；单次时长＞60分钟，每次扣4分。 2.未经授权，进行违规操作的，一次扣2分；造成业务中断的，一次扣3分；影响较大，被上级机关通报，一次扣10分。 |
| 2 | 安全管理 | 对制定安全管理制度、安全管理技术手段使用、安全管理、人员管理等方面进行综合考核 | 1.未经采购人允许，擅自将系统相关数据另作他用或提供给任何第三方使用的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 2.因中标人原因导致系统数据泄露的，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。 3.被重庆市相关政府部门或重庆市电子政务云服务商扫描发现信息安全漏洞，在规定时间内未完成整改的，每次扣10分； 4.其他安全事件，视情节严重，每次扣5-20分。 |
| 四、技术服务考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 技术服务 | 对技术服务人员的售前支持、技术咨询、故障处理、系统培训、技术支持、服务态度等进行综合考核 | 1.中标人拟派的项目经理和驻场技术人员只可担任本项目的开发建设，直至本项目服务时间结束为止，否则，采购人有权立即终止本项目的技术服务合同。 2.技术支持、系统维护人员不及时接听故障处理电话的，视情节严重，每次扣1-2分； 3.所有驻场人员应当实行甲乙双方双重管理，严格按照采购人规定的作息制度和要求开展相关工作，重大活动、节假日、临时专项工作未安排专人值守，每次扣5分；驻场人员无故迟到、早退、旷工一次，扣1分； 4.未在规定时间内按照要求完成派遣工作的，一次扣2分； 5.对存在的问题，经采购人指出后未按时整改的；项目开发、系统运行过程中工作不主动，经采购人反复催促三次仍不能完成工作任务的，一次扣5分； 6.开发建设期，未满足人员驻场要求的，每少1人，一次扣2分； 7.技术支持人员稳定，未经采购人同意更换人员，视人员重要程度，每次扣2-5分； 8.采购人认为不服从管理、不称职的驻场人员有权要求中标人更换，中标人应在5日内将不符合采购人要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如中标人违反本条约定，则每逾期1天扣2分。 9.技术支持人员不胜任或出现人员能力不足时，视工作影响，每次扣1-2分； 10.技术服务人员服务态度不端正，敷衍应付，推诿扯皮，不接受采购人工作管理及中标人技术工作安排。视工作态度表现，每次扣1-2分； |
| 五、满意度考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 加分标准 |
| 1 | 满意度 | 在合理化建议、知识分享、表彰表扬等方面进行加分考核，主要含： | 1.对系统管理、系统推广、运维运营等提出合理化工作建议且被采纳，每次加2分； 2.主动进行系统推广、运维运营知识、经验、数据管理等分享与总结，每次加2分； 3.系统受到采购人上级机关通报表彰的，每次加5分；被中央媒体报道表彰的，每次加5分；被省（市）级媒体报道表彰的，每次加2分。 |
| 注：本项目采取100分评分制考核，考核由采购人组织实施，对中标人实行两个月一次考核，每次考核成绩高于或者等于90分，表明考核优秀。每次考核中考核成绩低于90分，每低1分，对中标人进行2万元的罚款，此罚款在合同支付款项中扣除。单次考核成绩低于70分的，中标人应承担合同金额10%的违约金，并且采购人有权解除合同，没收中标人提交的履约保证金，采购人尚未支付的款项不再支付，已支付款项有权要求退还。 |  |  |  |

- 报价要求

（一）本项目为人民币报价。投标人应根据自身的实力和对招标文件、技术条件和国家技术规范和标准的理解，结合市场行情进行自主报价。投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，一旦投标人中标不得以任何理由在合同执行期间调整价格。

（二）投标人所报的投标价格包括但不限于：完成本项目所需的平台及产品费用、定制化开发及相关服务费用、基础设施相关服务费用、软件设计费、人工费、差旅费、住宿交通费、运输费、企业管理费、提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、风险费、办公费、技术培训费、安装调试费、利润、各种应缴税费以及文件中虽未载明但需完成本项目所产生的全部费用。

- 付款方式

- 合同签订前，中标人向采购人缴纳合同金额的2%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），质量保证期1年满后，采购人按相关程序无息退还履约保证金。

- 合同签订后，从中标人项目组开始提供服务之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的 50%；

- 项目完成初验之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%；

- 项目终验合格且结算审计结果出具之日起10个工作日内，采购人根据结算审计审定的金额扣除考核应扣款项后，向中标人支付剩余款项。

- 每次付款前中标人向采购人开具等额发票，采购人以转账方式向中标人支付。

- 知识产权

- 本招标项目所涉及的定制开发软件（包括但不限于所有权、软件著作权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等除背景知识产权外的知识产权归采购人所有，未经采购人书面许可，中标人不得擅自使用或以其他方式给任何第三方提供相关信息、销售该软件的全部或部分内容。中标人须向采购人提供系统的定制开发软件（包括但不限于所有权、软件著作权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等全部项目资料、数据、源代码（含详细注释且可编译运行）。

- 采购人拥有本招标项目所涉及商业现货类产品（成品软件）的永久使用权，中标人不得再就此内容向采购人收取任何费用。

- 本招标项目所涉及商业现货类产品（成品软件）须支持横向节点扩展及与第三方应用系统标准化对接。

- 中标人在项目中使用到的具备第三方知识产权的组件、SDK、框架、系统等，须可封装成标准组件或以工具产品方式提供，但必须达到采购人可进行二次开发的要求。

- 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 保密要求

（一）自合同签订之日起，中标人有责任对采购人提供的各种技术文件（软件、咨询报告、服务内容）与工作业务信息进行保密，未经采购人书面批准不得提供给第三方。如有违反，中标人应承担相应的法律责任。

（二）签订本合同的同时，中标人必须与采购人签订《安全保密协议》，此保密协议所规定的保密义务不因本合同的终止而免除。中标人或其员工如违反《安全保密协议》，造成采购人信息泄露，中标人必须承担全部责任并赔偿采购人的一切损失，采购人有权追究中标人的法律责任并终止本合同。

（三）在建设过程中，中标人应组织所有项目组成员进行安全和保密培训，增强所有参与项目的人员安全和保密意识。将建立规章制度，并与所有参与者签订应用开发保密协议。如有违反纪律泄密者将严惩，将解雇泄密者并要求其承担相应经济损失，严重违法者将扭送公安部门承担刑事责任。

（四）中标人在项目建设过程中获知的采购人或为采购人提供服务的第三方的知识产权、技术文件、业务信息等，都受本条款的保护。

（五）中标人应按《安全保密协议》的要求，加强成果保密工作，应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，形成规范的文档体系，承担因资料等泄密造成的一切责任，项目最终验收后所有资料全部移交给采购人。

（六）保密内容包括但不限于采购人向中标人通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统及其他方面的一切数据、报告、信息、预测和记录。

- 培训

（一）中标人应对采购人提供产品使用及维护的培训，包含产品使用期间系统用户、系统维护人员等的培训。培训人员应包括：系统应用人员、系统运行管理人员、系统维护人员等。

（二）中标人应根据项目使用需求提供详细的培训方案。

（三）培训效果要求：中标人应详尽培训产品管理的每一项功能，保证采购人系统管理维护人员能独立操作完成产品日常管理、使用、维护及常规故障判别处理。

（四）培训要求：

1.技术管理人员及维护人员，除需要针对应用系统、系统软硬件的使用、技术架构、常见故障排除等内容进行培训外，还应进行支撑平台的运行维护培训。该类培训必须按照系统管理员级别进行特殊培训，务必使技术人员掌握系统所提供的各项管理维护工具，并尽量了解一些底层调试及操作知识。针对系统用户，应在应用系统试运行的同时，对系统用户进行以系统应用操作为主要内容的培训，并编写用户手册、制作培训教程，对没有参加现场培训的业务人员进行操作培训。

2.中标人若为联合体投标，按照联合体协议明确约定的联合体各方承担的工作内容和责任分别提供培训计划，联合体投标各成员至少提供 1 名总工程师及以上职务的专业技术人员担任培训老师，应详尽培训系统的每一项功能，保证采购人相关技术人员能掌握关健技术，独立操作完成系统日常管理、使用、维护及常规故障判别处理。培训最终结果须得到采购人认可（中标人要教好、参训人员要学会，须确保技术人员能够全面熟悉掌握系统架构、能够在现有基础上进行迭代升级，应用人员可以熟练操作），否则，采购人有权解除合同，没收中标人提交的履约保证金，中标人还应承担合同金额10%的违约金。

3.开发建设期内培训次数每个月不少于2次，培训人数以采购人实际需求为准，所有培训相关费用包含在投标人的投标报价中。

- 其他商务要求内容

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

第三篇 项目商务需求（包二）

- 服务时间、服务地点及验收方式

（一）服务时间：预计总工期大约180个日历日，实际服务期自项目建设实施到项目竣工验收合格为止，包括项目实施阶段、初验阶段、竣工验收阶段直至项目竣工验收合格为止。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：通过采购人根据招标文件的要求组织的验收。

- 报价要求

本次报价须为人民币报价，投标人对招标文件所确定的全部工作内容包干价，包含完成本项目所需的材料费、人工费（包含人员工资及各项保险、节假日加班费、劳保费、合理利润、办公费、税费、物资费等）、运输费、保险费、管理费、各种应缴税费等一切可预见和不可预见的、合同明示或暗示的应由供应商承担的一切责任、义务和风险等所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 考核方式

（一）合同签订后，中标监理单位应立即安排相关人员驻场，驻场人员专业、技术职称等应符合招标文件要求的。若3个工作日内驻场人员不到岗的，或人员资质达不到招标文件要求的，采购人有权立即终止本项目的监理服务合同，拒绝支付监理费用，并保留追究相应法律责任的权利。对采购人造成损失的，采购人有权要求中标监理单位赔偿损失。

（二）监理单位拟派的总监工程师和驻场监理工程师只可担任本项目委托的监理事宜，若其它监理工程师需同时担任多个监理项目，须经采购人书面同意，且最多不得超过两个，直至本项目服务时间结束为止，否则，采购人有权立即终止本项目的监理服务合同。

（三）经采购人同意，监理单位不得随意更换监理人员，如若发现每更换一人，一次扣除2％合同款的服务费；总监理工程师每更换一次扣除4％合同款的服务费。当采购人有工作需要时，监理单位应在收到采购人的通知后，安排总监工程师2小时内到达指定地点，不能按时到达每次扣除1%合同款的服务费。

（四) 对于采购人认为不服从管理、不称职的监理人员有权要求监理单位更换，监理单位应在3日内将不符合采购人要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如监理单位违反本条约定，则每逾期一天应承担合同款的5%作为违约金。

（五）如履行职责的团队人数不满足现场实际监理需求且拒不增加的，每延期1天扣除1%合同款的服务费。

（六）监理单位对派出的所有监理人员的行为负责，如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给采购人造成的损失均由监理单位承担责任。监理单位还应当确保本项目所有监理人员的公正、独立、廉洁，严禁对参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，采购人除勒令监理单位立即更换违规人员外，将视情节轻重扣除5%-10%的合同款服务费，触犯法律者将移送司法机关处理。

（七）监理单位未按时组织相关会议的，每延期1天扣除1%合同款的服务费。对存在的问题，经采购人指出后监理单位未按时整改的，每次扣除1%合同款的服务费。由采购人交办监理单位确认无异议的事项，监理单位未按期完成的，每次扣除1%合同款的服务费。

监理单位在服务过程中工作不主动，经采购人反复催促三次仍不能完成工作任务的，一次扣除2％合同款的服务费。

（八）监理单位违反保密约定，除应当向采购人赔偿损失并承担其他相应法律责任外，还应向采购人支付本合同款的10%的违约金。

（九）累计扣款达到15%合同款的服务费，采购人有权立即终止本项目的服务合同，并有权拒绝支付剩余的服务费用。对采购人造成损失的，采购人有权要求监理单位赔偿损失。

- 付款方式

（一）监理合同签订之日起3个工作日内，监理人员安排到位，通过采购人认可，正式启动项目监理工作。在监理人员提交《监理规划》、《监理实施细则》、《开工报审表》、《开工令》等开工阶段相应文件后，采购人向中标人支付合同金额50%。

（二）项目完工后，成交人提供该项目的规范《监理资料》（含开工阶段和施工阶段，包括但不限于《设备到场签收表》、《监理报告》等整套资料），并组织监督施工方整理制作相应的《施工资料》，并且监理项目的全部分项均通过初步验收后，采购人向中标人支付合同金额30%，付款前中标人应先向采购人开具等额发票；如果有考核扣款的，应扣除相关考核费用。

（三）监理项目建设完工并通过最终竣工验收，成交人提供项目完整规范《监理资料》（含开工阶段、施工阶段、试运行阶段，包括但不限于《试运行问题报告》等）后，采购人向中标人支付合同总价款的20%，付款前中标人应先向采购人开具等额发票。如果有考核扣款的，应扣除相关考核费用。

- 知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

投标人不得泄露采购人所提供的属于国家秘密的信息和数据；未经采购人书面许可，不得使用或者以其他方式给任何第三方提供本项目的相关信息和数据。

- 其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

### （一）资格审查（包一、包二要求一致）

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 |  | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |  |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 投标人提供基本资格条件承诺函（见本招标文件第七篇中的格式文件） |  |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |  |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(注①) |  |  |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  | / |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |  |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求（注②、③、④） |  |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |  |
| （三） | 投标保证金 |  |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |  |

注①：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

注②：“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”。“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。“残疾人福利性单位声明函”应由投标人出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

注③：以联合体形式参与投标的，联合投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

注④：以联合体形式参加投标的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

### （二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 包一：本招标文件第二篇“二、包一招标项目服务需求”中（※）号标注的部分。 包二：本招标文件第二篇“三、包二招标项目服务需求”的全部内容。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件所投分包第三篇的全部内容。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### （一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

### （二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

- 包一评审因素

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（20%） | 20分 | 有效的投标报价中的最低报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（60%） | 技术参数（30分） | 1.起评分 有效投标人得起评分30分。 2. 扣分条款 2.1重要技术参数： 重要技术参数【本招标文件第二篇带（★）号标注条款】，每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 2.2一般技术参数： 一般技术参数【本招标文件第二篇（★）号和（※）号标注除外的技术条款】，每负偏离一条从起评分中扣除1分，扣完为止。 | （★）号标注的部分需按招标文件要求提供相关证明材料。 |
|  |  | 技术方案（12分） | 1. 投标人根据数字重庆建设要求，描述本项目的实施方案，实施方案应完全匹配或优于项目需求和建设目标，系统相关技术设计思路包含但不限于： （1）项目内容的理解； （2）总体架构设计； （3）技术架构设计； 以上3项内容完整，设计方案具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰得6分；其中有1项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得4分；其中有2项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得2分；3项内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得或未提供不得分。 | 提供相关方案，格式自定。 |
|  |  |  | 2. 投标人根据数字重庆建设要求，提供相关技术方案，包含但不限于： （1）公共数据资源管理系统与国家数据对接的业务流程； （2）公共数据资源管理系统与国家数据对接的技术方案； （3）公共数据资源管理系统与四川省数据对接的业务流程； （4）公共数据资源管理系统与四川省数据对接的技术方案。 以上4项内容完整，方案具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰得6分；其中有1项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得4分；其中有2-3项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得2分；4项内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得或未提供不得分。 |  |
|  |  | 系统演示（18分） | 一、系统基础功能演示（12分） （一）演示说明 基于真实系统采用播放录制视频方式演示。 （二）演示要求 1. 数据接口注册功能（脚本模式）演示（3分）： 数据接口注册功能（脚本模式）支持用户手动编写SQL，以实现数据源内的多表关联查询，以满足特定的业务需求。用户可通过脚本数据接口注册、选择关联数据表、设置接口参数、自定义SQL查询、SQL检查和接口出参等流程，完成数据接口的注册。（功能及流程完整得3分，否则不得分） 2.归集流程发起功能演示（3分）： 针对已提交且审核通过的数据目录，支持进行数据归集工单流程的发起，数源单位通过填写数据归集相关信息后，生成数据归集工单，该条归集工单流向工单管理子系统待对应区划的大数据归集审批角色审核，对接下游数据归集系统进行对应目录的数据归集。（流程完整得3分，否则不得分） 3.自有数据接入（3分）： 支持数据授权单位的社会数据接入。授权数据授权单位使用统一导入工具或导入服务，将抽样、脱敏、脱密后的社会数据导入开发环境和测试环境中，用于模型的训练和验证。社会数据导入过程加密，并设置相应的白名单访问权限，能够实现全过程可监控、可审计。（流程完整得3分，否则不得分） 4.分级安全管控（3分）： 基于分类分级结果，自动归类敏感资产集合，针对L2级及以上数据自动匹配访问权限策略与脱敏策略，基于身份组的安全策略快速关联与绑定授权，具备内置策略并支持修改。（功能及流程完整得3分，否则不得分） 二、数据编目和质检能力演示（6分） （一）现场演示说明 采用真实系统演示，不得采用PPT、视频或截图等材料进行演示，否则视为无效演示。 （二）现场演示要求 1.投标人自行准备XLSX格式的数据目录文件（模板见招标文件附件：目录模板），包含30类数据资源的目录信息。现场由投标人导入自行准备的数据目录系统演示环境。数据目录系统演示环境应支持导入包括数据资源名称、数源单位、数据资源摘要、数据资源格式、重点领域分类、所属应用、更新频率等，以及数据项信息地导入，包含中文名称、英文名称、数据类型、数据长度、共享属性、开放属性等。（完成30条数据目录编目导入得1分，缺失任一要素或任一数据目录不得分） 2.通过目录质量监测工具的智能分析和检测功能，依据数据目录数据项规范要求，对所编制30条目录进行质量监测，查看目录的质量情况、重复情况和具体问题。 对数据目录各数据项的5类检测规则如下： （1）数据资源名称：检测业务类数据资源名称以“信息”结尾，不能包含除了中文括号“）”和“-”以外的字符3，长度需小于30 且大于3。 （2）据项中文名称：检测数据项名称是否存英文，专有英文名词未大写（一般较为常用的如ID、IP），数据项名称超过10个字符，数据项中文名称不能存在空格。 （3）数据项英文名称：检测数据项英文名称只能输入英文、数字、下划线。 （4）数据长度：检测字符串型C、数值型N、双精度型B、浮点型F、整型I、逻辑型L、货币型Y必须填写数据长度。日期型D、长文本TEXT、时间日期型T、二进制BLOB不需要填写数据长度。 （5）主键检测：检测二进制BLOB、长文本TEXT、货币型Y、备注型M、通用型G、逻辑型L不能设置成主键。 （能够识别5类检测规则中所有细项检测要素的得满分，缺失一条细项检测要素得4分，缺失两条得3分，以此类推。） | 1.投标人按签到顺序进行现场演示，自备演示所需设备，准备好演示产品，演示整体不超过15分钟。 2.演示用笔记本电脑需准备VGA、HDMI及有线网络接口，由投标人自备并提前进行软件运行环境配置。 3.如果演示结果和投标人投标文件应答不一致，以演示结果为准。 |
| 3 | 商务部分（20%） | 业绩 （8分） | 1.2020年1月1日至今，投标人具有类似数据管理平台项目业绩的，得4分。 2.2020年1月1日至今，投标人具有类似数据安全、网络安全防守成功案例的，得4分。 | - 提供合同复印件及验收报告，并加盖投标人鲜章 2.提供的数据安全或网络安全管理部门证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 综合能力 （6分） | 投标人具有数据网关、数据授权服务、数据治理、数据高铁相关系统的软件著作权证书的，每个得1分，共4分； | 提供相关证书复印件加盖投标人公章，证书需在有效期内。 |
|  |  |  | - 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分； - 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分。 | 提供相关证书复印件加盖投标人公章，证书需在有效期内。 |
|  |  | 项目团队 （6分） | 投标人拟派本项目的驻场人员中： 1.项目经理：同时具有国家行政部门颁发的信息系统项目管理师(高级)证书、数据分析师、软件设计师证书的得3分；只提供1个或其中2个证书得1分。 2.为保证服务质量，为本项目拟派的其他成员（项目经理除外）具有系统规划与管理师或系统分析师或注册信息安全工程师，有一个得1分，同一个人不重复得分，总分3分。 | 提供人员证书复印件及人员在投标单位缴纳的2023年9-11月社保证明材料复印件。成立不足上述时间的新公司可提供人员劳动(务）合同复印件。 |

说明：

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.重庆市公共资源交易中心询标系统外接设备说明：询标系统信号输入仅支持HDMI接口，建议外接设备自带HDMI输出接口。（重庆市公共资源交易中心配备了常用的VGA、type-c、苹果雷电口转HDMI转换头，但请自行考虑信号转换过程中的不稳定风险，做好预防措施）。

- 包二评审因素

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（35%） | 总体 方案 （7分） | 投标文件中需对本项目涉及的软件系统、系统集成的监理方法进行描述，内容包括但不限于： 1.监理工作目标明确； 2.项目认识到位； 3.对项目建设背景、相关技术情况理解准确； 4.具有科学合理的监理实施方案。 以上4项内容完整，方案分析具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰得7分；其中有1项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得5分；其中有2项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得3分；3项及以上内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得或未提供不得分。 | 提供总体方案，格式自定。 |
|  |  | 质量 体系 （6分） | 投标人对本分包提供项目质量体系方案，内容包含但不限于： 1.质量控制措施； 2.针对本招标项目的重点和难点提出确保工程质量的建议； 3.本招标项目的重点和难点采取的监理措施。 以上3项内容完整，方案分析具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰、目标明确得6分；其中有1项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得4分；其中有2项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得2分；3项内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得或未提供不得分。 | 提供量体系方案，格式自定。 |
|  |  | 工作 程序 （6分） | 投标人对本分包提供工作程序方案，对监理工作程序进行清晰的说明，内容包含但不限于： 1.建立完善的项目监理日志制度； 2.提出组织项目进度协调的方案； 3.对采购人进度计划严格，能督促施工进度。 以上3项内容完整，方案分析具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰、目标明确、监理工作流程图完整得6分；其中有1项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得4分；其中有2项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得2分；3项内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得或未提供不得分。 | 提供工作程序方案，格式自定。 |
|  |  | 控制 投资 （6分） | 投标人对本分包提供控制投资方案，内容包含但不限于： 1.控制投资措施； 2.具有项目投资控制经验； 3.对方案经济性、工程用款计划及结算资料审核，能提出有效的控制措施和合理化建议； 以上3项内容完整，方案分析具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰得6分；其中有1项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得4分；其中有2项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得2分；3项内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得或未提供不得分。 | 提供控制投资方案，格式自定。 |
|  |  | 管理措施（10分） | 投标人为本项目提供管理措施，内容包括但不限于： 1.安全控制：含应对突发事件有应急措施、项目信息安全和知识产权的管理措施。 2.合同和信息管理的方法和措施：项目问题管理、风险管理的方法和措施，对系统建设过程中文档的监管把握。 3.项目组织协调的方法和措施：对项目管理和项目涉及的各种关系有较好的协调措施。 4.项目验收管理的方法和措施：对系统建设各阶段的验收和总体验收的进行详细说明。 5.运用信息化相应的管理工具，实现包括但不限于项目管理、现场管理、安全管理、数字监理、统计分析等功能特点。 以上5项内容完整，方案分析具有完整性、合理性，针对性强，表述清晰得10分；其中有1项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得8分；其中有2项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得6分；其中有3项内容欠缺，或仅有标题而无实质意义叙述内容，或内容表述不完整，或缺少关键分析点，或方案内容表述前后矛盾、无连贯性，或内容存在逻辑漏洞、常识错误得4分； 4项及以上内容欠缺或仅有标题而无实质意义叙述得或未提供不得分。 | 提供管理措施，格式自定。 |
| 3 | 商务部分 （35%） | 企业能力（10分） | 供应商具有行政主管部门颁发的通信工程监理乙级资质证书得1分，甲级资质得5分； 供应商具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全风险评估服务资质的，得5分。未提供的不得分。 | 提供相关标准复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 项目案例 （10分） | 自2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今，投标人具有类似信息化或数字化项目监理相关业绩，每提供1项得5分，最多得10分。 | 提供合同复印件 |
|  |  | 人员技术力量 （15分） | 总监工程师： 在满足招标文件的基础上，具有全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级及以上职称证书（含信息系统项目管理师、网络规划设计师、系统分析师、系统架构设计师、系统规划与管理师专业其中之一）和全国注册造价工程师（住房和城乡建设部颁发）的得7分。未提供不得分。 | 提供人员证书复印件及人员在投标单位缴纳的2023年9-11月社保证明材料复印件。成立不足上述时间的新公司可提供人员劳动(务）合同复印件。 |
|  |  |  | 监理工程师： 在满足招标文件的基础上，具有全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）高级及以上职称证书（含信息系统项目管理师、网络规划设计师、系统分析师、系统架构设计师、系统规划与管理师专业其中之一）或全国注册造价工程师（住房和城乡建设部颁发），有1个的得2分。总分8分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

- 投标人须知

一、投标人

### （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

### （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

### （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

### （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术服务及质量要求；项目商务需求；资格审查及评标方法；投标人须知；合同主要条款和格式合同；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

### （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

### （二）联合投标（包一接受联合投标，包二不接受联合投标）

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

### （三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起90天。

### （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

### （五）投标文件的份数和签署

1.各分包投标文件一式四份，其中正本一份，副本两份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （八）投标文件的递交

各分包投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、项目号、投标人名称、包号。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”、“包号”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见本招标文件第四篇“评标“内容。

六、定标

### （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

### （二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

### （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

### （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号、包号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“八、联系方式”。

### （三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、招标代理服务费

（一）包一投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下服务类标准下浮50%执行:

招标代理服务费收取标准

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务项目招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=（1.5+3.2）×50%=2.35（万元）

（二）包二投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准为人民币7500.00元（大写：柒仟伍佰元整）

（三）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：中招国际招标有限公司重庆分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆两江分行

账  号：3100020219200339271

联行号：102653000110

十、交易服务费

各分包投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝发改收费〔2023〕115号文件执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625613

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和各分包中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

十三、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

- 合同主要条款和格式合同

一、合同主要条款

## 1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

## 2.采购内容

合同包括以下内容：名称、服务指标、数量（单位）等内容。

## 3.合同价格

### 3.1合同价格即合同总价。

## 4.付款

4.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

4.2付款方法：同本项目“第三篇项目商务需求”中关于付款方式的约定。

## 5.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

## 6.合同生效及其它

6.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

6.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

6.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

6.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同

包一：技术服务合同：

技术服务合同

甲方：重庆市大数据应用发展管理局

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址 ：

联系人 ：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就相关事宜协商一致，共同签订本合同。

第一条合同金额

1.本合同总金额（含税）为人民币（大写）：

2.本合同所采购标的物及税率，如下表所示：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税合同总金额（元） |  |  |  |  |  |  |

3.本合同为固定总价合同，乙方不得额外收取任何费用。

4.在项目需求发生重大变更，甲方可对本项目采购标的物进行减项，并按照对应标的物合同金额予以扣除，甲乙双方通过签订《合同补充协议》方式进行明确。

第二条 服务内容

1.甲方委托乙方提供的产品及服务，须满足下述要求：

乙方须提供合同标的物产品及产品相关的软件采购、设计、开发、集成、安装调试、技术培训、售后服务等内容，当使用单位出现系统故障时，提供用户单位故障处理服务；

乙方提供产品的开发、安装、调试、安全等必须符合中华人民共和国国家标准。同时，产品应具备较好的扩展能力满足甲方业务发展要求；

乙方所提供的各种数据、依据、检测报告、证明材料等，须真实准确无误，若有虚假内容，将承担相关法律责任；

乙方须遵守本项目《招标文件》相关要求及《投标文件》相关承诺；

2.乙方为甲方所提供的产品及服务，包含且不限于如下表所示内容：

| 序号 | 项目 | 子项目 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |

第三条 开发建设期及施工组织实施

1.开发建设期

采购合同签订之日      个日历日内完成本项目开发建设并达到最终验收标准。

2.服务地点：甲方指定地点（甲方单位）。

3.项目管理要求：

乙方应签署《廉洁履约承诺书》见附件1，将廉洁履约纳入合同范围，乙方承诺在项目履行过程中严格按照相关要求约束自身行为，并自愿承担违反廉洁履约承诺的相应后果。

乙方在项目实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划等方案，确保项目实施质量。

乙方应接受甲方委派的监理机构、审计机构的监督，提供包括但不限于业务系统架构、技术架构、数据接口、消息服务接口和类型、系统接口和类型、业务流程、业务分类、基础数据、业务数据、数据字典、数据编码规则、数据模型、元数据标准、关键代码等项目资料信息并配合系统对接、联调等相关工作，不得以保密、分权分域、知识产权或其他理由拒绝。

乙方对提供的所有软件开发、软件购置及其它保证系统完整性的相应工作和项目质量负责。在项目开发建设过程中（从开始供货、安装测试、软件验收直至售后服务）严格执行本招标文件、项目开发建设合同中有关的技术、商务条款，若招标文件与项目开发建设合同的条款存在冲突的以项目开发建设合同为准。

乙方选用的硬件设备和系统软件，如达不到测评和验收要求的，应无条件更换并不得拖延验收时间。

乙方应依规安全建设、安全施工，遵守网络安全、数据安全和运行维护等相关制度，对项目实施过程中所有安全生产、施工人员人身安全等事项负责。

乙方应就本项目及其实施相关的技术、管理、控制等各方面问题向甲方提出建议，供甲方参考。

乙方应当建立专项核算明细账，对项目资金进行专项核算、专款专用，接受和配合相关部门对资金使用情况进行监督检查及绩效评价。

本项目所有涉及第三方产品的采购、安装、调试均由乙方负责完成，并保证其正常运行和售后服务，且承担因此而发生的一切费用。乙方有义务为采购内容提供支持，包括但不限于产品相关技术文档、软件接口规范说明的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

4.信息安全要求：

乙方必须遵守甲方的各项规章制度，规范组织开发建设工作，制定切实可行的措施保障计划，还应积极配合甲方完成信息安全主管部门对本项目系统信息安全所涉及的监督检查。

乙方应确保本项目的系统不会被植入任何病毒、后门或类似的代码和工具。如果发现系统被植入病毒、后门或类似代码和工具，乙方应协助甲方进行清除或降低其影响。

未经甲方的事先许可，乙方不得在用于提供服务的软件中插入任何会禁用或通过其他方式关闭服务的全部或任何部分的任何代码。

5.人员要求：  以招标文件的要求和投标文件的响应进行填写 。

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条 验收标准

### （一）软件开发

1.乙方应向甲方提交详细的软件系统开发和实施计划。包括人员组织、进度计划、质量保证计划等。

2.乙方负责提供本项目中的应用软件系统的开发及部署。

3.乙方应完成合同规定的软件系统的开发工作，要求分阶段向甲方提供以下资料（需电子版）并通过审核：

①软件开发计划；

②软件需求规格书；

③深化设计（详细设计）；

④测试计划和用户使用文档。

4.在完成软件系统的开发工作后，乙方应在 30个日历日内完成安装调试和培训工作。

5.乙方应合理安排开发建设计划，定时提交项目进度情况报告。

### （二）初步验收

乙方完成系统上线后，向甲方申请进行项目初步验收。甲方组织开展初步验收工作。初步验收通过后，签署初步验收报告。验收条件及内容参照《关于印发<重庆市市级政务信息化建设项目验收工作指南（试行）>等3个指南的通知》（渝大数据发〔2022〕51号）的验收条件及内容进行制定，若重庆市大数据发展局制定了最新标准，则按照最新验收标准执行。

1.初步验收必要条件：

1.1合同约定的产品均符合安全可靠产品的相关要求，相关应用系统性能符合本应用性能要求；合同约定的网络、应用、安全等系统功能已按照批准的开发方案完成建设任务，经测试合格且能满足系统运行的需要。

1.2应用管理符合相关规范制度要求。

1.3合同和补充合同约定的其他条件。

1.4初验资料应完整规范，且初验申请须通过甲方审核。验收结果是否通过以甲方审核意见为准。

2.验收内容

2.1应用是否按照开发方案以及招投标文件、合同进行建设，应用的变更或者调整是否履行备案程序。

2.2应用实施中强制性标准的执行情况。

2.3应用商用软件授权用户数与合同约定的一致性，应用中定制化软件开发内容功能点或功能项与合同约定的一致性是否符合相关标准。

2.4应用的功能、性能、安全等技术指标是否满足合同要求和批准的应用开发方案。

2.5应用开发质量等情况。

2.6应用与批准的建设计划、资金支付计划的匹配程度、合规性。

2.7应用建设是否符合数字重庆建设工作要求。

2.8应用有关文件资料的完整性和规范性，是否符合档案管理相关规范。

2.9应用相关的监理报告、测试报告、需求规格说明书、深化设计（详细设计)、建设总结、数据库设计、数据字典、会议纪要、周报等文件准确性、合规性和完整性。

2.10应用实施、运行中相关管理制度是否建立健全，管理人员和操作人员是否达到熟练操作的程度。

2.11应用是否建立质量保证和售后服务体系，承建单位是否采取必要措施，方便系统的扩容和升级。

### （三）试运行期

1.初步验收后，即可进入试运行期，试运行原则上不低于 90 天，试运行期间系统应保持连续正常的运行。试运行期间如果出现影响系统正常运行的重大故障或功能缺陷，乙方应立即进行修复或更换相应设施设备，试运行期从修复之日起重新开始计算。乙方应详细说明其试运行保障计划。甲方有权派出技术人员参加，乙方有义务对其进行指导。

2.运行期间要求做好系统运行情况记录。

3.乙方负责解决系统试运行期间出现的各种故障。在试运行期间，出现非甲方因素导致的系统故障的，甲方有权要求乙方进行更换或修复，所发生的费用由乙方承担。试运行合格后，可进行系统交付验收。

4.系统试运行合格后，乙方提交试运行报告和终验申请，就试运行阶段所出现的问题进行总结归纳，并报送给甲方。扼要说明申请系统验收的准备情况和系统所具备的验收条件。乙方在提交终验申请报告时，必须按合同书的有关规定，交付相关的技术文件。

### （四）终验（竣工验收）

试运行合格后，甲方根据乙方申请，按照招标文件中的有关规定和程序，进行终验。乙方须配合甲方完成终验相关工作，按照甲方要求提供终验资料、编制终验报告、参加终验验收会。乙方提供过的终验文件应至少包括项目基础资料、实施方案、工作总结、技术总结、配置指导说明、技术变更资料（若有）、会议纪要、第三方测试报告、网络安全等级保护测评报告、密码应用安全性评估报告、洽商记录等，以及甲方终验要求提供的其它资料。

试运行期间若发生与技术要求不符或与初验记录不一致的情况时，乙方应负责解决问题,否则不予终验。属于乙方工作严重失职造成较大损失的，将追究其单位及人员的责任并要求赔偿损失。项目终验条件：

1.应用批复的建设内容已全部完成。

2.终验资料应完整规范，且终验申请须通过甲方审核。

3.完整提供本项目所有定制开发的源代码，并在甲方指定的开发环境（设备）中部署，并能正常运行，实现合同规定的系统功能，同时提供项目所有开发环境的详细说明。

4.技术要求与采购合同一致，功能及性能指标达到规定的建设标准;

5.各种设计、实施等技术文档齐全、规范，验收资料完备，符合相关要求；档案管理还应符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的有关规定。

6.系统的功能、性能等技术指标满足合同及设计要求，且通过测评机构对系统功能性、兼容性、易用性、可靠性等方面的测试。系统建设、数据处理需通过具有资质的第三方测评机构的网络安全等级保护测评（三级）和密码应用安全性评估机构的评估。

7.系统建设和数据处理应符合网络安全、数据安全、密码安全等相关要求。

8.外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具（若有）符合知识产权相关政策法规的要求。

9.已完成对使用单位相关人员的技术培训，系统的主要使用人员应能够独立操作使用。

10.系统已完整、准确形成数据目录，并依法依规开展共享、开放。

11.如有必要，应用开发其他部分中的评测内容单独进行验收。

12.验收结果是否通过以甲方审核意见为准。

第五条 质量保证

### （一）质量保证目标

能够保质保量完成本项目的开发及实施任务，能够让产品最终展现形式满足客户需求，能够真正在客户的使用中得到应有的功能体现。

### （二）确立质量标准体系

乙方建立适当的质量衡量标准进行应用质量管理的前提性的关键性工作。根据在实施应用方面的整体战略规划与应用实施计划，召集应用实施各相关主体进行讨论与沟通，制定完整、科学、合理、具备较强可实施性的应用质量标准体系，用于衡量应用质量。衡量应用质量标准的指标一般包括应用涉及范围、应用具体的实施步骤、应用周期估计、应用成本预算、应用财务预测与资金计划、应用工作详细内容安排、质量指标要求以及客户满意度等。

### （三）对应用实施进行质量监控

在应用执行过程中采取有效措施来监控应用的实际运行。在应用实施过程中，根据要求收集应用实施过程中的相关信息，观察、分析应用实施进程中的实际情况以便监控。为了达到有效监控应用的目的，可以利用的监控措施与沟通渠道包括：

1.正式的监控与沟通渠道，例如应用进度报告、应用例会、里程碑会议、各种会议纪要等。

2.非正式的监控与沟通渠道，例如与应用小组成员或最终用户进行交谈与讨论，与甲方进行非正式的交流等。

### （四）将实际与标准对照

把应用实施过程中的实际表现与应用质量衡量标准进行比较，分析出差异。通过对应用实施相关衡量指标的综合分析，为客观评价应用质量状况提供依据，帮助应用决策人员迅速、有效地对应用的实际进展情况进行监控与管理，从而可以根据需要采取有效措施来保证应用实施接着既定的轨道运行。

### （五）纠偏纠错

根据具体情况采取合理的纠正措施。经过比较与分析，如果发现偏差，就要采取适当的措施进行纠正，让应用实施回到正轨。可供选用的纠正措施包括：重新制定应用计划、重新安排应用步骤、重新分配应用资源、调整应用组织形式、调整应用管理方式等。

### （六）质量保证活动

质量保证（控制）小组通过以下活动来确保本应用质量：制定软件应用质量保障计划、检查设计文档、监控代码开发、代码走查、监控软件测试、进行质量检验等。

### （七）质量保证期

自项目竣工验收合格之日起，成品软件和定制开发系统提供 壹 年产品质量保证期，硬件产品（若有）属于国家“三包”范围的，其产品质量保证不得低于”三包“规定。

第六条售后服务

### （一）服务响应

乙方提供7×24小时电话值守，紧急情况应立即做出响应；一般问题应在30分钟内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需更高能力工程师支持，具有解决故障能力的工程师应在接到服务请求后3小时内到达用户现场提供现场技术服务，并在8小时内完成处理；较为复杂问题处理时限应不超过2天；特殊或系统性问题应在用户规定时限内完成，且处理时限最多不超过15日。无法在1天内完成处理的故障问题，乙方应提供临时保障方案，确保基本业务工作正常进行。

### （二）系统故障处理及加固

如果系统发生故障，乙方要调查故障原因并修复直至满足竣工验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的模块，所有涉及的费用均包含在本次投标人的报价中。在使用中发现软件系统存在缺陷的，甲方有权要求乙方进行整改升级处理。所有升级完成后，如出现相关系统或服务运行异常等不良影响的，乙方须负责为甲方恢复受影响系统或服务至正常运行。此外，如乙方推出技术升级程序或系统补丁程序，乙方应在升级程序推出后15日内到现场为甲方提供升级服务，不得另行收取费用。

### （三）系统功能扩展升级

当甲方主动提出系统功能扩展或优化完善时，乙方应组织相关技术人员形成开发小组，在约定时限内完成相关功能设计和开发任务。对于甲方主动要求的升级开发工作，由乙方提供的代码开发工作量，经双方确认后可纳入新增需求清单。其中，乙方为处理本条上述第（二）款所述的“系统故障处理及加固”问题，所开展的系统升级或加固设计开发工作，是乙方必须承担的售后服务义务，故不得作为甲方主动要求的系统功能扩展升级开发工作量进行计算。

### （四）应用保障服务

甲方开展日常系统应急处置及演练、关联系统建设、系统功能测试/检测、重大工作应用保障等活动时，乙方须根据甲方或用户约定时间及保障服务等要求，派出相关专业技术人员及项目建设人员予以配合。提供事前筹备、事中保障、事后跟踪等服务。

### （五）技术支援服务

当甲方计划开展与本项目相关的后续系统升级、改造、扩建等系统建设工作时，如甲方向乙方提出相应请求，乙方应在要求的时限内组织技术专家团队为甲方提供相关系统建设工作所需的设计、咨询、技术审查、本项目相关开发培训及本项目建成系统联调等技术服务工作。

### （六）安全技术保障服务

当系统出现网络安全、数据安全、保密安全、密码安全等事件时，以及特殊时期，乙方在接到甲方请求后，应立即组成专家技术服务小组达到甲方现场，为甲方提供应急处置和技术支援服务。

### （七）技术资料服务

乙方为甲方提供保证软件正常运行的必要技术资料(含技术和商业机密的除外)。为甲方提供有关产品知识、操作手册、设备运行维护经验、技术文档等资料。常用资料应提供纸质文档和电子文档，保证资料方便共享，并对甲方如何访问该电子资源进行必要的培训。

第七条知识产权

- 本招标项目所涉及的定制开发软件（包括但不限于所有权、软件著作权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等除背景知识产权外的知识产权归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得擅自使用或以其他方式给任何第三方提供相关信息、销售该软件的全部或部分内容。乙方须向甲方提供系统的定制开发软件（包括但不限于所有权、软件著作权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等全部项目资料、数据、源代码（含详细注释且可编译运行）。

- 甲方拥有本招标项目所涉及商业现货类产品（成品软件）的永久使用权，乙方不得再就此内容向甲方收取任何费用。

- 本招标项目所涉及商业现货类产品（成品软件）须支持横向节点扩展及与第三方应用系统标准化对接。

- 乙方在项目中使用到的具备第三方知识产权的组件、SDK、框架、系统等，须可封装成标准组件或以工具产品方式提供，但必须达到甲方可进行二次开发的要求。

- 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第八条 保密要求

（一）自合同签订之日起，乙方有责任对甲方提供的各种技术文件（软件、咨询报告、服务内容）与工作业务信息进行保密，未经甲方书面批准不得提供给第三方。如有违反，乙方应承担相应的法律责任。

（二）签订本合同的同时，乙方必须与甲方签订《安全保密协议》见附件2，此保密协议所规定的保密义务不因本合同的终止而免除。乙方或其员工如违反《安全保密协议》，造成甲方信息泄露，乙方必须承担全部责任并赔偿甲方的一切损失，甲方有权追究乙方的法律责任并终止本合同。

（三）在建设过程中，乙方应组织所有项目组成员进行安全和保密培训，增强所有参与项目的人员安全和保密意识。将建立规章制度，并与所有参与者签订应用开发保密协议。如有违反纪律泄密者将严惩，将解雇泄密者并要求其承担相应经济损失，严重违法者将扭送公安部门承担刑事责任。

（四）乙方在项目建设过程中获知的甲方或为甲方提供服务的第三方的知识产权、技术文件、业务信息等，都受本条款的保护。

（五）乙方应按《安全保密协议》的要求，加强成果保密工作，应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，形成规范的文档体系，承担因资料等泄密造成的一切责任，项目最终验收后所有资料全部移交给甲方。

（六）保密内容包括但不限于甲方向乙方通过口头、书面、电子或其他方式提供的关于技术和系统及其他方面的一切数据、报告、信息、预测和记录。

第九条 培训要求

（一）乙方应对甲方提供产品使用及维护的培训，包含产品使用期间系统用户、系统维护人员等的培训。培训人员应包括：系统应用人员、系统运行管理人员、系统维护人员等。

（二）乙方应根据项目使用需求提供详细的培训方案。

（三）培训效果要求：乙方应详尽培训产品管理的每一项功能，保证甲方系统管理维护人员能独立操作完成产品日常管理、使用、维护及常规故障判别处理。

（四）培训要求：

1.技术管理人员及维护人员，除需要针对应用系统、系统软硬件的使用、技术架构、常见故障排除等内容进行培训外，还应进行支撑平台的运行维护培训。该类培训必须按照系统管理员级别进行特殊培训，务必使技术人员掌握系统所提供的各项管理维护工具，并尽量了解一些底层调试及操作知识。针对系统用户，应在应用系统试运行的同时，对系统用户进行以系统应用操作为主要内容的培训，并编写用户手册、制作培训教程，对没有参加现场培训的业务人员进行操作培训。

2.乙方若为联合体投标，按照联合体协议明确约定的联合体各方承担的工作内容和责任分别提供培训计划，联合体投标各成员至少提供 1 名总工程师及以上职务的专业技术人员担任培训老师，应详尽培训系统的每一项功能，保证甲方相关技术人员能掌握关健技术，独立操作完成系统日常管理、使用、维护及常规故障判别处理。培训最终结果须得到甲方认可（乙方要教好、参训人员要学会，须确保技术人员能够全面熟悉掌握系统架构、能够在现有基础上进行迭代升级，应用人员可以熟练操作），否则，甲方有权解除合同，没收乙方提交的履约保证金，乙方还应承担合同金额10%的违约金。

3.开发建设期内培训次数每个月不少于2次，培训人数以甲方实际需求为准。

第十条考核办法

为保障系统建设服务质量和系统安全稳定运行，在合同约定的范围内，乙方严格遵守服务质量承诺及相关管理规定，对于违反服务质量承诺和服务水平约定造成服务质量下降的进行考核。考核内容包括重大安全事故情形、开发建设时间、质量考核（包含系统安全稳定运行、安全管理等）、技术服务、满意度等5个方面。具体考核细则见（附件3）。

第十一条 付款方式

1.合同签订前，乙方向甲方缴纳合同金额的2%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），质量保证期1年满后，甲方按相关程序无息退还履约保证金。

2.合同签订后，从乙方项目组开始提供服务之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 50% ，人民币大写：               小写：              。

3.项目完成初验之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；人民币大写：               小写：              。

4.项目终验合格且结算审计结果出具之日起10个工作日内，甲方根据结算审计审定的金额扣除考核应扣款项后，向乙方支付剩余款项。

5.每次付款前乙方向甲方开具等额发票，甲方以转账方式向乙方支付。

甲方开票信息

开户银行：

名称：

账号：

电话号码：

纳税人识别号：

地址：

乙方收款账户

开户银行：

开户名：

开户账号：

电话号码：

地址：

第十二条 双方的权利与义务

1.甲方的职责

甲方应及时向乙方提供项目相关基础资料，且必须保证各项资料的真实性和准确性。

甲方应对乙方的工作予以配合，并提供必要的协助。

根据本合同的相关要求对乙方提供的成果进行验收。

2.乙方的职责

在甲方提出的时限要求内提交成果，确保成果符合标准要求。乙方承建项目过程中，涉及第三方服务的，应建立健全紧急采购内控机制，加强内控管理，兼顾好紧迫性、合理性和资金使用绩效，自觉接受各项监督检查。

在项目实施过程中，乙方须遵守甲方要求，做好原始资料和成果及相关工作的保密，防止数据、文件泄露，防范保密安全风险。

乙方参与项目建设员工应签署保密安全责任承诺书，并严格遵照执行。

未经甲方书面许可，不得向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件、资料文档或与合同有关的数据，包括合同本身。

第十三条 违约责任

1. 甲方的责任

若甲方未按合同规定的付款时间准时支付合同款项时，应自款项最迟应付日15个自然日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的万分之一的违约金，此项违约金额以合同金额的千分之一为限。

若甲方未按合同约定的时间内准备完成软件系统及其设备安装调试环境，项目完成时间应相应顺延。

若甲方要求乙方修改已按照合同文件要求执行内容，经双方同意后进行修改，开发建设期和验收时间相应的顺延。

2.乙方的责任

乙方应当向甲方、提交符合合同约定且合格的成果，若因乙方原因造成的阶段完成时间延误，按考核办法的要求执行。

若因甲方提供项目相关基础资料不及时、不真实、不准确，或甲方对乙方工作不给予必要配合、设置障碍等，导致乙方提交成果超过合同约定期限的，乙方不承担相应违约责任。

若乙方的建设工作成果未按照甲方的要求完成建设内容，不符合甲方验收标准的，甲方有权单方解除本合同，不再退还履约保证金，并要求乙方退还甲方已经支付的款项。

若乙方违反本合同第七条知识产权条款约定，除承担由此而引起的一切法律责任和费用外，还须向甲方支付合同总价的20%的违约金，若违约金金额不足以弥补损失的，还应当赔偿损失。

第十四条 送达

合同文首约定的通讯地址为双方有效通讯地址，任一方及司法机关以快递方式向对方通讯地址发出书面函件及诉讼、仲裁文书的，自发出日（邮戳）次日起满3日视为对方收到。地址错误、无人签收或接收方拒绝签收的均不影响送达效力。任一方通讯地址发生变化的，应及时通知对方，变更地址的通知按上述规则视为被对方收到前，原地址视为没有变化。

第十五条 争议解决与未尽事宜

1.由于不可抗拒的因素（自然灾害、政策性调整等）致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

2.本项目招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。本合同如有未尽事宜，双方可商定签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

3.双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向甲方所在地的人民法院起诉。

4.本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

5.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

（此页以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：   年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：   年  月

附件1 ：

廉洁履约承诺书

为贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关政策法规要求，营造风清气正的行业风气、净化生态环境信息化市场环境、反不正当竞争，弘扬社会正气、自觉维护行业形象，恪守职业道德。在本项目履约期间作出如下承诺：

一、严格履行合同约定，秉承专业态度为甲方提供高质量的产品与服务，不与甲方进行不当往来，包括但不限于宴请甲方项目相关人员、安排甲方项目相关人员旅游、娱乐、消费等，向甲方项目相关人员送礼品、礼金、有价证券和各类商业预付卡、购物卡、电子提货券、微信红包等，不出现影响甲方及其工作人员公正履行职责的其他违规行为。一经发现有上述行为，被甲方拒绝或者制止的，愿意接受甲方警告、公开通报批评的处理。

二、若本公司及相关人员发生上述行为，致使甲方单位形象受损或者相关人员被组织调查处理的，本公司将无条件承担因不当行为而造成的结果，严肃处理不当行为人员，并愿意接受甲方提出的履约绩效或项目验收扣款要求。

三、本公司相关人员因为上述违反廉洁承诺的不当行为涉案，受到行政或者刑事处罚，愿意配合甲方依法依规解除合同，并赔偿由此对甲方造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费用、律师费等）。

如发生以上任何行为，愿意承担违约责任并接受甲方的处理，积极配合甲方按照有关规定追究相关人员责任。上述承诺为合同履行不可分割的一部分，将列作合同附件。承诺人需仔细阅读后作出承诺，并保证严格遵照执行。

承诺人(加盖公章和法人签章)

承诺日期：

附件2 ：

安全保密协议

双方就本项目实施期间及项目完成后乙方保守甲方信息秘密等相关事项，签订本保密协议。

1. 需要保密的信息：见本项目招标文件

2. 保密责任

2.1 乙方应采取完备的方法对所有来自甲方的以上信息严格保密，包括严格的管理措施、有效的技术手段和严密的操作规程。

2.2 乙方应与参与本项目的人员签订保密协议，保证其工作人员、主管负责人或代理人不对外披露或散布保密信息而违反本合同的条款，保密协议副本和人员资料送甲方备案。

2.3 乙方应建立内部“防火墙”制度，保证接触本项目的工作人员、主管负责人之外的其他人员无法知悉涉及甲方的任何保密信息。

2.4 乙方承诺对相关信息的使用仅限于本项目范围，并保证不将信息泄露给第三方。乙方在实施（完成）本项目过程中遇到的问题以及双方研究的解决意见、建议、设想和解决方案，除乙方参与本项目的工作人员以外，不得向其他任何第三方泄露。

2.5 乙方有义务接受甲方的保密检查并按照甲方的要求进行整改。若整改无效，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按照本合同约定支付违约金，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。

2.6 因乙方违反本协议导致甲方秘密泄露且造成甲方利益受损，乙方须承担因此而引发的全部法律责任。

3. 其他

3.1 本协议签订后立即生效，本协议项下履行保密义务的期限自本协议签订至保密信息经合法途径成为公开信息之前持续有效。

3.2 若乙方违反保密责任，应当赔偿给甲方造成的全部经济损失，并且应当承担包括但不限于甲方为了维权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费等。

3.3 因本保密协议发生纠纷，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方：                              乙方：

签字（盖章）：                        签字（盖章）：

年 月 日                             年 月 日

附件3：

考核办法

第一条  为保障             （以下简称“系统”）安全稳定运行，达致研发、运用预期目的，落实协议约定合作事项，结合工作实际，制定本办法。

第二条  考核内容包括重大安全事故情形、开发建设时间、质量考核（包含系统安全稳定运行、安全管理等）、技术服务、满意度等5个方面（具体详见《考核评分表》），并可根据系统服务内容及相关工作要求具体明确与适当调整。

第三条  甲方和乙方双方应明确专人负责本项目的相关联系协调工作，涉及重大安全事故、加扣分情形，以双方工作人员确认书面文书作为考核依据。

第四条  其他涉及运行维护考核的未尽事宜，由甲方和乙方双协商确定。

| 考核评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、重大安全事故情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 系统 崩溃 | 发生系统崩溃、核心功能不可使用 | 因乙方原因，导致服务高峰时段（8:00-22:00）发生系统崩溃、核心功能不可使用，一次超过2小时的，每次扣20分。 |
| 2 | 恶劣 影响 | 造成恶劣影响的 | 因乙方原因，被重庆市相关政府部门认定发生重大安全事件，造成恶劣影响的。每次扣20分。 |
| 二、开发建设时间考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 开发建设 | 对系统建设进度进行考评 | 1.若乙方的开发建设因乙方原因不能在本招标文件规定的时间内达到最终验收标准的，每延迟5个工作日，扣10分，以此类推。若乙方超过15个工作日还未能完成开发建设并达到最终验收标准的，甲方有权解除合同并追究乙方相关责任。（不可抗力因素除外）。 2. 合同签订后，乙方应立即安排相关人员驻场，驻场人员专业应符合招标文件要求的。若3个工作日内驻场人员不到岗的，或人员专业达不到招标文件要求的，甲方有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。 3.未满足甲方重大业务需求功能开发进度和质量要求，视情节严重，每次扣5-10分； 4.未能在约定时间完成系统与第三方系统接口的对接的，视情节严重，每次扣5-10分； 5.未按照甲方要求参加工作例会的，每次扣2分； |
| 三、质量考核情形（包含系统安全稳定运行、安全管理等） |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 系统稳定性 | 对系统日常运行稳定性、故障处理、系统性能、用户体验等方面进行综合考核 | 1.发生系统宕机、崩溃、无法访问等事故，单次时长≤60分钟的，每次扣2分；单次时长＞60分钟，每次扣4分。 2.未经授权，进行违规操作的，一次扣2分；造成业务中断的，一次扣3分；影响较大，被上级机关通报，一次扣10分。 |
| 2 | 安全管理 | 对制定安全管理制度、安全管理技术手段使用、安全管理、人员管理等方面进行综合考核 | 1.未经甲方允许，擅自将系统相关数据另作他用或提供给任何第三方使用的，甲方有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。 2.因乙方原因导致系统数据泄露的，甲方有权立即终止本项目的技术服务合同，拒绝支付相关费用，并保留追究相应法律责任的权利。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。 3.被重庆市相关政府部门或重庆市电子政务云服务商扫描发现信息安全漏洞，在规定时间内未完成整改的，每次扣10分； 4.其他安全事件，视情节严重，每次扣5-20分。 |
| 四、技术服务考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| 1 | 技术服务 | 对技术服务人员的售前支持、技术咨询、故障处理、系统培训、技术支持、服务态度等进行综合考核 | 1.乙方拟派的项目经理和驻场技术人员只可担任本项目的开发建设，直至本项目服务时间结束为止，否则，甲方有权立即终止本项目的技术服务合同。 2.技术支持、系统维护人员不及时接听故障处理电话的，视情节严重，每次扣1-2分； 3.所有驻场人员应当实行甲乙双方双重管理，严格按照甲方规定的作息制度和要求开展相关工作，重大活动、节假日、临时专项工作未安排专人值守，每次扣5分；驻场人员无故迟到、早退、旷工一次，扣1分； 4.未在规定时间内按照要求完成派遣工作的，一次扣2分； 5.对存在的问题，经甲方指出后未按时整改的；项目开发、系统运行过程中工作不主动，经甲方反复催促三次仍不能完成工作任务的，一次扣5分； 6.开发建设期，未满足人员驻场要求的，每少1人，一次扣2分； 7.技术支持人员稳定，未经甲方同意更换人员，视人员重要程度，每次扣2-5分； 8.甲方认为不服从管理、不称职的驻场人员有权要求乙方更换，乙方应在5日内将不符合甲方要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如乙方违反本条约定，则每逾期1天扣2分。 9.技术支持人员不胜任或出现人员能力不足时，视工作影响，每次扣1-2分； 10.技术服务人员服务态度不端正，敷衍应付，推诿扯皮，不接受甲方工作管理及乙方技术工作安排。视工作态度表现，每次扣1-2分； |
| 五、满意度考核情形 |  |  |  |
| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 加分标准 |
| 1 | 满意度 | 在合理化建议、知识分享、表彰表扬等方面进行加分考核，主要含： | 1.对系统管理、系统推广、运维运营等提出合理化工作建议且被采纳，每次加2分； 2.主动进行系统推广、运维运营知识、经验、数据管理等分享与总结，每次加2分； 3.系统受到甲方上级机关通报表彰的，每次加5分；被中央媒体报道表彰的，每次加5分；被省（市）级媒体报道表彰的，每次加2分。 |
| 注：本项目采取100分评分制考核，考核由甲方组织实施，对乙方实行两个月一次考核，每次考核成绩高于或者等于90分，表明考核优秀。每次考核中考核成绩低于90分，每低1分，对乙方进行2万元的罚款，此罚款在合同支付款项中扣除。单次考核成绩低于70分的，乙方应承担合同金额10%的违约金，并且甲方有权解除合同，没收乙方提交的履约保证金，甲方尚未支付的款项不再支付，已支付款项有权要求退还。 |  |  |  |

附件4 ：

开发建设技术协议书

包二: 监理服务合同

监理服务合同

甲  方：

统一社会信用代码：

地  址：

电  话：

传  真：

乙  方：

统一社会信用代码：

地  址：

电  话：

传  真：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方委托乙方承担                 的监理服务工作，经双方协商，签订本合同，以兹信守。

第一条主要工程内容

项目名称：

监理服务目标：本项目的总体监理目标主要是在本项目实施的各个阶段严格审查关键性过程和阶段性结果，检查项目功能和非功能方面是否符合项目合同和项目需求，对质量、变更和投资进行控制，规范项目的整个实施过程。

1.审核项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境）的符合性及可行性；

2.促使项目的最终功能和非功能符合承建合同、法规和标准的要求；

3.推动承建方所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合软件开发国家标准或规范。

服务地点：

第二条本合同适用的法律及监理咨询依据

《中华人民共和国民法典》；

《中华人民共和国建设工程监理规范》GB 50319－2013

《信息化工程监理规范》GB/T 19668

重庆市大数据局信息化项目验收的有关规定

本项目的监理招标文件、投标文件，以及其他在履行监理工作职责中，需要遵守的规范要求。

第三条合同生效

合同自甲乙双方签字生效之日起开始实施，至本项目竣工验收合格之日止。

第四条监理工作要求

1.服务内容及要求

| 序号 | 内容 | 服务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 监理人员

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第五条监理服务需求清单

| 序号 | 内容 | 服务成果资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

第六条甲方的权利和义务

甲方的权利：

1. 甲方有对工程的规模、设计标准、规划方案的认定权，以及工程变更的审批权。

2．甲方认为监理人无正当理由而未履行监理义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知，乙方在收到通知后应当日回复并予以改正，否则甲方有权终止委托监理合同，乙方退还甲方已支付款项，并赔偿由此对甲方造成的一切损失。

3. 甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

4. 当甲方发现项目监理人员未按监理合同履行监理职责，或因乙方原因造成甲方利益损失的，甲方有权要求更换监理人员，情节严重的，甲方可要求乙方承担赔偿责任。

甲方的义务：

1．甲方应负责工程建设外部关系协调，为乙方工作提供外部条件。
　　2．甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与本项目监理业务有关情况及资料。
　　3．甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。
　　4. 甲方应当授权胜任本监理业务的代表，负责与乙方联系。

5．甲方应当履行委托监理合同约定的责任, 如有违反则应当承担违约责任。

6.按照本合同条款支付监理服务费。

第七条乙方的权利和义务

乙方的权利：

1.乙方在征得甲方同意的情况下，有对项目出具开工、停工、复工、竣工报告等监理职责范围内的权利。

2.乙方在监理过程中，有权对第三人提出与本监理业务有关的问题，并进行核对和查问。

3.乙方对非乙方原因造成的项目事故、损失、延期，或非乙方原因导致乙方无法正常履行本合同的，不承担赔偿及法律责任。

乙方的义务：

1.保证自本合同签订生效时起至合同期完毕止，始终不间断的具备符合国家法律、法规、部门规章、规定的执行本合同所需的资质。

2.严格执行国家的法律、法规。守法经营、按章办事、自觉维护委托人的利益。

3.接收委托人的检查、监督；严格履行服务承诺。做到诚实守信。

4.加强管理，提高监理质量，按照合同规定开展业务，保证不因乙方原因发生质量问题。

5.在履行合同义务期间，每月定期向委托人提供书面监理报告，在未征得委托人同意的情况下，不得泄漏与本工程、本合同业务有关的各种资料。不得泄漏委托人申明的秘密和设计人、设计公司等提供并申明的秘密。

6. 监理人不得接收监理工程项目设计方、施工方等的任何报酬和经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

7. 如因监理人过失造成委托人的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第八条支付方式

甲方同意按以下金额及支付方法支付乙方的报酬：

1.本次工程监理费根据甲乙双方友好协商，共计人民币        元，大写：        。

2.工程监理费按以下方式支付：

（1）监理合同签订之日起3个工作日内，监理人员安排到位，通过甲方认可，正式启动项目监理工作。在监理人员提交《监理规划》、《监理实施细则》、《开工报审表》、《开工令》等开工阶段相应文件后，甲方向乙方支付合同金额50%。

（2）项目完工后，乙方提供该项目的规范《监理资料》（含开工阶段和施工阶段，包括但不限于《设备到场签收表》、《监理报告》等整套资料），并组织监督施工方整理制作相应的《施工资料》，并且监理项目的全部分项均通过初步验收后，甲方向乙方支付合同金额30%，付款前乙方应先向甲方开具等额发票；如果有考核扣款的，应扣除相关考核费用。

（3）监理项目建设完工并通过最终竣工验收，乙方提供项目完整规范《监理资料》（含开工阶段、施工阶段、试运行阶段，包括但不限于《试运行问题报告》等）后，甲方向乙方支付合同总价款的20%，付款前乙方应先向甲方开具等额发票。如果有考核扣款的，应扣除相关考核费用。

3.甲方开票信息

开户银行：

名称：

账号：

电话号码：

纳税人识别号：

地址：

4.乙方收款账户

开户银行：

开户名：

开户账号：

电话号码：

地址：

第九条违约责任

1.委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，向监理人赔偿损失。

2.监理人违反合同约定，应按如下方式承担责任：

①合同签订后，乙方应立即安排相关人员驻场，驻场人员专业、技术职称等应符合招标文件要求的。若3个工作日内驻场人员不到岗的，或人员资质达不到招标文件要求的，甲方有权立即终止本项目的监理服务合同，拒绝支付监理费用，并保留追究相应法律责任的权利。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

②甲方拟派的总监工程师和驻场监理工程师只可担任本项目委托的监理事宜，若其它监理工程师需同时担任多个监理项目，须经甲方书面同意，且最多不得超过两个，否则，甲方有权立即终止本项目的监理服务合同。

③未经甲方同意，乙方不得随意更换监理人员，如若发现每更换一人，一次扣除2％合同款的服务费；总监理工程师每更换一次扣除4％合同款的服务费。当甲方有工作需要时，乙方应在收到甲方的通知后，安排总监工程师2小时内到达指定地点，不能按时到达每次扣除1%合同款的服务费。

④对于甲方认为不服从管理、不称职的监理人员有权要求乙方更换，乙方应在3日内将不符合甲方要求的人员更换完毕，替换人员应当同时到岗，且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员，如监理单位违反本条约定，则每逾期一天应承担合同款的5%作为违约金。

⑤如履行职责的团队人数不满足现场实际监理需求且拒不增加的，每延期1天扣除1%合同款的服务费。

⑥乙方对派出的所有监理人员的行为负责，如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给甲方造成的损失均由乙方承担责任。乙方还应当确保本项目所有监理人员的公正、独立、廉洁，严禁对参建单位进行吃、拿、卡、要，如有违反，甲方除勒令乙方立即更换违规人员外，将视情节轻重扣除5%-10%的合同款服务费，触犯法律者将移送司法机关处理。

⑦乙方未按时组织相关会议的，每延期1天扣除1%合同款的服务费。对存在的问题，经甲方指出后乙方未按时整改的，每次扣除1%合同款的服务费。由甲方交办乙方确认无异议的事项，乙方未按期完成的，每次扣除1%合同款的服务费。

乙方在服务过程中工作不主动，经甲方反复催促三次仍不能完成工作任务的，一次扣除2％合同款的服务费。

⑧乙方违反保密约定，除应当向甲方赔偿损失并承担其他相应法律责任外，还应向甲方支付本合同款的10%的违约金。

⑨累计扣款达到15%合同款的服务费，甲方有权立即终止本项目的服务合同，并有权拒绝支付剩余的服务费用。对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

第十条 争议解决与未尽事宜

1.由于不可抗拒的因素（自然灾害、政策性调整等）致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。

2.本项目招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。本合同如有未尽事宜，双方可商定签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

3.双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向甲方所在地的人民法院起诉。

4.本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

5.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。

（此页以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：   年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签约日期：   年  月   日

- 投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（服务）响应

（一）技术服务方案

（二）技术条款差异表

（三）本招标文件中第二篇对应分包所需提供的证明材料（如果有）

（四）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）本招标文件中第三篇对应分包所需提供的证明材料（如果有）

（四）其他商务资料

四、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

（三）联合体协议（如有）

（四）拟分包情况说明及分包意向协议 （如需）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 分包名称 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |

投标人：                              法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                                 （签署或盖章）

年  月   日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

分项报价明细表（包一）

项目号：                                       包号及分包名称：

招标项目名称：                                 单位：元

| 序号 | 项目内容 子项目 | 主要内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计服务 |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |
| 2 | 公共数据服务门户子系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | …… |  |  |  |  |
| 2.2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | 公共数据共享子系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | …… |  |  |  |  |
| 3.2 | …… |  |  |  |  |
| 4 | 公共数据开放子系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | …… |  |  |  |  |
| 4.2 | …… |  |  |  |  |
| 5 | 公共数据授权运营子系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | …… |  |  |  |  |
| 5.2 | …… |  |  |  |  |
| 6 | 数据供需对接子系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | …… |  |  |  |  |
| 6.2 | …… |  |  |  |  |
| 7 | 数据目录子系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | …… |  |  |  |  |
| 7.2 | …… |  |  |  |  |
| 8 | 一数一源一标准治理子系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | …… |  |  |  |  |
| 8.2 | …… |  |  |  |  |
| 9 | 数据归集子系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | …… |  |  |  |  |
| 9.2 | …… |  |  |  |  |
| 10 | 数据高铁管理子系统 |  |  |  |  |
| 10.1 | …… |  |  |  |  |
| 10.2 | …… |  |  |  |  |
| 11 | 安全保障子系统 |  |  |  |  |
| 11.1 | …… |  |  |  |  |
| 11.2 | …… |  |  |  |  |
| 12 | 数据仓建设 |  |  |  |  |
| 12.1 | …… |  |  |  |  |
| 12.2 | …… |  |  |  |  |
| 13 | 基础数据库建设 |  |  |  |  |
| 13.1 | …… |  |  |  |  |
| 13.2 | …… |  |  |  |  |
| 14 | 地址库建设 |  |  |  |  |
| 14.1 | …… |  |  |  |  |
| 14.2 | …… |  |  |  |  |
| 15 | 数据治理服务 |  |  |  |  |
| 15.1 | …… |  |  |  |  |
| 15.2 | …… |  |  |  |  |
| 16 | 安全保障服务 |  |  |  |  |
| 16.1 | …… |  |  |  |  |
| 16.2 | …… |  |  |  |  |
| 17 | 密码应用安全服务 |  |  |  |  |
| 17.1 | …… |  |  |  |  |
| 17.2 | …… |  |  |  |  |
| 18 | 集成服务 |  |  |  |  |
| 18.1 | …… |  |  |  |  |
| 18.2 | …… |  |  |  |  |
| 19 | 应用开发间接服务 |  |  |  |  |
| 19.1 | …… |  |  |  |  |
| 19.2 | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

分项报价明细表（包二）

项目号：                                        包号及分包名称：

招标项目名称：                                  单位：元

| 序号 | 名称 | 主要内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件

（一）技术服务方案，包含但不限于第四篇对应分包评审因素技术部分所需提供的资料。

（二）技术条款差异表

技术条款差异表

项目号：                                包号及分包名称：

招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置 |  |

投标人：                          法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                     （签署或盖章）

年     月   日

注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术服务及质量要求”中所投分包所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑或证明材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置。

- 本招标文件中第二篇对应分包所需提供的证明材料（如果有）

- 其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

包号及分包名称：

致：                （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：       。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本       份，电子文档   份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年  月  日

（二）商务条款差异表

商务条款差异表

项目号：                            包号及分包名称：

招标项目名称：

| # 序号 | # 招标商务要求 | # 投标商务应答 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置 |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                                        （签署或盖章）

年 月  日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇项目商务需求”中所投分包所列条款进行比较和响应

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置。

（三）本招标文件中第三篇对应分包所需提供的证明材料（如果有）

（四）其他商务资料，包含但不限于第四篇对应分包评审因素商务部分所需证明材料

四、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（服务类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员人，其中与本企业签订劳动合同人，其他人员人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员人，其中与本企业签订劳动合同人，其他人员人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

5.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中

小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

6.对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服

务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（二）其他与项目有关的资料（自行提供）

（三）联合体协议（如有，参考格式）

联合体协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标

事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目

的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采

购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权

委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联

合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______                        联合体成员名称：______

盖章：______                                    盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形

式参与时，须提供《联合体协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

（四）拟分包情况说明及分包意向协议 （如需）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目号为__ _____的_________项目（填写采购项目

名称）中  _ 包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

分包意向协议（参考格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目号/包号为：_______）招标

采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终

止。

甲方（盖章）：_________                乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注： 本协议仅在投标人“ 为落实政府采购政策” 而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效； 且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标

文件中提交，否则投标无效。

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

包号及分包名称：

致：              （采购代理机构名称）

（法定代表人姓名）在       （投标人名称）任        （职务名称）职务，是          （投标人名称）的法定代表人。

。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：                  电子邮箱：                    （若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

包号及分包名称：

致：                （采购代理机构名称）

（投标人法定代表人名称）是                （投标人名称）的法定代表人，特授权                （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                           投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                   （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

被授权人电话：             电子邮箱：            （若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章或自然人签署）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）