附件1

用户需求书

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 汕头市梅溪河水生态环境保护现状评估及品质提升技术支撑服务 | 1项 | 自签订合同之日起至2026年3月31日 |

二、项目背景

根据《美丽河湖保护与建设清单》《广东省美丽河湖保护与建设清单》，梅溪河作为国家美丽河湖保护与建设清单，需加快开展美丽河湖保护与建设相关工作，通过全过程开展调研、分析、实施效果评估等，更好满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，使老百姓直观地感受到“清水绿岸、鱼翔浅底”的河湖之美。

三、项目需实现的功能和目标

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《广东省美丽河湖优秀案例征集工作方案（试行）》的有关要求，根据省的工作部署和技术要求，作为国家美丽河湖保护与建设清单，近3年来梅溪河水质稳定到II类，但仍需清楚认识到梅溪河还存在外来物种入侵、水质存在波动等问题。作为汕头市老城区的母亲河，梅溪河的水生态质量直接影响老城区的饮用水安全。因此，需要进一步开展全面的梅溪河流域水生态环境保护现状评估工作，全面掌握流域水生态质量存在的短板，制定针对性的水生态保护方案进行品质提升，打造梅溪河建成“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的美丽河湖典范。

四、服务内容

（一）水生态环境保护现状要素调查

收集梅溪河相关资料，开展现场踏勘补充调查，对潜在污染源进行排查。开展至少一期大型维管束植物调查（包括种类数、优势种、覆盖度，外来入侵物种的种类数）及鱼类调查（包括种类数、优势种、外来入侵物种的种类数），调查点位5个。采用无人机或遥感等手段进行岸线类型调研，计算梅溪河自然岸线率。

（二）水生态环境保护现状技术评估

根据现场调查结果，综合分析收集到的水环境、水资源、水生态、水管理、水经济、水文化等方面的相关资料，必要时开展补充监测，进行水生态环境保护现状评估，形成技术评估报告（含河湖概况、现状评估及问题清单）。

（三）品质提升技术支撑

1.品质提升对策建议

根据梅溪河现状评估结果，综合考虑河湖的自然特征、历史文化价值和当地需求，制定个性化的河湖品质提升对策建议。建议内容包括生态修复、景观美化、休闲娱乐设施建设等，助力品牌塑造。

2.品牌提升成效评估方法讲解

设计和实施针对河湖治理成效评估的方法技术讲解，内容涵盖水质评价、水生态健康评估、社会经济效益分析等方面，通过案例分析、政策解读等方式，确保评估工作的准确性和有效性。

3.提供宣传材料视频制作技术支撑

对梅溪河水生态环境保护方面的特色与成效进行提炼，协助形成宣传图文材料和拍摄视频。

4.配合提供其他技术支撑服务

（1）政策文件解读与宣贯

提供对相关政策文件的深入解读服务，组织开展政策宣贯活动，确保政策得到有效实施。

（2）现场调研技术支撑

在河湖治理提升工程实施、现场调研等过程中，提供现场技术答疑和问题解决技术支持。

（3）持续跟踪与评估

项目实施后，进行定期的效果跟踪和评估，监测调查河湖的水质、生态环境和社会反馈。采用定量和定性相结合的评估方法，全面了解项目实施效果。根据评估结果，提出进一步的优化建议，帮助梅溪河实现长期的河湖管理目标。同时，为建立长效管理机制提供技术支撑，确保河湖治理成效的持续性和稳定性。

（四）提交成果

水生态环境保护现状技术评估报告1份、品牌提升技术支撑相关材料1份、宣传图文及影像材料1套。

五、验收要求

有关工作满足相关技术规范要求，项目成果通过专家评审，验收达到合同要求，提供完整的工作成果（包括电子和纸质文件及相关图片、数据等）。

六、进度要求

2025年10月31日前，完成水生态环境保护现状技术评估报告；2025年11月底前提交品质提升技术支撑相关成果材料；2025年12月底前完成项目验收；项目质保期3个月，技术支撑、资料更新等相关工作至2026年3月31日。

七、团队要求

中标人应具有一定科研和技术服务能力，确保拟投入项目团队人员、水平具备实施项目所需的能力，保质保量完成本项工作。

八、其它要求

（一）知识产权归属

1.本采购项目报告成果的知识产权属于采购人所有。

2.在合同期内，中标人有权利用本采购项目成果进行新的科学研究，研究成果归双方所有。

3.除前述外，其他无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用中标人的阶段性工作成果，并且采购人引用中标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的知识产权及其他权利。

（二）保密

未经采购人书面同意，中标人不得对采购人提供的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目，不得将该项目的相关数据资料及研究成果提供给任何第三方，若发生上述情况，中标人需承担一切后果并承担相关法律责任和赔偿责任。